|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чăваш Республики  **Муркаш район**  **администрацие** **ЙЫШĂНУ**  \_\_\_\_\_\_\_ 2018 ç. №\_\_\_\_\_\_\_\_ Муркаш сали  |  | Чувашская Республика Администрации Моргаушского районаПОСТАНОВЛЕНИЕ\_12.10. 2018 г № \_1150  с. Моргауши |

|  |
| --- |
|  **О подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Моргаушского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 г.г.** |

 В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Моргаушского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта в Моргаушском районе Чуваш ской Республике администрация Моргаушского района п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Моргаушского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2. Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Моргаушского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3. Обеспечить исполнение:

3.1.1. Перечня основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог местного значения к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы согласно приложению № 1;

3.1.2. Подрядными организациями согласно условий муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них, а также своевременную и качественную подготовку к работе в зимний период, обратив особое внимание на:

- обеспечение запасами противогололедных материалов (ПГМ) и создание расчетных запасов технической соли;

- проведение подрядными организациями систематического входного контроля качества поставляемых ПГМ и приготовления песчано-соляной смеси.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Моргаушского района Чувашской Республики – начальника отдела капитального строительства и общественной инфраструктуры – Матросова А.Н.

**Глава администрации**

**Моргаушского района Р.Н. Тимофеев**

Исп. Иванова А.Н.

Тел. 62-4-39

 Приложение № 1

 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Моргаушского района Чувашской Республики

от 12.10.2018 № 1150

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользованияместного значения вне границ населенных пунктов в границах Моргаушского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог, имущественного комплекса и предприятий, занятых на содержании автодорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: | 31.10.2018 | Подрядные организации |
| - по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 31.10.2018 |
| - по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 01.11.2018 |
| - по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли;  | до 15.10.2018 |
| - по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |
| 50% | до 15.10.2018 |
| 80% | до 20.10.2018  |
| 100% | до 01.11.2018  |
| - по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 20.10.2018  |
| - по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 20.10.2018  |
| - по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 20.10.2018  |
| - по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 20.10.2018  |
| 2. | Приобрести необходимую технику (пескоразбрасыватели, распределители солей), оборудование и запасные части. | до 20.10.2018  | Подрядные организации |
| 3. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 15.10.2018  | Подрядные организации |
| 4. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами. | до 01.11.2018  | Подрядные организации |
| 5. | Создать ремонтные бригады для проведения ремонта дорожной техники | до 01.11.2018  | Подрядные организации |
| 6. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожно-эксплуатационных организаций | постоянно | Подрядные организации |

Приложение № 2

 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Моргаушского района Чувашской Республики

от 12.10.2018 № 1150

Состав рабочей комиссии

по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Моргаушского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель:** Матросов А.Н.- заместитель главы администрации Моргаушского района Чувашской Республики-начальник отдела капитального строительства и общественной инфраструктуры;**Члены комиссии:**Иванов С.В.- начальник отдела ГИБДД ОМВД РФ по Моргаушскому району Чувашской Республики (по согласованию);Иванова А.Н. – главный специалист–эксперт отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики;Жарков А. К.- генеральный директор ООО "Стройка-21" (по согласованию); Шишкин П.П. –директор ООО «Проксис» (по согласованию);Павлов В.А.- генеральный директор ООО «ДЭП-146» (по согласованию);Главы сельских поселений (по согласованию); |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |