| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

27.08.2018  № 1572

О внесении изменения в постановление администрации города Чебоксары от 28.02.2017 № 489

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Генеральным планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787, Схемой водоснабжения и водоотведения города от 27.05.2014 № 1899, на основании обращения АО «Водоканал» от 09.08.2018 № 2798/19, администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации города Чебоксары от 28.02.2017 № 489 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2018-2020 годы» изменение, изложив Техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2018-2020 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.

Глава администрации города Чебоксары				        А.О. Ладыков

Приложение

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 27.08.2018 № 1572

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

# города Чебоксары

от 28.02.2017 № 489

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы

АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2018-2020 годы

г. Чебоксары

1. Основания для корректировки технического задания

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы      АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения (далее - Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении                    и водоотведении»;

постановлением правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Генеральным планом г. Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 № 1456;

постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение);

постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

постановлением правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Схемой водоснабжения и водоотведения города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 27.05.2014 № 1899.

2. Обоснование необходимости корректировки Инвестиционной программы

Необходимость корректировки Инвестиционной программы обусловлена изменением перечня мероприятий и финансовых источников на их реализацию.

Протяженность водопроводных сетей г. Чебоксары по состоянию на 01 августа 2018 года составляет 634,22 км, из них 191,47 км нуждаются в замене (30,19%), протяженность канализационных сетей - 601,43 км, из них               204,91 км (34,07%) нуждаются в замене.

Для подготовки системы коммунальной инфраструктуры к подключению строящихся (реконструируемых) объектов требуется  соответствующее развитие сетей холодного водоснабжения и водоотведения (увеличение мощности или пропускной способности, включая создание новых объектов) и модернизации существующих технологий и сооружений.

Размер нагрузки ресурса, потребляемого объектами капитального строительства, составит:

на 2018 г.: водоснабжение – 4878,19 м3/сут, водоотведение – 4873,65 м3/сут;

на 2019 г.: водоснабжение – 3825,26 м3/сут, водоотведение – 3814,31 м3/сут;

на 2020 г.: водоснабжение – 1202,78 м3/сут, водоотведение – 1202,78 м3/сут.

Примечание: подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке        и реализации Инвестиционной программы.

Перед городом Чебоксары стоит проблема повышения качества, надежности и энергоэффективности предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической ситуации                        в городе, которую возможно решить путем привлечения капитальных вложений. Поэтому одной из основных задач является формирование условий для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города.

3. Цели корректировки Инвестиционной программы

Главными целями корректировки Инвестиционной программы являются:

обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг холодного водоснабжения и водоотведения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры;

удовлетворение спроса на подключение к сетям холодного водоснабжения и канализации вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары.

снижение износа существующих объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

4. Требования к содержанию Инвестиционной программы после корректировки

Основой для корректировки Инвестиционной программы должна являться Схема водоснабжения и водоотведения города Чебоксары до 2028 года. Мероприятия в Инвестиционной программе должны соответствовать мероприятиям в Схеме водоснабжения и водоотведения города Чебоксары.

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт Инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой корректируется Инвестиционная программа, ее местонахождение                             и контакты лиц, ответственных за корректировку Инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества                                     и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, установленные Минстроем Чувашии, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы;

2) перечень мероприятий, определенный данным техническим заданием, краткое описание мероприятий Инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,                               по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска                                  и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия Инвестиционной программы необходимо подразделять на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения,                               и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения. Перечень мероприятий Инвестиционной программы должен соответствовать требованиям постановления правительства Российской Федерации №641 от 29 июля 2013 года:

а) строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем холодного водоснабжения                 и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе:

увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов;

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения                     (за исключением сетей холодного водоснабжения и водоотведения);

б) строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей холодного водоснабжения                                     и водоотведения;

строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей холодного водоснабжения и водоотведения);

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей холодного водоснабжения и водоотведения);

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий.

4) плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения                                   и  водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

5) график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

6) источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые                    за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

7) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества                            и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы;

8) предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы;

9) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

10) программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Объекты капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Таблица 1

| № | Наименование объекта с указанием мест расположения подключаемых объектов в г. Чебоксары | Нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Год подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-этажный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой по пл. Речников, 9 (ЖК "Ривьера") | 149,4 | 149,4 | 2018 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, поз.2а в МКР "Олимп" по ул.З. Яковлевой | 99,75 | 99,75 | 2018 |
| 3 | 25-этажный жилой дом, поз. 6, 6а жилого комплекса «Алые паруса» г. Чебоксары на территории, ограниченной улицами Энергетиков, Волжская, Якимовский овраг, восточная часть ТЭЦ-1 | 128,5 | 128,5 | 2018 |
| 4 | Жилой дом, поз. 7 мкр "Университетский" | 133,14 | 133,14 | 2018 |
| 5 | Жилой дом, поз. 21 мкр "Университетский" | 52,75 | 47,88 | 2018 |
| 6 | Жилой дом, поз. 22 мкр "Университетский" | 52,75 | 47,88 | 2018 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности, поз. 2 VII мкр центральной части г.Чебоксары | 156,3 | 156,3 | 2018 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом, поз.5 VII мкр центральной части г.Чебоксары | 56,25 | 56,25 | 2018 |
| 9 | Жилой дом, поз.16 со встроенно-пристроенными предприятиями торговли в мкр № 6а по ул.Чернышевского в г.Чебоксары | 179,6 | 179,6 | 2018 |
| 10 | Павильон по ул.Водопроводная в IV мкр Центральной части города в 65 м от пр.Московский, д. 8/24 | 0,3 | 0,3 | 2018 |
| 11 | Многофункциональное деловое и обслуживающее здание в VI мкр Центральной части г.Чебоксары, поз. 22 | 1,04 | 1,04 | 2018 |
| 12 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.5 и 5а по ул. Ленинского Комсомола, мкр "Кувшинка" | 66,7 | 66,7 | 2018 |
| 13 | 16-этажный жилой дом с пристроенной котельной, поз.5 мкр. Солнечный Новоюжного района города Чебоксары | 162 | 162 | 2018 |
| 14 | 16-этажный жилой дом с пристроенной котельной, поз.6 мкр. Солнечный Новоюжного района города Чебоксары | 144,55 | 144,55 | 2018 |
| 15 | Многоэтажный жилой дом по ул.Петрова, 9 | 150 | 150 | 2018 |
| 16 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания, поз. 1.45 по ул. Стартовая мкр №1 жилого района "Новый город" | 42,34 | 42,34 | 2018 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом, поз.1.14 по ул. Стартовая, мкр №1 жилого района "Новый город" | 56,75 | 56,75 | 2018 |
| 18 | 23-этажный жилой дом с подземной и надземной автостоянкой по пл. Речников, 7 (ЖК "Альбатрос") | 112,27 | 112,27 | 2018 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой поз.12 по ул. Герцена (ЖК «Премьер») | 54,5 | 54,5 | 2018 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом, поз.13 в микрорайоне, ограниченном ул.Водопроводная и ул.К.Иванова в г. Чебоксары | 26,67 | 26,67 | 2018 |
| 21 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.2.16 жилого района "Новый город" | 24,36 | 24,36 | 2018 |
| 22 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.11 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 41,58 | 41,58 | 2018 |
| 23 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (поз.1.7) | 41,58 | 41,58 | 2018 |
| 24 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.8 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 95,75 | 95,75 | 2018 |
| 25 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.13 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 93,75 | 93,75 | 2018 |
| 26 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.6 по ул. Токарева жилого района "Новый город" | 58,5 | 58,5 | 2018 |
| 27 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, поз.7 ул.Л.Комсомола, в мкр "Кувшинка" | 108,7 | 108,7 | 2018 |
| 28 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, поз.8 ул.Л.Комсомола, в мкр "Кувшинка" | 91,95 | 91,95 | 2018 |
| 29 | Общеобразовательная школа на 1600 ученических мест, поз.1.34 мкр №1 жилого района "Новый город" | 132,7 | 132,7 | 2018 |
| 30 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания, поз. 1.35 по ул. Стартовая мкр №1 жилого района "Новый город" | 58,5 | 58,5 | 2018 |
| 31 | 2-этажное здание под предприятие обслуживания, поз.1.12а1 микрорайон №1 жилого района «Новый город» | 5,32 | 5,32 | 2018 |
| 32 | 2-этажное здание под предприятие обслуживания, поз.1.12а2, микрорайон №1 жилого района «Новый город» | 5,32 | 5,32 | 2018 |
| 33 | Жилой дом, поз.2 с предприятиями обслуживания, расположенной на территории, ограниченной улицами Гражданская, Грибоедова, Островского, Шмидта | 85 | 85 | 2018 |
| 34 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.2.15 жилого района "Новый город" | 24,36 | 24,36 | 2018 |
| 35 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в мкр "Волжский-3" г.Чебоксары | 52,75 | 52,75 | 2018 |
| 36 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.16 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 55.25 | 55.25 | 2018 |
| 37 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в мкр Соляное | 23,1 | 23,1 | 2018 |
| 38 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест, поз. 5 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары (вариант 2) | 46,2 | 46,2 | 2018 |
| 39 | Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновка г.Чебоксары | 12 | 12 | 2018 |
| 40 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест, поз.30 в мкр "Университетский - 2" г.Чебоксары (II очередь) | 62,2 | 62,2 | 2018 |
| 41 | Многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания по ул. Калинина, поз. 83 г.Чебоксары | 75,79 | 75,79 | 2018 |
| 42 | Нежилое здание по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 97 | 0,99 | 0,99 | 2018 |
| 43 | Административное здание №1 по адресу: пр-т Тракторостроителей, г. Чебоксары | 0,8 | 0,8 | 2018 |
| 44 | Магазин по адресу: ул.Энтузиастов, 36 Е г. Чебоксары | 0,25 | 0,25 | 2018 |
| 45 | Производственное здание по адресу: Базовый проезд, 22 г. Чебоксары | 0,25 | - | 2018 |
| 46 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания по ул. Гражданская, д. 7 | 55,16 | 55,16 | 2018 |
| 47 | Реконструкция незавершенного строительством объекта 2-этажного кирпичного здания (литера Б) под административное здание по адресу: Канашское шоссе, 23 А г.Чебоксары | 0,23 | 0,23 | 2018 |
| 48 | 9-этажный жилой дом, поз.5 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по адресу: г.Чебоксары, ул. Чернышевского, 27 | 61,72 | 61,72 | 2018 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом поз. 27А по ул. Ярмарочная | 19,36 | 19,36 | 2018 |
| 50 | Гаражный бокс для индивидуального транспорта по пр. Московский, д. 17В | 0,2 | 0,2 | 2018 |
| 51 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.16, поз.17 в мкр. Кувшинка ул. Л. Комсомола | 221,38 | 221,38 | 2018 |
| 52 | Жилой дом, поз.32 в мкр.Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей | 60,5 | 60,5 | 2018 |
| 53 | Жилой дом, поз.35 в мкр.Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей | 89,25 | 89,25 | 2018 |
| 54 | 16-этажный жилой дом, поз.1 по адресу г.Чебоксары, НЮР в мкр. Солнечный | 53,75 | 53,75 | 2018 |
| 55 | 16-этажный жилой дом, поз.2 по адресу г.Чебоксары, НЮР в мкр. Солнечный | 79 | 79 | 2018 |
| 56 | 16-этажный жилой дом, поз.3 по адресу г.Чебоксары, НЮР в мкр. Солнечный | 53,75 | 53,75 | 2018 |
| 57 | Многоэтажный жилой дом, поз.2 по ул. Мате Залка г. Чебоксары, 2 этап строительства-блок секция 2а | 30,615 | 30,615 | 2018 |
| 58 | Жилой дом, поз.18 в мкр 5 района Б. Хмельницкого | 90 | 90 | 2018 |
| 59 | Многоэтажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания, поз.1 по ул.Л.Комсомола г.Чебоксары (первый этап строительства-блок Б) | 37,01 | 37,01 | 2018 |
| 60 | Группа жилых домов по ул. Афанасьева г. Чебоксары. Жилой дом переменной этажности поз.1 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземными автостоянками (2 этап, секция «Б») | 66,104 | 66,104 | 2018 |
| 61 | Производственное здание № 5 по пр.Дорожный, д.18А | 0,25 | 0,25 | 2018 |
| 62 | Жилой дом, поз. 42 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и крышной котельной в НЮР, мкр. «Солнечный» | 56,6 | 56,6 | 2018 |
| 63 | Жилой дом поз.19 в мкр 5 района Б.Хмельницкого | 90 | 90 | 2018 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом по ул. Магницкого, д. 7 | 27,25 | 27,25 | 2018 |
| 65 | 1-этажный магазин товаров повседневного спроса, ул. Энтузиастов, д. 36Ж | 0,38 | 0,38 | 2018 |
| 66 | Производственный комплекс "Турбоком-Инвест" (первая очередь" в Индустриальном парке г.Чебоксары. Цех по производству турбин для автомобилей и сельскохозяйственной техники | 3,8 | 3,8 | 2018 |
| 67 | Первый этап (первая очередь) строительства многофункционального комплекса жилых и общественных зданий со встроенно-пристроенными подземными автостоянками и предприятиями обслуживания населения (поз.48/1, 48/1а, 48/2, 48/2а) в микрорайоне 1А Центральной части г.Чебоксары | 62,598 | 62,598 | 2018 |
| 68 | Реконструкция административно-хозяйственного корпуса по Вурнарскому шоссе, д.7 г.Чебоксары | 0,19 | 0,19 | 2018 |
| 69 | 16-этажный жилой дом с пристроенной котельной, поз.4 мкр. Солнечный | 133 | 133 | 2018 |
| 70 | Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», Чувашская Республика, Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары «Аквапарк «Амазонленд» - 1 этап (1 очередь здание технического помещения, здание туалета) | 4,39 | 4,39 | 2018 |
| 71 | Металло-сервисный центр в составе складских, производственных, административно-бытовых и офисных помещений по пр.Мира, 48а | 4,99 | 4,99 | 2018 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.4 в мкр. «Университетский-2» (2 очередь) | 115,71 | 115,71 | 2018 |
| 73 | Нежилое помещение по ул. И. Яковлева, 39А | 0,25 | 0,25 | 2018 |
| 74 | Общественный центр, поз.32 по ул. Свердлова | 28,82 | 28,82 | 2018 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом, поз.31 со встроенно-пристроенными помещениями и гаражом в микрорайоне 1А центральной части г.Чебоксары (второй этап строительства – блок-секции «А и Б») | 48,64 | 48,64 | 2018 |
| 76 | Многоэтажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания, поз.1 по ул.Л.Комсомола г.Чебоксары(первый этап строительства-блок А) | 40,54 | 40,54 | 2018 |
| 77 | Жилой дом, поз. 39 мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 30,25 | 30,25 | 2018 |
| 78 | Жилой дом, поз. 38 мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 30,25 | 30,25 | 2018 |
| 79 | Производственное здание корпус №1 - 1 этап по пр.Тракторостроителей, Индустриальный парк | 7 | 7,9 | 2018 |
| 80 | Производственная база (ул.Прямая, 79) | - | 5 | 2018 |
| 81 | Коммунально-складские сооружения с.Альгешево, ул.Лесная, д. 2а | 0,21 | - | 2018 |
| 82 | Административное здание по пр.Автозаправочный | 0,31 | 0,31 | 2018 |
| 83 | Пункт проката "Московская набережная" | 0,24 | - | 2018 |
| 84 | 5-этажный многоквартирный жилой дом, поз. 3 в д. Чергаши, Чебоксарский район, д. Чергаши, ул. Пригородная, д. 32 | 22,5 | 22,5 | 2018 |
| 85 | Жилой дом, поз.33 с пристроенной котельной в мкр Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 38 | 38 | 2018 |
| 86 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, позиция 18 (1 и 2 этапы) в 14 микрорайоне НЮР г.Чебоксары | 112,87 | 112,87 | 2018 |
| 87 | Жилой дом по ул. К. Иванова, д. 94 | 80,22 | 80,22 | 2018 |
| 88 | Магазин «Стройхозтовары» по адресу: ул.Цветочная, 58, г. Чебоксары | 0,3 | 0,3 | 2018 |
| 89 | Многоквартирный жилой дом, поз.52 (блоки А, Б) | 53,34 | 53,34 | 2018 |
| 90 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.15 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 93,75 | 93,75 | 2019 |
| 91 | Многоквартирный жилой дом, поз.25 по ул. Лукина в мкр "Университетский - 2" г.Чебоксары | 88,64 | 88,64 | 2019 |
| 92 | Многоквартирный жилой дом, поз.7 по ул. Лукина в мкр "Университетский - 2" г.Чебоксары | 48,28 | 48,28 | 2019 |
| 93 | Многоквартирный жилой дом, поз.6 по ул. Лукина в мкр "Университетский - 2" г.Чебоксары | 78,31 | 78,31 | 2019 |
| 94 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в мкр №2 жилого района "Новый город" | 62,2 | 62,2 | 2019 |
| 95 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест, поз.6 в мкр, ограниченном Эгерским бульваром, ул. Л.Комсомола, Машиностроительный пр., речка Малая Кувшинка | 25,57 | 25,57 | 2019 |
| 96 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест, поз.23 в микрорайоне 5 района ул.Б.Хмельницкого г.Чебоксары | 21,2 | 21,2 | 2019 |
| 97 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз.38 в микрорайоне 3 района ул.Б.Хмельницкого г.Чебоксары | 21,2 | 21,2 | 2019 |
| 98 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз.23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г.Чебоксары | 62,2 | 62,2 | 2019 |
| 99 | Двухэтажное здание общественного обслуживания в г.Чебоксары, поз.1.7а1 | 2,3 | 2,3 | 2019 |
| 100 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 160 мест, поз.1.28 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары | 20 | 20 | 2019 |
| 101 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне "Радужный" г.Чебоксары | 62,2 | 62,2 | 2019 |
| 102 | Дошкольное образовательное учреждение в 14 мкр "НЮР" г.Чебоксары | 25 | 25 | 2019 |
| 103 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.9 жилого района "Новый город" | 56,75 | 56,75 | 2019 |
| 104 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.4 мкр №2 района "Новый город" г.Чебоксары | 56,75 | 56,75 | 2019 |
| 105 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.2.13 мкр №2 района "Новый город" г.Чебоксары | 31 | 31 | 2019 |
| 106 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.2.14 мкр №2 района "Новый город" г.Чебоксары | 31 | 31 | 2019 |
| 107 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.2.12 мкр №2 района "Новый город" г.Чебоксары | 31 | 31 | 2019 |
| 108 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и крышной котельной поз.43 МКР "Солнечный" НЮР по пр.Тракторостроителей г.Чебоксары | 130 | 130 | 2019 |
| 109 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, поз.2 микрорайона, ограниченного улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная г.Чебоксары | 110,85 | 110,85 | 2019 |
| 110 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, поз.1 микрорайона, ограниченного улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная г.Чебоксары | 110,85 | 110,85 | 2019 |
| 111 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.4 и 4а по ул. Ленинского Комсомола, МКР "Кувшинка" | 63,01 | 63,01 | 2019 |
| 112 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности поз.19 (1 очередь) 1очередь VII микрорайона Центр | 51,25 | 51,25 | 2019 |
| 113 | Многоквартирный жилой дом, поз.18 I очередь VII микрорайона Центр г.Чебоксары | 14,91 | 14,91 | 2019 |
| 114 | Многоквартирный жилой дом, поз.21 I очередь VII микрорайона Центр г.Чебоксары | 73 | 73 | 2019 |
| 115 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности, поз.22, I очередь VII мкр центральной части г.Чебоксары | 51,25 | 51,25 | 2019 |
| 116 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности, поз.23, I очередь VII мкр центральной части г.Чебоксары | 26,25 | 26,25 | 2019 |
| 117 | Многоквартирный жилой дом, поз.15 в мкр, ограниченном ул. Водопроводная и ул. К.Иванова г.Чебоксары | 38,8 | 38,8 | 2019 |
| 118 | Многоквартирный жилой дом, поз.11 в мкр, ограниченном ул. Водопроводная и ул. К.Иванова г.Чебоксары | 46,5 | 46,5 | 2019 |
| 119 | Многоквартирный жилой дом, поз.24 в I очереди VII микрорайона центральной части г.Чебоксары | 25 | 25 | 2019 |
| 120 | Жилой дом, поз.40 в мкр Солнечный в НЮР по пр.Тракторостроителей г.Чебоксары | 30,25 | 30,25 | 2019 |
| 121 | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземными автостоянками поз. 13. I этап строительства - подпозиция 13/2, расположенные по адресу мкр 2"А" центральной части г.Чебоксары "Грязевская стрелка" | 72 | 72 | 2019 |
| 122 | Многоквартирный жилой дом, поз.6 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в мкр 2А центральной части г.Чебоксары "Грязевская стрелка", секция 6.1 | 56,5 | 56,5 | 2019 |
| 123 | Многоквартирный жилой дом, поз.6 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в мкр 2А центральной части г.Чебоксары "Грязевская стрелка", секция 6.2 | 56,5 | 56,5 | 2019 |
| 124 | Многоквартирный жилой дом, поз.6 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в мкр 2А центральной части г.Чебоксары "Грязевская стрелка", секция 6.3 | 56,5 | 56,5 | 2019 |
| 125 | Многоквартирный жилой дом, поз.6 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в мкр 2А центральной части г.Чебоксары "Грязевская стрелка", секция 6.4 | 56,5 | 56,5 | 2019 |
| 126 | Многоквартирный жилой дом, расположенный в мкр 2А центральной части г.Чебоксары "Грязевская стрелка" (А,Б,В,Г,Д) | 153 | 153 | 2019 |
| 127 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, поз.1 по ул.Социалистическая | 152,59 | 152,59 | 2019 |
| 128 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания населения и подземной автостоянкой (1 очередь строительства, поз.68) улица Калинина, 3 | 72,16 | 72,16 | 2019 |
| 129 | Здание производственного цеха №2 Индустриального парка г.Чебоксары | 27,6 | 27,6 | 2019 |
| 130 | Жилой дом с пристроенной котельной, поз.20 мкр. "Солнечный" | 107,54 | 107,54 | 2019 |
| 131 | Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной, поз.7 мкр 4 жилого района "Солнечный" | 234 | 234 | 2019 |
| 132 | Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной, поз.8 мкр 4 жилого района "Солнечный" | 195 | 195 | 2019 |
| 133 | Жилой дом, поз.15 со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, котельной и пристроенной подземной автостоянкой в мкр №6а по ул.Чернышевского | 179,6 | 179,6 | 2019 |
| 134 | Многоэтажный жилой дом, поз.33 в мкр №6а по ул.Чернышевского | 51,03 | 51,03 | 2019 |
| 135 | Многоквартирный жилой дом, поз. 70 в мкр. Солнечный в НЮР по пр.Тракторостроителей | 69,32 | 60,75 | 2019 |
| 136 | Многоквартирный жилой дом, поз. 70 в мкр. Солнечный в НЮР по пр.Тракторостроителей | 25 | 25 | 2019 |
| 137 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул.Гайдара, поз. 57 | 93,95 | 93,92 | 2019 |
| 138 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.37 жилого района "Новый город" | 126,56 | 126,56 | 2019 |
| 139 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.36 жилого района "Новый город" | 24,36 | 24,36 | 2019 |
| 140 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, поз.1.44 жилого района "Новый город" | 52,92 | 52,92 | 2019 |
| 141 | Многоквартирный жилой дом, поз.26А по ул.Ярмарочная, 1 Б мкр в центральной части г.Чебоксары | 42,606 | 40,26 | 2019 |
| 142 | Многоквартирный жилой дом поз.26 по ул.Ярмарочная, 1 Б мкр в центральной части г.Чебоксары | 120 | 120 | 2019 |
| 143 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, поз. 47 в 14 мкр НЮР | 80,75 | 80,75 | 2019 |
| 144 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом в 6-16 этажей, поз.42 в 14 мкр НЮР | 130 | 130 | 2019 |
| 145 | 10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и 3-этажные офисные помещения с многоуровневой парковкой и встроенными магазинами, поз.82а, по ул. Калинина в III МКР Центральной части г.Чебоксары | 133,68 | 133,68 | 2020 |
| 146 | Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул.Новоилларионовская г.Чебоксары ЖК "Седьмое небо" | 175,4 | 175,4 | 2020 |
| 147 | Общеобразовательная школа, поз.33 в мкр "Университетский - 2" г.Чебоксары | 57,7 | 57,7 | 2020 |
| 148 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом, поз.46 в 14 мкр НЮР г. Чебоксары | 220 | 220 | 2020 |
| 149 | 9-этажный жилой дом, поз. 8 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 25,75 | 25,75 | 2020 |
| 150 | 9-этажный жилой дом, поз.9 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 58,75 | 58,75 | 2020 |
| 151 | 9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания, поз.5 по ул. Чернышевского, мкр 6А г.Чебоксары | 112,5 | 112,5 | 2020 |
| 152 | Средняя общеобразовательная школа на 1650 ученических мест в мкр III района по ул.Б.Хмельницкого | 260 | 260 | 2020 |
| 153 | Многоквартирный жилой дом, поз.72 мкр "Солнечный" НЮР г.Чебоксары | 25,75 | 25,75 | 2020 |
| 154 | Многоквартирный жилой дом, поз.70 мкр "Солнечный" НЮР г.Чебоксары | 63,25 | 63,25 | 2020 |
| 155 | Многоквартирный жилой дом с крышной котельной, поз.36 | 70 | 70 | 2020 |
| Итого подключаемая нагрузка в 2018-2020 гг. | 8703,44 | 8687,96 |  |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

на 2018-2020 годы

Таблица 2

| № п/п | Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы | г. Чебоксары Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,31 | 12,30 | 12,29 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,20 | 12,19 | 12,17 |
| 3 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год) (ед/км) | 0,76 | 0,75 | 0,74 |
| 4 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед/км) | 6,45 | 6,43 | 6,41 |
| 5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 24,85 | 24,8 | 24,75 |
| 7 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,38 | 18,3 | 18,22 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 0,59 | 0,5964 | 0,5963 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 0,23 | 0,2018 | 0,2018 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 12,3941 | 12,2691 | 12,1441 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0,49 | 0,49 | 0,488 |

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Таблица 3

| № п/п | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | АО «Водоканал» г. Чебоксары Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Показатели качества питьевой воды/наименование мероприятия для достижения показателя |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина в районе бывшего торфобрикетного завода п. Северный (номер скважины 2/02) | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
| 1.2. | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина по ул. Тальниковая, пгт Сосновка | 18,7 | 18,6 | 18,5 |
| 1.3. | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина в районе бывшего торфобрикетного завода п. Северный (номер скважины 1/60) | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| 1.4. | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №11 ОВС «Заовражная» по ул. Заовражная, д. №70 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №10 ОВС «Заовражная» по ул. Заовражная, д. №70 | - | 0 | 0 |
| 1.6. | Реконструкция резервуара чистой воды №2 ОВС «Заовражная» по ул. Заовражная, д. №70 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция технологического и электрического оборудования насосной станции III подъема №2 по пр. Базовый, д. 13А | 0,257 | 0,240 | 0,230 |
| 3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция водопроводных сетей в пгт Сосновка: участок водопроводной сети по ул. Сосновская 0,2 км (реконструкция на полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм); участок водопроводной сети по улице Хвойная 0,4 км (реконструкция на полиэтиленовую трубу диаметром 63 мм); участок водопроводной сети по ул. Сосновская 0,11 км (реконструкция на полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм); участок водопроводной сети по ул.Боровая 0,09 км (реконструкция на полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм) | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| 3.2 | Реконструкция распределительной сети и объектов на распределительной сети г. Чебоксары: Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема № 1 по пр. Ленина, д. № 35а | 14,8 | 14,7 | 14,6 |
| Показатели надежности и бесперебойности |
| 4 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары: |  |  |  |
| 4.1.1 | участок водопроводной сети от дома № 1 по пл. Республики, вдоль ул. Ленинградская, до ул. К. Маркса, д. № 38 (реконструкция на полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | участок водопроводной сети от дома № 38 до дома № 52А по ул. К. Маркса (реконструкция на полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм) | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города |  |  |  |
| 4.2.1 | участок водопроводной сети от дома №112 по ул. Гремячевская до пересечения улицы Гремячевская и Рассветная в пгт. Сосновка | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | участок водопроводной сети от дома №2 до дома № 37 по ул. Юности в пгт. Сосновка | - | - | 0,00 |
| 5 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция канализационных сетей: |  |  |  |
| 5.1.1 | Реконструкция канализационных сетей Новозагородного коллектора. участок сети Новозагородного коллектора в районе ГК "Мирный-2" по ул. Хевешская дом №38 А (реконструкция старых труб на новые санированные железобетонные трубы) | - | - | 0,00 |
| 5.1.2 | Реконструкция канализационных сетей d=800 мм коллектора «Главный», участок сети от камеры гашения по ул.Урицкого, д. 20 до ул.Ярославская, д. 17 (реконструкция на полиэтиленовую трубу диаметром 800 мм) | - | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | Реконструкция напорных линий КНС "Лапсары" (реконструкция сетей на полиэтиленовую трубу 315 мм) | 0,497 | 0,248 | 0,00 |

- Мероприятия по строительству, модернизации и  реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Таблица 4

| N | Наименование мероприятия | Период реализации | Наименование планового показателя надежности, качества и энергетической эффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятия | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|  | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина в районе бывшего торфобрикетного завода п. Северный (номер скважины 2/02) | 2018 г. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
|  | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина по ул. Тальниковая пгт Сосновка | 2019 г. |  | 18,7 | 18,6 | 18,5 |
|  | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина в районе бывшего торфобрикетного завода п. Северный (номер скважины 1/60) | 2019 г. |  | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
|  | Реконструкция резервуара чистой воды №2 ОВС "Заовражная" | 2018 г. |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №11 ОВС «Заовражная» | 2018 г. |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №10 ОВС «Заовражная» | 2019 г. |  | - | 0 | 0 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в пгт Сосновка | 2018-2019 гг. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
|  | Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема №1 | 2018 г. |  | 14,8 | 14,7 | 14,6 |
|  | Реконструкция технологического и электрического оборудования насосной станции III подъема №2 | 2019-2020 гг. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 0,257 | 0,240 | 0,230 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары | 2018-2020 гг. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год) (ед/км) | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция канализационных сетей Новозагородного коллектора. | 2020 г. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед/км) | - | - | 0,00 |
|  | Реконструкция канализационных сетей d=800 мм коллектора Главный | 2019-2020 гг. |  | - | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция напорных линий КНС "Лапсары" | 2018-2020 гг. |  | 0,497 | 0,248 | 0,00 |
|  | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям существующих и строящихся объектов в районах индивидуальной застройки |
|  | Строительство сетей водоотведения в районах индивидуальной застройки города | 2020г. | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения существующих и строящихся объектов в районах индивидуальной застройки |
|  | Строительство биологических очистных сооружений в п. Октябрьский | 2019 г. | Снижение сбросов загрязняющих веществ |
|  | Строительство биологических очистных сооружений в п. Северный | 2018 г. | Снижение сбросов загрязняющих веществ |
|  | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по пр. М.Горького | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. К.Иванова | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=250 мм (пл. Речников) до водовода d=500 мм (ул.Текстильщиков) | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=315 мм (ул. Ярмарочная) до проектируемого водопровода МКР «Серебряные ключи») | 2018 г. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=500 мм (ул. Гагарина) до проектируемого водопровода МКР «Серебряные ключи») | 2019 г. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская | 2018 г. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети по ул.Гражданская от водовода 2d=1000 мм по ул.Эльменя до водовода d=900 мм по ул.Крылова | 2019-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы водоснабжения ПНС СЗР | 2018-2020 гг | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города |
|  | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная» | 2018-2020 гг | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева» | 2019 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Увеличение мощности системы водоотведения КНС "Соляное" | 2018-2020 гг | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Реконструкция системы водоотведения г.Чебоксары для увеличения пропускной способности (реконструкция канализационной сети от Загородного до Новозагородного коллектора в районе автодороги «Вятка») | 2018-2020 гг | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоотведения по ул.К.Иванова | 2019 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 (с увеличением производительности) | 2018 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5 (с увеличением производительности) | 2018 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "Главная" (с увеличением производительности) | 2020 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "ТЭЦ-1" (с увеличением производительности) | 2018 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №10 (с увеличением производительности) | 2018-2019 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "Байконур" (с увеличением производительности) | 2019 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №6 (с увеличением производительности) | 2019 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 «Волжский-3» (с увеличением производительности) | 2019 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города |

- Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | 2018-2020 гг. |

10. Сроки корректировки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа корректируется на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы.

Для осуществления корректировки инвестиционной программы                      АО «Водоканал» представляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Минстрой Чувашии) проект  корректировки инвестиционной программы, разработанный на основании  технического задания на корректировку инвестиционной программы. Проект корректировки инвестиционной программы должен содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их  реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы.

Проект корректировки инвестиционной программы направляется до                  30 августа текущего года регулируемой организацией в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Минстрой Чувашии.

__________________________________________