Внести в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2011 г. № 4-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта 2012 г. № 124-р, от 12 февраля 2015 г. № 79-р) следующие изменения:

в пункте 1 слова «закрытого акционерного общества «ТРИгрупп» заменить словами «общества с ограниченной ответственностью «ТРИгрупп», слова «30 декабря 2018 г.» заменить словами «31 декабря 2020 г.»;

приложение к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики

от 13.01.2011 № 4-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки

инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», Чувашская Республика»  общества с ограниченной ответственностью «ТРИгрупп», имеющего важное экономическое

и социальное значение для Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение разрешения на строительство туристских объектов | ООО «ТРИгрупп»*, администрация г. Чебоксары* | сентябрь 2014 г. – декабрь 2018 г. |
| 2. | Строительство объектов поэтапно, в том числе: | ООО «ТРИгрупп»* |  |
|  | 1 этап – инфраструктура |  | сентябрь 2014 г. – декабрь 2018 г. |
|  | 2 этап – туристские объекты: |  | август 2018 г. – декабрь 2020 г. |
|  | этнографический комплекс с входной зоной административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань» город аттракционов (II очередь) выставочный зал спортивно-развлекательный комплекс зоопарк музейный комплекс «Тухья» комплекс «Аквапарк» |  | август 2018 г. декабрь 2018 г. май 2019 г. июнь 2019 г. октябрь 2019 г. ноябрь 2019 г. декабрь 2020 г. декабрь 2020 г. |
| 3. | Подача в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: этнографический комплекс с входной зоной административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань» город аттракционов (II очередь) выставочный зал спортивно-развлекательный комплекс зоопарк музейный комплекс «Тухья» комплекс «Аквапарк» | ООО «ТРИгрупп»* | август 2018 г. – декабрь 2020 г. август 2018 г. декабрь 2018 г. май 2019 г. июнь 2019 г. октябрь 2019 г. ноябрь 2019 г. декабрь 2020 г. декабрь 2020 г. |
| 4. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: этнографический комплекс с входной зоной административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань» город аттракционов (II очередь) выставочный зал спортивно-развлекательный комплекс зоопарк музейный комплекс «Тухья» комплекс «Аквапарк» | администрация г. Чебоксары* | август 2018 г. – декабрь 2020 г. август 2018 г. декабрь 2018 г. май 2019 г. июнь 2019 г. октябрь 2019 г. ноябрь 2019 г. декабрь 2020 г. декабрь 2020 г. |

_________

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.».

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 							И.Моторин

# Text boxes

17.07.2018

491-р

17.07.2018

491-р