| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЭЛЕК РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЛИКОВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ТЕНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ ЙЫШĂНУ 23.12.2015 ç. 26 № Тени сали |  | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЕНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ## РЕШЕНИЕ 23.12.2015 г. №26 село Тенеево |

Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики на 2015-2020 г.г.»

В целях обеспечения развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации Собрание депутатов Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики  решило:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики на 2015-2020 гг.» (Приложение №1)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Тенеевского

сельского поселения                                                                       Л.Г. Васильева

Приложение №1

к решению Собрания депутатов

Тенеевского сельского поселения

от 23.12.2015г. № 26

Программа комплексного развития

систем коммунальной  инфраструктуры

Тенеевского сельского  поселения

Аликовского  района  Чувашской  Республики

на 2015-2020 гг.

с. Тенеево - 2015

Оглавление

Оглавление...................................................................................................................2

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения ..............................................................................................................3

2. Введение ............................................................................................................................. 4

2.1 Основания для разработки программы .......................................................................... 4

2.2 Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса  Тенеевского   сельского поселения .................................................................................. 5

2.3 Сроки и этапы реализации Программы ......................................................................... 6

2.4 Механизм реализации целевой программы ....................................................................6

2.5 Оценка ожидаемой эффективности .................................................................................7

2.6 Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Тенеевского  сельского поселения ................................................7

3. Краткая характеристика сельского  поселения               .................................................. 7

3.1 Информация о генеральном  плане Тенеевского сельского поселения и схеме   территориального планирования ........................................................................................... 8

3.2 Демографическая ситуация .............................................................................................. 8

3.3 Анализ социально-экономического развития Тенеевского  сельского поселения..9

4. Анализ перспектив развития Тенеевского сельского поселения  ..........................9

5. Анализ существующей системы теплоснабжения............................................................ 10

6. Анализ существующей системы электроснабжения ......................................................  10

7. Анализ существующей системы водоснабжения ............................................................11

8. Анализ существующей организации систем водоотведения ...............................12

9. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов ............12

10. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения  ............................................13

10.1 Основные цели и задачи реализации программы .......................................... 13

10.2 Система программных мероприятий .................................................................14

11 Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского  поселения и их стоимость ...................................................................... 16

12 Ресурсное обеспечение Программы ................................................................ …22

13 Социально-экономическая эффективность реализации Программы ………….22

Программы и контроль над ее выполнением ........................................................ ..23

15 Особенности организации коммунального обслуживания ............................. …24

1. Паспорт программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенеевского сельского поселения на 2015-2020 г. г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разра- ботки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики |
| 4. | Разработчик программы | Администрация Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2020 гг |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются:  Федеральный бюджет,  республиканский бюджет,  местный бюджет района,  финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 5 850 тыс. руб. |
| 9 | Система организации и контроля над ис- полнением Программы | Программа реализуется на всей территории Тенеевского сельского поселения. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация Тенеевского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией сельского поселения проводится ежегодный мониторинг. |

.

2. Введение

2.1 Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенеевского сельского поселения  (далее - Программа) являются:

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

5. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

6. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

7. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

8. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

11. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от

27.06.2011г.):

Согласно ч.3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной  оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

12. Генеральный План развития поселения.

2.2 Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенеевского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенеевского сельского поселения  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения  являются:

 инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

 взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

 обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

 повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

 совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

 совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

муниципального образования;

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

2.3 Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2014 - 2020 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

2.4 Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской  Республики.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

 разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

 передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

 ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

 размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты  реализации Программы, на соответствующий год.

2.5 Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения   на 2015-2020 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в  сельском поселении за счёт:

1. Технологические результаты:

 обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского    поселения;

 ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

 внедрение энергосберегающих технологий;

 снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

 снижение потерь коммунальных ресурсов.

2. Социальные результаты:

 рациональное использование природных ресурсов;

 повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

 снижение себестоимости коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

 плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами  территориального планирования развития района;

 повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального

комплекса района.

2.6 Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктур Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенеевского сельского поселения базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тенеевского  сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тенеевского  сельского поселения в увязке с различными целевыми Программами(федеральными, окружными, муниципальными и др.).

3. Краткая характеристика  Тенеевского  сельского поселения Аликовского района

СЕВЕР

Граница проходит в восточном направлении по северной границе земель бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Прогресс», далее по правому берегу ручья Чаган Сирма до северо – восточной границы земель бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Динамо».

ВОСТОК

Граница проходит по восточным границам земель бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Динамо» в южном направлении переходя безымянный ручей до юго-восточной границы земель бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Динамо».

ЮГ

Граница проходит по южной границе земель бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Динамо» в юго-западном направлении, меняет направление на запад и переходит безымянный ручей, далее проходит южные границы земель бывшего сельскохозяйственного кооператива «Прогресс», далее против течения реки Хирлеп. Затем против течения реки Ураваш, по сельскохозяйственным угодьям того же сельскохозяйственного производственного кооператива на северо-восток.

ЗАПАД

Граница проходит в северном направлении по западной границе земель бывшего сельскохозяйственного кооператива «Прогресс», затем против течения реки Хирлеп в северо-западном направлении, далее против течения реки Штенеш, проходит по западной границе бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Прогресс» до границ земель бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Динамо».

До 1991 –   Тенеевский сельский Совет, до 01.01.2006 г. – Тенеевская сельская администрация. Центр  –  с. Тенеево. В составе населенные пункты: с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы, д. Задние Хирлепы о д. Передние Хирлепы. Всего 411 дворов, 900 человек. Одна школа,  один детсий сад при школе, Тенеевский  ФАП,  Дом культуры, библиотека,  отделение связи, один  спортзал, спортплощадка, пять предприятий торговли. На территории Тенеевского сельского поселения шесть КФХ. Поголовье КРС - 257, в т.ч. коров - 144. Газифицировано: с. Тенеево –   65 дворов, д. Эренары   –  108 двора, д. Кармалы –   60 дворов, д.Задние Хирлепы - 17 дворов, д. Передние Хирлепы - 16 дворов.

3.1 Информация о генеральном  плане  Тенеевского  сельского поселения

Аликовского района и схема территориального планирования

Таблица 3.1.1

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тенеевское сельское поселение | 5255.4 | Утвержден Собранием депутатов Тенеевского сельского поселения от 29.11.2008 года №112 |

Документом территориального планирования является генеральный план Тенеевского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3.2 Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения проведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики, предварительных данных Всероссийской переписи населения. В анализе учтены данные периода 2012-2014годов.

Демографическая ситуация в Тенеевском сельском поселении в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом.

Убыль населения составила 17 человек за последние 10 лет, это высокий показатель, характеризующий демографическую ситуацию как неблагоприятную. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста.

Таблица 3.2.1.

| Населенные пункты | Количество человек |  |  | Прирост (+) /Убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| с.Тенеево | 257 | 238 | 227 | -16 |
| д.Кармалы | 205 | 198 | 195 | -6 |
| дЭренары | 360 | 337 | 343 | -28 |
| д.Задние Хирлепы | 41 | 40 | 46 | -6 |
| д. Передние Хирлепы | 71 | 68 | 70 | -4 |
| ИТОГО |  |  |  |  |

3.3 Анализ социально-экономического развития сельского поселения

В экономической сфере Тенеевского сельского поселения можно выделить следующие основные тенденции:

 на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;

 низкая инвестиционная активность.

Основными отраслями экономики сельского поселения является ЛПХ и малое предпринимательство. Направления деятельности малых предприятий:

 производство мясо-молочной продукции;

 торговля.

Основными проблемами развития сельского хозяйства в сельском поселении являются:

-	более эффективное использование земли путем повышения плодородия почв, применение       средств       защиты       растений       и       минеральных       удобрений, совершенствования     структуры     посевных     площадей     и     внедрения семян высокоурожайных сортов;

- наращивание объемов производства продукции растениеводства и животноводства, путем внедрения высокоэффективных технологий с минимальными затратами и получением качественной продукции;

- обновление  и  изменение  машин  и  оборудования,  под  высокоэффективные технологии;

- совершенствование   системы   оплаты   труда   по   конечным   результатам   и
повышение заинтересованности владельцев земельных долей, имущественных паев и
акций в их результативности;

- улучшение условий жизни селян.

- создание условий для развития личных подсобных хозяйств с привлечением
кредитов банков;

привлечение предпринимателей в целях создания интегрированных формирований с участием неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий, способных осуществить их оздоровление, восстановление основных средств, внедрение прогрессивных организационных и технологических методов хозяйствования.

Одной из важнейших задач является обеспечении животноводства высококачественными кормами в потребном количестве. Для этого в Программе предусматриваются меры по расширению площадей под многолетние травы, увеличению урожайности кормовых угодий и на этой основе повышению выхода кормовых единиц с 1 гектаров посевов. Это позволит увеличить валовой сбор кормов. От объема производства зерновые, картофель и овощи реализуются в пределах 30-80 процентов, остальная часть потребляется самим населением поселения и выделяется животноводству.

В обеспечении скота, находящиеся в личных подворьях широко используются выделенные для этой цели земли в пределах до одного гектара.

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы поселения и решение социальных проблем.

Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит администрации поселения. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Поселение относится к группе муниципальных образований с  удовлетворительной ситуацией на рынке труда.

Социальная сфера

В сельском поселении работает 1 учреждение  культуры:

1. Тенеевский сельский дом культуры;

Действует  1 библиотека:

-Тенеевская   сельская  библиотека.

Система образования  Тенеевского  сельского поселения  Аликовского  района представлена МБОУ «Тенеевская ООШ».

Система здравоохранения представлена Тенеевским ФАПом.  При необходимости пациенты госпитализируются в Аликовскую  районную больницу.

Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы Тенеевского сельского поселения Аликовского  района позволяют сделать вывод о том, что уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы в сфере обеспечения  населения медицинской помощью, услугами спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений.

4. Анализ  перспектив развития  Тенеевского  сельского поселения.

В связи с тем, что бюджет Тенеевского сельского поселения не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2020 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 70% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и  большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличения имеющейся нагрузки не будет.

5. Анализ   существующей  системы  теплоснабжения.

Теплоснабжение на территории Тенеевского сельского поселения  в  индивидуальных жилых  домах осуществляется  от индивидуальных   газовых котлов и печей.

6. Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение Тенеевского  сельского поселения осуществляется от централизованных источников Северного   филиала ОАО «МРСК Волги- Чувашэнерго» используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Аликовского   района  является ОАО «Шумерлинское РЭС Северного  ПО филиала ОАО  «МРСК Волги» Чувашэнерго» .

Протяженность сетей по низкой стороне (0,4 кВ) более 2 километров, что приводит к значительным падениям напряжения в конце линии. В связи со значительным изменением распределения нагрузок от первоначального проекта следуют «большие перекосы по фазам» и низкое  качество электроэнергии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

В перспективе необходимо изменить схему распределительной сети 10 кВ, что позволит в целом, обеспечить надежность питания и соответствие требованиям ПУЭ (п. 1.2.17-1.2.21) и действующим нормативным документам.

Использование при реконструкции сети 10 кВ имеющиеся радиальные схемы с секционирующими перемычками (а также строительство дополнительных секционирующих перемычек), распределительные пункты 10 кВ, двухтрансформаторных подстанций с АВР-0,4 кВ обеспечит  требуемый уровень надёжности, в том числе для питания потребителей I и II категории надежности электроснабжения.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

7. Анализ существующей системы водоснабжения.

Централизованное водоснабжение на территории Тенеевского сельского поселения отсутствует.  Население забор воды  осуществляет – из колодцев и из домашних скважин.  За период с 2015 по 2020 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

 Обеспечение населенных пунктов поселения питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам

 заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей;

 провести ремонт и реконструкцию водонапорной башни;

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на терри-

тории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

8. Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная канализация на территории сельского поселения не имеется.   Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Данной Программой предусматривается обеспечения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации.

9. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов  Тенеевского  сельского  поселения.

Вывоз ТБО  Тенеевского сельского поселения, осуществляется на полигон ТБО с. Аликово. На территории сельского поселения имеются 3 мест для  временного  складирования  мусора. Вывоз ТБО осуществляется подрядчиком  1 раз в неделю. Возникающие время от времени места захламления регулярно убираются силами  сельского поселения.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО

- переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

1. Экологические проблемы:

 содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами

(мусоросборниками).

2. Экономические проблемы:

 недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

 налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3. Социальные проблемы:

 практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

 отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

 не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4. Организационные проблемы:

 недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

 отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

10. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Тенеевского сельского поселения:

10.1 Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Тенеевского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения. Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период до 2020 года являются:

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-,водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

 приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

 повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Тенеевского сельского поселения.

10.2 Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения. Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2015 – 2020 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

 степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

 наличие морально и физически устаревшего оборудования;

 недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

 наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

 приоритетные задачи развития Тенеевского сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей  и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения;

1.2. Система водоотведения.

15. Основной целью реализации мероприятий направления является:

 развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

 обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

 увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

Направление 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

 надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

 оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

 обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2 Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

 удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

 создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;

 развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

 улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

 улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия Программы  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры

Таблица 11.1

| № п.п | Наименование модернизируемо- го или строящегося объекта | Наименование мероприятия | Мощность | Количество | Финансовые затраты, тыс. руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт водонапорной башни | Замена устаревшего оборудования |  |  |  |  | Снижение потерь воды |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопроводной сети | Замена изношенной сети |  |  |  |  | Снижение потерь воды |
| 1.3 | Установка индивидуальных приборов учета | Установка приборов |  |  |  |  | Учет фактического потребления |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена устаревшей теплотрассы |  |  |  |  |  | Уменьшение тепловых потерь |
| 2.2 | Установка приборов учета |  |  |  |  |  | Учет фактического потребления |
| 3 | Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция сетей электроснабжения (ЛЭП на СИП) | Замена сетей 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Замена установленных ламп ДРЛ на энеросберегающие | Замена ламп |  |  |  |  | Повышение уровня благоустройства |
| 4 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зачистка стихийных свалок | Уборка свалок |  |  |  |  | Улучшение санитарно-эпидимической ситуации |
| 4.2 | Установка новых контейнеров | установка |  |  |  |  | Сокращение числа несанкционированных свалок |
| 5 | Подготовка технической документации |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка генерального плана | имеется |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Разработка схем теплоснабжения | имеется |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Разработка схем водоснабжения | имеется |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Разработка энергетического паспорта | имеется |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Разработка проектной документации на ремонт теплотрассы и водопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |

Финансирование  мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы водоснабжения

Таблица 11.3

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ветхих участков водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка индивидуальных приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |

Системы электроснабжения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Реконструкция сетей электроснабжения ( ЛЭП на СИП) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения. Замена ламп ДРЛ наэнергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Утилизация ТБО

Таблица 11.5

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Зачистка стихийных свалок |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка новых контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Техническая документация

Таблица 11.6

| Наименование мероприятия | Обьем финансирования,тыс.рубл. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Разработка генплана | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем теплоснабжения | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на ремонт теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на ремонт водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |

12. Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент  функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

 инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

 инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня

.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2015-2020 гг.

13. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

 снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

 повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

 совершенствование взаимодействия с потребителями;

 снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически  не потребленные услуги;

14. Механизм реализации .Программы и контроль над ее выполнением

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Тенеевского сельского поселения  на 2015-2020 годы осуществляется Администрацией  Тенеевского сельского поселения Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

 проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

 реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

 проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

 сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

 мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

 обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

 подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития  Тенеевского сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

 представление в установленный Администрацией срок по  установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

 выполнение программных мероприятий за отчетный период;

 целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией  Аликовского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением- основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Тенеевского сельского поселения  осуществляет Глава Тенеевского сельского поселения или назначенное ответственное  лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

Целесообразно размещение в помещении администрации сельского поселения информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.