УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

города Чебоксары по вопросам ЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Филиппов

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**План-график проведения акций по уборке территории города Чебоксары в осенний период 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Район** | **Место проведения акции** | **Площадь (га)** | **Дата проведения акции**  **(по согласованию)** | **Участники акции** | **Виды работ** | **Ответственные исполнители** |
| Калининский район | МУК МК «Победа» | 28,5 га  Сектор А – 7,5  Сектор Б – 7,0  Сектор В – 6,2  Сектор Г – 7,8 | 22.09.2018 г. | - МКУ «Земельное управление» (сектор А);  - Горкомимущество( сектор Б);  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары»; | Уборка случайного мусора | Администрация Калининского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Силюков Л.С. тел. 89053476647) , подрядная организация |
| лесной массив за ДК Тракторостроителей | 4,02 га  Сектор В – 4,02 | 24.09.2018 г. | - «Чебоксарский машиностроительный техникум» (сектор В);  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Калининского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары», (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242, Солдатова Е.А. тел. 89051992636) подрядная организация |
| лесной массив за ДК Тракторостроителей | 20,02 га  Сектор А – 6,0  Сектор Б – 5,5  Сектор В – 4,02  Сектор Г – 4,5 | 29.09.2018 г. | - Министерство физической культуры и спорта Чувашской РРРеспублики  - Министерство финансов Чувашской Республики (сектор А) | Уборка случайного мусора | Администрация  Калининского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Силюков Л.С. тел. 89053476647), подрядная организация |
| Бауманский лес | 5 га  Сектор А – 2,7  Сектор Б – 2,3 | 27.09.2018 г. | - ЧГСХА (сектор А) | Уборка случайного мусора | Администрация Калининского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242, Солдатова Е.А. тел. 89051992636), подрядная организация |
| 04.10.2018 г. | ЧГПУ (сектор Б) |
| Бауманский лес | 5 га  Сектор А – 2,7  Сектор Б – 2,3 | 06.10.2018 г. | - Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (сектор А);  - Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и ситуациям (сектор Б);  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Ленинского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Силюков Л.С. тел. 89053476647), подрядная организация |
| Обиковский лес | 5 га  Сектор А – 2,2  Сектор Б – 2,8 | 10.10.2018 г. | - «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» (2 корпус сектор А)  - «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» (3 корпус сектор Б)  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Калининского района г. Чебоксары, Администрация пос. Южный, Альгешево  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242, Солдатова Е.А. тел. 89051992636), подрядная организация |
| Ленинский район | Сквер им. В.И. Чапаева | 6,6 га  Сектор А – 3,6  Сектор Б – 3,0 | 22.09.2018 г. | - Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (сектор А);  - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Ленинского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Кутузов А.В., 89674723033), подрядная организация |
| Прилегающая территория между Администрацией Главы Республики и Заливом (косогор) | 5,7 га  Сектор А – 1,3  Сектор Б – 1,7  Сектор В – 1,6  Сектор Г – 1,1 | 29.09.2018 г. | - Администрация Главы Республики (сектор А, Б);  - Госсовет ЧР (сектор В, Г);  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Ленинского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Силюков Л.С. тел. 89053476647), подрядная организация |
| Прибрежная зона р. Сугутка | 2,5 га  Сектор А – 2,5 | 28.09.2018 г. | - Общественная организация «Зеленый город» (сектор А);  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242, Солдатова Е.А. тел. 89051992636), подрядная организация |
| Прибрежная зона р. Трусиха | 2 га  Сектор А – 2,0 | 21.09.2018 г. | - Общественная организация «Зеленый город» (сектор А)  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242, Солдатова Е.А. тел. 89051992636), подрядная организация |
| Дубовая роща | 12га  Сектор А – 6,0  Сектор Б – 6,0 | 17.10.2018 г. | - «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» (1 корпус сектор А);  - «Чебоксарский экономико-технологический колледж» (2 корпус сектор Б)  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Ленинского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары», (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242, Солдатова Е.А. тел. 89051992636), подрядная организация |
| Московский район | Территория у монумента «Мать Покровительница» | 4 га  Сектор А – 1,7  Сектор Б – 2,3 | 22.09.2018 г. | - Управление федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии (сектор А);  - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чувашии (сектор Б);  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Московского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Андреева О.В. тел. 89063802413), подрядная организация |
| Лесной массив  « Роща Гузовского» | 1 га  Сектор А – 1,0 | 22.09.2018 г. | Сотрудники ООО «Сальва- аптеки ВИТА» | Уборка случайного мусора | Администрация Московского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242), подрядная организация |
| Сквер им. М. Горького  (пр. М. Горького, 15 В) | 2 га  Сектор А – 2,0 | 29.09.2018 г. | - Министерство здравоохранения Чувашской Республики (сектор А);  - Государственная жилищная инспекция Чувашии (сектор А);  - МБУ «Управление экологии г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Московского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Андреева О.В. тел. 89063802413), подрядная организация |
| Сквер им. Пирогова  (ул. Пирогова, 8 кор. 1) | 1,3 га  Сектор А – 1,3 | 06.10.2018 г. | - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ЧР;  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | Администрация Московского района г. Чебоксары,  МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Андреева О.В. тел. 89063802413), подрядная организация |
| Лесной массив по  ул. Пирогова | 1,3 га  Сектор А – 1,3 | 19.10.2018 г. | - «Чебоксарский медицинский колледж» (сектор А),  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242, Солдатова Е.А. тел. 89051992636), подрядная организация |
| Берендеевский лес | 1,5 га  Сектор А – 1,5 | 12.10.2018 г. | - ЧГУ им Ульянова (Сектор А),  - МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» | Уборка случайного мусора | МБУ «Управление экологии  г. Чебоксары» (Анисимов Д.В. тел. . 88352231242, Солдатова Е.А. тел. 89051992636), подрядная организация |

**Дата и время проведения акций будет согласовано с участниками акции и корректироваться в соответствии с погодными условиями.**

И.о. начальника учреждения Д.В. Гордеев