О ходе выполнения дорожных работ

на территории Новочебоксарска

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено выполнение работ на 10 участках автодорог г. Новочебоксарска протяженностью более 10 км. (ул. Коммунальная, ул. Строителей, переулок Школьный, ул. Коммунистическая, ул. Терешковой, переулок Химиков, ул. Заводская, ул. Речная, Речной бульвар – автомобильные дороги местного значения), замена барьерного ограждения автомобильного моста по ул. Советская, д. 1 и замена светофорного объекта по ул. Винокурова на пересечении с ул. Первомайская.

Объем финансирования в 2018 году составляет 93,5 млн. рублей, в том числе:

субсидии федерального бюджета 46,8 млн. рублей;

средства республиканского бюджета 37,4 млн. рублей;

средства местных бюджетов 9,3 млн. рублей.

Все работы выполнены в срок, приняты.

28.09.2018 г. подписан Муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Дорстройсервис» на проведение работ по ремонту моста по ул.Советская (2 этап) на сумму 26,7 млн. руб. Срок выполнения работ по контракту — 45 рабочих дней. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

В 2019 году рамках реализации подпрограммы «Безопасные и качественные дороги» в городе Новочебоксарске запланированы работы по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Промышленная, от ул. Максима Иванова до Нерудстрома.

В целях реализации данного проекта проведен аукцион на разработку проектно-сметной документации и заключен Муниципальный контракт с проектной организацией ООО «Градопроект». Срок сдачи проектной документации до 29 ноября 2018 года.

Так же заключен договор на выполнение работ по первичной диагностике технического состояния автомобильной дороги по ул. Промышленная (включая все ответвления автодороги), в том числе участок дороги до 3 площадки Химпрома, кольцевое движение и подъезд к пожарной части. Срок выполнение контракта — октябрь 2018 года.

В рамках муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в 2018 году в мае объявлен  аукцион на сумму 12,6 млн.руб., а 04.06.2018 г. проведен и заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО СК «РУСАВТОДОР» на ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части с заменой бортового камня 17-и внутридворовых территорий и 5 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, общей площадью 12,669 тыс. кв. метров, на сумму 10,2 млн. руб., по следующим адресам:

- ул.Винокурова д.22, д.77, д.123;

- ул.Парковая д.9, д.11;

- б-р Гидростроителей д.14,д.20;

- ул.Коммунитическая д.12, д.32, д.34;

- ул.Восточная д.11;

- ул.Пионерская д.11, д.11А;

- ул.В.Интернационалистов д.15;

- ул.10 Пятилетки д.20;

- ул.Советская д.2;

- ул.Строителей д.42.

По состоянию на 13.10.2018 г. часть дворовых территорий, 5 736,835 тыс. руб., принята и оплачена. По принятию остальных дворовых территорий ведется претензионная работа.

На сумму экономии в 2,5 млн. руб. объявлен новый аукцион на ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части с заменой бортового камня 6-и внутридворовых территорий общей площадью 2,473 тыс. кв. метров. Подрядная организация ООО «ЭКО».

- ул. Парковая, д. 13;

- б-р Гидростроителей, д. д. 12, 16, 18;

- ул. Восточная д. 1;

- ул. Советская д. 61

По состоянию на 13.10.2018 года работы выполнены в полном объеме, ведется приемка выполненных работ.

Проведен аукцион на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Промышленная (от ул. Терешковой до ул. Силикатная) протяженностью 1,114 км. Заключен муниципальный контракт с ИП Данилов на сумму 14 598 239 тыс. руб. В настоящее время работы завершены и оплачены в полном объеме.

На сумму экономии в 4 484,428 тыс. руб. проведены два аукциона:

1. Приведение в нормативное состояние остановок общественного транспорта в МК/Р Иваново и возле школы №18 по ул. Первомайская на сумму 2093,399 тыс. руб. Муниципальный контракт будет заключен с подрядной организацией ООО «Благоустройство». Срок выполнения контракта 30 дней с момента подписания контракта. Работы начаты.

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия местного проезда ул. Советской, на участке автомобильной дороги от заезда к д. № 2 до д. № 8, площадью 2400 кв.м. в г. Новочебоксарске Чувашской Республики на сумму 23912,029. Срок проведения аукциона 15.10.2018 г. Срок выполнения работ 15 дней с момента заключения контракта.

За счет средств местного бюджета города Новочебоксарска проведены аукционы:

1. На установку светофоров типа Т-7, возле общеобразовательных учреждений на сумму  1 181 900 тыс. руб. МК подписан с подрядной организацией ИП Морозова Е.А. 26.09.2018 г. В настоящее время ведутся работы.

2. На приведение в нормативное состояние пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Советская возле д. 49 а в городе Новочебоксарске на сумму 1 780 120 тыс. руб. Подрядная организация ООО «Благоустройство».

3. Ремонт ливневой канализации по адресу ул. Промышленная на участке от           д. 27/11 ул. Промышленной до 27/8 по ул. Промышленная на сумму 999 тыс. руб. Проведение аукциона запланировано на 15.10.2018 г.

4. Приведение площадки под весовой контроль в нормативное состояние на участке автодороги по ул. Промышленная на сумму 944, 853 тыс. руб. Проведение аукциона запланировано на 15.10.2018 г.

5. Для направления пешеходов на пешеходный переход возле образовательных учреждений, установлены перильные ограждения  протяженностью более 582 п.м. на сумму 465 тыс. руб.: (5 учреждений)

- по ул. Парковая (школа №10),

- по ул. Силикатная (школа №11),

- по ул. Комсомольская (школа №4 и №5)

- по ул.Молодежная (школа №2), так же возле СОШ обновлена искусственная неровоность.

Таким образом возле всех общеобразовательных школ в городе Новочебоксарске на пешеходных переходах установлены перильные ограждения.

Перильные ограждения установлены на пересечении автомобильных дорог по ул. Винокурова и Пионерская протяженностью 500 м на сумму 480 тыс. руб.

В 2018 году запланировано проведение аукциона на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Винокурова (4 этап). На сумму 74 566,340 тыс. руб. Согласно условиям контракта выполнение работ предусмотрено в течении 3-х лет. При этом выполнение работ в 2018 году запланировано на сумму 27 006,500 тыс. руб.