| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЙÊПРЕÇ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЭНТРИЕЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 19.02.2019 ç. 9 № Энтриел ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.02.2019 г. № 9 деревня Андреевка |

О создании противопаводковой комиссии

на территории Андреевского сельского поселения

Для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2019 году на территории Андреевского сельского поселения, администрация Андреевского сельского поселения Ибресинского района постановляет:

- Создать комиссию в следующем составе:

Коннов С.В.   –  глава Андреевского сельского поселения Ибресинского района (председатель комиссии);

Петрова О.А. – главный специалист-эксперт администрации Андреевского сельского поселения (ответственный секретарь).

Члены комиссии:

Лаврентьев А.П. -   депутат избирательного округа № 1 (по согласованию);

Григорьев В.Н. -   депутат избирательного округа № 4 (по согласованию);

Николаев А.А. -  депутат избирательного округа № 3 (по  согласованию);

Васильев С.П.  – депутат избирательного округа № 12 (по  согласованию);

Максимов Н.М. – главный инженер ОАО «Рассвет» (по согласованию).

2. Возложить на противопаводковую комиссию обеспечение безопасности людей и сохранности имущества и других ценностей в период паводков, а также выполнения мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод 2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на  себя.

Глава Андреевского

сельского поселения:                                                                      С.В. Коннов

УТВЕРЖДАЮ

Глава Андреевского

сельского  поселения

С.В. Коннов

ПЛАН

основных мероприятий на период пропуска весеннего паводка

в 2019 году на территории Андреевского сельского поселения

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать обследование ледового покрова водохранилищ с целью оценки возможности образования заторов | в конце февраля 2019 г. | Члены комиссии, глава сельского поселения |
| 2. | Подготовить аварийный запас материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда, машин и механизмов | до 15 марта 2019 года | Члены комиссии, глава сельского поселения |
| 3. | Произвести расчистку русел под мостовыми переходами, открыть отверстия в водопропускных трубах | до 1 апреля 2019 года | Глава сельского поселения |
| 4. | Очистить обочины и откосы земляного полотна от образованных валов и от снега | до 1 апреля 2019 года | Глава сельского поселения, ОАО «Рассвет» |
| 5. | Произвести околку льда у опор и ледорезов мостовых переходов и других сооружений | до 1 апреля 2019 года | Глава сельского поселения |
| 6. | Обследовать техническое состояние плотин, мостовых переходов, находящихся на автодорогах, гидротехнических и других инженерных сооружений, очистных сооружений, водозаборных узлов, а также постоянно обследовать состояние автодорог | постоянно | Глава сельского поселения, члены комиссии |
| 7. | Информировать через средства массовой информации о прогнозе погоды и предполагаемом уровне весеннего половодья, о сроках ограничения или закрытия движения автотранспорта в населенных пунктах | до 1 апреля 2019 года | Глава сельского поселения |
| 8. | Очистить водоотводные каналы вокруг водоемов и других сооружений | до 20 марта 2019 года | Глава сельского поселения |
| 9. | Организовать дежурство по охране искусственных сооружений на автодорогах, гидротехнических сооружениях, жилых домов и других зданий и сооружений во время паводка и ледохода | с 20 марта 2019 года | Глава сельского поселения |
| 10. | Осуществлять контроль за соблюдением правил пользования дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам населенных пунктов | на весь период ограничения | Администрация сельского поселения |
| 11. | Обеспечить работу оперативного штаба в усиленном составе и готовность выездной оперативной группы | на период весеннего паводка | Администрация сельского поселения |