|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республикин****Шупашкар районěнчи****Кăшавăш ял** **поселенийĕн** **администрацийĕ****ЙЫШĂНУ****29.11.2019 г. № 128** **Кăрмăш ялě** |  |  **Чувашская Республика****Чебоксарский район****Администрация**  **Кшаушского****сельского поселения****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****29.11.2019 г. № 128****деревня Курмыши** |

**О внесении изменений в постановление**

**№ 16 от 02.04.2014 г. администрации**

**Кшаушского сельского поселения**

**Чебоксарского района схемы**

 **водоснабжения и водоотведения**

 В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законам от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района п о с т а н о в л я е т:

1. В приложении к постановлению № 16 от 02.04.2014 г. администрации Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района схемы водоснабжения и водоотведения:

- в разделе 1 схема водоснабжения пункте 1.5 таблицу №7 ведомость объемов и стоимости работ изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Период реализации мероприятия, годы** | **Срок ввода в эксплуатацию** | **Инвестиции в создание и (или) реконструкцию объекта, тыс. руб. без НДС** |
| 1 |  Замена трубопроводов водоснабжения:от дома № 10 по ул. Молодежная до перекрестка ул. Зеленая,  д. Курмыши ( 100 м, ПДН ∅ 63);от дома № 10 по ул. Молодежная до мясного цеха д. Курмыши (50 м, ПДН ∅ 63);В результате реализаций мероприятий уменьшится количество аварий на водопроводной трассе, удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе, тем самым повлечет уменьшение себестоимости воды. | 2020 | 2020 | 100 |
| 2 | Замена трубопроводов водоснабжения:от дома № 38 по ул. Школьная до перекрестка ул. Новая с. Янгильдино (200 м, ПДН ∅ 63). Осуществление данных мероприятий предусмотрено путем замены стальной трубы на ПНД 63 мм длиной участка 200 м. В результате реализаций мероприятий уменьшится количество аварий на водопроводной трассе, удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе, тем самым повлечет уменьшение себестоимости воды. | 2023 | 2023 | 150 |
| 3 | Модернизация 1-го подъема с установкой щита управления безопасности и регулировки с частотным преобразователем. В результате реализаций мероприятий уменьшится удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе закачивания воды в водонапорную башню, обезопасит работу глубинного насоса и срок его эксплуатации. | 2022 | 2022 | 250 |
| 4 | Установка приборов учета воды-8 шт.В результате реализаций мероприятий уменьшится потери воды на трассе и будет организован учет поднятия воды со скважин. | 2021 | 2021 | 120 |

- в разделе 2 схема водоотведения, пункте 2.5 таблицу №10 ведомость объемов и стоимости работ изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Период реализации мероприятия, годы** | **Срок ввода в эксплуатацию** | **Инвестиции в создание и (или) реконструкцию объекта, тыс. руб. без НДС** |
| 1 | Замена участка канализационной трассы от дома № 14 по ул. Молодежная, д. Курмыши до реки Ошнаушка ( 200 м, ∅200) Износ канализационных сетей и колодцев к 2018 году составляет 60%. При сильном износе существует высокая вероятность повреждения канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт.  В целях снижения уровня их износа предполагается замена сетей на полиэтиловые. Они изготавливаются из специальной марки полиэтилена повышенной плотности и обладают высокой ударопрочностью. В результате реализаций мероприятий уменьшится количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год до 2,28ед./км. | 2024 | 2024 | 260 |

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в издании «Ведомости Чебоксарского района» и подлежит размещению на официальном сайте Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района.

Глава администрации Кшаушского С.И. Мульдияров

 сельского поселения