

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ШЁМЁРШЁ РАЙОН,** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН** |
| **КИВ, ЧУКАЛ**  **ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙ,Н**  **АДМИНИСТРАЦИЙ,**  ЙЫШЁНУ  «23» раштав 2016 = №69  Кив. Чукал ял. | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СТАРОЧУКАЛЬСКОГО**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «23»\_ декабря\_2016 г. № 69  деревня Старые Чукалы |

[**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  на 2016-2020 г.г**](garantf1://17465688.0/)

                    В соответствии в соответствии с Постановлением Российской Федерации               № 1050 от 01.10.2015 г. «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», **Администрация Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е т:**

                    1. Утвердить прилагаемую Программу [комплексного развития социальной инфраструктуры Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  на 2016-2020 г.г](garantf1://17465688.0/).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2016 года.

Глава Старочукальского сельского поселения

Шемуршинского района Чувашской Республики А.В.Чамеев.

Утверждена

постановлением администрации

Старочукальского сельского поселения

Шемуршинского района Чувашской Республики

                                           от 23.12.2016 №69

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**Старочукальского сельского поселений Шемуршинского района Чувашской Республики**

**на 2016-2021 г.г.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2016-2020 г.г. |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения от 25.11.2008г.№ 3 «Об утверждении Генерального плана развития Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики;  -Устав муниципального образования Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики;  -  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики: д. Старые Чукалы, ул. Комсомольская, д. 77 |
| Цели и задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения |
| Целевые показатели       (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год,  -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями;  доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену;  -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования;  -площадь торговых предприятий;  -количество посадочных мест на предприятиях общественного питания;  -количество предприятий бытового обслуживания;  -количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ  -количество посещений в поликлинике. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры  -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы,  -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  -строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов всех уровней в сумме 16 935 тыс. руб.в т.ч.:  федеральный бюджет - 0 тыс.руб.  республиканский бюджет - 16800 тыс. руб.  бюджет района - 0 тыс. руб.  бюджет поселения - 135 тыс. руб.  внебюджетные средства — 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. Обеспеченность граждан жильём, нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей |

1. **Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района**

**Чувашской Республики**

       В состав территории Старочукальского сельского поселения входят: деревня Старые Чукалы, село Шамкино. Площадь поселения 3206, 05 га. Общая площадь жилых помещений составляет 26,88 тыс. кв.м. Численность населения сельского поселения составляет 915 человек. Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

* МБОУ «Старочукальская ООШ»  с нормативной вместимостью 360 мест и фактическим количеством учеников -64 чел.(т.е. Дефицит ученических мест составляет 65%.
* Детский сад при МБОУ  «Старочукальская ООШ » на 20 мест и с фактическим пребыванием детей - 22 чел.

Состояние зданий удовлетворительное, в 2013 году годы проведен капитальный ремонт здания Старочукальского СДК.

        В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

* 1 библиотека (не считая школьной);
* один сельский клуб.

           Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Старочукальском сельском поселении близкая к нормативной.

         В сфере здравоохранения на территории поселения работают:

- Старочукальский фельдшерский пункт.

           На территории Старочукальского сельского поселения активно ведётся жилищное строительство как на старых улицах вместо ветхих домов, так и в новых улицах. В 2016 году введено в строй 950кв. м.

        В последние годы быстрыми темпами развивается торговое обслуживание: На территории поселения функционируют 2 частных магазина, обеспечивающие товарами жителей поселения.            В ближайшие годы, в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья объём жилищного строительства сокращается. Проблема жилищного строительства в том, что ведётся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта,  торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

     Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселения.

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

* Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;
* обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения;
* сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения;
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры.

Сроки реализации Программы с 2016-2020 г.

**II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного поселения | Наименование территории по генеральному плану | количество , площадъ | Стоимость работ, млн.руб. | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый  непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) программы |
| Планируемые объекты жилищного фонда | | | |  |  |  |  |  |
| Д.Старые Чукалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилья (строительство новых домов) | 10 | 7,4 |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере местного самоуправления | | | |  |  |  |  |  |
| Д.Старые Чукалы | Строительство автодороги ул.Пионерская , Сосновка -1 этап  Строительство автодороги ул.Комсомольская -2 этап |  | 7500  9300 |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере культуры | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере образования | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере здравоохранения | | | |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания | | | |  |  |  |  |  |

 III. Оценка **объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования, | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | итого |
| год |
| 2016 | -------------- |  |  | 135 |  | 135 |
| 2017 | -------------- | 7500 |  | --- |  | 7500 |
| 2018 |  | 9300 |  |  |  | 9300 |
| 2019 | - | ---- | ----- |  | ---- |  |
| 2020 | ------------ | ---------- | ---------- | --------- |  |  |
| 2021-2025 | ------------- | ----------- |  |  |  |  |
| Всего: |  | 16800 |  | 135 |  | 16935 |

б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | всего |
| образование | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| здравоохранение | --------------- | -------------- | ------------ | ------------- | --------------- | ------------ |
| проектирование и  планировка территории |  |  |  | 135 |  | 135 |
| жилищное  строительство |  |  |  |  |  |  |
| прочие объекты |  | 16800 |  |  |  | 16800 |

**IV. Целевые индикаторы программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения  индикаторов целей  Программы | промежуточные значения индикаторов | | | |
| 2016 | 2020 | 2025 |  |
| площадь жилых помещений  введенная в эксплуатацию за год | м2 | 650 | 900 | 1100 |  |
| доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 92% | 100% | 100% |  |
| вместимость   клубов, библиотек, | кол-во мест | 200 | 200 | 200 |  |

**V. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

 В результате реализации данной Программы произойдёт застройка жилыми домами населенных пунктов сельского поселения в соответствии с Генеральным планом.

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.