Чёваш РеспубликиН

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская Республика

администрация

города ШумерлЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ 2019 =. _________№	            17.04.2019 г. № 447

+.м.рле хули	        г. Шумерля

О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 07 марта 2014 года № 195

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Законом чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики, постановлением администрации города Шумерля от 30 октября 2013 года № 896 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики»  Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу  города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 07 марта 2014 года № 195 (далее – муниципальная программа, Программа), изложив ее в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Шумерля от 30 ноября 2016 года № 465 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Шумерля от 07 марта 2014 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы города Шумерли «Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации							              А.Д. Григорьев

Маркина Т.В.,

2-60-54

Приложение

к постановлению администрации города Шумерля

от 17.04.2019 г. № 447

# Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики

# «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы»

- Паспорт
муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики

- «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - | отсутствуют |
| Структура муниципальной программы: Подпрограммы | - | «Автомобильные дороги»; «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Цели муниципальной программы | - | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования в городе Шумерле; повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса города Шумерля Чувашской Республики, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики города, подъема уровня и качества жизни населения; формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - | формирование сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям развивающейся экономики; развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения города Шумерля; повышение уровня безопасности на транспорте; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Шумерля; повышения качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | достижение к 2021 году следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием – 46,6 км. увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до 60% общего количества дворовых территорий и проездов; сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; сокращение количества концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| Сроки реализации муниципальной программы | - | 2014-2020 годы |
| Объемы средств бюджета города Шумерля на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | - | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014–2020 годах составляет – 235660,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 22138,8 тыс. рублей; в 2015 году – 92586,4 тыс. рублей; в 2016 году – 44372,8 тыс. рублей; в 2017 году – 48357,0 тыс. рублей; в 2018 году – 28205,6 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 149444,2 тыс. руб., (63,4 %), в том числе: в 2014 году – 9056,0 тыс. руб.; в 2015 году – 69662,3 тыс. руб.; в 2016 году – 28259,9 тыс. руб.; в 2017 году – 28597,2 тыс. руб.; в 2018 году – 13868,8 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей бюджета города Шумерля – 86216,4 тыс. руб., (36,6%), в том числе: в 2014 году – 13082,8 тыс. рублей; в 2015 году – 22924,1 тыс. рублей; в 2016 году – 16112,9 тыс. рублей; в 2017 году – 19759,8 тыс. рублей; в 2018 году – 14336,8 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | Реализация мероприятий программы позволит: обеспечить увеличение протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; обеспечить сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов; увеличить долю отремонтированных площадей дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; обеспечить снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; обеспечить снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |

# Раздел I. Общая характеристика потенциала транспортной системы города Шумерля, прогноз развития

Город Шумерля расположен на Восточно-Европейской равнине, в пределах Чувашского плато (100–167 м), расчлененного долиной р. Суры, в северо-восточной части Приволжской возвышенности у западной границы Чувашской Республики.

Население города Шумерля по состоянию на 1 января 2013 года составляет 30,9 тыс. человек.

Расположен в 110 км от столицы Чувашской Республики г. Чебоксары. Через город Шумерля проходят три основные территориальные государственные автодороги:

- Чебоксары - Сурское – федеральная автодорога «а/д Москва – Казань», III технической категории. Полотно дороги 12 м, с проезжей частью 7 м, с усовершенствованным покрытием.

- «Сура». Дорога III технической категории. Ширина земляного полотна 12 м, с проезжей частью 7 м, с усовершенствованным покрытием.

- Шумерля – с. Наваты (Нижегородской области). Дорога IV технической категории. Ширина проезжей частью 6 м, с усовершенствованным покрытием.

Кроме того, построена дорога местного значения IV технической категории – «р. Сура – Шумерля». Ширина проезжей частью 6 м.

Несмотря на то, что транзитный поток автотранспорта, следующий в восточном  и западном направлениях, отведен на южную обходную дорогу, транзитный поток автотранспорта, следующий в южных и северных направлениях, проходит через восточную часть города, создавая неблагоприятные условия для работы восточного путепровода.

Город Шумерля связан междугородными и пригородными маршрутами со следующими населенными пунктами:

- междугородными маршрутами с городами: Чебоксары, Сергач, Ядрин, Канаш, Алатырь.

- пригородными маршрутами с деревнями: Егоркино, Речное, Магарины, Красные Четаи, Красный Октябрь, Новостройка, Шоля, Чувашские Алгаши, Кумашка, Новые Атаи, Верхняя Кумашка, Кабаново, Туваны.

Существующая улично-дорожная сеть города Шумерля имеет прямоугольную форму и образует мелкие кварталы.

В настоящее время в городе сложилась сеть следующих магистральных улиц:

- основная меридиональная магистраль – улица Октябрьская, проходящая с севера на юг через центр городской застройки и являющаяся выходом к железнодорожному вокзалу и автостанции;

- восточная меридиональная магистраль, образованная улицами Матросова и Котовского. Данная магистраль связывает основную городскую застройку с застройкой, расположенной южнее железнодорожной магистрали и является выходом на объездной (обходной) участок главной территориальной дороги «Красные Четаи – Алатырь»;

- западная меридиональная магистраль – улица маршала Жукова, дублирующая улицу Октябрьская на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского;

- центральная широтная магистраль - улица Ленина связывает центр города с западным районом и дорогой в деревню Шумерля, расположенную в непосредственной близости от города Шумерля;

- северная широтная магистраль (улицы МОПРа и Дзержинского) является выходом из жилых районов в западную промзону, проходя через центральную часть городской застройки;

- южная широтная магистраль (улицы Щербакова и Калининское шоссе) является выходом на основные территориальные автодороги: «Алатырь – Калинино – Канаш) и на участок объездной (обходной) дороги «Красные Четаи – Алатырь».

Основные потоки грузового транспорта в городской черте следуют по следующим улицам: Матросова, маршала Жукова, Дзержинского.

Общая протяженность улиц составляет 96,4 км, в том числе магистральных – 16,7 км. Протяженность улиц, имеющих асфальтовое покрытие, составляет – 46,5 км.

Общая площадь улиц – 196 га, в том числе площадь городских дорог 59,6 га.

Асфальтовое покрытие имеют – 48,2 %.

По материалам «Программа совершенствования и развития, автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики», разработанным ОАО «Гипродорнии» город Саратов, 2001 год, намечалось строительство северного и восточного обходов города Шумерля, что дает возможность полностью исключить пропуск транзитного транспорта  в границах города.

В генеральном плане города Шумерля данное предложение учтено. Принято, что транзитные автотранспортные потоки будут проходить по кольцевой обходной дороге, минуя границы городской застройки. Кольцевой обход будет иметь значение основной территориальной дороги III технической категории. При этом существующий подход к городу основной территориальной автодороги Канаш – Калинино – Шумерля на участке от города Шумерля до обходной дороги перейдет в категорию территориальной дороги местного значения.

В проекте учитывается строительство выхода из города Шумерля в поселок Мыслец, который будет также выходом на кольцевую обходную дорогу.

На расчетный срок в проекте учитывается возможность увеличения рейсов на существующих пригородных и междугородных маршрутах и возможность организации новых маршрутов. Для этого проектом предусматривается возможность обслуживания и хранения подвижного состава, работающего на данных маршрутах в количестве 34 единиц в Шумерлинском пассажирском автотранспортном предприятии филиала ГУП ЧР «Чувашавтотранс» совместно с автобусами, работающими на городских маршрутах.

В основу планировочной структуры улично-дорожной сети заложена уже сложившаяся сеть магистральных улиц и дорог. При этом сделана корректура в соответствии с дальнейшим развитием городской территории, проектным функционированием зонированием, организации системы направлений основных пассажирских и грузовых потоков. На расчетный срок предполагается следующая система магистральных дорог и улиц.

Основной магистралью, проходящей в широтном направлении через центральную часть города, предполагается центральная широтная магистраль - улицы Дзержинского, Заводская   Лермонтова, которая, проходя через центральную часть городской застройки, выйдет в деревню Шумерля - район перспективной жилой застройки и на восточную меридиональную магистраль, выходящую на путепровод через железнодорожную магистраль.

Данную магистраль в широтном направлении будут дублировать:

- в северной части города магистраль – улицы Панфилова и Пионерская, которая будет служить выходом в будущий перспективный район – деревня Шумерля в западном направлении и к коллективным садам в восточном направлении;

- в южной части города магистраль вдоль железнодорожной магистрали – улицы Карла Маркса, Кооперативная, которая свяжет центральную часть города с восточным и западным промрайонами.

Основная магистраль, проходящая в меридиональном направлении в центральной части города – улица Октябрьская свяжет между собой широтные магистрали, а также центральную часть застройки с железнодорожным и автомобильным вокзалами.

Для ее дублирования в меридиональном направлении предусмотрено семь меридиональных магистрали:

- улица Коммунальная, является выходом в восточный промрайон на проектируемый через железнодорожную магистраль путепровод. Далее она пойдет на обходной участок основной территориальной дороги, а также в район, расположенный южнее железнодорожной магистрали;

- улица Матросова, является выходом на существующий путепровод через железнодорожную магистраль и далее на обходную основную территориальную дорогу, а также в район, расположенный южнее железнодорожной магистрали;

- улица Колхозная дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Заводская, Заводской проезд дублирующие улицу Октябрьская;

- улица Урицкого дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Урукова, Пушкина дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Первомайская дублирующая улицу Октябрьская и соединяющая муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» с центральной застройкой.

Для обслуживания застройки, расположенной южнее железнодорожной магистрали предусматриваются следующие магистральные улицы:

- новые магистрали в районе жилой застройки, улицы: Радищева, Кутузова, Базовый проезд, улица Сурикова с выходом на южную объездную дорогу.

По всем проектируемым магистральным улицам пройдут автобусные маршруты. Маршруты пригородных и междугородных автобусов от вокзала будут следовать по следующим улицам: Щербакова и Ленина на восточный и западный путепроводы; по продолжению улицы Щербакова на запад - на трассу южного участка кольцевой дороги; по продолжению улицы Щербакова на восток – на восточный участок кольцевой дороги и на основную территориальную дорогу на Калинино и Канаш.

При строительстве на расчетный срок кольцевого обхода пропуск транзитного автотранспорта через городскую застройку будет полностью исключен, при этом будет разгружен от транзитных потоков существующий восточный путепровод.

Основные потоки грузового транспорта, связного с городскими предприятиями и внешними выходами, предусмотрено пропустить на обходную кольцевую дорогу из восточного промышленного района через существующий восточный путепровод, а из западного – через проектируемый западный путепровод, освобождая тем самым, городские магистрали центральной части города для пассажирских видов транспорта и малогабаритного транспорта, обслуживающий городскую застройку.

Вдоль южной границы города сохраняется южный участок кольцевой обходной дороги.

В качестве основных пешеходных направлений выделяется участок улицы Ленина от улицы Пушкина до улицы Октябрьская и подход к пешеходному мосту через железнодорожные пути в районе, расположенном южнее железнодорожной магистрали.

Магистральные улицы должны быть благоустроены в соответствии с нормативными требованиями.

Несмотря на благоприятные тенденции в развитии дорожной инфраструктуры, дорожная сеть города Шумерли Чувашской Республики не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам ее развития.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог влияет на рост аварийности на дорогах, в том числе из-за дорожных условий. По данным УГИБДД МВД по Чувашской Республике, в 2012 году на территории республики зафиксировано 1799 ДТП, из них 363 (или 20 процентов от общего количества ДТП) по сопутствующим условиям, причиной которых явилось неудовлетворительное состояние дорог.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог не позволяет соблюдать требования безопасного и удобного движения и требует незамедлительного проведения капитального и текущего ремонта по установленным межремонтным срокам с учетом накопившегося недоремонта и реконструкции дорог.

Основной причиной неудовлетворительного состояния автомобильных дорог является накопленный годами недоремонт по причине недостаточного финансирования этих работ.

Несвоевременно произведенный ремонт приводит к увеличению бюджетных затрат на последующий капитальный ремонт и реконструкцию в 2-3 раза.

Основу структуры улично-дорожной сети городов составляют магистральные улицы общегородского значения (на их долю приходится около 50 процентов от общей протяженности улично-дорожной сети).

Значительная протяженность улично-дорожной сети не имеет усовершенствованного покрытия. В городе Шумерле доля грунтовых дорог составляет более 50 процентов. Из-за недостаточного финансирования дорожных работ не обеспечивается восстановление изношенного дорожного покрытия.

На конец расчетного срока общее протяжение улично-дорожной сети в границах застройки составит 99,8 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 59,32 км, что составит 59 % от общей протяженности городских дорог,  при протяжении магистральной сети – 24 км.

Плотность улично-дорожной сети в городской застройке достигнет 7,7 км/кв. км, в жилой застройке 11 км/кв. км, при плотности магистральной сети 2,4 км/кв. км. В перспективе больше улиц должны быть благоустроены.

В настоящее время в городе Шумерле 398 многоквартирных домов.

Количество дворов, образуемых группой многоквартирных домов жилой застройки, введенной в эксплуатацию до 2000 года - 175 шт.

Площадь асфальтового покрытия на данных дворовых территориях –33,6 тыс.кв.м.

Результаты проведенной инвентаризации технического состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов показали, что на 80% придомовых территорий асфальтобетонное покрытие имеет высокий физический износ.

Для нормального функционирования города имеет большое значение развитие благоустройства города, как объектов внешнего благоустройства, так и благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве внутриквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, а также предполагается озеленение с устройством газонов, санитарной обрезки и посадки деревьев и кустарников.

Выполнение данных работ позволяет создать единую безопасную, комфортную и эстетически привлекательную среду проживания граждан, а также говорит о целесообразности решения проблемы именно программным методом.

# Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, концепцией инновационного развития Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. N 39.

Основными целями муниципальной программы, взаимоувязанными с целями и задачами стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования в городе Шумерле;

повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса города Шумерля Чувашской Республики, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики города, подъема уровня и качества жизни населения;

формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения.

Для достижения целей муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

формирование сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям развивающейся экономики;

развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог;

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения города Шумерля;

повышение уровня безопасности на транспорте;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Шумерля;

повышения качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере развития потенциала транспортной системы.

Муниципальная программа реализуется в 2014-2020 годах.

Реализация мероприятий программы позволит:

обеспечить увеличение протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;

обеспечить сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов;

увеличить долю отремонтированных площадей дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

обеспечить снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечить снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

- Раздел III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий)

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках 2 подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» предусматривает реализацию 8 основных мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики». Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах обеспечит увеличение протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики.

Основное мероприятие 1.2. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах обеспечит сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также  своевременного устранения дефектов и разрушений, возникающих в ходе  эксплуатации уличной дорожной сети  под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах позволит обеспечить увеличение доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Шумерли.

Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. В ходе реализации данного мероприятия предусмотрено производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Шумерли в 2014-2015 годах.

Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  населенных пунктов городских округов, муниципальных районов, поселений. В ходе реализации данного мероприятия предусмотрено производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  города Шумерля в 2015 году.

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  городского округа. В ходе реализации данного мероприятия предусмотрено производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах города Шумерля в 2014-2015 годах.

Основное мероприятие 1.7. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

В ходе реализации данного основного мероприятия в 2016-2020 годах предусмотрено:

производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Шумерля за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики и за счет средств бюджета города Шумерля.;

обеспечение  увеличения доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Шумерля;

обеспечение увеличения протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики.

производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа за счет средств бюджета города Шумерля;

обеспечение сохранности улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов.

Основное мероприятие 1.8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа. В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены работы по содержанию автомобильных дорог города Шумерля, в том числе уборка, очистка, санитарная очистка автомобильных дорог и прочие работы.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» на 2014–2020 годы предусматривает реализацию 3 основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 2.1. Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах будет способствовать  обеспечению снижения количества лиц, погибающих в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

Основное мероприятие 2.2. Строительство, содержание, модернизацию и ремонт технических средств организации дорожного движения. Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах будет способствовать  обеспечению снижения количества лиц, погибающих в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

Основное мероприятие 2.3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Реализация данного основного мероприятия в 2016-2020 годах будет способствовать  обеспечению снижения количества лиц, погибающих в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими;

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы  подпрограмм (основных мероприятий) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Основные меры правового регулирования.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:

- организационную структуру управления с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Подпрограммы;

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрация на решение социально-экономических задач.

Ежегодно постановлением администрации города Шумерля утверждаются:

- критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов для проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерли;

- состав комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов для проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерли.

# В случае изменения законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере реализации муниципальной программы, и в целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы города Шумерли «Развитие транспортной системы» на 2014 – 2020 годы» в течении периода ее действия администрация города Шумерля вносит изменения в действующие нормативные правовые акты города Шумерля в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых нормативных правовых актов города Шумерли.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования  муниципальной программы в 2014–2020 годах составляет – 235660,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 22138,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 92586,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 44372,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 48357,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 28205,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 149444,2 тыс. руб., (63,4 %), в том числе:

в 2014 году – 9056,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 69662,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 28259,9 тыс. руб.;

в 2017 году – 28597,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 13868,8 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей

бюджета города Шумерля – 86216,4 тыс. руб., (36,6%), в том числе:

в 2014 году – 13082,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 22924,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 16112,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 19759,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 14336,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм муниципальной программы приведен в приложениях №№ 4, 5  к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

- СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

- «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием – 46,6 км. | % | 24,3 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46,6 |
| 2 | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 60% | % | 17,0 | 23,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| 3 | сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | единиц | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля - 25,1 процента. | % | 14,3 | 15,2 | 16,3 | 17,0 | 17,9 | 21,8 | 23,4 | 25,1 |
| 6 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием – 46,6 км. | % | 24,3 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46,6 |
| 7 | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 17,0 | 23,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 9 | количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств | единиц | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |

Приложение № 2

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Обобщенная характеристика

реализуемых в составе муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы»

подпрограмм (основных мероприятий)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, основного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» | Отдел строительства и архитектуры управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2014г. | 2015г. | обеспечение увеличения протяженности улично- дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики | уменьшение протяженности улично- дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Отдел строительства и архитектуры, отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2014г. | 2015г. | обеспечить сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климати-ческих факторов; |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2014г. | 2015г. | увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2014г. | 2015г. | увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских округов, муниципальных районов, поселений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2015г. | 2015г. | увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2014г. | 2015г. | увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  | 2016г. | 2020г. | обеспечение увеличения протяженности улично- дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; обеспечение сохранности улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорож-ной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного тра-нспорта и природно-климатических факторов; увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием; доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2014г. | 2018г. | обеспечить сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климати-ческих факторов; |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2014г. | 2015г. | снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| 17 | Основное мероприятие 2.2. Строительство, содержание, модернизацию и ремонт технических средств организации дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2014г. | 2015г. | снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| 18 | Основное мероприятие 2.3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | 2016г. | 2020г. | снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |

Приложение № 3

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики
«Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глав-ный распо-ряди-тель бюджет-ных средств | Раз-дел, под-раз-дел | Целее-вая статья расходов | Группа (подгруп-па) вида рас-ходов |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Программа | Развитие транспортной системы |  | х | х | х | х | всего | 22138,8 | 92586,4 | 44372,8 | 48357,0 | 28205,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 000000 | 000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 9056,0 | 69662,3 | 28259,9 | 28597,2 | 13868,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Шумерля | 13082,8 | 22924,1 | 16112,9 | 19759,8 | 14336,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Автомобильные дороги | Отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 21181,8 | 91795,6 | 43457,8 | 47242,0 | 27075,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 000000 | 000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 9056,0 | 69662,3 | 28259,9 | 28597,2 | 13868,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Шумерля | 12125,8 | 22133,3 | 15197,9 | 18644,8 | 13206,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» | Отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля | х | х | х | х | всего | 7860,6 | 62133,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч21И002 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7074,5 | 55963,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч21Л002 | 410 | бюджет города Шумерля | 786,1 | 6170,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 10567,0 | 11186,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч21Ю014 | 240 | бюджет города Шумерля | 10567,0 | 11186,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 1981,5 | 1970,1 | 0 | 4281,0 | 4725,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч21Д012 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1981,5 | 1970,1 | 0 | 3852,9 | 4253,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,1 | 472,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 3852,9 | 4253,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч21Д012 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 | 3852,9 | 4253,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (в рамках софинансирования) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 428,1 | 472,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,1 | 472,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 198,2 | 195,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч21Ю012 | 240 | бюджет города Шумерля | 198,2 | 195,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских округов, муниципальных районов, поселений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 3277,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч21Ш016 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 3277,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 574,5 | 13032,1 | 0 | 10693,9 | 10685,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 11728,9 | 0,0 | 9624,5 | 9615,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч21Ю030 | 240 | бюджет города Шумерля | 574,5 | 1303,2 | 0,0 | 1069,4 | 1069,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9624,5 | 9615,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9624,5 | 9615,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (в рамках софинансирования) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1069,4 | 1069,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1069,4 | 1069,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  | х | х | х | х | всего | 0,0 |  | 43457,8 | 20767,1 | 11664,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0 | 28259,9 | 15119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч210400000 | 000 | бюджет города Шумерля | 0 |  | 15197,9 | 5647,3 | 11664,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0 | 9439,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 9439,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч210414200 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидии, предоставленной из республиканского бюджета Чувашской Республики | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 4230,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 4230,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч210414210 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской республики | Отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 14589,4 | 16799,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч210414220 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 14589,4 | 15119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 1680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч210474200 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0 | 11747,8 | 0,0 | 11664,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 11664,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч210474770 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 11747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0 | 1048,9 | 3967,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч2104S4200 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 1048,9 | 3967,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.7 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен ных пунктов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч2104S4210 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.8 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | Отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0 | 1621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч2104S4220 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 1621,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч210474770 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения |  | х | х | х | х | всего | 957,0 | 790,8 | 915,0 | 1115,0 | 1130,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч230100000 | 000 | бюджет города Шумерля | 957,0 | 790,8 | 915,0 | 1115,0 | 1130,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 300,0 | 43,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч231003 | 240 | бюджет города Шумерля | 300,0 | 43,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство, содержание, модернизацию и ремонт технических средств организации дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 657,0 | 747,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч23Ю013 | 240 | бюджет города Шумерля | 657,0 | 747,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 915,0 | 1115,0 | 1130,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч230100000 | 000 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 915,0 | 1115,0 | 1130,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1 | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 300,0 | 500,0 | 585,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч230114350 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 300,0 | 500,0 | 585,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2 | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 615,0 | 615,0 | 544,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч230174360 | 240 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 615,0 | 615,0 | 544,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Паспорт подпрограммы

«Автомобильные дороги» муниципальной программы города Шумерли

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля. |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | - | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса города Шумерля Чувашской Республики, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики республики, подъема уровня и качества жизни населения; формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения. |
| Задачи подпрограммы | - | формирование сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям развивающейся экономики; развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2021 году следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием – 46,6 км; увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до 60% общего количества дворовых территорий проездов |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | - | Прогнозируемые объемы средств на финансирование мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составляют 230752,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 21181,8 тыс. рублей; в 2015 году – 91795,6 тыс. рублей; в 2016 году – 43457,8 тыс. рублей; в 2017 году – 47242,0 тыс. рублей; в 2018 году – 27075,1 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 149444,2 тыс. руб.,(64,8%), в том числе: в 2014 году – 9056,0 тыс. руб.; в 2015 году – 69662,3 тыс. руб.; в 2016 году – 28259,9 тыс. руб.; в 2017 году – 28597,2 тыс. руб.; в 2018 году – 13868,8 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. бюджета города Шумерля – 81308,1 тыс. руб.,(35,2%), в том числе: в 2014 году – 12125,8 тыс. рублей; в 2015 году – 22133,3 тыс. рублей; в 2016 году – 15197,9 тыс. рублей; в 2017 году – 18644,8 тыс. рублей; в 2018 году – 13206,3 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании местного бюджета города Шумерля Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | Реализация мероприятий подпрограммы позволит: обеспечить увеличение протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; обеспечить сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов; обеспечить увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям. |

Раздел I. Общая характеристика потенциала транспортной системы города Шумерля, прогноз развития

Город Шумерля расположен на Восточно-Европейской равнине, в пределах Чувашского плато (100–167 м), расчлененного долиной р. Суры, в северо-восточной части Приволжской возвышенности у западной границы Чувашской Республики.

Население города Шумерля по состоянию на 1 января 2013 года составляет 30,9 тыс. человек.

Расположен в 110 км от столицы Чувашской Республики г. Чебоксары. Через город Шумерля проходят три основные территориальные государственные автодороги:

- Чебоксары - Сурское – федеральная автодорога «а/д Москва – Казань», III технической категории. Полотно дороги 12 м, с проезжей частью 7 м, с усовершенствованным покрытием.

- «Сура». Дорога III технической категории. Ширина земляного полотна 12 м, с проезжей частью 7 м, с усовершенствованным покрытием.

- Шумерля – с. Наваты (Нижегородской области). Дорога IV технической категории. Ширина проезжей частью 6 м, с усовершенствованным покрытием.

Кроме того, построена дорога местного значения IV технической категории – «р. Сура – Шумерля». Ширина проезжей частью 6 м.

Несмотря на то, что транзитный поток автотранспорта, следующий в восточном  и западном направлениях, отведен на южную обходную дорогу, транзитный поток автотранспорта, следующий в южных и северных направлениях, проходит через восточную часть города, создавая неблагоприятные условия для работы восточного путепровода.

Город Шумерля связан междугородными и пригородными маршрутами со следующими населенными пунктами:

- междугородными маршрутами с городами: Чебоксары, Сергач, Ядрин, Канаш, Алатырь.

- пригородными маршрутами с деревнями: Егоркино, Речное, Магарины, Красные Четаи, Красный Октябрь, Новостройка, Шоля, Чувашские Алгаши, Кумашка, Новые Атаи, Верхняя Кумашка, Кабаново, Туваны.

Существующая улично-дорожная сеть города Шумерля имеет прямоугольную форму и образует мелкие кварталы.

В настоящее время в городе сложилась сеть следующих магистральных улиц:

- основная меридиональная магистраль – улица Октябрьская, проходящая с севера на юг через центр городской застройки и являющаяся выходом к железнодорожному вокзалу и автостанции;

- восточная меридиональная магистраль, образованная улицами Матросова и Котовского. Данная магистраль связывает основную городскую застройку с застройкой, расположенной южнее железнодорожной магистрали и является выходом на объездной (обходной) участок главной территориальной дороги «Красные Четаи – Алатырь»;

- западная меридиональная магистраль – улица маршала Жукова, дублирующая улицу Октябрьская на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского;

- центральная широтная магистраль - улица Ленина связывает центр города с западным районом и дорогой в деревню Шумерля, расположенную в непосредственной близости от города Шумерля;

- северная широтная магистраль (улицы МОПРа и Дзержинского) является выходом из жилых районов в западную промзону, проходя через центральную часть городской застройки;

- южная широтная магистраль (улицы Щербакова и Калининское шоссе) является выходом на основные территориальные автодороги: «Алатырь – Калинино – Канаш) и на участок объездной (обходной) дороги «Красные Четаи – Алатырь».

Основные потоки грузового транспорта в городской черте следуют по следующим улицам: Матросова, маршала Жукова, Дзержинского.

Общая протяженность улиц составляет 96,4 км, в том числе магистральных – 16,7 км. Протяженность улиц, имеющих асфальтовое покрытие, составляет – 46,5 км.

Общая площадь улиц – 196 га, в том числе площадь городских дорог 59,6 га.

Асфальтовое покрытие имеют – 48,2 %.

По материалам «Программа совершенствования и развития, автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики», разработанным ОАО «Гипродорнии» город Саратов, 2001 год, намечалось строительство северного и восточного обходов города Шумерля, что дает возможность полностью исключить пропуск транзитного транспорта  в границах города.

В генеральном плане города Шумерля данное предложение учтено. Принято, что транзитные автотранспортные потоки будут проходить по кольцевой обходной дороге, минуя границы городской застройки. Кольцевой обход будет иметь значение основной территориальной дороги III технической категории. При этом существующий подход к городу основной территориальной автодороги Канаш – Калинино – Шумерля на участке от города Шумерля до обходной дороги перейдет в категорию территориальной дороги местного значения.

В проекте учитывается строительство выхода из города Шумерля в поселок Мыслец, который будет также выходом на кольцевую обходную дорогу.

На расчетный срок в проекте учитывается возможность увеличения рейсов на существующих пригородных и междугородных маршрутах и возможность организации новых маршрутов. Для этого проектом предусматривается возможность обслуживания и хранения подвижного состава, работающего на данных маршрутах в количестве 34 единиц в Шумерлинском пассажирском автотранспортном предприятии филиала ГУП ЧР «Чувашавтотранс» совместно с автобусами, работающими на городских маршрутах.

В основу планировочной структуры улично-дорожной сети заложена уже сложившаяся сеть магистральных улиц и дорог. При этом сделана корректура в соответствии с дальнейшим развитием городской территории, проектным функционированием зонированием, организации системы направлений основных пассажирских и грузовых потоков. На расчетный срок предполагается следующая система магистральных дорог и улиц.

Основной магистралью, проходящей в широтном направлении через центральную часть города, предполагается центральная широтная магистраль - улицы Дзержинского, Заводская Лермонтова, которая, проходя через центральную часть городской застройки, выйдет в деревню Шумерля - район перспективной жилой застройки и на восточную меридиональную магистраль, выходящую на путепровод через железнодорожную магистраль.

Данную магистраль в широтном направлении будут дублировать:

- в северной части города магистраль – улицы Панфилова и Пионерская, которая будет служить выходом в будущий перспективный район – деревня Шумерля в западном направлении и к коллективным садам в восточном направлении;

- в южной части города магистраль вдоль железнодорожной магистрали – улицы Карла Маркса, Кооперативная, которая свяжет центральную часть города с восточным и западным промрайонами.

Основная магистраль, проходящая в меридиональном направлении в центральной части города – улица Октябрьская свяжет между собой широтные магистрали, а также центральную часть застройки с железнодорожным и автомобильным вокзалами.

Для ее дублирования в меридиональном направлении предусмотрено семь меридиональных магистрали:

- улица Коммунальная, является выходом в восточный промрайон на проектируемый через железнодорожную магистраль путепровод. Далее она пойдет на обходной участок основной территориальной дороги, а также в район, расположенный южнее железнодорожной магистрали;

- улица Матросова, является выходом на существующий путепровод через железнодорожную магистраль и далее на обходную основную территориальную дорогу, а также в район, расположенный южнее железнодорожной магистрали;

- улица Колхозная дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Заводская, Заводской проезд дублирующие улицу Октябрьская;

- улица Урицкого дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Урукова, Пушкина дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Первомайская дублирующая улицу Октябрьская и соединяющая муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» с центральной застройкой.

Для обслуживания застройки, расположенной южнее железнодорожной магистрали предусматриваются следующие магистральные улицы:

- новые магистрали в районе жилой застройки, улицы: Радищева, Кутузова, Базовый проезд, улица Сурикова с выходом на южную объездную дорогу.

По всем проектируемым магистральным улицам пройдут автобусные маршруты. Маршруты пригородных и междугородных автобусов от вокзала будут следовать по следующим улицам: Щербакова и Ленина на восточный и западный путепроводы; по продолжению улицы Щербакова на запад - на трассу южного участка кольцевой дороги; по продолжению улицы Щербакова на восток – на восточный участок кольцевой дороги и на основную территориальную дорогу на Калинино и Канаш.

При строительстве на расчетный срок кольцевого обхода пропуск транзитного автотранспорта через городскую застройку будет полностью исключен, при этом будет разгружен от транзитных потоков существующий восточный путепровод.

Основные потоки грузового транспорта, связного с городскими предприятиями и внешними выходами, предусмотрено пропустить на обходную кольцевую дорогу из восточного промышленного района через существующий восточный путепровод, а из западного – через проектируемый западный путепровод, освобождая тем самым, городские магистрали центральной части города для пассажирских видов транспорта и малогабаритного транспорта, обслуживающий городскую застройку.

Вдоль южной границы города сохраняется южный участок кольцевой обходной дороги.

В качестве основных пешеходных направлений выделяется участок улицы Ленина от улицы Пушкина до улицы Октябрьская и подход к пешеходному мосту через железнодорожные пути в районе, расположенном южнее железнодорожной магистрали.

Магистральные улицы должны быть благоустроены в соответствии с нормативными требованиями.

Несмотря на благоприятные тенденции в развитии дорожной инфраструктуры, дорожная сеть города Шумерли Чувашской Республики не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам ее развития.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог не позволяет соблюдать требования безопасного и удобного движения и требует незамедлительного проведения капитального и текущего ремонта по установленным межремонтным срокам с учетом накопившегося недоремонта и реконструкции дорог.

Основной причиной неудовлетворительного состояния автомобильных дорог является накопленный годами недоремонт по причине недостаточного финансирования этих работ.

Несвоевременно произведенный ремонт приводит к увеличению бюджетных затрат на последующий капитальный ремонт и реконструкцию в 2-3 раза.

Основу структуры улично-дорожной сети городов составляют магистральные улицы общегородского значения (на их долю приходится около 50 процентов от общей протяженности улично-дорожной сети).

Значительная протяженность улично-дорожной сети не имеет усовершенствованного покрытия. В городе Шумерле доля грунтовых дорог составляет более 50 процентов. Из-за недостаточного финансирования дорожных работ не обеспечивается восстановление изношенного дорожного покрытия.

На конец расчетного срока общее протяжение улично-дорожной сети в границах застройки составит 99,8 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 59,32 км, что составит 59 % от общей протяженности городских дорог,  при протяжении магистральной сети – 24 км.

Плотность улично-дорожной сети в городской застройке достигнет 7,7 км/кв. км, в жилой застройке 11 км/кв. км, при плотности магистральной сети 2,4 км/кв. км. В перспективе больше улиц должны быть благоустроены.

В настоящее время на в городе Шумерле 398 многоквартирных домов.

Количество дворов, образуемых группой многоквартирных домов жилой застройки, введенной в эксплуатацию до 2000 года – 175 шт.

Площадь асфальтового покрытия на данных дворовых территориях – 33,6 тыс. кв.м.

Результаты проведенной инвентаризации технического состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов показали, что на 80% придомовых территорий асфальтобетонное покрытие имеет высокий физический износ.

Для нормального функционирования города имеет большое значение развитие благоустройства города, как объектов внешнего благоустройства, так и благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве внутриквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет создать единую безопасную, комфортную и эстетически привлекательную среду проживания граждан.

# Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, концепцией инновационного развития Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. N 39.

Основными целями подпрограммы, взаимоувязанными с целями и задачами стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса города Шумерля Чувашской Республики, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики республики, подъема уровня и качества жизни населения;

формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения.

Для достижения целей подпрограммы предполагается решение следующих задач:

формирование сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям развивающейся экономики;

развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере развития потенциала транспортной системы.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить увеличение протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;

обеспечить сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов;

обеспечить увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях подпрограммы.

Задачи подпрограммы будут решаться в рамках следующих основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики». Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах обеспечит увеличение протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики.

Основное мероприятие 1.2. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах обеспечит сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также  своевременного устранения дефектов и разрушений, возникающих в ходе  эксплуатации уличной дорожной сети  под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах позволит обеспечить увеличение доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Шумерли.

Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. В ходе реализации данного мероприятия предусмотрено производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Шумерли в 2014-2015 годах.

Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  населенных пунктов городских округов, муниципальных районов, поселений. В ходе реализации данного мероприятия предусмотрено производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  города Шумерля в 2015 году.

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  городского округа. В ходе реализации данного мероприятия предусмотрено производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах города Шумерля в 2014-2015 годах.

Основное мероприятие 1.7. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

В ходе реализации данного основного мероприятия в 2016-2020 годах предусмотрено:

производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Шумерля за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики и за счет средств бюджета города Шумерля.;

обеспечение  увеличения доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Шумерля;

обеспечение увеличения протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики.

производство работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа за счет средств бюджета города Шумерля;

обеспечение сохранности улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов.

Основное мероприятие 1.8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа. В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены работы по содержанию автомобильных дорог города Шумерля, в том числе уборка, очистка, санитарная очистка автомобильных дорог и прочие работы.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы  подпрограмм (основных мероприятий) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

Прогнозируемые объемы средств на финансирование мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составляют 230752,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 21181,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 91795,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 43457,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 47242,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 27075,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 149444,2 тыс. руб.,(64,8%),  в том числе:

в 2014 году – 9056,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 69662,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 28259,9 тыс. руб.;

в 2017 году – 28597,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 13868,8 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

бюджета города Шумерля – 81308,1 тыс. руб.,(35,2%),  в том числе:

в 2014 году – 12125,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 22133,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 15197,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 18644,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 13206,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании местного бюджета города Шумерля Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение в разрезе подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 5

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Шумерли «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Шумерли «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | - сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Задачи Подпрограммы | предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения города Шумерля; повышение уровня безопасности на транспорте; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Шумерля; повышения качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | К 2020 году будет обеспечено сокращение: числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 21 человека; количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств до 4 единиц. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах за счет средств бюджета города Шумерли составляет 4908,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 957,0 тыс. рублей; 2015 год – 790,8 тыс. рублей; 2016 год – 915,0 тыс. рублей; 2017 год – 1115,0 тыс. рублей; 2018 год – 1130,5 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерли на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | сократить к 2020 году количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сократить к 2020 году количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |

- Раздел I. Характеристика развития повышения безопасности дорожного движения, прогноз развития.

Проблема аварийности на автотранспорте в городе Шумерля приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в докладе о мировых катастрофах, изданном 1998 году, определяет дорожно-транспортные происшествия (далее - ДТП) как одну из важнейших и обостряющихся проблем. В настоящее время во всем мире ДТП - основная причина смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет.

ДТП влекут за собой ежегодные потери в размере от 1 до 3 процентов внутреннего валового продукта, а в развивающихся странах издержки от ДТП еще выше. Ущерб, нанесенный мировой экономике ДТП, составляет 800 млрд. долларов США в год. Если в экономически развитых странах положение дел в области безопасности дорожного движения в последние 30 лет стабилизируется, то в развивающихся государствах ситуация ухудшается в связи с резким ростом автомобильного парка и недостаточным финансированием деятельности, направленной на профилактику аварийности.

По расчетам специалистов, социально-экономический ущерб от последствий ДТП в России в составил 369 млрд. рублей, в том числе от гибели людей - 186,2 млрд. рублей. В среднем по стране тяжесть последствий ДТП составила 12 погибших на каждые 100 пострадавших. Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в Чувашской Республике, в том числе и городе Шумерля. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся причинением тяжкого вреда здоровью. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин их высокой смертности.

Система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, неэффективна. Так, доля лиц, погибших до прибытия в лечебное учреждение, составляет более 50 процентов от общего количества лиц, погибших вследствие ДТП. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. За последние годы количество пешеходов, пострадавших в результате ДТП, увеличилось на треть. Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение правил безопасности дорожного движения, ухудшение технического состояния АТМС.

Сложившаяся в области обеспечения безопасности дорожного движения неудовлетворительная ситуация в условиях отсутствия программного метода имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

продолжающееся ухудшение условий дорожного движения;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Применение программного метода позволит реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП. Вместе с тем применение в городе Шумерля такого метода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации Подпрограммы.

Одним из главных факторов, влияющих на состояние аварийности в городе Шумерля, является пренебрежение и, более того, игнорирование участниками дорожного движения требований безопасности. Сформировавшееся в настоящее время общественное мнение приводит к недооценке потенциальной опасности дорожного движения. Массовость нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожно-транспортной культуре участников движения, а также о том, что нынешняя система государственного и общественного воздействия на сознание участников дорожного движения малоэффективна. Система административного воздействия не позволяет в полной мере привлекать к ответственности всех нарушителей правил дорожного движения, а принимаемые меры зачастую не соответствуют тяжести совершенного правонарушения и его возможных последствий.

Кроме того, на безопасность дорожного движения в городе Шумерля оказывает влияние ряд других факторов:

- низкий уровень подготовки водителей в образовательных учреждениях;

- низкая дисциплина как водителей, так и владельцев транспортных средств - частных лиц, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки на коммерческой основе, не имеющих соответствующей материальной и технической базы для исправного содержания и независимого технического контроля за состоянием автотранспорта, проведения предрейсового медицинского осмотра водителей и осуществления контроля на автобусных маршрутах;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- несоответствие категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения;

- диспропорция между ростом автопарка и развитием улично-дорожной сети;

- большой износ автопарка предприятий и организаций, эксплуатация выработавшего ресурсы автотранспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам;

- недостаточный уровень технической оснащенности подразделений МО МВД России «Шумерлинский»;

- недостатки в содержании технических средств регулирования дорожного движения.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к росту аварийности.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности в городе Шумерля, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на муниципальном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Во всем мире эти меры реализуются в рамках специальных общенациональных программ повышения безопасности дорожного движения. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что использование программно-целевого подхода в масштабах государства даже при росте автомобилей позволяет ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в ДТП в среднем на 4 - 8%. Основными факторами, от которых зависит количество происшествий, являются время и место ДТП, тип транспортного средства и участники дорожного движения (водители транспортных средств, пешеходы). Определение подгруппы, на которую приходится наибольшее количество происшествий, включает в себя распределение количества ДТП по действию факторов риска. В число факторов риска, которые могут быть связаны с ДТП, входят время суток, плотность и структура транспортного потока, климатические условия, состояние дорожного покрытия и т.п. Анализ показывает, что наибольшее количество ДТП приходится на вторую половину суток, а именно на промежуток времени с 12 до 24 часов - около 70%, причем резкий скачок количества происшествий наблюдается с 15 до 21 часа - около 40% от общего количества. Для снижения риска происшествий в городе Шумерля необходимы устройство нормального освещения дорог, установка соответствующих технических средств регулирования дорожного движения, поддержание состояния дорожного полотна и разметки в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным, а последствия происшествий - менее тяжкими.

Основной целью подпрограммы является :

сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения города Шумерля;

повышение уровня безопасности на транспорте;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Шумерля;

повышения качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств

Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;

усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

техническое перевооружение МО МВД России «Шумерлинский»;

значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма;

повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий;

совершенствование работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

техническое перевооружение служб, оказывающих помощь лицам, пострадавшим в ДТП;

совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил.

Перечень показателей (индикаторов) достижения целей и задач подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе города Шумерли «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы.

Подпрограмма будет реализовываться в 2014 -2020 годах.

Реализация подпрограммы позволит:

сократить к 2020 году число, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сократить к 2020 году количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Задачи подпрограммы будут решаться в рамках следующих основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 2.1. Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах будет способствовать  обеспечению снижения количества лиц, погибающих в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

Основное мероприятие 2.2. Строительство, содержание, модернизацию и ремонт технических средств организации дорожного движения. Реализация данного мероприятия в 2014-2015 годах будет способствовать  обеспечению снижения количества лиц, погибающих в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

Основное мероприятие 2.3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Реализация данного основного мероприятия в 2016-2020 годах будет способствовать  обеспечению снижения количества лиц, погибающих в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы  подпрограмм (основных мероприятий) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы планируется реализовать в 2014-2020 годах за счет средств бюджета города Шумерля.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах за счет средств бюджета города Шумерли составляет 4908,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 957,0 тыс. рублей;

2015 год – 790,8 тыс. рублей;

2016 год – 915,0 тыс. рублей;

2017 год – 1115,0 тыс. рублей;

2018 год – 1130,5 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерли на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение в разрезе подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.