| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ТĂВАЙ РАЙОНĚ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЕНĚШ НĂРВАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 2 март 2020 ҫ. 10 № Енěш Нǎрваш ялě |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНШИХОВО-НОРВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2 марта 2020 г. № 10 село Яншихово-Норваши |  |  |

Об  организации безаварийного

пропуска весеннего  паводка

2020 года

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения на территории Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района в период прохождения паводковых вод весной 2020 г. администрация Яншихово-Норвашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Создать  на  территории  Яншихово-Норвашского сельского  поселения  противопаводковую  комиссию под  моим  руководством  в  следующем  составе:

Егоров Р.А. – глава  сельского  поселения, председатель  комиссии;

Сергеева Л.Н. –заместитель главы администрации сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

Членов  комиссии:

- Васильев Алексей Анатольевич – депутат Собрания депутатов Яншихово-Норвашского сельского поселения (по согласованию)

- Никитин Валерий Алексеевич, глава КФХ  (по согласованию)

- Ярмулин Олег Витальевич- депутат Собрания депутатов Яншихово-Норвашского сельского поселения (по согласованию)

- Моисеева Галина Ивановна депутат Собрания депутатов Яншихово-Норвашского сельского поселения (по согласованию)

- Романова Елена Николаевна - ветеринарный врач (по согласованию)

- Максимова Оксана Владимировна- депутат Собрания депутатов Яншихово-Норвашского сельского поселения (по согласованию)

2. На  время  весеннего  половодья, в целях наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений (контролирования уровня воды, скапливания мусора), исходя от близости проживания, членов противопаводковой  комиссии и депутатов Собрания депутатов Яншихово-Норвашского сельского поселения, закрепить  в соответствии с Приложением № 1.

3. Утвердить  план  мероприятий  Яншихово-Норвашского  сельского  поселения  по  пропуску весеннего  паводка ( Приложение № 2).

- Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставлю за собой.

Глава Яншихово-Норвашского

сельского поселения                                                                         Р.А. Егоров

Приложение №1

к постановлению  администрации

Яншихово-Норвашского сельского

поселения  от 02.03.2020 № 10

.

Закрепление гидротехнических сооружений

за членами противопаводковой комиссии и депутатов

Собрания депутатов Яншихово-Норвашского сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. члена комиссии и депутата | Место работы | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Егоров Роман Артемьевич | Председатель паводковой комиссии, глава сельского поселения | Плотина на реке Норваш |
| 2. | Ярмулин Олег Витальевич* | Депутат Собрания депутатов сельского поселения |  |
| 3. | Никитин Валерий Алексеевич* | глава КФХ | Плотина, около МТФ |
| 4. | Степанова Валентина Петровна* | Депутат Собрания депутатов сельского поселения |  |
| 5. | Лукина Ирина Валериановна | Депутат Собрания депутатов сельского поселения | Плотина по ул. Токсина |
| 6. | Васильев Алексей Анатольевич* | Депутат Собрания депутатов сельского поселения |  |
| 7. | Моисеева Галина Ивановна* | Депутат Собрания депутатов сельского поселения | Мост в конце ул. Канашская |
| 8 | Шутов Виктор Анатольевич * | Депутат Собрания депутатов сельского поселения |  |
| 9. | Сергеева Людмила Николаевна | заместитель председателя паводковой комиссии | Водоотводные трубы и каналы автодорог ул.Мирная |
| 10. | Михайлова Светлана Николаевна* | Депутат Собрания депутатов сельского поселения | Водоотводные трубы и каналы автодорог ул. Ленина |
| 11. | Васильева Зоя Ивановна* | Депутат Собрания депутатов сельского поселения | Водоотводные трубы и каналы автодорог ул. Московская |
| 12. | Михайлова Ольга Деомидовна* | Староста д.Норваш-Кошки | Мост в д. Норваш-Кошки |
| 13. | Максимова Оксана Владимировна* | Депутат Собрания депутатов сельского поселения | Водоотводные трубы и каналы автодорог д. Норваш-Кошки |

Примечание: * - согласовано с исполнителями.

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Яншихово-Норвашского сельского

поселения  от 02.03.2020 № 10

# ПЛАН

мероприятий по обеспечению  безаварийного пропуска

паводковых вод на территории Яншихово-Норвашского сельского поселения

в 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В период подготовки к паводкам: |
| 1. | Принять нормативные правовые акты по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, созданию паводковых комиссий | не позднее 15 марта | Администрации с/п |
| 2. | Провести заседание противопоаводковой комиссии по вопросам проведения паводковых мероприятий в 2020 г. | март | Администрации с/п, противопаводковая комиссия* |
| 3. | Провести комиссионное обследование состояния гидротехнических сооружений, производственных объектов, административных зданий сооружений | март | Администрации с/п, противопаводковая комиссия* |
| 4. | Провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений, прудов-переездов, мостовых сооружений, других объектов к безаварийному пропуску паводковых вод | март | Администрации с/п, противопаводковая комиссия |
| 6. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | март-апрель | Администрации с/п , противопаводковая комиссия* |
| 7 | Организовать: |  |  |
| 7.1. | - наблюдение за уровнем воды в реках, водоемах, гидротехнических сооружениях, обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | в период прохождения паводка | противопаводковая комиссия* |
| 7.2. | - прекращение движения большегрузного автотранспорта на отдельных участках дорог при возникновении угрозы их разрушения; | в период паводка | противопаводковая комиссия* |
| 7.3. | очистку от снега, льда и мусора водопропускные трубы и каналы автодорог; крыш зданий и сооружений | в период паводка; постоянно | противопаводковая комиссия* |
| 7.4. | - работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода; | По плану | противопаводковая комиссия* |
| 7.5. | - проверка системы оповещения членов КЧС и ОПБ, организация тренировки по их сбору | до наступления паводка | противопаводковая комиссия* |
| 7.6. | - создание резерва ГСМ для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | в период паводка | противопаводковая комиссия* |
| 7.8. | - наблюдение за участками возможных ледовых заторов на реках | в период паводка | противопаводковая комиссия* |

Примечание: * - согласовано с исполнителями.