| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АНАТ КĂМАША ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 04.03.2020 22 № Анат Кăмаша сали |  | АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКУМАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2020 № 22 село Нижняя Кумашка |

Об организации пропуска весеннего паводка

на территории Нижнекумашкинского сельского

поселения Шумерлинского района

В соответствии с Уставом Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики, в целях подготовки к пропуску весеннего паводка, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории Нижнекумашкинского сельского поселения,

администрация Нижнекумашкинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску весеннего паводка и ликвидации возможных последствий  согласно приложению.

2. Назначить рабочую комиссию для организации и проведения мероприятий по пропуску весеннего паводка в составе:

председателя  Губановой В.В.–  главы администрации  Нижнекумашкинского сельского поселения,

заместителя председателя Чашкиной Л.А. –    ведущего специалиста-эксперта администрации  Нижнекумашкинского сельского поселения,

членов:  Михайлова В.А. – председателя ТОС «Кумашка» (по  согласованию),

Понякова В.П.-  председателя ТОС «Родник» (по  согласованию),

Хуморовой Н.Н. –  специалиста-эксперта администрации  Нижнекумашкинского сельского поселения;

Зотовой Ю.С. –  председателя  Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения (по  согласованию);

Яндуванова В.И.. – депутата Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения (по  согласованию).

3. Назначить общественную комиссию по контролю и наблюдению за прохождением весеннего паводка в составе депутатов Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения и председателей Советов территориального общественного самоуправления по согласованию.

4. Ведущему специалисту-эксперту  администрации Нижнекумашкинского сельского поселения Чашкиной Л.А. информировать комиссию по ЧС и ОПБ  при администрации Шумерлинского района в установленные сроки

1) о ходе подготовительных работ по пропуску весеннего паводка;

2) о прохождении паводка, в том числе ЦДП администрации Шумерлинского района,  ежедневно;

3) об итогах пропуска весеннего паводка.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Нижнекумашкинского

сельского   поселения                                                                                         В.В.Губанова

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утвержден

постановлением администрации Нижнекумашкинского

сельского поселения от 04.03.2020 г. № 22

П Л А Н

мероприятий по пропуску весеннего паводка и ликвидации

возможных последствий в Нижнекумашкинском

сельском поселении Шумерлинского района в 2020 г.

| Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок, дата исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Обсуждение вопроса по пропуску весеннего паводка на расширенном совещании с участием депутатов Собрания депутатов, руководителей субъектов социально-культурной сферы и экономики, общественного актива 2.Обращение к гражданам сельского поселения по организованному проведению паводка Обследование территории сельского поселения на предмет определения состояния сооружений, водосточных и водоотводных каналов, канав, искусственных и естественных водоемов и определение объемов работ по их подготовке к весеннему паводку Организация завоза необходимых материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения в случае ЧС Организация регулирование снеготаяния на сельхозугодиях Организация дежурной бригады, дежурных лиц из числа общественных рабочих для устранения возможных последствий весеннего половодья 7. Подготовка искусственных и естественных водоемов, мостов, каналов к пропуску весеннего паводка (очистка от снега и льда оголовков труб, устройство водостоков, регулирование пропуска воды): Очистка от снега кровли, цоколей зданий и сооружений, жилых домов и надворных построек Ограничение движения автотранспортных средств по улицам деревни | Глава администрации сельского поселения Рабочая и общественная комиссии Хозяйствующие субъекты (по согласованию) Рабочая комиссия администрации Нижнекумашкинского сельского поселения Глава администрации сельского поселения Глава администрации сельского поселения (общее руководство) ДПМК «Шумерлинская» (по согласованию) Руководители, граждане Глава администрации сельского поселения | до 10.03.2020г. до 15.03.2020г. до 15.03.2020 г. до 20.03.2017 г. постоянно по мере необходимости по мере необходимости до наступления паводка По необходимости В установленные сроки |