25. 09. 2020  № 45                                                                                           25. 09. 2020  № 45

Крымсарайкка сали                                                                                          с.Крымзарайкино

Об актуализации схемы теплоснабжения

Крымзарайкинского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Крымзарайкинского сельского поселения постановляет:

1. Провести процедуру ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Крымзарайкинского сельского поселения.

2.    Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения Крымзарайкинского сельского поселения согласно Приложению 1.

3.  Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Крымзарайкинского сельского поселения согласно Приложению 2.

4.   Постановление разместить на официальном сайте администрации и в печатном издании Крымзарайкинского сельского поселения   «Бюллетень Крымзарайкинского сельского поселения».

5.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Крымзарайкинского

сельского поселения                                                                                              В.В.Никоноров

Приложение 1

к постановлению администрации Крымзарайкинского сельского поселения  от 25.09.2020 г. №45

График

актуализации схемы теплоснабжения Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики в 2020 г.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления об актуализации схемы теплоснабжения | 25.09. 2020 | Никоноров В.В. |
| 2. | Размещение на сайте уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения | до 28.09.2020 | Павлова Т.П. |
| 3. | Подготовка проекта актуализации схемы | с 05.10.2020 до 10.11.2020 | Никоноров В.В. |
| 4. | Размещение проекта актуализации схемы на сайте администрации | 11.11.2020 | Павлова Т.П. |
| 5. | Прием замечаний и предложений в администрации | с 11.11.2020 до 27.11.2020 | Гордеев В.К. |
| 6. | Подготовка служебной записки для главы о назначении даты публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 27.11.2020 | Гордеев В.К. |
| 7. | Подготовка распоряжения о создании комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 30.11.2020 | Гордеев В.К. |
| 8. | Направление проекта постановления главы сельского поселения о проведении публичных слушаний в прокуратуру | 30.11.2020 | Гордеев В.К. |
| 9. | Постановление главы сельского поселения о проведении публичных слушаний на 25.12.2020 | 03.12.2020 | Никоноров В.В. |
| 10. | Размещение постановления о публичных слушаниях на сайте администрации | 04.12.2020 | Павлова Т.П. |
| 11. | Размещение поступивших замечаний и предложений на сайте администрации | 14.12.2020 | Павлова Т.П. |
| 12. | Составление Заключения о результатах проведенных публичных слушаний | 25.12.2020 | Гордеев В.К. |
| 13. | Размещение протокола и заключения ПС на сайте администрации | 25.12.2020 | Павлова Т.П. |
| 14. | Утверждение постановления об утверждении схемы теплоснабжения | 28.12.2020 | Никоноров В.В. |
| 15. | Размещение постановления и схемы ТС на сайте администрации и в печатном издании Крымзарайкинского сельского поселения «Бюллетень Крымзарайкинского сельского поселения». | до 30.12.2020 | Павлова Т.П. |

Приложение 2

к постановлению администрации Крымзарайкинского сельского поселения  от 25.09.2020 г. №45

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики в 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Крымзарайкинского сельского поселения уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики в 2020 г.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации. Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики по адресу:

Чувашская Республика, Аликовский  район, с. Крымзарайкино, улица Школьная, дом 19.

телефон: +7 (83535) 60-2-58 ;

электронная почта: sao-krymz@cap.ru

Ответственное лицо – Никоноров Владимир Вячеславович

# Text boxes

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛЕК РАЙОНЕ

КРЫМСАРАЙККА ЯЛ

ПОСЕЛЕНИЙЕН

АДМИНИСТРАЦИЙЕ

ЙЫШАНУ

ЧУВАШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЫМЗАРАЙКИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ