

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ****ÇĔМĚРЛЕ РАЙОНĚ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **ШУМЕРЛИНСКИЙ**  **РАЙОН**  |
| **ÇĔМĚРЛЕ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН** **АДМИНИСТРАЦИЙĚ** ХУШУ08.04.2020 с.13-ОД № Çěмěрле ялě  | **АДМИНИСТРАЦИЯ** **ШУМЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** РАСПОРЯЖЕНИЕот 08.04.2020 г. № 13-ОД деревня Шумерля  |

План мероприятий по саночистке, благоустройству, экологическим акциям на территории Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района в 2020 году

 В целях экологического вопитания, создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочения работ по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики,

1. Утвердить план мероприятий по саночистке, благоустройству, экологическим акциям на территории Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района в 2020 году и обеспечить его выполнение (приложение № 1).
2. Организовать население на массовое проведение работ по весенней санитарной очистке улиц населенных пунктов, внутридворовых проездов, детских площадок, придомовых территорий, кладбищ, посадке деревьев и кустарников.
3. Обеспечить систематическое освещение хода проводимых мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов на официальном сайте Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района в сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник деревни Шумерли Шумерлинского района» и разместить на официальном сайте Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района.

Глава Шумерлинского сельского поселения

Шумерлинского района Федяров А.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |    |   |

Приложение № 1

к распоряжению администрации Шумерлинского сельского поселения

Шумерлинского района№ 13-ОД

от 08.04.2020 г.

**План мероприятий**

**по саночистке, благоустройству, экологическим акциям на территории Шумерлинского сельского поселения**

**Шумерлинского района в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Мероприятия | Срок**исполнения** | **Место исполнения** | **Кол-во участников** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обсуждение мероприятий на собрании граждан д. Шумерля | февраль 2020 г | Шумерлинский СДК | 80 |
| 2 | Обсуждение мероприятий на расширенном совещании актива Шумерлинского сельского поселения | апрель 2020 г. | Шумерлинский СДК | 20 |
| 3 | Объявление и публичное оповещение граждан об организации и проведении, условиях подведения итогов и поощрениях: | апрель-май 2020 г. | Администрация  |  |
| 4 | - месячника санитарной культуры и благоустройства | сроки определяются с учетом погодных условий |  | 400 |
| 5 | - акции «Посади дерево и сохрани его», участие в акциях по закладке аллей и скверов, посвященных 75 годовщине Победы в ВОВ | с 25 апреля по 25 мая 2020 г. |  | 50 |
| 6 | - акции «Цветочный палисадник» | с 20 мая по 1 июля 2020 г. |  |  |
| 7 | - конкурсов «Образцовое домохозяйство», «Лучшая благоустроенная улица», «Лучший цветочный палисадник», «Лучшая детская игровая площадка» | с 01 апреля по10 августа 2020 г. |  |  |
| 8 | Участие в соответствующих конкурсах по благоустройству, проводимых в Шумерлинском районе и Чувашской Республике | согласно условиям конкурсов | Шумерлинский СДК, администрация |  |
| 9 | Уход за насаждениями хвойных деревьев в лесопарковых зонах | апрель-май 2020 г. | Территория сельского поселения | 20 |
| 10 | Посев многолетних цветущих трав (клевера, люпина, топинамбура) в местах произрастания сорной травы на территории деревни | апрель-май 2020 г. | Территория сельского поселения |  |
| 11 | Формирование малых архитектурных форм цветников, цветочных клумб и кустарниковых насаждений на прилегающих к общественным зданиям территориях | апрель-май 2020 г. | Территория сельского поселения | 60 |
| 12 | Грейдерование грунтовых дорог | 1 -2 декада мая | Территория сельского поселения |  |
| 13 | Очистка улиц от снежных заносов | зимние месяцы | Территория сельского поселения |  |
| 14 | Завоз инертной массы для разравнивания дорог | май-август 2020 г. | Территория сельского поселения |  |
| 15 | Противопаводковые мероприятия  | март- апрель 2020 г. | Мостовые переходы |  |
| 16 | Содержание уличного освещения | в течении года | Территория сельского поселения |  |
| 17 | Благоустройство кладбища | май- октябрь 2020 | Кладбище д. Шумерля | 50 |
| 18 | Строительство и ремонт сооружений общественного назначения (прудов, мостов, переходов и т. п.) | по мере необходимости |  |  |
| 19 | Косметический ремонт общественных зданий и сооружений, объектов юридических лиц и предпринимателей, фасадов жилых домов и объектов граждан и палисадников | апрель- июнь 2020 |  | 45 |
| 20 | Организация уборки мусора на общественных землях | апрель-октябрь 2020 г. | Территория сельского поселения | 60 |
| 21 | Проведение открытых уроков, книжных выставок, конкурсов, круглых столов, посвященных вопросам экологического образования и охраны окружающей среды | в течении года | Шумерлинская библиотека, Шумерлинская СОШ | 40 |
| 22 | Проведение тематических мероприятий в рамках календарных природоохранных дат | в течениегода | Шумерлинская библиотека, Шумерлинская СОШ | 40 |
| 23 | Проведение рейдов по вопросам соблюдения требований санитарно-эпидемиологического благополучия и благоустройства | не менее 1 раза в месяц | Территория сельского поселения |  |
| 24 | Освещению на сайте Шумерлинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации о мероприятиях по благоустройству и охране окружающей среды в Шумерлинском сельском поселении | в течениегода | Администрация  | 3 |

Ведущий специалист-эксперт

администрации Шумерлинского сельского поселения Шуканова Л.В.