План Большешатьминского сельского поселения

по планируемым работам по строительству и благоустройству

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта, проекта, работы | Сроки | Ответственные  | Планируемаясумма |
| **Инициативное бюджетирование** |
| 1 | д. Бурундуки | Ремонт переправы в деревне Бурундуки через реку Юплемешь Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Июнь-июль | Глава сельского поселения  | 249 937,39 рублейИз них из республиканского бюджета 149962,43 рублей,бюджета сельского поселения – 49 987,48 рублей,средства населения - 49 987,48 рублей. |
| 2 | д. Дворики | Ремонт тросовой переправы в деревне Дворики Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Июнь-июль | Глава сельского поселения  | 550349,0 рублей, из нихиз республиканского бюджета 330209,40 рублей,бюджета сельского поселения – 110069,80 рублей,средства населения -110069,80 рублей. |
| 3 | д. Верхняя Типсирма | Ремонт грунтовой дороги по улице Зеленая и переулку Малый деревни Верхняя Типсирма Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Июнь-июль | Глава сельского поселения  | 296 060,00 рублей, из нихиз республиканского бюджета 177636,00 рублей,за счет бюджета сельского поселения – 59212,00 рублей,средства населения - 59212,00 рублей. |
| **В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики №139** |
| 4 | с. Большая Шатьма | Благоустройство территории площади Центральная к здании администрации сельского поселения с обустройством наружного освещения по адресу: Чувашская Республика, р-н Красноармейский, с. Большая Шатьма | Июнь -август | Глава сельского поселения  | 1000000 рублей |
| **Капитальный ремонт водонапорных башен в рамках Указа Главы ЧР №118** |
| 5 |  | Разработка проектно-сметной документации по ремонту водонапорных башен в деревнях Кошки, Голов, Тватпюрть | Январь-февраль | Глава сельского поселения |  |
| 6 |  | Капитальный ремонтводонапорной башни в деревнях Кошки, Кожары Большешатьминского сельского поселения Чувашской Республики | май-сентябрь | Глава сельского поселения |  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** |
| 7 | д. Нижняя Типсирма | Ремонт грунтовой дороги по улице Димитрова д. Нижняя Типсирма протяженностью 150 м. | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения  | 373 560,00 рублей |
| 8 |  | Содержание дорог местного значения | Январь-декабрь | 311390, 00 рублей |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории"** |
| 9 |  | Благоустройство территорий кладбищ | Апрель-октябрь | Глава сельского поселения  | Не требуется финансирования |
| 10 |  | Содержание уличного освещения (замена ламп, восстановление линии уличного освещения) | Январь-февраль | 158 400,00 рублей |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"** |  |
| 11 | д. Анаткасы | Ремонт крыши Анаткасинского дома досуга МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района Чувашской Республики | Июль | Глава сельского поселения  | 1 272 377, 00 рублей. |
| 12 | С. Большая Шатьма | Модернизация материально-технической базы Большешатьминского центра досуга МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района Чувашской Республики | Март-сентябрь | Глава сельского поселения  | 691 000 рублей. |