План Исаковского сельского поселения

по планируемым работам по строительству и благоустройству

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | | Ответственный | Сумма | Срок исполнения |
|  | | **Инициатива граждан** | | |  |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения  с заменой труб в с. Исаково  (1км 300 м) | | Глава Исаковского сельского поселения | **1 393 625,00**  (из них р/б – 836 175,00  м/б - 280 000,00  население - 277 450,00) | апрель-июнь |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения от ул. Механизаторов до ул. Новая  д. Яманаки (300 м) | | Глава Исаковского сельского поселения | **503 800,00**  (из них р/б – 302 280,00  м/б - 100 760,00  население - 100 760,00) | апрель-июнь |
| 3 | Обустройство стелы памяти воинов Великой Отечественной войны  д. Кумагалы Исаковского с/п | | Глава Исаковского сельского поселения | **78 063,00**  (из них р/б - 46 837,80  м/б - 15 110,20  население - 16 115, 00) | март-май |
| 4 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Плотинная  д. Таныши (370 м) | | Глава Исаковского сельского поселения | **1 029 542,00**  (из них р/б - 617 725,00  м/б - 280 000,00  население – 131 817,00) | апрель-июль |
|  | | **Указ 139 Главы Чувашской Республики (тротуары, благоустройство)** | | | |
| 5 | Благоустройство территории по  ул. Центральная д. Яманаки Красноармейского района Чувашской Республики (405,7 м)  ширина 2,2м  длина 150м  3 переправы 3\*6м. | | Глава Исаковского сельского поселения | **1 000 000,00**  (из них р/б – 940 000  м/б - 50 000  население - 10 000) | май-сентябрь |
|  | | **Дороги** | | |  |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка  ул. Центральная до перекрестка  ул. Верхняя д. Таныши (250 м) | | Глава Исаковского сельского поселения | **440 010,00**  (из них р/б – 396 009,00  м/б – 44001,00) | июнь |
| 7 | Зимнее-летнее содержание дороги (24,5 км) | | Глава Исаковского сельского поселения | **366 840,00**  (р/б - 330156,00  м/б - 36 684,00) | январь-декабрь |
|  | | **Капитальный ремонт водонапорных башен в рамках Указа Главы 118** | | | |
| 8 | Капитальный ремонт  водонапорной башни в д. Яманаки Исаковского сельского поселения Чувашской Республики | | Глава Исаковского сельского поселения | **1 000 000,00** | июль-сентябрь |
| 9 | Капитальный ремонт  водонапорной башни в д. Сирикли Исаковского сельского поселения Чувашской Республики | | Глава Исаковского сельского поселения | **1 000 000,00** | июль-сентябрь |
|  | | **Постановление КМ ЧР от 30.09.2011 г. № 417 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации программы газификации ЧР…)** | | | |
| 10 | На газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (19 ИЖД) по ул. Восточная в  д. Яшкильдино Красноармейского района Чувашской Республики. Газопровод высокого давления. Газопровод низкого давления. ГРПШ. | | Глава Исаковского сельского поселения | **1 881 140,00** |  |
|  | | **Уличное освещение** | | | |
| 11 | Замена ламп уличного освещения (по мере необходимости) | | Глава Исаковского сельского поселения | **54 086,00** | в течение года |
|  | | **Памятники и обелиски** | | | |
| 12 | Благоустройство территории памятников и обелисков павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., посадка цветов к 76-ей годовщине ВО войне | | Глава Исаковского сельского поселения |  | апрель-май |
|  | | **Кладбища** | | | |
| 13 | Санитарная вырубка деревьев и кустарников на кладбищах | | Глава Исаковского сельского поселения |  | май-сентябрь |

Глава Исаковского сельского поселения Г.Г. Ефимова