План Исаковского сельского поселения

по планируемым работам по строительству и благоустройству

на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ответственный | Сумма | Срок исполнения |
|  | **Инициатива граждан** |  |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения с заменой труб в с. Исаково (1км 300 м) | Глава Исаковского сельского поселения | **1 393 625,00**(из них р/б – 836 175,00м/б - 280 000,00население - 277 450,00) | апрель-июнь |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения от ул. Механизаторов до ул. Новая д. Яманаки (300 м) | Глава Исаковского сельского поселения | **503 800,00**(из них р/б – 302 280,00м/б - 100 760,00население - 100 760,00) | апрель-июнь |
| 3 | Обустройство стелы памяти воинов Великой Отечественной войны д. Кумагалы Исаковского с/п | Глава Исаковского сельского поселения | **78 063,00** (из них р/б - 46 837,80м/б - 15 110,20население - 16 115, 00) | март-май |
| 4 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Плотинная д. Таныши (370 м) | Глава Исаковского сельского поселения | **1 029 542,00**(из них р/б - 617 725,00м/б - 280 000,00население – 131 817,00) | апрель-июль |
|  | **Указ 139 Главы Чувашской Республики (тротуары, благоустройство)** |
| 5 | Благоустройство территории по ул. Центральная д. Яманаки Красноармейского района Чувашской Республики (405,7 м)ширина 2,2мдлина 150м3 переправы 3\*6м. | Глава Исаковского сельского поселения | **1 000 000,00**(из них р/б – 940 000м/б - 50 000население - 10 000) | май-сентябрь |
|  | **Дороги** |  |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка ул. Центральная до перекрестка ул. Верхняя д. Таныши (250 м) | Глава Исаковского сельского поселения | **440 010,00**(из них р/б – 396 009,00м/б – 44001,00)  | июнь |
| 7 | Зимнее-летнее содержание дороги (24,5 км) | Глава Исаковского сельского поселения | **366 840,00**(р/б - 330156,00м/б - 36 684,00) | январь-декабрь |
|  |  **Капитальный ремонт водонапорных башен в рамках Указа Главы 118** |
| 8 | Капитальный ремонтводонапорной башни в д. Яманаки Исаковского сельского поселения Чувашской Республики | Глава Исаковского сельского поселения | **1 000 000,00** | июль-сентябрь |
| 9 | Капитальный ремонтводонапорной башни в д. Сирикли Исаковского сельского поселения Чувашской Республики | Глава Исаковского сельского поселения | **1 000 000,00** | июль-сентябрь |
|  | **Постановление КМ ЧР от 30.09.2011 г. № 417 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации программы газификации ЧР…)** |
| 10 | На газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (19 ИЖД) по ул. Восточная в д. Яшкильдино Красноармейского района Чувашской Республики. Газопровод высокого давления. Газопровод низкого давления. ГРПШ. | Глава Исаковского сельского поселения | **1 881 140,00** |  |
|  | **Уличное освещение** |
| 11 | Замена ламп уличного освещения (по мере необходимости) | Глава Исаковского сельского поселения | **54 086,00** | в течение года |
|  | **Памятники и обелиски** |
| 12 | Благоустройство территории памятников и обелисков павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., посадка цветов к 76-ей годовщине ВО войне | Глава Исаковского сельского поселения |  | апрель-май |
|  | **Кладбища** |
| 13 | Санитарная вырубка деревьев и кустарников на кладбищах | Глава Исаковского сельского поселения |  | май-сентябрь |

Глава Исаковского сельского поселения Г.Г. Ефимова