Анализ степени освоения финансовых средств

по  программе комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2015-2023 годы.

| № п/п | Наименование | Всего | 2019 г. План (тыс. руб.) | 2019 г. фактически ( тыс. руб.) | Освоено средств к годовому назначению, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение насосов ЭЦВ 6-50 | 570,0 | 60,0 | 39,0 | 65,0 |
| 2 | Приобретение полиэтиленовых труб | 3249,45 | 650,0 | 70,0 | 10,8 |
| 3 | Работы по укладке полиэтиленовых труб | 10470,45 | 2094,0 | 85,0 | 4,1 |
| 4 | Проектирование работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проведение работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Приобретение и установка светодиодных светильников | 3969,0 | 794 | 30,0 | 3,8 |
| ИТОГО | 18788,9 | 3598,0 | 224,0 | 6,2 |

Расчет среднего значения достижения задач Программы:

65,0+10,8+4,1+0+0+3,8+    х100   = 13,95 %

6

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств программы:

=224,0    х100 =   6,2%

3598,0

Результат:

- результат выполнения муниципальной программы Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2015-2023 годы можно считать удовлетворительным, так как не все показатели программы достигнуты;

- эффективность использования средств составляет    5,0    %.

Глава администрации Большесундырского сельского поселения                   Н.А.Мареева