Т

| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АНАТ КĂМАША ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 04.03.2021 г. 33 № Анат Кăмаша сали |  | ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКУМАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2021 г. № 33 село Нижняя Кумашка |

О мероприятиях по безаварийному проведению периода весеннего паводка на территории Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики в 2021 году

В связи с приближением сроков прохождения весеннего паводка и в целях предупреждения и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка в 2021 году на территории Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики

администрация Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период на территории Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать противопаводковую комиссию Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.1. Утвердить положение о противопаводковой комиссии Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям объектов экономики сельского поселения:

- образовать противопаводковые комиссии на местах;

-  провести организационные и подготовительные мероприятия по подготовке прудов, водосборов и прилегающих объектов к приему и пропуску весеннего паводка;

- определить размеры материально-технических и финансовых средств, созданных на случай возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с прохождением паводковых вод;

-  назначить ответственных лиц по каждому водному объекту.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Нижнекумашкинского сельского поселения                                           В.В. Губанова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Нижнекумашкинского сельского поселения

Шумерлинского района

от

## ПЛАН

## ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕКУМАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   НА 2021 ГОД

| №№ п. п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. При подготовке к весеннему половодью |
| 1 | Уточнение сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, организация их подготовки. | до 25.03 | Администрация Нижнекумашкинского сельского поселения, руководители объектов* |
| 2 | Планирование мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до 25.03 | администрация Нижнекумашкинского сельского поселения |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности гидротехнических сооружений, складов и мест хранения ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод. | до 15.03 | Руководители объектов, на балансе которых находятся данные сооружения* |
| 4 | Определение опасных мест на водоемах в районах массового выхода людей на лед и установка предупреждающих знаков. | до 20.03 | Администраия Нижнекумашкинского сельского поселения |
| 5 | Проверка состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, очистка их от снега, льда и мусора. | до 20.03 | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района (по согласованию), администрация сельского поселения |
| 6 | Очистка от снега цоколей зданий, улиц населенных пунктов, сточных канав, приемных колодцев и других сооружений для стока талых вод. Вывоз снега и мусора. | до 25.03 | администрация сельского поселения |
| 7 | Принятие мер по предотвращению затопления электрических подстанций и повышению надежности электроснабжения жизненно важных объектов района. | до 20.03 | администрация сельского поселения администрация Алатырского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию); |
| 8 | Создание на предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий, организация их дежурства в период весеннего паводка. | с 25 .03 до конца половодья | Руководители предприятий* |
| 9 | Создание запасов песка, щебня и других материалов для обеспечения экстренной ликвидации повреждений гидротехнических сооружений и создания преград для воды для защиты объектов экономики. | до 22.03 | Руководители объектов экономики* |
| 10 | Проведение инженерных и других неотложных работ по недопущению затопления подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также прилегающих к ним территорий | до 1.04 | Руководители объектов экономики* |
| 11 | Информирование населения о прогнозе зон подтопления и их действиях в этих зонах разработка и доведение до населения памяток о порядке действий в период половодья. | до 28.03 | администрация сельского поселения |
| 12 | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий | до 25.03 | администрация сельского поселения |
| II. В период весеннего половодья |
| 1 | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава администраций сельских поселений, объектов экономики. | со 2.04 до окончания паводка | администрация сельского поселения |
| 2 | Сбор информации о паводковой обстановке и представление ее в ЕДДС района в соответствии с формами докладов и сроками представления донесений | с 1.04 до окончания паводка | администрация сельского поселения |
| 3 | Организация взаимного информирования дежурных служб района и постов наблюдения за уровнем воды в реках водоемах. | с 15.03 | администрация сельского поселения |
| 4 | Усиление контроля за качеством питьевой воды. | весь период паводка | администрация сельского поселения |
| 5 | Финансирование противопаводковых мероприятий | по фактическим затратам | администрация сельского поселения |
| 6 | Обеспечение своевременного отключения электро- и газоснабжения объектов и помещений, подвергшихся затоплению | на весь период паводка | Шумерлинские РЭС*, АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шумерле»(по согласованию) |
| 7 | Приведение в готовность передвижных пунктов питания и обеспечения населения товарами первой необходимости | До окончания паводка | администрация сельского поселения |
| 8 | Организация информирования населения о прохождении весеннего половодья через электронные и печатные СМИ. | Весь период паводка | администрация сельского поселения |
| III. После завершения весеннего половодья |
| 1 | Обеспечение своевременной уборки территории сельских поселений от последствий паводковых вод. | По окончанию паводка | администрация сельского поселения |

*       По согласованию

Приложение № 2

к постановлению администрации

Нижнекумашкинского сельского поселения

Шумерлинского района

от

.

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ НИЖНЕКУМАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА 2021 год

| Губанова В.В. | - | Глава администрации Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района (председатель комиссии); |
| --- | --- | --- |
| Чашкина Л.А. | - | ведущий специалст-эксперт администрации Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района (ответственный секретарь). |
| Члены комиссии: |  |
| Архипова Н.М. Уфилин М.В. Теников С.Н. Саверкин В.И. | - | председатель Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района (по согласованию); депутат Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района; (по согласованию); депутат Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района; (по согласованию); депутат Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района; (по согласованию); |
| Самарин Л.А. | - | председатель СХПК «Дружба» (по согласованию); |
| Хуморова Н.Н. | - | специалст-эксперт администрации Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района; |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Нижнекумашкинского сельского поселения

Шумерлинского района

от

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ НИЖНЕКУМАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общие положения

1.1. Противопаводковая комиссия Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (далее - Комиссия) образована для разработки оперативных мероприятий и подготовки предложений по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод на основе планомерного и систематического осуществления мероприятий по предупреждению вредного воздействия вод на территории Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики в 2021 году.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, состав и Положение утверждаются постановлением администрации Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики.

2. Основные задачи комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

- координация деятельности предприятий, организаций, учреждений, объектов экономики, осуществляющих свою деятельность на территории Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района независимо от формы собственности по выполнению комплекса противопаводковых мероприятий с целью безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков, предотвращению аварий, чрезвычайных ситуаций и причинения наименьшего ущерба экономике и населению Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района от наводнения;

- обеспечение мер по сохранности мостов, дорог, строений и других объектов экономики;

- организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями пропуска паводковых вод и весеннего половодья, руководство действиями по ликвидации последствий ЧС.

3. Функции комиссии

Комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами:

- вправе заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, предприятий, учреждений о ходе подготовки к пропуску весеннего половодья и паводковых вод;

- осуществляет контроль над техническим состоянием гидротехнических сооружений, мостов, дорог, строений, попадающих в зону возможного затопления;

- осуществляет контроль над готовностью предприятий, организаций, учреждений, аварийных бригад к пропуску весеннего половодья и паводковых вод.

4. Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для исполнения всеми организациями, предприятиями и учреждениями на территории Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района, направленные на безаварийный пропуск весеннего половодья и паводковых вод;

- привлекать для ликвидации последствий ЧС необходимые транспортные, аварийно-восстановительные и другие силы Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района.

5. Организация работы комиссии

Комиссия проводит заседания согласно плану работы с приглашением заинтересованных лиц.

По результатам рассмотрения вопросов Комиссия принимает соответствующие решения и оформляет свое решение протоколом. Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем.