| Чǎваш Республики Елчĕк районĕ Лаш Таяпа ял поселенийĕн администрацийĕ ХУШУ 2022 ç. мартăн 01- мĕшĕ № 18 |  | Чувашская Республика Яльчикский район Администрация Лащ-Таябинского сельского поселения РАСПОРЯЖЕНИЕ «01» марта 2022 г. № 18 |
| --- | --- | --- |
| Лаш Таяпа ялĕ |  | село Лащ-Таяба |

Во исполнение Закона Чувашской Республики от 15 апреля 1996 г. №7 «О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,    в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, предотвращения разрушений и повреждений плотин, мостов и других гидротехнических и инженерных сооружений на реках, оврагах и балках, животноводческих фермах, строениях и на дорогах, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения на территории Лащ-Таябинского сельского поселения Яльчикского района в период прохождения паводковых вод весной 2022 года рекомендовать руководителям сельхозпредприятий,  учреждений и организаций всех форм собственности:

1.Создать Противопаводковые  комиссии при сельскохозяйственных предприятиях, осуществляющих эксплуатацию гидротехнических и иных  сооружений:

1.2. Взять на учет гидротехнические сооружения (пруды, плотины), расположенные в зоне действия деятельности комиссии.

1.3. Разработать мероприятия по подготовке сооружений водохранилищ к приему и пропуску талых вод.

1.4. Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за изменением ледовой обстановки.

1.5. Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод.

1.6. Обеспечить удаление с крыш производственных, административных зданий, жилых домов  снежно - ледяных наростов для безопасности людей.

1.7. Организовать во всех сельскохозяйственных предприятиях противопаводковые бригады и обеспечить круглосуточное дежурство на объектах на период прохождения паводка.

1.8. Назначить  ответственных лиц по каждому ГТС на период весеннего паводка 2022  года согласно приложения 1.

2. Для оказания практической помощи предприятиям Лащ-Таябинского сельского поселения, оперативного решения вопросов, связанных с пропуском паводковых вод создать комиссию при администрации Лащ-Таябинского сельского поселения Яльчикского района в следующем составе:

Ермакова С.В. - глава Лащ-Таябинского сельского поселения, председатель комиссии;

Евдокимова С.М. - зам главы администрации Лащ-Таябинского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

Доброхотов А.Г.  – специалист администрации Лащ-Таябинского сельского поселения;

Рахмуллин В.С. - руководитель ООО «Яманчурино» (по согласованию);

Бикулов А.Н. - руководитель КФХ  «Бикуловы» (по согласованию);

Чернова И.И. - директор Лащ-Таябинской СОШ (по согласованию);

Васильева И.И. - директор Шемалаковской ООШ (по согласованию).

Князев Л.В. - депутат Лащ-Таябинского сельского поселения(по согласованию);

Дмитриев А.А.  - депутат Лащ-Таябинского сельского поселения по избирательному округу № 8 (по согласованию).

2.1. Комиссии организовать проверку готовности предприятий всех форм собственности к пропуску паводка, составить график дежурства ответственных лиц на период паводка.

3. По итогам прохождения паводка произвести технический осмотр гидротехнических и инженерных сооружений, организовать восстановление разрушенных и поврежденных объектов, определить объемы нанесенного ущерба паводковыми и водами и представить сведения в установленной форме.

4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий представлять к 20 числу каждого месяца отчет о проведенных организационных и подготовительных мероприятиях по подготовке прудов, водосборов и прилегающих объектов к приему и пропуску весеннего паводка главе Лащ-Таябинского сельского поселения.

5. Распоряжение главы Лащ-Таябинского  сельского поселения № 15/1 от 01 марта  2021 года признать утратившим силу.

Глава Лащ-Таябинского

сельского поселения                                                          С.В. Ермакова

Приложение №1

к распоряжению главы

Лащ-Таябинского с/поселения

Яльчикского района

от «01» марта   2022 г №  18

# Ответственные лица по ГТС на период весеннего паводка 2022 года.

| № п/п | Наименование ГТС с указанием водного объекта и населенного пункта | Ответственное лицо ( ФИО должность ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Плотина д. Новое Андиберево | Осипов Александр Васильевич |
| 2 | Плотина с. Лащ-Таяба | Дмитриев Александр Анатольевич |
| 3 | Плотина с. Лащ-Таяба | Князев Леонид Васильевич |
| 4 | Плотина д. Яманчурино | Ермолаев Александр Федорович |
| 5 | Плотина д. Яманчурино | Рахмуллин Юрий Сергеевич |

Утверждаю:

Глава Лащ-Таябинского

сельского поселения

______________ С.В. Ермакова

_______________________2022 г.

ПЛАН

мероприятий противопаводковой комиссии при Лащ-Таябинском сельском поселении на 2022 год

Наименование мероприятий:

- общий осмотр сооружений гидроузлов и их элементов как в верхнем, так и в нижнем бьефах для выявления и устранения дефектов;

- обследование ледового покрова водохранилища с целью оценки возможности образования заторов;

- завершение всех ремонтных работ, могущих помещать пропуску паводка;

- опробование затворов и других механических оборудований, устранение дефектов их работы;

- удаление с затапливаемых территорий оборудования, механизмов, материалов, имущества;

- очистка водопропускных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды;

- усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда;

- подготовка аварийного запаса материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда ( багров, ломов, лопат ит.п.) спецодежды, машин и механизмов, плавсредств;

- провести ремонт дорог и подъездов к гидротехническим сооружениям, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб;

- разработка графика пред половодной сработки водохранилища, пропуска половодья и последующего наполнения водохранилища;

- согласование режима пропуска половодья с местными администрациями и другими организациями сельского поселения;

- обеспечение оперативной связи с местными паводковыми комиссиями, другими
организациями, в частности ГОЧС Яльчикского района

Зам.главы администрации Лащ-Таябинского

сельского поселения	С.М.Евдокимова