| Чёваш Республики Елч.к район. Лаш Таяпа ял поселений.н администраций. ЙЫШЁНУ 2022 =. апрелен 13-м.ш. № 18 Лаш Таяпа ял. |  | Чувашская Республика Яльчикский район Администрация Лащ-Таябинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ «13» апреля 2022 г. № 18 село Лащ-Таяба |
| --- | --- | --- |

О проведении экологического месячника

по санитарной очистки и благоустройству территории

Лащ-Таябинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства на территории Лащ-Таябинского сельского поселения, руководствуясь Уставом Лащ-Таябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики администрация Лащ-Таябинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Лащ-Таябинском сельском поселении  Яльчикского района Чувашской Республики с 15.04.2022 года по 15.05.2022 года месячник по санитарной очистке и благоустройству Лащ-Таябинского сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Лащ-Таябинского сельского поселения (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Лащ-Таябинского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лащ-Таябинского сельского

поселения  Яльчикского района

Чувашской Республики                                                                   С.В.Ермакова

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Лащ-Таябинского сельского поселения

от 13.04.2022г. №18

План мероприятий

по санитарной очистке и благоустройству территории

Лащ-Таябинского сельского поселения

| № п/п | Наименование работ | Дата исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и расклеивание информационных листовок о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Лащ-Таябинского сельского поселения Подготовка писем о проведении месячника и субботников | 12 апреля | Зам. главы администрации |
|  | Мероприятия по улучшению качества жизни населения |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий, закрепленных за учреждениями и организациями независимо от форм собственности, с привлечением жителей поселения. | Апрель-май | Администрация, руководители учре- ждений (по согла- сованию), жители |
| 2. | Выявление случаев нарушений Правил благоустройства и привлечение нарушителей к административной ответственности | Апрель-май | Администрация Лащ-Таябинского сельского поселения |
| 3. | Уборка сухой травы и мусора на прилегающих территорий медпунктов с обязательной вывозкой мусора на свалку | До 07.05.22 | Руководитель учреждения (по согласованию) |
| 4 | Уборка сухой травы и мусора на прилегающих территориях возле магазинов с обязательной вывозкой мусора на свалку, установка урн | До 07.05.22 | Собственники магазинов (по согласованию) |
| 5 | Уборка мусора и сухой травы на прилегающих территориях СДК с обязательной вывозкой мусора на свалку | До 07.05.22 | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 6 | Уборка прилегающей территории д/сада и школы с обязательной вывозкой мусора на свалку | До 07.05.22 | Руководитель учреждения (по согласованию) |
| 7 | Уборка сухой травы и мусора в палисадниках домов и на прилегающей территории возле домов с обязательной вывозкой мусора на свалку | До 07.05.22 | Жильцы домов (по согласованию) Субботник |
| 8 | Ремонт и покраска заборов, фасадов, наличников | Апрель-май | Жильцы домов (по согласованию) |
| 9 | Уборка прилегающей территории здания администрации с обязательной вывозкой мусора на свалку | До 07.05.22 | Администрация субботник |
| 10 | Уборка прилегающих территорий предприятий и организаций всех форм собственности с обязательной вывозкой мусора на свалку | До 07.05.22 | Руководители предприятия (по согласованию) |
| 11 | Уборка территории общего пользования | До 07.05.22 | администрация |
| 13 | Уборка несанкционированных свалок возле подворий с обязательной вывозкой мусора на свалку | До 07.05.22 | хозяева подворий (по согласованию) |
| 14 | Косметический ремонт Памятников воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенных на территории поселения | До 07.05.22 | администрация |
| 15 | Уборка территории около Памятников воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенных на территории поселения | До 07.05.22 | администрация |
| 16 | Побелка деревьев и опор электролиний, ликвидация сухих деревьев, обрезка кустарников, вырубка поросли | Апрель-май | Заместитель главы администрации |
|  | Высадка кустарников, цветов, оформление клумб | Май-июнь | администрация, население, руководители организаций, (по согласованию) |
| 17 | Уборка территории кладбищ | Апрель- май | администрация, население (по согласованию) |
| 18 | Очистка берегов рек и склонов оврагов от бытового и строительного мусора | Апрель-май | администрация, население (по согласованию) |
|  | Освещение информации |  |  |
| 19 | Информирование населения с целью большего привлечения для участия в месячнике Публикация информации в СМИ | В течение года | Специалисты администрации |
| 20 | Организация регулярного информирования через СМИ о ходе реализации планов, программ по благоустройству. | В течение года | Специалисты администрации |