| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 10.08.2020 с. 46 № Çěмěрле ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2020 г. № 46 деревня Шумерля |

О подготовке по обеспечению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и организаций на территории Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и организаций к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2020-2021 гг.,

администрация Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и организаций на территории Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. (приложение № 1) (далее – План мероприятий).

2. Учреждениям Шумерлинского сельского поселения поручить:

- выполнение утвержденного Плана мероприятий в части подготовки зданий и сооружений, топочных и котельных, инвентаризации систем водоснабжения, потребления тепловой и электрической энергии к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

- организацию комиссионной проверки и приемки объектов с оформлением паспортов готовности до 10 сентября 2020 г.

3. Рекомендовать гражданам, руководителям субъектов социально-экономической сферы всех форм собственности на территории Шумерлинского сельского поселения:

- провести поверку и сезонное техническое обслуживание систем отопления, дымовентиляционного оборудования, водоснабжения и электроснабжения;

- провести техническое обслуживание газового оборудования.

4. Рекомендовать Советам ТОС улиц д. Шумерля совместно с администрацией Шумерлинского сельского поселения:

- проведение соответствующей разъяснительной работы среди населения о необходимости выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг., об обязательном техническом обслуживании газового оборудования, о своевременности расчетов за потребленные энергоресурсы (газ, электрическую энергию, воду);

- организацию обследования домохозяйств социально ограниченных граждан (одиноких престарелых, инвалидов и т. д.) и оказания помощи в вопросах подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

6. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Вестник деревни Шумерли Шумерлинского района».

Глава администрации Шумерлинского сельского

поселения                                                                                       Федяров А.А.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шумерлинского

сельского поселения Шумерлинского района

от 10.08.2020 г. № 46

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и организаций на территории Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. | постоянно | Администрация Шумерлинского сельского поселения; руководители субъектов социально-экономической сферы (по согласованию) |
| 2. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | до 01 сентября 2020 г. | Руководители учреждений Шумерлинского сельского поселения; руководители субъектов социально-экономической сферы (по согласованию) |
| 3. | Завершение комиссионной проверки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. котельных и топочных | до 10 сентября 2020 г. | Руководители учреждений Шумерлинского сельского поселения; руководители субъектов социально-экономической сферы (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение оформления паспортов, актов готовности к отопительному сезону | до 10 сентября 2020 г. | Руководители учреждений Шумерлинского сельского поселения; руководители субъектов социально-экономической сферы (по согласованию) |
| 5. | Заключение контрактов на поставку природного газа для муниципальных нужд | до 31 декабря 2020 г. | Администрация Шумерлинского сельского поселения, руководители субъектов социально-экономической сферы (по согласованию) |
| 6. | Создание запасов резервного топлива | до 1 октября 2020 г. | Руководители учреждений Шумерлинского сельского поселения; руководители субъектов социально-экономической сферы (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение своевременных расчетов за потребленные энергоресурсы | в установленные сроки | Администрация Шумерлинского сельского поселения; все категории потребителей (по согласованию) |
| 8. | Принятие организационных и управленческих мер по бесперебойному энергообеспечению потребителей на территории Шумерлинского сельского поселения | постоянно | Администрация Шумерлинского сельского поселения в рамках возложенных полномочий |
| 9. | Обеспечение систем энергопотребления источниками и приборами энергосбережения и нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | постоянно | Администрация Шумерлинского сельского поселения; руководители субъектов социально-экономической сферы (по согласованию) |
| 10 | Подготовка топочных и котельных к оперативному переходу к работе на резервных видах топлива в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2020 г. | Руководители учреждений Шумерлинского сельского поселения; руководители субъектов социально-экономической сферы, население (по согласованию) |
| 11. | Рассмотрение вопроса о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и организаций на территории Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг., заслушивание отчетов руководителей учреждений и организаций (по согласованию) | ежемесячно на производственных совещаниях и заседаниях общественного актива | Глава Шумерлинского сельского поселения |
| 12 . | Представление необходимой информации и статотчетности по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и организаций на территории Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. | по мере необходимости | Специалисты администрации Шумерлинского сельского поселения |