| СОГЛАСОВАНО: Глава администрации Калининского района г. Чебоксары _______________ Я.Л. Михайлов «____» _______________ 2021г «____» апреля 2022г. |  | УТВЕРЖДАЮ: И.о. заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ _________________ Д.С. Денисов «____» апреля 2022г. |
| --- | --- | --- |

Г Р А Ф И К

восстановления благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ

в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

по Калининскому району города Чебоксары

| №№ п/п | Адрес производства работ | Наименование организации, выполняющей работы по благоустройству | Срок восстанов-ления |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Водоканал» |  |  |  |
|  | Чебоксарский пр.39 (АК-879) | Своими силами | 01.05. 2022 |
|  | ул. Якимовская 105 (АК-898) | -""- | 01.05. 2022 |
|  | ул. Якимовская Х ул.Калинина (АК-997) | -"- | 01.05. 2022 |
|  | ул. Калинина 109 (АК-978) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Калинина 102к3 (АК-979) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Гастелло 1 (АК-78) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Гастелло 23 (АК-41) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Кадыкова 15 (АК-79) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. 324 ст.дивизии 9 (АК-1043) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. 324 ст.дивизии 15 (АК-85) | -""- | 16.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей 5 (АК-944) | -""- | 16.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей 7 (АК-1053) | -""- | 16.05.2022 |
|  | пр.Тракторостроителей 71 б/о | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Пролетарская 3 (АК-48) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Пролетарская 7 (АК-985) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Шумилова 17 (АК-998) | -""- | 16.05.2022 |
|  | Эгерский б-р 16к1 (АК-04) | -""- | 16.05.2022 |
|  | Эгерский б-р 32 (АК-72) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. К.Цеткин 32 (АК-135) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Николаева 22 (АК-84) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Николаева 35 (АК-969) | -""- | 16.05.2022 |
|  | Мясокомбинатский пр.12 (АК-117) | -""- | 16.05.2022 |
|  | Марпосадское ш.1 (АК-94) | -""- | 16.05.2022 |
|  | Марпосадское ш.30а (АК-1029) | -""- | 16.05.2022 |
|  | Хозяйственный пр.7 (АК-928) | -""- | 16.05.2022 |
|  | ул. Волкова 4 (АК-63) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Бичурина х ул. Кузнецова (АК-1015) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Дунаевского 8 (АК-1005) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 9 южная 65/19 (АК-68) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 9 южная 68 (АК-96) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 9 южная х Клубная б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. К.Либнехта 47 (АК-70) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Шелеби 7 (АК-128) | -""- | 31.05.2022 |
|  | Эгерский б-р 36 к2 (АК-1014) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Айзмана 51 (АК-456) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Ашмариа 10а (АК- 547) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей - Строительство канализационных сетей по подключению 2 очереди Индустриального парка(К-54 от 13.06.21) | ООО «СМУ ВИОН 21» | 31.05.2022 |
|  | пл. Скворцова, 6 до дома №142 а по ул. Ашмарина - Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки. Участок водопроводных сетей для многодетных семей (К-102 от 15.09.21) | АО «Водоканал» | 31.05.2022 |
|  | ул. Плеханова, 2-46 - Строительство сетей водоотведения (К-131 от 09.11.21) | ООО «Спецкомплекс» | 31.05.22 |
|  | Чувашские тепловые сети Филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» |  |  |
|  | ул. И. Франко, 5 (АК-55) | Подрядная организация | 05.05.2022 |
|  | ул. Сапожникова, 28, б/о | -""- | 15.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 34 (АК-705) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября,15 (АК-1048) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября,11 (б/н) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Цивильская,1 (АК-940) | -""- | 15.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей 29-31 (АК-947) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Шумилова, 37 (АК-36) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Шумилова, 37 (АК-115) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Шумилова, 37 (АК-124) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Николаева, 20 (АК-996) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Пролетарская, 22-28 (АК-833) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Пролетарская, 22-24 (АК-779) | -""- | 15.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 14/2 (АК-125) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Р. Зорге, 10 (АК-896) | -""- | 15.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 63, б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября, 16 (АК-529) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября, 12 (АК-530) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Энергетиков, 24 б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 54 (АК-675) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 67 (АК-687) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Гастелло, 9 (АК-692) | -""- | 31.05.2022 |
|  | Складской пр., 18 б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Никитина, 17 (АК-711) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Скворцова, 4 (АК-667) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Гагарина, 53-53А (АК-754) | -""- | 31.05.2022 |
|  | Эгерский б-р, 6а (АК-784) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Баумана, 3 (АК-721) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Кадыкова, 6 (АК-730) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября, 15- ул. Николаева, 37 (АК-732) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Никитина, 15 б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | Гаражный пр. 4 «а» (АК-737) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Мира, 22/1 (АК-776) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Мира, 32-34 (АК-806) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Декабристов, 20 (АК-818) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Гагарина, 39 (АК-845) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Машиностроителей, 3 (АК-864) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр.Тракторостроителей, 10 (АК-812) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 34/1 (АК-823) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 50 лет октября, 21 /о | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Магницкого, 5 (АК-650) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Восточная, 20 (АК-913) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Нефтебазовская, 9 б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | пл. Скворцова 4-5 (АК-892) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 324 Стр. Дивизии 9-7 АК-865) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Гастелло, 11 (АК-937) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 56/1 (АК-983) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Ашмарина, 25 (АК-1011) | -""- | 31.05.2022 |
|  | Эгерский бульвар, 10 (АК-1019) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Л. Комсомола, 52-52/1(АК-957) | -""- | 31.05.2022 |
|  | Эгерский б-р, 6 «а» (АК-1051) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Николаева,26 (вводе) б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября,10 (АК-1049) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября, 10А (АК-1056) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Декабристов, 20/1 (АК-958) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября,1-3 б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Калинина, 102 б/о | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 11 (АК-08) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 50 лет Октября,9 (на вводе) (АК-35) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Кадыкова, 36 (АК-22) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Калинина, 102/1 (АК-47) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пер. Комбинатский, 4 (АК-56) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Декабристов, 12 (АК-65) | -""- | 31.05.2022 |
|  | Эгерский б-р, 6 «а» (АК-40) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей,5-7 (АК-77) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Р. Зорге, 12 (АК-43) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Сапожникова, 15 (АК-152) | -""- | 31.05.2022 |
|  | Эгерский б-р, 10-12 (АК-74) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Кадыкова, 11 (АК-64) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. П. Лумумбы, 15 (АК-110) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. П. Лумумбы, 14/2 (АК-119) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Ашмарина, 19 (АК-133) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Ашмарина, 48 (АК-121) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Ашмарина, 18-14 (АК-141) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 32 А (АК-150) территория МВД - ОП | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 24 (АК-138) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 12 (АК-123) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Шумилова, 33 (АК-143) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. 324 Стрелковой дивизии, 10 (АК-127) | -""- | 31.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 77 (АК-136) | -""- | 31.05.2022 |
|  | ул. Гастелло, 23 (АК-114) | -""- | 31.05.2022 |
| МУП «Чебоксарские городские электрические сети» |  |  |  |
|  | ул. Пролетарская, 1 (АК-477) | Подрядная организация ООО «ЗА» | 30.04.2022 |
|  | ул. 50лет Октября,15 к.1 (АК-42) | -""- | 30.04.2022 |
|  | Эгерский б-р, 28 (АК-54) | -""- | 30.04.2022 |
|  | пер. Молодежный, 1 (АК-1030) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Шумилова, 20 (АК-949) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Бичурина, 11 (АК-1052) | -""- | 15.05.2022 |
|  | Мясокомбинатский пр,10 (АК-30) | -""- | 15.05.2022 |
|  | ул. Никитина, 5 (АК-137) |  | 15.05.2022 |
|  | ул.Л.Комсомола,52 (АК-990) | -""- | 30.05.2022 |
|  | ул.Стартовая,7 (АК-76) | -""- | 30.05.2022 |
|  | Марпосадское ш в р-е ООТ»Новый город» (АК-90) | -""- | 30.05.2022 |
|  | ул.Калинина,107 (АК-909) | -""- | 30.05.2022 |
|  | пр. Тракторостроителей, 71 (АК-155) | -""- | 30.05.2022 |
|  | ул. Гагарина, 24 до перес. ул. Гагарина и ул. 50 лет Октября - замена участка эл.кабеля (К-132) | -""- | 30.04.2022 |
|  | прокладка эл.кабеля от ТП-113 по ул. Ашмарина, 36а (К-79) | -""- | 30.04.2022 |
|  | прокладка эл.кабеля от РП-53 (территория Индустриального парка) (К-01) | -""- | 30.04.2022 |
|  | от ТП-264 до рекламной конструкции по ул. 50 лет Октября, в р-не д.1 - Прокладка ЛЭП-0,4 кВ (К-135) | ООО «ТК «СнабЭлектро» | 30.05.2022 |
|  | от ПС «Новый город» до проектируемого РП-10кВ (ж.р. «Новый город») - Прокладка КЛ-10кВ (К-120) | ООО «ЗаводЭнергоМаш» | 30.05.2022 |
|  | прокладка эл.кабеля от ТП-419 до поз.2 ул. Гастелло (работы производились без ордера) | ООО «СетьСтрой» | 30.05.2022 |
| ПАО «Ростелеком» филиал в ЧР |  |  |  |
|  | пр. Тракторостроителей, 66-68 (АК-1023_ |  | 01.06.2022 |
|  | Пос. Восточный, 17 (АК-75) |  | 01.06.2022 |
|  | терр.Индустриального парка (пр. Тракторстроителей) - строительство ВОЛС (К-76 от 13.08.21) | ООО «СвязьВолгаСтрой» | 01.06.2022 |
| Ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары в г.Чебоксары» |  |  |  |
|  | ул. Гремячевская, 113-115 (АК-885) | Своими силами | 01.06.2022 |
|  | пр. Мира, 30 А (АК-905) | -""- | 01.06.2022 |
|  | пр. Мира, 30 (АК-613) | -""- | 01.06.2022 |
|  | пер. Гремячевский, 25А (АК-922) | -""- | 01.06.2022 |
|  | ул. Чуковского, 42 (АК-980) | -""- | 01.06.2022 |
|  | Ул. Ахлаткина, 24 (АК-1024) | -""- | 01.06.2022 |
|  | ул. Прибрежная, 23 (АК-83) | -""- | 01.06.2022 |
|  | пер. Гремячевский, 40 (АК-177) |  | 01.06.2022 |
| МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» |  |  |  |
|  | Кабельный пр. (напротив тупиковой линии ОЖДХ) (АК-906) | ООО «Чебрегионстрой» | 16.04.2022 |
|  | ул. Кадыкова, 5 А (возле кафе «Ханара») (АК-51) | -""- | 16.04.2022 |
|  | пр. Мира (под путепроводом) (АК-93) | -""- | 19.04.2022 |
|  | Эгерский б-р, 6 корп. 1 (АК-860) | -""- | 29.04.2022 |
| По ордерам-разрешениям, выданным сторонним организациям |  |  |  |
|  | ул. Л.Комсомола, 25/2- ремонт КЛ-10кВ | ООО «Сетьсервис» | 30.04.2022 |
|  | ул. Асламаса, д.12, д.30- Перекладка сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения объекта: «Детский сад на 110 мест в 14 мкр. НЮР» (К-01) | ООО «СМУ-115» | 01.06.2022 |
|  | ул. Асламаса, д.30 - Газоснабжение котельной детского сада на 110 мест в 14 мкр. НЮР (К-57) | ООО «СМУ-115» | 01.06.2022 |
|  | от ПС1106 до площадки корпуса АО «Акконд» по Складскому проезду- прокладка КЛ (К-39) | ООО «Вереск» | 01.06.2022 |
|  | ул. Прокопьева, 1 корп.3 до поз.3.4 мкр.№3 ж.р. «Наружные сети связи объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3.4» (К-56) | ООО «Связьстрой» | 01.06.2022 |
|  | в границах мкр №4 и №5 ж.р. «Новый город»- Устройство локальной сети ливневой канализации с территории объекта: «Магистральная дорога районного значения №2» (К-64) | ООО «СУ-29» | 01.06.2022 |
|  | от дома №7 по ул. Р. Люксембург до точки врезки между д.№3 и №1 по ул. Р. Люксембург- Прокладка сетей водоснабжения, хоз.бытовой и ливневой канализации к объекту: « ДОУ на 160 мест» (К-74) | ООО «Строительные технологии» | 01.06.2022 |
|  | мкр. №2 ж.р. «Новый город»- Прокладка сети хоз. бытовой канализации; Прокладка водопровода (К-82, К-83) | ООО «СУ-Инкост» | 01.06.2022 |
|  | от сущ. опоры в р-не зд. №6 по пр. Кабельный до пр. Дорожный, д.8 - Строительство линии электропередачи ЛЭП- 0,4кВ (К-123) | ООО «Электроснаб» | 01.06.2022 |
|  | от сущ. РП1-ЮЭС по пр. Монтажный до пр. Дорожный, д.20- строительство ЛЭП- 6 кВ; ЛЭП- 0,4кВ (К-127) | ООО «Южные электрические сети» | 01.06.2022 |

Итого: ___164______ адреса

И.о. директора МБУ «Управление ЖКХ

и благоустройства»								                     		О.Н. Винникова

Н.А.Рысюкова; 23-42-73

Е.Г. Ксенофонтова; 23-42-66