Проект

договора о развитии застроенной территории, общей площадью 4,5 га, ограниченной ул. Ашмарина, ул. Волкова, ул. Магницкого, ул. Семашко г. Чебоксары:

г. Чебоксары	___________200_ года

Администрация  города Чебоксары, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы города Чебоксары Емельянова Николая Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, с одной стороны, и ________,  именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ____ , действующего на основании __________, с другой стороны, на основании  протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от ___________ , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Застройщик обязуется осуществить развитие застроенной территории общей площадью 4,5 га, ограниченной ул. Ашмарина, ул. Волкова,  ул. Магницкого, ул.  Семашко города Чебоксары (далее - «Территория»).

1.2. Перечень зданий, строений и сооружений, расположенных на Территории и подлежащих сносу определен в Приложении 1 к настоящему  договору.

1.3. Стоимость права на заключение настоящего договора составляет _____ рублей.

2. Обязанности и права сторон

2.1.	Обязанности Застройщика:

2.1.1.	В течение  90 (девяноста) дней  со дня подписания  протокола о результатах аукциона оплатить стоимость права на заключение  настоящего   договора, путем внесения на расчетный счет Администрации суммы в размере ______________ руб., равной цене права на заключение договора о развитии застроенной территории за вычетом суммы внесенного Заказчиком задатка.

2.1.2.	В течение девяти месяцев с момента заключения настоящего договора подготовить проект планировки Территории, включая проект ее межевания, в соответствии с Генеральным Планом развития г. Чебоксары, Правилами землепользования и застройки в городе Чебоксары, заданием на проектирование, а также расчетными показателями обеспечения Территории объектами социального и коммунально - бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, и обеспечить вынесение проекта планировки на утверждение в порядке, установленном действующим законодательством.

Проект планировки Территории должен соответствовать градостроительному регламенту земельного участка, определенному Правилами землепользования и застройки в г. Чебоксары и заданию на проектирование.

2.1.3.	В срок до «30» декабря  2011 г.  создать либо приобрести за   счет собственных средств и передать в муниципальную собственность г. Чебоксары благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорами социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, и расположенных на Территории.

Количество и параметры благоустроенных жилых помещений, передаваемых Застройщиком  в муниципальную собственность, определены  в Приложении 2 к настоящему договору.

2.1.4. В срок до «30» декабря  2011 г. оплатить выкупную цену за изымаемые на основании  решения Администрации жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, Чувашской Республики или города Чебоксары, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего договора.

2.1.5.	В срок до «30» декабря 2012 г. осуществить на Территории строительство объектов согласно утвержденному проекту планировки Территории . По мере застройки территории осуществлять реконструкцию, модернизацию и строительство объектов инженерного обеспечения, внутримикрорайонных дорог и внутримикрорайонных инженерных сетей за  счет собственных средств в соответствии со сроками, определенными в Приложении 3 «Календарный график строительства».

2.1.6.  В срок до «31» августа 2009 г. разработать рабочие проекты, получить по ним положительное заключение органов Госэкспертизы и передать Администрации для открытия финансирования проектно-сметную и исходно-разрешительную документацию на строительство, реконструкцию и благоустройство детских дошкольных учреждений, больниц и школ, размещенных на Территории.

2.1.7. В течение 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с МУП «ГУКС» договор на развитие инженерной инфраструктуры в размере 20% от стоимости строительства объектов. Средства, предусмотренные по договору на развитие инженерной инфраструктуры могут направляться только на создание технической возможности технологического присоединения объектов, построенных и строящихся на территории, к магистральным общегородским инженерным коммуникациям, общегородским объектам инженерного обеспечения и автодорогам городского и районного значения. Средства перечисляются пропорционально выполненным объемам работ по мере застройки микрорайона. Последний срок оплаты – не позднее даты  завершения  строительства  в  соответствии  с   Приложением 3.

2.1.8.Установление границ  и проведение  государственного кадастрового учета земельных участков Застройщик осуществляет за счет собственных средств по мере освобождения Территории от прав третьих лиц в порядке, предусмотренном  в Приложении 4 «Порядок освобождения территории от прав третьих лиц»

2.1.9. В течение 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возместить Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом сумму расходов, произведенных при подготовке Территории к аукциону, в размере 7 871 899 (семи миллионов восьмисот семидесяти одной тысячи восьмисот девяноста девяти) руб.

2.2. Права Застройщика:

2.2.1. Запрашивать у Администрации информацию, необходимую для исполнения Застройщиком его обязанностей по настоящему договору.

2.2.2.  Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

1) неисполнения Администрацией   обязательств, оговоренных в подпунктах 2.3.1-2.3.3 настоящего договора;

2) неисполнением Администрацией заключившей договор аренды земельного участка на основании трехсторонних соглашений между Администрацией, Застройщиком и новым Правообладателем  одного из обязательств, оговоренных в подпунктах 2.3.1-2.3.3 настоящего договора.

3) в иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.3. Обязанности Администрации:

2.3.1. Утвердить   проект планировки Территории, включая   проект межевания Территории, в отношении которой принято решение о развитии, при условии соответствия проекта Генеральному плану развития г. Чебоксары, Правилам землепользования и застройки, архитектурно-эстетическим требованиям к Территории, расчетным показателям обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и другим нормативам градостроительного проектирования.

2.3.2. Принять решение об изъятии путем выкупа у собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные жилые дома.

2.3.3.	В  течение 30 дней после  выполнения  Застройщиком  обязанностей, указанных  в  подпунктах 2.1.1-2.1.2, 2.1.7 - 2.1.9  настоящего договора, принять решение о предоставлении земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не представлены в пользование и (или) во владение иным гражданам и юридическим лицам, Застройщику для строительства отдельных объектов в границах Территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством. Порядок и  промежуточные сроки выполнения подпунктов 2.1.3 – 2.1.6 определяются после утверждения проекта планировки Территории. Предоставление земельных участков, занятых многоквартирными  и индивидуальными жилыми домами, производится без проведения торгов по мере переселения из них граждан в соответствии с  действующим законодательством, применяемым в зависимости от  формы собственности в соответствии с порядком, изложенным в Приложении 4.

2.3.4.	Оказывать Застройщику содействие в получении разрешений, согласований  и информации, необходимой для исполнения Застройщику  своих  обязанностей по настоящему договору.

2.4. Права Администрации:

2.4.1. Контролировать порядок исполнения Застройщиком его обязанностей по настоящему договору путем назначения уполномоченной на проведение технического надзора организации, запроса письменной информации о ходе выполнения им отдельных мероприятий, путем комиссионного рассмотрения, в том числе и с выходом на место положения дел на развиваемой Территории.

2.4.2.  Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

1) неисполнения Застройщиком  одного из обязательств, оговоренных в подпунктах 2.1.1-2.1.9 настоящего договора;

2) неисполнением новым правообладателем, или новыми правообладателями, заключившими договор аренды земельного участка на основании трехсторонних соглашений между Администрацией, Застройщиком и новым Правообладателем  одного из обязательств, оговоренных в подпунктах 2.1.1-2.1.9 настоящего договора.

3) в иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.4.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4.2  настоящего договора,  Администрация оставляет за собой право на следующие действия:

1) включить Застройщика в реестр недобросовестных поставщиков;

2) предъявить Застройщику затраты на подготовку и проведение нового аукциона, на консервацию, охрану и расконсервацию незавершенных строительством объектов;

3) предъявить Застройщику штрафную неустойку в размере до 20% от стоимости предусмотренных проектно-сметной документацией работ, оставшихся  к освоению на развиваемой Территории.

3.   Ответственность, споры

3.1. В случае неисполнения условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4.2  настоящего договора,  Застройщик:

1)  возмещает по требованию Администрации затраты на подготовку и проведение нового аукциона, на консервацию, охрану и расконсервацию незавершенных строительством объектов;

2) выплачивает по требованию Администрации штрафную неустойку в размере до 20% от стоимости предусмотренных проектно-сметной документацией работ, оставшихся  к освоению на развиваемой Территории.

3.3. Споры, связанные с исполнением настоящего договора подлежат обязательному досудебному урегулированию между сторонами. Срок для ответа на претензию устанавливается в 30 дней с момента ее получения. В случае, если спор не будет разрешен в  досудебном порядке,  то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

4.  Срок действия договора, его изменение и прекращение

4.1. Настоящий договор вступает в силу в день подписания  сторонами и  действует до  полного  исполнения  обязательств из него, включая обязанности по выплате неустоек.

Любое изменение или прекращение настоящего договора по соглашению сторон должно осуществляться   в   письменном   виде   путем   подписания   единого   документа   обеими сторонами.

Если какие-либо права и обязанности по настоящему договору возникают, изменяются или прекращаются по инициативе одной из сторон, в случаях, когда это допускается действующим   законодательством и настоящим договором, то такое возникновение, изменение и прекращение права или обязанности наступает на следующий день после дня получения другой стороной письменного уведомления от уполномоченной стороны.

5.   Прочие условия

5.1. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

5.1.1. Приложение 1 «Перечень многоквартирных жилых домов и нежилых зданий, подлежащих сносу»;

5.1.2. Приложение 2 «Количество и параметры  жилых помещений, подлежащих передаче для переселения граждан, проживающих в муниципальных многоквартирных домах, подлежащих сносу»;

    - Приложение 3 «Календарный график строительства»;

5.1.4. Приложение 4 «Порядок освобождения территории от прав третьих лиц».

6. Реквизиты и подписи сторон

Администрация:                                             				Застройщик: