Проект

договора о развитии застроенной территории площадью 30,7412 га, ограниченной ул. Коммунальная Слобода, ул. Короленко, ул. Парижской Коммуны,

мостом Сугутским и рекой Сугутка г. Чебоксары:

г. Чебоксары	           ___________2010 года

Администрация  города Чебоксары, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации города Чебоксары Емельянова Николая Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, с одной стороны, и ________,  именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ____ , действующего на основании __________, с другой стороны, на основании  протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от ___________ , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Застройщик обязуется осуществить развитие застроенной территории общей площадью  30,7412 га, ограниченной  улицами Коммунальная Слобода, Короленко, Парижской Коммуны, ченного0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000мостом Сугутским и рекой Сугутка  г. Чебоксары (далее - «Территория»).

1.2. Перечень зданий, строений и сооружений, расположенных на застроенной Территории и подлежащих сносу определен в Приложении к настоящему договору.

1.3. Цена права на заключение настоящего договора составляет _____ рублей.

2. Обязанности и права сторон

2.1.	Обязанности Застройщика:

2.1.1.	В течение  90 (девяносто) дней  со дня подписания  протокола о результатах аукциона оплатить цену права на заключение настоящего договора путем внесения на расчетный счет Администрации суммы в размере __________ рублей, равной цене права на заключение настоящего договора за вычетом суммы внесенного Застройщиком задатка

2.1.2.	В течение 9 (девяти) месяцев с момента заключения настоящего договора подготовить проект планировки Территории, включая проект ее межевания, в соответствии с Генеральным Планом развития г. Чебоксары, Правилами землепользования и застройки в городе Чебоксары, заданием на проектирование, а также расчетными показателями обеспечения Территории объектами социального и коммунально - бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

Проект планировки Территории должен соответствовать градостроительному регламенту земельного участка, определенному Правилами землепользования и застройки в городе Чебоксары и заданию на проектирование.

2.1.3.	В срок до 30 декабря  2018 г.  создать либо приобрести  и передать в муниципальную собственность города Чебоксары благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на Территории.

2.1.4. В срок до 30 декабря  2018 г. уплатить выкупную цену за изымаемые на основании  распоряжения Администрации жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, Чувашской Республики или муниципального образования города Чебоксары, в случае если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего договора.

2.1.5. В процессе строительства на Территории в соответствии с утвержденным проектом планировки приобретать за свой счет права на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

2.1.6.	В срок до 30 декабря 2020 г. осуществить на Территории строительство объектов согласно утвержденному проекту планировки Территории. По мере застройки территории осуществлять реконструкцию, модернизацию и строительство объектов инженерного обеспечения, внутримикрорайонных дорог.

2.1.6.  В срок до 30 декабря 2014 г. разработать рабочие проекты, получить по ним положительное заключение в Управлении государственной экспертизы Минстроя Чувашской Республики и передать Администрации для открытия финансирования проектно-сметную и исходно-разрешительную документации на строительство, реконструкцию и благоустройство детских дошкольных учреждений, больниц и школ, размещаемых на Территории.

2.1.7. В течение 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с МУП «ГУКС» договор на развитие инженерной инфраструктуры в размере 20% от стоимости строительства объектов. Средства,  предусмотренные по договору на развитие инженерной инфраструктуры могут направляться только на создание технической возможности технологического присоединения объектов, построенных и строящихся на территории, к магистральным общегородским инженерным коммуникациям, общегородским объектам инженерного обеспечения и автодорогам городского и районного значения. Средства перечисляются пропорционально выполненным объемам работ по мере застройки Территории.

2.1.8.Установление границ  земельных участков и постановку их на  государственный кадастровый учет  Застройщик осуществляет за счет собственных средств.

2.1.9. В течение 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возместить Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом сумму расходов, произведенных при подготовке Территории к аукциону, в размере  332 600 (Триста тридцать две тысячи шестьсот) рублей.

2.2. Права Застройщика:

2.2.1. Запрашивать у Администрации информацию, необходимую для исполнения Застройщиком его обязанностей по настоящему договору.

2.2.2.  Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

1) неисполнения Администрацией   обязательств, оговоренных в подпунктах 2.3.1-2.3.4 настоящего договора;

2) в иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.3. Обязанности Администрации:

2.3.1. Утвердить   проект планировки Территории, включая   проект межевания Территории, в отношении которой принято решение о развитии, при условии соответствия проекта Генеральному плану развития г. Чебоксары, Правилам землепользования и застройки в городе Чебоксары, архитектурно-эстетическим требованиям к Территории, расчетным показателям обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и другим нормативам градостроительного проектирования.

2.3.2. Принять решение об изъятии путем выкупа  жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные жилые дома.

2.3.3. Принять распоряжение о предоставлении без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена и который не представлен в пользование и (или) во владение иным гражданам и юридическим лицам  под строительство позиции 1 в соответствии  с разрабатываемой  проектно-сметной документацией и находящийся в границах Территории после выполнения Застройщиком пункта 2.1.1. настоящего договора. Порядок принятия решения о предоставлении земельных участков под строительство очередных позиций, предусмотренных проектно-сметной документацией оформляется отдельным приложением к  настоящему договору.

2.3.4.	Оказывать Застройщику содействие в получении разрешений, согласований  и информации, необходимой для исполнения Застройщиком  своих  обязанностей по настоящему договору.

2.4.  Права Администрации:

2.4.1. Проверять порядок исполнения Застройщиком его обязанностей по настоящему договору путем назначения уполномоченной на проведение технического надзора организации, запроса письменной информации о ходе выполнения им отдельных мероприятий, путем комиссионного рассмотрения, в том числе и с выходом на место, положения дел на развиваемой Территории.

2.4.2.  Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

1) неисполнения Застройщиком  одного из обязательств, оговоренных в подпунктах 2.1.1-2.1.9 настоящего договора;

2) неисполнением новым правообладателем, или новыми правообладателями, заключившими договор аренды земельного участка на основании трехсторонних соглашений между Администрацией, Застройщиком и новым Правообладателем  одного из обязательств, оговоренных в подпунктах 2.1.1-2.1.9 настоящего договора.

3) в иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.4.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4.2  настоящего договора,  Администрация оставляет за собой право на следующие действия:

1) включить Застройщика в реестр недобросовестных поставщиков;

2) предъявить Застройщику затраты на подготовку и проведение нового аукциона, на консервацию, охрану и расконсервацию незавершенных строительством объектов;

3) предъявить Застройщику штрафную неустойку в размере до 20% от стоимости предусмотренных проектно-сметной документацией работ, оставшихся  к освоению на развиваемой Территории.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. В качестве обеспечения исполнения настоящего договора Застройщиком могут быть представлены: банковская гарантия  или  страховой полис на страхование ответственности по договору или  залог.

4.   Ответственность, споры

4.1. В случае неисполнения условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и настоящим договором.

4.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4.2  настоящего договора,  Застройщик:

1)  возмещает по требованию Администрации затраты на подготовку и проведение нового аукциона, на консервацию, охрану и расконсервацию незавершенных строительством объектов;

2) выплачивает по требованию Администрации штрафную неустойку в размере до 20% от стоимости предусмотренных проектно-сметной документацией работ, оставшихся  к освоению на развиваемой Территории.

4.3. Споры, связанные с исполнением настоящего договора подлежат обязательному досудебному урегулированию между сторонами. Срок для ответа на претензию устанавливается в 30 дней с момента ее получения. В случае, если спор не будет разрешен в  досудебном порядке,  то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

5.  Срок действия договора, его изменение и прекращение

5.1. Настоящий договор вступает в силу в день подписания  сторонами и  действует до  полного  исполнения  обязательств по  нему, включая обязанности по выплате неустоек.

Любое изменение или прекращение настоящего договора по соглашению сторон должно осуществляться   в   письменном   виде   путем   подписания   единого   документа   обеими сторонами.

Если какие-либо права и обязанности по настоящему договору возникают, изменяются или прекращаются по инициативе одной из сторон, в случаях, когда это допускается действующим   законодательством и настоящим договором, то такое возникновение, изменение и прекращение права или обязанности наступает на следующий день после дня получения другой стороной письменного уведомления от уполномоченной стороны.

6.   Прочие условия

6.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение  «Перечень строений и сооружений, расположенных на застроенной территории подлежащих сносу».

7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация:                                             				Застройщик:

Приложение к договору

о развитии застроенной территории

№ ______от «___» __________ 20___ г.

Перечень

строений и сооружений, расположенных на застроенной территории подлежащих сносу

1. Многоквартирный жилой дом по ул. Парижской Коммуны, 2а. Год  постройки- 1963, процент износа – 63 процента, площадь -662,3 кв.м., в т.ч.:  жилая -520,2 кв.м., количество квартир -16, количество проживающих -54.

2. Сараи жителей домов №№ 8,10,12,14,16 по ул. Короленко.

3. Металлические гаражи по ул.Парижской Коммуны – 83 шт.

Администрация:                                             				Застройщик: