УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства»

Моргаушского района

___________              Н.В.Любимов

«____»_______________2009 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о комиссионном отборе подрядных организаций на

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Моргаушского района

на 2009 год

комиссионный      отбор      проводит:      Общество      с      ограниченной       ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Моргаушского  района

с. Моргауши  - 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Термины, используемые в документации о комиссионном отборе предприятий и организаций по капитальному ремонту многоквартирных домов.

- Управляющая организация.

- Заказчик.

- Комиссионный отбор.

- Документация комиссионного отбора.

- Участники комиссионного отбора.

- Комиссия по проведению комиссионного отбора.

- Заявка на участие в комиссионном отборе.

- Предмет комиссионного отбора.

- Победитель комиссионного отбора.

1.10.	Лот.

Раздел 2. Общие положения.

- Законодательное регулирование.

- Заказчик.

- Требования к участникам комиссионного отбора.

- Расходы на участие в комиссионном отборе.

- Функции, права и обязанности Заказчика.

- Функции, права и обязанности комиссии.

- Права и обязанности участника комиссионного отбора.

- Выбор победителей комиссионного отбора.

- Разрешение разногласий.

Раздел 3. Документация о комиссионном отборе предприятий и организаций на право заключения договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов

- Наименование Заказчика

- Почтовый адрес Заказчика.

- Привлечение субподрядчиков к исполнению договора на выполнение капитального ремонта
общего имущества многоквартирного дома.

- Цена договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

- Источник финансирования и порядок оплаты выполненных работ.

- Требования по сроку предоставления гарантии качества выполняемых работ.

- Срок и место подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
Раздел   4.   Документы,   предоставляемые   участниками   комиссионного   отбора   и   порядок   их
предоставления.

- Документы, предоставляемые участником комиссионного отбора.

- Порядок предоставления документов участниками комиссионного отбора.

Раздел 5. Краткое описание работ, место, условия и сроки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, основные условия договора на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

5.1.	Перечень   объектов,   подлежащих   капитальному   ремонту   в   2009   году,   на   условиях
комиссионного отбора.

- Условия выполнения работ.

- Основные условия договора на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома.

Раздел 6. Критерии оценки заявок на участие в комиссионном отборе.

- Критерии оценки заявок участников комиссионного отбора.

- Оценочная ведомость.
Раздел 7. Приложения.

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ О КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.1. Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на
основании договора управления многоквартирным домом ;

1.2. Заказчик - управляющая многоквартирным домом организация - получатель бюджетных
средств,    предусмотренных    республиканской    адресной    программой    «Капитальный    ремонт
многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2009 год.

- Комиссионный   отбор    -   процедура   выбора   управляющей   организацией   подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.4. Документация    комиссионного    отбора   -  документация,    утвержденная    Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
работ и к их безопасности,  результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ.

- Участники комиссионного отбора - юридические лица, независимо от организационно-
правовой    формы,    осуществляющие   деятельность    по    выполнению    капитального    ремонта
многоквартирных    домов    и    имеющие    предусмотренную    действующим    законодательством
разрешительную   документацию   на   выполнение   работ   по   капитальному   ремонту   общего
имущества   многоквартирного   дома,   производственную   базу   (техническую   оснащенность),
квалифицированных    работников,    опыт    работы    по    выполнению . капитального    ремонта
многоквартирных домов, положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

- Комиссия по проведению комиссионного отбора -- комиссия, созданная управляющей
организацией,    осуществляющая    прием    документации    участников    комиссионного    отбора,
регистрацию заявок участников комиссионного отбора, рассмотрение, сопоставление и оценку
заявок участников комиссионного отбора, принятие решения о допуске к отбору участника
комиссионного отбора или отклонению его заявки, ведение протокола вскрытия конвертов с
заявками,   протокола   рассмотрения   и   оценки   заявок   участников   комиссионного   отбора,
определение победителя комиссионного отбора.

- Заявка на участие в комиссионном отборе (далее Заявка) - письменное подтверждение
согласия  участника  комиссионного  отбора  участвовать  в  отборе  на  условиях,  указанных   в
извещении о проведении комиссионного отбора, поданная в срок и по форме, установленной
документацией о комиссионном отборе.

- Предмет комиссионного отбора - право заключения договора на проведение работ по
капитальному   ремонту   многоквартирного   дома,   указанного   в   извещении   Заказчика.

- Победитель комиссионного отбора -     участник комиссионного отбора, который набрал
наибольшее количество баллов по оценкам комиссии.

1.10.	Лот - предмет отдельного комиссионного отбора, путем проведения которого в порядке,
предусмотренной настоящей документацией определяется лицо, получающее право на заключение
отдельного договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1.	Законодательное регулирование

Настоящая документация о комиссионном отборе подготовлена на основании Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.12.2008 г. № 380 «О республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2009 год» и  Постановления  Главы администрации Моргаушского района  от 14.11.2007 № 295 «О  программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов  Моргаушского района Чувашской Республики на 2008-2012  годы», в целях реализации Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2.2.	Заказчик

ООО «Управляющая компания ЖКХ»  Моргаушского района , Чувашская Республика, с. Моргауши, ул. Мира, д.6,

Почтовый адрес: 429530, Чувашская Республика, с.Моргауши, ул. Мира, д.6,

Адрес электронной почты:  E-mail: z-morgau@morgau.cap.ru

Заказчик проводит комиссионный отбор подрядных организаций, предмет, условия, положения и процедура проведения которого указаны в настоящей документации о комиссионном отборе.

2.3.	Требования к участникам комиссионного отбора

2.3.1.	В комиссионном отборе подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов может принять любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения,

осуществляющее деятельность по выполнению
капитального ремонта многоквартирных домов.

2.3.2.	Участник    комиссионного    отбора    должен    иметь    предусмотренную    действующим законодательством   разрешительную   документацию   на   выполнение   работ   по   капитальному ремонту   общего   имущества  многоквартирного   дома,   производственную   базу   (техническую оснащенность),  квалифицированных  работников,  опыт  работы  по  выполнению  капитального ремонта многоквартирных домов, положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

2.3.3. Участники комиссионного    отбора  должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

- требованию о не проведении ликвидации участника комиссионного    отбора  - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника комиссионного    отбора  - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о не приостановлении деятельности участника комиссионного    отбора  в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном    отборе;

- отсутствие у участника комиссионного    отбора  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. Участник комиссионного    отбора     считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном    отборе     не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике комиссионного    отбора.

2.4.	Расходы на участие в комиссионном отборе

Участник комиссионного отбора самостоятельно несет затраты, связанные с подготовкой и подачей им заявки на участие в комиссионном отборе, участием в отборе и заключением договора на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

2.5.	Функции, права и обязанности Заказчика:

-	принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет расходы по его организации;

- определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);

- определяет  стоимость  выполнения  работ в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации;

- не позднее, чем за 5 рабочих дней до опубликования сообщения о проведении комиссионного отбора принимает решение  о  создании  комиссии,  определяет  ее  состав  и  порядок  работы, назначает председателя комиссии;

- организует подготовку документации для проведения комиссионного отбора;

- опубликовывает сообщение о проведении комиссионного отбора в средствах массовой информации не менее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе;

- предоставлять документацию о комиссионном отборе и давать необходимые разъяснения по
вопросам проведения комиссионного отбора;

- зарегистрировать заявку участника комиссионного отбора на участие в комиссионном отборе;

- выдать расписку с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени ее представления
участником комиссионного отбора;

- проводить комиссионный отбор и утверждать его результаты;

- заключать в срок, установленный документацией договор на выполнение капитального ремонта
общего имущества многоквартирного дома с победителем комиссионного отбора;

Заказчику комиссионного отбора запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников комиссионного отбора. Одному или нескольким участникам комиссионного отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

2.6.	Функции, права и обязанности комиссии

2.6.1.	При проведении комиссионного отбора члены комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не разглашать ход обсуждения вопросов;

- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

- Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения принимаются открытым голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании; в случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

- Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе в случае:

- представления участником комиссионного отбора недостоверной информации;

- неисполнения участником комиссионного отбора ранее заключенных договорных отношений в рамках договоров и муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- не представления участником комиссионного отбора необходимых документов;

-	признания участника комиссионного отбора несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве)
находится на рассмотрении в арбитражном суде.

В случае, если указанные в пункте 2.6.3 факты будут установлены после заключения договора на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, таковой может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком.

2.6.4.	Комиссия  имеет право  запросить у  участника комиссионного  отбора дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, представленные в заявке.

2.7.	Права и обязанности участника комиссионного отбора:

- получать разъяснения по вопросам проведения комиссионного отбора;

- присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов;

-	подавать только одну заявку на участие в комиссионном отборе на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества одного многоквартирного дома;

- предоставить доверенность, подписанную руководителем организации (участника комиссионного отбора), на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника комиссионного отбора для получения документации о комиссионном отборе.

2.8.	Выбор победителей комиссионного отбора

- Публично в месте и в сроки, указанные в сообщении о проведении комиссионного отбора, вскрываются конверты с заявками на участие в комиссионном отборе.

- Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя на основе показателей, указанных в документации, с использованием бального метода оценки заявок, указанных в критериях оценки заявок на участие в комиссионном отборе (пункт 6.1 настоящей документации).

- Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, либо все заявки отклонены.

- Победителем комиссионного отбора признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту  многоквартирного  дома  и   который   набрал   наибольшее количество  баллов.   Итоги комиссионного отбора отражаются  в протоколе, который утверждается  в день рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе.

- Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора  направляет  участникам   комиссионного   отбора  уведомление   в   письменной   форме  о результатах проведенного комиссионного отбора.

- Победитель комиссионного отбора в трехдневный срок после получения уведомления заключает договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

- Если победитель комиссионного отбора не заключает договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в срок, установленный пунктом 2.8.6 настоящей документации по комиссионному отбору, Заказчик заключает договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с участником комиссионного отбора, занявшим второе место.

2.9. Разрешение разногласий

Все разногласия и споры, возникшие в процессе комиссионного отбора, разрешаются в установленном законодательством порядке.

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

3.1.	Наименование Заказчика:   Общество  о  ограниченной  ответственностью  «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Моргаушского  района.

3.2.	Почтовый адрес Заказчика: 429530  с. Моргауши, ул. Мира, д. 6, тел.: 62-2-43, 63-4-30

3.3.	Привлечение субподрядчиков к исполнению договора на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

3.3.1. Работы по капитальному ремонту многоквартирного дома могут выполняться победителем комиссионного отбора (подрядчиком) с привлечением субподрядчика, но не более 20% от всего объема выполняемых работ.

3.4.	Цена договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

- Начальная цена договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, указана в информационной карте  комиссионного отбора и в настоящей документации о проведении комиссионного отбора (пункт 5.1.).

- Начальная цена договора, указанная в документации о комиссионном отборе, не может быть превышена при заключении договора по итогам комиссионного отбора.

3.4.3.	В   цену  договора   (стоимость   выполняемых   работ)   включены   расходы   Заказчика   на составление     проектно-сметной     документации     на     выполнение     капитального     ремонта многоквартирного дома.

3.5.	Источник финансирования и порядок оплаты выполненных работ

3.5.1.	Источниками финансирования работ по договору подряда на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома являются:

- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- республиканский бюджет Чувашской Республики;

- районный бюджет  Моргаушского района;

- собственники помещений в многоквартирных жилых домах.

3.5.2.	Порядок оплаты выполненных работ определяется в проекте договора, приведенного в настоящей документации   о комиссионном отборе (Приложение 6 к настоящей документации о комиссионном отборе).

3.6.	Требования по сроку предоставления гарантии качества выполняемых работ

Качество выполненных работ должно соответствовать параметрам и срокам, установленным действующими нормативно-правовыми актами и условиям договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3.7.	Срок и место подачи заявок на участие в комиссионном отборе

Прием заявок осуществляется по адресу: с. Моргауши, ул. Мира, д. 6  в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час. до даты окончания срока подачи заявок.

Окончание подачи заявок на участие в комиссионном отборе:  20 апреля 2009 года  до 10 часов  по московскому времени.

3.8.	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе

Вскрытие конвертов с документами участников комиссионного отбора производится комиссией по комиссионному отбору предприятий и организаций «20» апреля 2009 г. по адресу: с. Моргауши, ул. Мира, д. 6 в 10-00 час. по московскому времени.

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА, И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

4.1.	Документы, предоставляемые участником комиссионного отбора:

-	заявку на участие в комиссионном отборе в письменном виде по установленной Заказчиком форме.  Форма заявки на участие в комиссионном отборе приведена в разделе 7 настоящей документации (Приложение 1) о комиссионном отборе;

-	полное   и  сокращенное   наименование  участника  комиссионного   отбора,   почтовый   адрес, телефон, адрес электронной почты;

- дату, место и орган регистрации участника комиссионного отбора;

- заверенные копии учредительных и регистрационных документов;

- разрешительную     документацию     на    выполнение    работ     по     капитальному    ремонту многоквартирного дома;

- балансовый отчет участника комиссионного отбора за предыдущий календарный год;

- справку об отсутствии задолженности по обязательным платежам, заверенную в налоговом органе;

- банковские реквизиты;

- профилирующие направления деятельности;

- информацию о наличии квалифицированных работников;

- информацию об опыте работы по аналогичным объектам;

- отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

- информацию о наличии производственной базы (технической оснащенности);

- информацию о наличии (отсутствии) иных заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;

- цену предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы;

- информацию о предлагаемых участником комиссионного отбора технологиях проведения работ;

- сроки окончания запланированных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- гарантийные обязательства качества работ.

4.2.	Порядок предоставления документов участниками комиссионного отбора

4.2.1. Участники комиссионного отбора представляют комплект документов для участия в комиссионном отборе в запечатанном конверте с указанием наименования комиссионного отбора, наименования, почтового адреса, телефона организации, подающей заявку, номер лота. Все документы должны быть составлены на русском языке.

4.2.2 Участником комиссионного отбора может быть подана только одна заявка на участие в комиссионном отборе на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в отношении одного многоквартирного дома.

РАЗДЕЛ 5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ, МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

5.1. Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2009 году, на условиях комиссионного отбора.

| № | Место | Объем | Краткое описание работ | Стоимость | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лота | выполнения работ | работ |  | работ, | выполнения |
|  | (адрес | (площадь |  | руб. | работ |
|  | многоквартирного | объекта, |  |  |  |
|  | дома) | кв.м.) |  |  |  |
| Лот №1 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул. Заводская в с.Б.Сундырь | 1325,0 | Устройство стяжек , смена рулонных кровель в 2 слоя, устройство мелких покрытий; монтаж металлических дверей, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см | 996 582 | После заключения договора в течение двух месяцев |
| Лот №2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Новая в с.Б.Сундырь | 853,0 | Устройство кровель из профлиста, устройство слуховых окон, ремонт фасада, монтаж металлических дверей, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек; замена внутридомовых электрический сетей с выносом узлов учета в подъезд | 2 560 118 | После заключения договора в течение двух месяцев |
| Лот №3 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Центральная в д.Ярославка | 383,0 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина,мм,до 1700х1100,счетчики , устанавливаемые на готовом основании трехфазные, смена светильников с лампами накаливания, смена выключателей; устройство слуховых окон, устройство вытяжных вентиляционных шахт, устройство кровель из профлиста, монтаж металлических дверей. | 733 093 | После заключения договора в течение двух месяцев |
| Лот №4 | Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул. 50 лет Октября в с.Моргауши | 1370,0 | установка стропил, устройство вытяжных вентиляционных шахт установка элементов каркаса из брусьев устройство карнизов, устройство кровель из профлиста; устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см, монтаж металлоконструкций козырька ,установка элементов каркаса из брусьев, устройство кровель из профлиста, монтаж металлических дверей | 1 474 651 | После заключения договора в течение двух месяцев |
| Лот № 5 | Капитальный ремонт дома №38 по ул. Ленина в с.Моргауши | 1375,0 | устройство вытяжных вентиляционных шахт, монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, установка стропил, установка элементов каркаса из брусьев, устройство карнизов, устройство кровель из профлиста, устройство слуховых окон; устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см, монтаж металлоконструкций козырька, устройство кровель из профлиста, монтаж металлических дверей, утепление и отделка стен материалами и технологией «Ceresit», разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2. | 3 251 739 | После заключения договора в течение двух месяцев |
| Лот № 6 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Ленина в с.Моргауши | 903 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100,счетчики, утанавливаемые на готовом основании трехфазные,смена светильников с лампами накаливания, смена выключателей, щитки учета , устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 50 с выносом индивидуальных приборов учетв из квартир в подъезд, устройство вытяжных вентиляционных шахт, устройство слуховых окон, устройство кровель из профлиста, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см, монтаж металлических дверей. | 945 975 | После заключения договора в течение двух месяцев |

5.2.	Условия выполнения работ

- Применяемые материалы при работах по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов    должны    соответствовать    требованиям    экологических,    санитарно-гигиенических    и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию многоквартирного дома.

- Все работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов должны выполняться в соответствии с требованиями и условиями проектно-сметной документации.

5.3.	Основные условия договора на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

5.3.1.	Договор    на    проведение    работ    по    капитальному    ремонту    общего        имущества многоквартирного дома заключает Заказчик с участником комиссионного отбора, набравшим максимальное количество баллов, в соответствии с указанной в настоящей документации в пункте 6.1. системой оценочных показателей.

- Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого   дома   осуществляется   органом   местного   самоуправления .

- Акт  приемки  выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного дома подписывается   представителем    собственников   помещений    в   многоквартирном   доме или общественной    комиссией    собственников    помещений    в    многоквартирном    доме,    лицом,    осуществляющим    технический    надзор    за    проведением капитального    ремонта    многоквартирного    дома,    согласовывается    с    органом местного самоуправления.

5.3.4.	Фактическим    сроком    окончания    работ    по    выполнению    капитального    ремонта многоквартирного    дома    является    дата    приемки    объекта    приёмочной    комиссией с оформлением акта, утвержденного главой  Моргаушского  района.

В состав приемочной комиссии включаются представители Заказчика, подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт многоквартирного дома, Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, уполномоченных органов местного самоуправления, представители подрядных организаций (если таковые имеются), осуществляющей работы по содержанию и техническому обслуживанию многоквартирного дома.

5.3.5.	В   цену   договора   (стоимость   выполняемых   работ)   включены   расходы   Заказчика   на составление     проектно-сметной     документации     на     выполнение     капитального     ремонта многоквартирного дома.

5.3.6.	Стоимость выполняемых работ по договору рассчитана по расценкам и сметным нормам на строительные и ремонтные работы согласно ТЕР и ТЕРр	2001   г., с учетом индексов удорожания Минградстроя  ЧР на заработную плату и ЭММ по 4 кварталу 2008 года на весь период выполнения     работ.     Стоимость     материалов     принимается     по     фактическим     затратам, подтвержденным первичными бухгалтерскими документами и по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

6.1. Критерии оценки заявок участников комиссионного отбора:

- квалификационный состав работников участника комиссионного отбора;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность);

- опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;

- стабильность   финансового   состояния   участника   комиссионного   отбора   за   предыдущий календарный год работы;

- использование современных технологий и решений при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома;

- цена предложения участника  комиссионного отбора;

- гарантийные  обязательства качеству работ.
6.2. Оценочная ведомость

Оценочная   ведомость  участников  комиссионного  отбора,   с  указанием  максимального количества баллов, приведена в приложении № 3 к настоящей документации.

РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение 1. Форма заявки на участие в комиссионном отборе.

Приложение 2. Форма анкеты Участника комиссионного отбора.

Приложение  3.   Форма  доверенности   на  уполномоченное  лицо,   имеющее  право  подписи   и представления интересов организации - участника комиссионного отбора.

Приложение 4. Форма оценочной ведомости участников комиссионного отбора.

Приложение 5. Форма предложения о цене договора.

Приложение    6.     Проект    договора    на    выполнение    работ    по     капитальному    ремонту многоквартирного дома.

Приложение 7. Форма описи документов

.

Приложение 1 к документации о комиссионном отборе

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

Дата, исх. номер

Заказчику:

Генеральному директору ООО «Управляющая компания ЖКХ» Моргаушского  района

Н.В.Любимову.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

на право заключения с /указывается наименование заказчика! договора на выполнение работ по капитальному     ремонту   многоквартирного  дома   в   2009   году,   расположенного   по   адресу:

1.	Изучив документацию комиссионного отбора на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые  к данному комиссионному отбору  законодательство  и  нормативно-правовые акты

(наименование участника комиссионного отбора)

в лице, __________________________________________________________________________

(наименование должности. Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в комиссионном отборе на условиях, установленных в
документации о комиссионном отборе, и направляет настоящую заявку на многоквартирный дом  № ______ по ул.	с. _____________ (ЛОТ №______).

2.	Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный их комплекс, которые должны быть выполнены в соответствии   с   предметом   комиссионного   отбора,  данные   работы   будут   в  любом случае выполнены в полном соответствии с проектно-сметной документацией и условиями договора в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации - участника комиссионного отбора)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный

год не превышает	%   (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.	Настоящим   гарантируем   достоверность   представленной   нами   в   заявке   информации   и подтверждаем право заказчика,  не противоречащее требованию о формировании равных для всех  участников комиссионного отбора условий, запрашивать у нас. в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5.	В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с [указывается наименование муниципального заказчика] на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с требованиями документации комиссионном отборе и условиями наших предложений, в срок, указанный в документации о комиссионном отборе.

6.	В   случае,   если   наши   предложения   будут   лучшими   после   предложений   победителя комиссионного отбора, а победитель комиссионного отбора будет признан уклонившимся от заключения договора с [указывается наименование муниципального заказчика], мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о  комиссионном отборе.

7.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия   с   Заказчиком   [указываются   наименование   Заказчика,   который   фактически участвует в комиссионных процедурах] нами уполномочен

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении комиссионного отбора просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения уведомления от Заказчика и проекта договора и до его подписания настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

- Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон	, факс

, банковские реквизиты:

10.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

11.	К   настоящей   заявке   прилагаются   требуемые   в  документации   о   комиссионном   отборе документы.

Участник комиссионного отбора (уполномоченный представитель)	(Ф.И.О.)

(подпись;

Главный бухгалтер		(Ф. И.О.

(подпись)

м.п.

Приложение 2 к документации о комиссионном отборе

# АНКЕТА УЧАСТНИКА КОМИССИОННОГО ОТБОРА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника комиссионного отбора – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: (Нотариально заверенные копии) 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника комиссионного отбора – физического лица |  |
| 3. Учредительные документы (Нотариально заверенные копии): Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник комиссионного отбора зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника комиссионного отбора |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника комиссионного отбора подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| Юридический адрес/место жительства участника комиссионного отбора | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника комиссионного отбора | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| 7.Сведения о выданных участнику комиссионного отбора лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (Нотариально заверенные копии) (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 8.Финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности участника комиссионного отбора: |
| № п/п | Показатель | Ед. измер. | Значение | Примечание |
| 1 | Наличие оборотных активов за последний год | тыс.руб. |  |  |
| 2 | Дебиторская задолженность на конец последнего отчетного периода | тыс.руб. |  | Строка230+240Ф№1 |
| 3 | Кредиторская задолженность на конец последнего отчетного периода | тыс.руб. |  | Строка 620 Ф №1 |
| 4 | Наличие основных средств на начало последнего отчетного периода / на конец последнего отчетного периода | тыс.руб/ тыс.руб. |  | Строка 120 Ф №1 |
| 5 | Наличие заемных средств на начало последнего отчетного периода / на конец последнего отчетного периода | тыс.руб. / тыс.руб. |  | Строка 510+610 Ф №1 |
| 6 | Себестоимость выполненных работ за предыдущий год | тыс. руб. |  | Строка 020 Ф №2 |
| 7 | Себестоимость выполненных работ за отчетный период | тыс.руб. |  | Строка 020 Ф №2 |
| 8 | Прибыль на конец последнего отчетного периода | тыс.руб. |  | Строка 140 Ф №2 |
| 9 | Убыток на конец последнего отчетного периода | тыс.руб. |  | Строка 140 Ф №2 |
| 10 | Задолженность перед бюджетом и внебюджетными Фондами на конец последнего отчетного периода | тыс.руб. |  | Строка 623+624 Ф №1 |
| 11 | Капитал и резервы организации | тыс.руб. |  | Строка 490 Ф №1 |
| 12 | Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год | % |  |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника комиссионного отбора могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- _________________________________________________________________________________

(название документа, количество страниц в документе);

- _________________________________________________________________________________

(название документа, количество страниц в документе);

- _________________________________________________________________________________

(название документа, количество страниц в документе);

- _________________________________________________________________________________

(название документа, количество страниц в документе);

- _________________________________________________________________________________

(название документа, количество страниц в документе);

- _________________________________________________________________________________

(название документа, количество страниц в документе);

Участник комиссионного отбора

(уполномоченный представитель)_________ ____________

М.П.                                                                          		      	     (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер				____ _______________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Приложение 3 к документации о комиссионном отборе

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО. ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА КОМИССИОННОГО ОТБОРА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №

с. Моргауши

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник комиссионного отбора:

(наименование юридического лица)

Доверяет

(фамилия, имя. отчество, должность)

паспорт серии	№	выдан	«	»

представлять интересы

(наименование организации)

в комиссионном отборе, проводимых ООО «Управляющая компания ЖКХ» Моргаушского района.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по проведению комиссионного отбора необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись	удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «	»	г.

Руководитель организации 	(

подпись	(Ф.И.О.)

м.п.

Главный бухгалтер		(

подпись	(Ф.И.О.)

Приложение 4 к документации о комиссионном отборе

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ участника комиссионного отбора

Ф.И.О. члена комиссии

Наименование работ, выставленных на комиссионный отбор капитальный ремонт многоквартирного дома
ЛОТ №	(адрес многоквартирного жилого дома:	)

| № п. п. | Критерии | Максима льное кол-во баллов | Количество баллов (проставляется членом комиссии) . _ " — Регистрационный номер участника комиссионного отбора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификационный состав работников участника комиссионного отбора | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наличие производственной базы (техническая оснащенность) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j, | Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стабильность финансового состояния участника комиссионного отбора за предыдущий календарный год работы | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Использование современных технологий и решений при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наличие добровольной сертификации | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Цена предложения участника комиссионного отбора | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись члена комиссии

Дата:

2009 г.

Приложение 5 к документации о комиссионном отборе

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Дата, исх. Номер

Предложение о цене договора на капитальный ремонт многоквартирного дома
№	по ул.	 с._______________

Участника комиссионного отбора

на право заключения договора подряда на выполнение работ капитальному ремонту
многоквартирного дома №	по ул.	с._____________ (ЛОТ №____	).

Предлагаемая    нами    стоимость    выполнения    работ    по    ЛОТУ    №	составит

рублей  (указать  сумму  прописью),  включая  общую  стоимость  всех

расходов по доставке, по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы Заказчика на составление проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома.

Участник комиссионного отбора (уполномоченный представитель) __	(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер		(Ф. И.О.)

(подпись)

м.п.

Приложение 6 к документации о комиссионном отборе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№	по ул.	с. ___________

с. Моргауши	«	»		_ 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Моргаушского района в лице
генерального директора Любимова Николая Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

в лице

действующего на основании

с другой стороны,  именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- Заказчик поручает, а Подрядчик   принимает   на   себя   обязательства выполнить работы по
капитальному ремонту многоквартирного дома (далее объект) по адресу, объем и стоимость работ
которого  определяется  прилагаемым  техническим  заданием,  которое  является  неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение №1).

- Стоимость выполняемых работ по договору рассчитана по расценкам и сметным нормам на
строительные и ремонтные работы согласно ТЕР и ТЕРр 2001 г., с учетом индексов удорожания
Минстроя ЧР на заработную плату и ЭММ по 4 кварталу 2008 года на весь период выполнения
работ.    Стоимость    материалов    принимается    по    фактическим    затратам,    подтвержденным
первичными бухгалтерскими документами и по согласованию с Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

- Цена настоящего Договора включает общую стоимость всех расходов по доставке, по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей, оплачиваемую Заказчиком  Подрядчику за
полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ по Договору, а также
включает расходы Заказчика на составление проектно-сметной документации на выполнение
капитального ремонта многоквартирного дома.

- Цена Договора составляет 	 руб. (цифрами и прописью), с НДС, с

учетом   затрат   Заказчика   на   составление   проектно-сметной   документации   и   не   подлежит изменению.

2.3.	Источниками финансирования работ по настоящему Договору на выполнение капитального
ремонта многоквартирного жилого дома являются:

- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- республиканский бюджет Чувашской Республики;

- бюджет Моргаушского района;

- собственники помещений в многоквартирных жилых домах.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.  Начало и окончание работ определяется согласно календарному плану,  прилагаемому к настоящему Договору (Приложение № 1).

3.2. Фактическим сроком окончания работ по выполнению капитального ремонта многоквартирного дома является дата приемки объекта приемочной комиссией с оформлением акта, утвержденного главой Моргаушского  района.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1.	Дефектную ведомость или проектно-сметную документацию Заказчик передает Подрядчику
вместе с экземпляром Договора.

- Заказчик     обязан  до   начала  работ  передать   Подрядчику  разрешение   на  производство
специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций.

- Заказчик   имеет   право   в   одностороннем   порядке  расторгнуть   настоящий   договор   при
систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ и сроков выполнения
работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

- Подрядчик выполняет ремонтно-строительные и спецмонтажные работы в соответствии со
СНиП и Правил ведения ремонтно-строительных работ.

- В случае обнаружения Заказчиком в процессе производства работ отступлений от СНиП в
части качества выполнения работ, Подрядчик за свой счет устраняет или исправляет брак, в ином
случае ремонтно-строительные работы Заказчиком не принимаются и оплата не производится.

5.3.	Подрядчик   обеспечивает   на   объекте   необходимые   мероприятия   по   охране   труда   и
противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, общий порядок,
охрану объекта, очистку строительных территорий, связанных с работами.

5.4.	Подрядчик  гарантирует качество выполненных работ в течение трех  лет со дня завершения
капитального  ремонта  (данного   вида  работ),  гарантирует  устранение  допущенных   по   вине
подрядной организации дефектов и их последствий, обнаруженных   в ходе эксплуатации. Срок
устранения - 5 дней со дня предъявления претензии Заказчиком.

5.5.	Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые при
капитальном ремонте материалы.

- Подрядчик обязан  по  первому требованию обеспечить доступ  представителя  Заказчика,
представителя органа местного самоуправления или уполномоченной им организации на объект
капитального ремонта для осуществления технического надзора.

5.7.	Сдавать   Заказчику   промежуточные   объемы   выполненных   работ   с   оформлением,   при
необходимости, акта на скрытые работы.

5.8.	Передать Заказчику по акту демонтированные материалы, оборудование, или возместить их
стоимость.

5.9.	Оплатить Заказчику стоимость электроэнергии, предоставленной ему для производства работ
согласно пункту 6.4. настоящего Договора.

5.10.	Нести ответственность за ущерб, причиненный в ходе проведения работ по капитальному ремонту объекта людям, зданиям, имуществу Заказчика и третьих лиц.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1.	Заказчик ежемесячно принимает выполненные Подрядчиком объемы работ, подписывает акт
приемки выполненных работ по Ф№КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по Ф№КС-3.

6.2.	Акт   приемки   выполненных   работ   по   капитальному   ремонту   многоквартирного   дома,
подписывается   представителем   собственников   помещений   в   многоквартирном   доме   или
общественной    комиссией    собственников    помещений    в    многоквартирном    доме,    лицом
(организацией    или    экспертом),    осуществляющим    технический    надзор    за    проведением

капитального    ремонта    многоквартирного    дома    и    согласовывается    с    органом    местного самоуправления.

6.3.	Оплата выполненных работ Заказчиком производится за фактически выполненные объемы
работ из источников финансирования, указанных в пункте 2.3., по мере поступления этих средств
на расчетный счет Заказчика.

6.4.	Подрядчик   возмещает   расходы   Заказчику   за   использование   электрической   энергии,
предоставленной ему для производства работ по настоящему Договору на основании акта об
оказании услуг по предоставлению электрической энергии.

6.5.	Расход предоставленной электрической энергии Подрядчику в соответствии с пунктом 6.4.
настоящего Договора определяется расчетным методом с учетом установленной мощности и
времени    работ    электрооборудования    Подрядчика    или    по    показаниям    установленного
Подрядчиком прибора учета электрической энергии.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1.	В Договор могут вноситься изменения на основе действующего законодательства.

7.2.	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие документы:
- техническое задание и календарный план.

7.3.	В случае невыполнения Подрядчиком условий п.5.4., Заказчик вправе удержать с Подрядчика
в безакцептном порядке стоимость причиненного ущерба в течение гарантийного срока.

7.4.	Ремонтные   работы   выполняются   материалами,   как   Подрядчика,   так   и   Заказчика     по
согласованию сторон.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- В   случае   задержки      сроков   начала   работ   более   10-ти   дней   или   систематического
некачественного   исполнения   Подрядчиком   работ,   предусмотренных   настоящим   Договором,
Договор расторгается, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика в 5-дневный срок в письменном
виде.

- За нарушения  графика  выполнения  работ  настоящего  Договора,   Подрядчик  уплачивает
Заказчику    штраф из расчета  1  % от суммы Договора за каждый день просрочки, в случае
задержки более 5 дней Договор расторгается, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика в 5-дневный
срок в письменном виде.

- Подрядчик несет ответственность за сохранность представленных Заказчиком материалов,
оборудования или иного имущества, находящегося в пользовании Подрядчика, необходимых для
производства работ по капитальному ремонту объекта.

- Подрядчик несет ответственность за ущерб,  причиненный  в ходе  проведения  работ по
капитальному ремонту объекта людям, зданиям, имуществу Заказчика и третьих лиц.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменение законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

- При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается  соразмерно  времени  действия данных  обстоятельств,  постольку  поскольку  эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3.	Сторона,   для   которой   надлежащее   исполнение   обязательств   оказалось   невозможным
вследствие  возникновения  обстоятельств  непреодолимой   силы,  обязана  в  течение   5   (Пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров между сторонами.

- В случае не достижения согласия между сторонами, разрешение споров производится в
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

11.1.	Настоящий   Договор   вступает   в   силу   с   	и   действует  до   полного

завершения   Подрядчиком   работ,   сданных   приемочной   комиссии   с   оформлением   акта, утвержденного главой Моргаушского района.

11.2.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ»
	Н.В.Любимов

«___»_________________________2009 г.	«      »	2009 г.

М.П.	М.П.

Приложение № 1 к договору №_

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома №	по

ул.___________________с.__________________

от «___»_______________2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома
№_____по ул.	_______________с.___________

| № п.п. | Виды работ | Стоимость работ в руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик:

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания ЖКХ»                                                                  Н.В.Любимов

Приложение 7 к документации о комиссионном отборе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых  для участия в комиссионном отборе

на капитальный ремонт  многоквартирных домов    с________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника комиссионного отбора)

участия в комиссионном отборе  на право заключения договора на капитальный ремонт многоквартирного дома №___ по ул. _________________________ в с. _____________  направляются нижеперечисленные  документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| И |  |  |