МУП «Управляющая компания ЖКХ»

Моргаушского района

Муниципальная Программа

«Капитальный ремонт

многоквартирных жилых  домов

Моргаушского района на 2008-2012 г.г.»

с. Моргауши 2007 г.

П А С П О Р Т

Программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов Моргаушского района на 2008-2012 г.г

| Наименование программы | Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Моргаушского района на 2008-2012 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Моргаушского района |
| Основной разработчик Программы | Управление капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Моргаушского района |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | Довести состояние муниципальных жилых домов до нормативного состояния, обеспечивающее гражданам комфортные и безопасные условия проживания |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008-2012 г.г. |
| Объемы и источники | Объемы финансирования на всю программу (в ценах на 2007 г. – 21,888 млн..руб.), в том числе: Источники финансирования: 15,438 млн. руб.- Федеральный бюджет Республиканский бюджет 4,85 млн. руб. - бюджет Моргаушского района 1,6 млн.руб.- средства населения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обновление муниципального жилищного фонда Моргаушского района; - обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг - обновление аварийных и ветхих сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения - уменьшение количества жалоб на аварийное состояние систем водоснабжения, канализации, и теплоснабжения, электроснабжения - внедрение энергосберегающих технологий и приборов коммерческого учета и регулирования энергоресурсов в отремонтированном жилищном фонде. |
| Система организации и контроля за реализацией Программы | Контроль осуществляет управление капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Моргаушского района |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2008-2012 г.г. (далее — Программа) включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на улучшение состояния жилищного фонда и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач устранения сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое применение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения вопросов надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Все это значительно повысит качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерговодоснабжения и канализации.

1. Анализ состояния жилищного фонда

Обеспечение сохранности жилищного фонда всех форм собственности в условиях весьма ограниченных инвестиционных возможностей является приоритетной задачей государства. Нормативные сроки службы жилых зданий могут быть выдержаны лишь при условии их эксплуатации на основе системы планово-предупредительных ремонтов. Жилищный фонд  из-за нарушений периодичности ремонтов понес, и каждый год несет, необратимые стоимостные потери.

Безусловно, основной задачей технической эксплуатации жилищного фонда  является сохранение и удлинение срока его службы, обеспечение бесперебойной  работы  всех видов инженерного оборудования, создание нормальных условий проживания граждан.   Выполнение всего комплекса  мероприятий  должно быть направлено на  заботливое содержание   жилищного фонда и организацию  систематического контроля за его состоянием, то есть  выполнение текущего и капитального ремонта элементов зданий или инженерных систем  в целях их   надежной и качественной  эксплуатации.

Не вызывает сомнения тот факт, согласно которому,  к сожалению, состояние жилищного фонда в настоящее время  требует повсеместного  выполнения различных ремонтных работ, накопившиеся проблемы требуют оперативного вмешательства  и  вложения огромных средств.

Своевременное и четкое выполнение работ по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, инженерных систем   будет   способствовать нормальной эксплуатации  его в зимний период – самый ответственный  период года.

Состояние  жилищного фонда является  одной из самых острых социальных проблем на сегодняшний день в Моргаушском районе.

Финансирование капитального ремонта в настоящий момент производится из двух источников: - районного бюджета и платежей собственников квартир. Исходя из доходной  базы недоремонт  будет нарастать. Для ликвидации недоремонта накопленного на сегодняшний день и полного перехода к соблюдению межремонтных сроков  необходимы дополнительные ресурсы в размере 43 млн. руб., источниками которых могут быть средства республиканского и федерального бюджетов.

Площадь муниципального жилья, находящегося в управлении МУП «Управляющая компания ЖКХ» Моргаушского района на 1  января 2007 года составила 74 213,18 тыс.кв. м  или 145 домов,  включила в себя 1519 квартир, где проживают 4214 чел. Средний уровень износа жилого фонда, инженерных коммуникаций сегодня по району составляет 60 и более процентов, около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства  отслужили свой срок полностью. Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта жилья, заключается в том, чтобы оценить масштаб такого жилья на конкретную дату, определить объем необходимых финансовых ресурсов, пути их привлечения, а также пути и размеры поддержки собственников жилья в реализации Программы.

Включение Программы «Капитального ремонта многоквартирных жилых домов Моргаушского района на 2008-2010 годы» в состав Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы, связанной с государственной поддержкой собственников жилья в проведении капитального ремонта жилищного фонда, в увязке с требованиями  законов о формировании рынка доступного жилья, позволит оказать значительный позитивный эффект на состояние жилищного фонда сельских поселений, социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

# 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения многоквартирных домов Моргаушского района в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные условия проживания.

Основными задачами Программы являются:

-   капитальный ремонт с 2008 по 2012 годы включительно 21,9 тыс. кв. метров площадей многоквартирных домов;

-  увеличение межремонтного  срока службы жилых домов и  его конструктивных элементов;

- получение государственной поддержки для проведения гражданами, проживающими в многоквартирных домах, капитального ремонта, поскольку по причине низких доходов и высокой рыночной стоимости материалов, основная масса граждан не в состоянии самостоятельно выполнить работы по капитальному ремонту дома.

Программа позволит снизить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, снизить уровень потерь на внутридомовых системах тепло-, водо-, -электро, -газоснабжения и будущие эксплуатационные затраты.

Объем инвестиций для реализации Программы рассчитан на 2008-2012 годы, т. е. на комплексное и ежегодное осуществление капитального ремонта многоквартирных домов Моргаушского района. Программа имеет временный период 2008-2012 годы и может быть реализована при финансировании в полном объеме.

3. Система Программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя работу по четырем направлениям:

- разработка и реализация органами местного самоуправления Моргаушского  района муниципальной Программы капитального ремонта многоквартирных домов;

- правовое и методологическое обеспечение Программы;

- финансовое обеспечение Программы;

- реформирование  жилищно-коммунального хозяйства.

3.1. Управление капитального строительства, архитектуры и ЖКХ  совместно с МУП «УК ЖКХ Моргаушского  района» на основе перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов разрабатывают и утверждают муниципальную адресную «Программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-2012 годы», находящихся в оперативном управлении управляющей компании.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

-  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

-     ремонт крыш;

-    ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу  многоквартирного дома;

-     утепление фасадов и т.д.

3.2. Правовое и методологическое обеспечение программы.

В настоящее время реализуются следующие муниципальные программы, призванные обеспечить граждан качественным жильем и качественными коммунальными услугами, увеличить благоустроенность жилищного фонда:  Программа «Поддержка молодых семей в решении жилищных проблем на 2006-2010 годы по Моргаушскому району», утвержденная постановлением главы администрации Моргаушского района от 25.10.2006 г. №512

Также во исполнение п. 9.1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.03.2006 г. №35-р администрацией Моргаушского района были разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты: «Положение о порядке предоставления средств местного бюджета на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», утвержденный Решением Собрания депутатов Моргаушского района от 01.12.2006 г. №С-15/3; « Положение о порядке установления размера платы за содержание и ремонт  жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории Моргаушского района», утвержденный Решением Собрания депутатов Моргаушского района от 01.12.2006 г. №С-15/5.

Капитальный ремонт многоквартирных домов производится согласно жилищному законодательству.

3.3. Финансовое обеспечение подпрограммы.

Перечень многоквартирных домов Моргаушского района, подлежащих капитальному ремонту в 2008-2012-х годах, формируется МУП «УК ЖКХ Моргаушского  района» в зависимости от объемов финансирования, предусмотренных бюджетами всех уровней, и согласовывается с администрацией Моргаушского  района (Приложение 1).

Финансовые средства для капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников, в том числе средств населения. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и собственниками-гражданами помещений ремонтируемых многоквартирных домов.

  - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Основным условием получения средств из федерального бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов является ускорение реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

-   увеличение доли частных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства до 80%;

-    доведение доли товариществ собственников жилья в управлении жилищным фондом до 30%;

-     прекращение перекрестного субсидирования;

- принятие нормативно-правовых актов по оформлению земельных участков под многоквартирными домами.

# 4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется основными исполнителями ее мероприятий. Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных мероприятиями работ;

- финансовые мероприятия, включающие в себя защиту в федеральных органах исполнительной власти государственных инвестиций, решение вопросов бюджетного финансирования на республиканском уровне;

- составление ежемесячных отчетов о расходовании средств, консолидируемых на реализацию Программы, осуществление контроля за целевым их использованием;

- своевременное представление информации о ходе выполнения Программы в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется основными исполнителями ее мероприятий. Механизм реализации Программы включает в себя:

организационные мероприятия обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных мероприятиями работ;

финансовые мероприятия, включающие в себя защиту в федеральных органах исполнительной власти государственных инвестиций, решение вопросов бюджетного финансирования на республиканском уровне;

составление ежемесячных отчетов о расходовании средств, консолидируемых на реализацию Программы, осуществление контроля за целевым их использованием;

- своевременное представление информации о ходе выполнения Программы в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Произведенный капитальный ремонт позволяет улучшить техническое состояние жилых домов, что приведет к сокращению будущих затрат на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию, а также к решению важных социально-экономических задач:

- повышение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг;

- экономия топливно-энергетических ресурсов и воды;

- создание нормальных условий проживания в квартирах верхних этажей домов с мягкой кровлей за счет сведения до минимума протечек в крышах домов, уменьшение непрестижности квартир верхних этажей домов;

- повышение чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов за бережное отношение к общему имуществу;

- снижение социальной напряженности.

6.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках подпрограммы проектов целям и задачам подпрограммы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств служат:

- объем жилищного фонда, на котором выполнен капитальный ремонт;

- доля реализованных (завершенных) проектов по капитальному ремонту;

- рост числа товариществ собственников жилья;

- снижение размеров обязательных платежей собственников жилья на содержание и текущий ремонт в многоквартирных домах – участников реализованных проектов по капитальному ремонту.

6.2. Оценка социально-экономических последствий реализации подпрограммы.

Меры поддержки вновь создаваемых товариществ собственников жилья в проведении капитальных ремонтов позволят:

- увеличить долю многоквартирных домов, находящихся в управлении объединений собственников жилья;

- способствовать осознанному выбору способа управления многоквартирными домами собственниками жилья.

Эффективное (заинтересованное) управление многоквартирным домом собственниками помещений и общим имуществом при государственной финансовой поддержке позволит решить следующие задачи:

- обеспечение надлежащего использования, содержания и ремонта общего имущества дома;

- обеспечение сохранности общего имущества дома;

- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан;

- ресурсосбережение;

- снижение размера обязательных платежей.

Содействие объединениям собственникам жилья в многоквартирных домах в проведении капитального ремонта позволит:

-  уменьшить негативные последствия недоремонта жилья;

- увеличить долю модернизированного жилья, отвечающего современным стандартам качества;

- привлечь в сферу модернизации жилья дополнительные внебюджетные средства (собственные средства собственников жилья и заемные ресурсы).

Приложение 1

к Программе «Капитальный ремонт

многоквартирных домов Моргаушского

района на 2008-2012 годы»

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2008-2012 годах в Моргаушском районе.

| № | Адрес | Адрес дома | № | Год | Материал | Виды | Сметная | Общая | Форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п |  |  | дома | ввода | стен | работ | стоимость | пл. помещений | управления |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | кв., М2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Москакасы | ул.Зеленая | 7 | 1980 | кирпичн. | кр., общ. | 360 | 504 | УК |
| 2 | с.Моргауши | ул.50лет Октября | 10 | 1984 | кирпичн. | кр., общ., сп. раб. | 1200 | 1370 | УК |
| 3 | с.Б Сундырь | ул.Новая | 32 | 1981 | панельный | кр., сантех., эл. | 390 | 854 | УК |
| 4 | д. Ярабайкасы | ул.Молодежная | 1 | 1972 | кирпичн. | кр., общ., сантех. | 480 | 540 | УК |
| 5 | с.Моргауши | ул.Мира | 7 | 1982 | панельный | кр., общ., сп. раб. | 860 | 1415 | УК |
| 6 | с.Моргауши | ул.50лет Октября | 36 | 1964 | кирпичн. | сантех. | 135 | 528 | УК |
| 7 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 2 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 3635 | 5417 |  |
|  |  | 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Моргауши | ул.Гагарина | 20 | 1987 | кирпичн. | кр., общ. | 1200 | 1761 | УК |
| 2 | с.Моргауши | ул.Ленина | 38 | 1984 | панельный | кр., общ., сп. раб. | 1300 | 1375 | УК |
| 3 | д. Ярабайкасы | ул.Молодежная | 2 | 1972 | кирпичн. | кр., общ., сантех. | 450 | 540 | УК |
| 4 | с.Б Сундырь | ул. Заводская | 22 | 1988 | кирпичн. | кр. общ. | 860 | 1326 | УК |
| 5 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 3 | 1989 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
| 6 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 4 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
| 7 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 5 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 4440 | 5620 |  |
|  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Моргауши | ул.50лет Октября | 38 | 1967 | кирпичн. | сантех., общ. | 490 | 501 | УК |
| 2 | с.Моргауши | ул.50лет Октября | 14 | 1975 | кирпичн. | сантех., эл. | 370 | 687 | УК |
| 4 | с.Моргауши | ул. Мира | 9 | 1988 | кирпичн. | кр., общ. | 1100 | 1148 | УК |
| 5 | д.Москакасы | ул.Зеленая | 5 | 1982 | кирпичн. | кр., общ.,эл. | 680 | 507 | УК |
| 6 | д.Ярославка | ул.Новая | 2 | 1974 | кирпичн. | кр., общ., сантех. | 560 | 692 | УК |
| 7 | с.Б Сундырь | ул.Новая | 12 | 1969 | кирпичн. | общ.,эл., сантех. | 450 | 270 | УК |
| 8 | д. Юнга | ул. Новая | 35 | 1976 | кирпичн. | общ.,эл., сантех. | 310 | 936 | УК |
| 9 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 6 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
| 10 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 7 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
| 11 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 8 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 4590 | 5359 |  |
|  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Моргауши | ул.Ленина | 26 | 1980 | кирпичн. | сантех., эл. | 250 | 578 | УК |
| 2 | с.Моргауши | ул.Ленина | 32 | 1982 | кирпичн. | сантех.общ. | 550 | 903 | УК |
| 3 | с.Моргауши | ул. Парковая | 1 | 1988 | кирпичн. | кр., общ., сантех., сп. раб. | 1800 | 2344 | УК |
| 4 | д.Москакасы | ул.Зеленая | 6 | 1984 | кирпичн. | кр., сантех., сп. раб.эл. | 530 | 507 | УК |
| 5 | д.Москакасы | ул.Зеленая | 4 | 1982 | кирпичн. | кр., сантех., сп. раб.эл. | 580 | 548 | УК |
| 9 | с.Б Сундырь | ул. Заводская | 8 | 1988 | кирпичн. | кр., общ., сантех | 270 | 153 | УК |
| 10 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 9 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
| 11 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 10 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
| 12 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 11 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 4610 | 5652 |  |
|  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Москакасы | ул.Зеленая | 1 | 1978 | кирпичн. | сантех. эл. | 260 | 512 | УК |
| 2 | с.Моргауши | ул.Ленина | 28 | 1976 | кирпичн. | кр. общ. сантех. эл. | 880 | 939 | УК |
| 3 | с.Моргауши | ул.50лет Октября | 12 | 1982 | кирпичн. | сантех. эл. | 480 | 1401 | УК |
| 4 | с.Моргауши | ул. Восточная | 7 | 1986 | кирпичн. | кр., эл., общ. | 760 | 404 | УК |
| 6 | с.Б Сундырь | ул.Новая | 14 | 1980 | кирпичн. | кр., сантех., сп. раб.эл. | 720 | 369 | УК |
| 7 | д. Тренькино | ул.Новая | 3 | 1982 | кирпичн. | общ., сантех. эл. | 420 | 664 | УК |
| 8 | д. Тренькино | ул.Новая | 4 | 1982 | кирпичн. | общ., сантех. эл. | 393 | 64 | УК |
| 9 | д.Москакасы | ул.Молодежная | 12 | 1984 | панельный | кр | 210 | 206 | УК |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 3913 | 4559 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 21188 | 26606 |  |

** Виды работ:

общ. - общестроительные

кр. - кровельные работы

сп. раб. - специальные работы (разработка ПСД, выполнение работ по пожаротушению и дымоудалению и др.)

фасад - фасадные работы

сантех. - сантехнические работы

лифт - замена или ремонт лифтов

приб.- приборы учета и регулирования

эл.- электротехнические работы