10.06.2008 =. 341 №		10.06.2008 г. № 341

+.м.рле хули								г. Шумерля

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годы по городу Шумерля

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы города Шумерля к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2008-2009 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в  осенне-зимний период 2008-2009 года  по городу Шумерля (приложение).

2. Организациям, участвующим в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, завершить их комиссионную проверку и приемку с выдачей им паспортов готовности, в срок до 1 октября 2008 года (по согласованию).

3. Создать на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства резерв топлива в нормативных объемах, в срок до 1 октября 2008 года, а также резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций, в срок до 20 сентября 2008 года (по согласованию).

4. Финансовому отделу администрации города Шумерля, муниципальному унитарному предприятию «Служба Единого Заказчика города Шумерля» и муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальный сервис» обеспечить финансовую поддержку по выполнению вышеуказанных мероприятий.

5. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Шумерля от 18 июня 2007 года № 394 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Шипеева Н.В.,  начальника Управления  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Глава администрации							В.М.Садырга

Исп. Шипеев Н.В.,

5-41-17

Приложение

к постановлению Главы админи-

страции города Шумерля

______________ 2008 год № ____

План мероприятий

по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2008-2009г. по  г. Шумерля

| № п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Стоимость работ тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЖИЛЫЕ ДОМА (составлен на основании актов сплошного весеннего осмотра) |
| 1 | Жилой дом ул.Щербакова, 20 | Капитальный ремонт кровли (728 м2), фасад., инж. коммун. | 1214,40 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | август | ООО СЕЗ, по договору |
| 2 | Жилой дом ул. Щербакова, 25 | Капитальный ремонт кровли (1010 м2), общ., инж. коммун. | 2410,5 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | август | ООО СЕЗ, по договору |
| 3 | Жилой дом ул. Щербакова, 29 | Капитальный ремонт кровли(1010 м2), общ., инж. коммун. | 2429,50 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | август | ООО СЕЗ, по договору |
| 4 | Жилой дом ул. Щербакова, 48 | Капитальный ремонт кровли (569 м2), | 233,90 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 5 | Жилой дом ул. Щербакова, 52 | Капитальный ремонт кровли (578 м2), | 251,80 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | август | ООО СЕЗ, по договору |
| 6 | Жилой дом ул. Щербакова, 54 | Капитальный ремонт кровли (578 м2), | 251,10 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | август | ООО СЕЗ, по договору |
| 7 | Жилой дом ул. Щербакова, 56 | Капитальный ремонт системы отопления, | 250,00 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 8 | Жилой дом ул. Жукова, 3 | Капитальный ремонт фасада, общ., инж. коммун. | 10557,3 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | октябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 9 | Жилой дом ул. Жукова, 14 | Капитальный ремонт кровли (470 м2),общ., инж. коммун.. | 2037,3 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 10 | Жилой дом ул. Жукова, 16 | Капитальный ремонт кровли(520 м2),общ., инж. коммун.. | 2079,4 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 11 | Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | Капитальный ремонт кровли(970 м2),общ.,. | 1207,0 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 12 | Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | Капитальный ремонт кровли(503 м2),. | 624,2 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 13 | Жилой дом ул. Ленина, 2 | Капитальный ремонт кровли(1055 м2),общ., инж. коммун.. | 2980,20 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 14 | Жилой дом ул. Ленина, 4 | Капитальный ремонт кровли(663 м2),общ., инж. коммун.. | 1664,10 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 15 | Жилой дом ул. Ленина, 6 | Капитальный ремонт кровли(663 м2),общ., инж. коммун.. | 1675,40 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 16 | Жилой дом ул. Интернациональная,10 | Капитальный ремонт общ., инж. коммун.. | 1831,6 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 17 | Жилой дом ул. Интернациональная,29 | Капитальный ремонт кровли(481м2),общ., инж. коммун.. | 1637,5 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 18 | Жилой дом ул. Черняховского, 56 | Капитальный ремонт кровли(780 м2),общ.,. | 798,2 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 19 | Жилой дом ул. Черняховского, 58 | Капитальный ремонт кровли(737 м2),общ.,. | 646,3 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 20 | Жилой дом ул. К.Маркса, 13 | Капитальный ремонт фасада, инж. коммун, общ. | 7500,00 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | октябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 21 | Жилой дом ул. К.Маркса, 15 | Капитальный ремонт фасада, инж. коммун, общ. | 7500,00 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | октябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 22 | Жилой дом ул. К.Маркса, 21 | Капитальный ремонт инж. коммун, общ. | 2505,00 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 23 | Жилой дом ул. К.Маркса, 23 | Капитальный ремонт инж. коммун, общ. | 2505,00 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 24 | Жилой дом ул. Горького, 14 | Капитальный ремонт фасада, кровли, инж. коммун. | 1310,00 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 25 | Жилой дом ул. Жукова, 17 а | Капитальный ремонт фасада, кровли | 589,50 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 26 | Жилой дом ул. Жукова, 19 | Капитальный ремонт фасада, кровли | 263,20 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 27 | Жилой дом ул. Интернациональная, 33 | Капитальный ремонт кровли, инж. Коммун. | 1340,70 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 28 | Жилой дом ул. Кирова, 8 | Капитальный ремонт фасада, кровли | 361,60 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 29 | Жилой дом ул. Красноармейская,17 | Капитальный ремонт кровли, инж. коммун. | 627,10 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 30 | Жилой дом ул. Ленина,36 | Капитальный ремонт кровли | 559,80 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 31 | Жилой дом ул. Ленина,84 | Капитальный ремонт фасада, инж. коммун, общ. | 2108,70 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 32 | Жилой дом ул. Мира,5/2 | Капитальный ремонт кровли, инж. коммун, | 1649,50 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 33 | Жилой дом ул. Октябрьская,18 | Капитальный ремонт кровли, инж. коммун. | 1166,70 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 34 | Жилой дом ул. Октябрьская,22 | Ремонт фасада | 300,00 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 35 | Жилой дом ул. Урицкого,3 | Ремонт фасада, кровли, инж. коммун. | 1106,50 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 36 | Жилой дом ул. Урицкого,5 | Ремонт фасада, кровли, инж. коммун. | 772,20 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 37 | Жилой дом ул. Урицкого,6/1 | Ремонт фасада, кровли, инж. коммун. | 846,70 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
| 38 | Жилой дом ул. Чехова,16 | Ремонт кровли. | 761,00 | Средства фонда, Респ. Фонд, Горбюджет, собственники | Сентябрь | ООО СЕЗ, по договору |
|  |  | Итого: | 68553,20 |  |  |  |
| 39 | Жилые дома, уч-к 4,5,6 | Текущий ремонт кровли отдельными метами (900 кв.м) | 148,5 | СЕЗ | Сентябрь | СЭЗ |
| 40 | Жилые дома, уч-к 4,5,6 | Ремонт внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, замена ЗРА | 583,8 | СЕЗ собственники | Сентябрь | СЕЗ собственники |
| 41 | Жилые дома, уч-к 4,5,6 | Смена оконных и дверных заполнений (12 шт /18 кв.м) | 18,0 | СЕЗ собственники | Сентябрь | СЕЗ собственники |
| 42 | Жилые дома, уч-к 4,5,6 | Остекление мест общего пользования (110 кв.м ) | 29,7 | СЕЗ | Сентябрь | СЕЗ |
| 43 | Жилые дома, уч-к 4,5,6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов вводов (400 п/м) | 51,0 | СЕЗ | Сентябрь | СЕЗ |
| 44 | Жилые дома, уч-к 4,5,6 | Смена электропроводки отдельными местами (500 п/м) | 25,0 | СЕЗ | Сентябрь | СЕЗ |
|  |  | Итого: | 856,0 |  |  |  |
|  |  | Итого: | 69409,20 |  |  |  |
| 1 | Жилой дом ул. Жукова, 8 | Ремонт мягкой кровли | 355 | Тек.ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 2 | Жилой дом ул. Ленина, 36/1 (3п-д) | Ремонт мягкой кровли | 92,6 | Тек.ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 3 | Жилой дом ул. Урицкого, 8 | Ремонт мягкой кровли | 263,9 | Тек.ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 4 | Жилой дом ул. Сурская, 42 | Ремонт а/ц кровли | 21,2 | Тек.ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 5 | Жилой дом ул. Мопра, 23 | Ремонт а/ц кровли | 9,1 | Тек.ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 6 | Жилые дома | Смена водосточных труб | 4,4 | Тек.ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 7 | Жилые дома | Ремонт оконных и дверных заполнений | 20,0 | Тек.ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 8 | Жилые дома | Остекление мест общего пользования | 57,0 | Обслуживание и ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 9 | Жилые дома | Ремонт т/изоляции труб | 13,0 | Обслуживание и ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 10 | Жилые дома | Ремонт внутренних систем отопления холодного, горячего водоснабжения | 185,0 | Текущий ремонт и обслуживание | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 11 | Жилые дома | Смена электропроводки отдельными местами | 15,8 | Текущий ремонт и обслуживание | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
| 12 | Жилые дома | Гидропневматическая промывка систем отопления | 317,7 | Обслуживание и ремонт | до 15.10.2008г | МУП "ЖКС" |
|  | ИТОГО: |  | 1037,1 |  |  |  |
| КОТЕЛЬНЫЕ |
| Котельная № 1 кв.3 |  |  |  | МУП «Теплоэнерго» |
| 1. | Опрессовка трубопровода |  |  | Апрель |  |
| 2. | Очистка и уборка территории от мусора |  |  | Май |  |
| 3. | Выполнение графика ППР | Кислород | 1,42 |  | Май-Сентябрь |  |
|  |  | Пропан | 0,39 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,33 |  |  |  |
|  |  | Паронит | 0,59 |  |  |  |
|  |  | Литол | 0,33 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 1,96 |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 1 | 5,02 |  |  |  |
| Котельная № 2 ( Шукофа ) |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка теплотрасс |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Ревизия запорной арматуры в ТК и на ТУ | Сальниковая набивка | 0,17 |  |  | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Паронит | 0,14 |  |  |  |
|  |  | Болты М16 х35 | 0,08 |  |  |  |
|  |  | Болты М12х35 | 0,08 |  |  |  |
|  |  | Гайки М16 | 0,07 |  |  |  |
|  |  | Гайки М12 | 0,07 |  |  |  |
|  |  | Литол | 0,41 |  |  |  |
| 3. | Очистка и уборка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 4. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,66 |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Подшипник 205 | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Подшипник 210 | 0,54 |  |  |  |
|  |  | Подшипник 180606 | 1,05 |  |  |  |
|  |  | Подшипник 180306 | 0,52 |  |  |  |
|  |  | Подшипник 180304 | 0,71 |  |  |  |
|  |  | Подшипник 180206 | 1,18 |  |  | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Подшипник 80306 | 1,16 |  |  |  |
|  |  | Подшипник 305 | 0,12 |  |  |  |
|  |  | Подшипник 180609 | 1,29 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 1,3 |  |  |  |
|  |  | 8-16 мм |  |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки М 16х65 | 0,32 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки М12х65 | 0,32 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки М10х30 | 0,20 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки М8х30 | 0,08 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки М6х20 | 0,04 |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 2 | 10,69 |  |  |  |
| Котельная № 4 кв.47 |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы |  |  |  |  |
| 2. | Очистка и уборка территории от мусора. |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Ревизия запорной арматуры в ТК и на ТУ | Сальниковая набивка | 0,48 |  | Апрель-Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Паронит | 0,37 |  |  |  |
|  |  | Болты М 16х65 | 0,12 |  |  |  |
|  |  | Болты М 14х 65 | 0,12 |  |  |  |
|  |  | Болты М 12х 65 | 0,08 |  |  |  |
|  |  | Гайки М 16 | 0,07 |  |  |  |
|  |  | Гайки М14 | 0,07 |  |  |  |
|  |  | Гайки М12 | 0,07 |  |  |  |
|  |  | Литол | 0,17 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,19 |  |  |  |
| 4. | Выполнение графика ППР | Кислород | 1,42 |  | Май-Сентябрь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Пропан | 0,38 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,33 |  |  |  |
|  |  | Паронит | 0,59 |  |  |  |
|  |  | Литол | 0,33 |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 4 | 4,78 |  |  |  |
| Котельная № 6 (ЦРБ) |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка трубопроводов |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Уборка и очистка территории от мусора. |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,33 |  | Май-Сентябрь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Сальниковая набивка | 1,31 |  |  |  |
|  |  | Болты | 0,48 |  |  |  |
|  |  | Гайки | 0,17 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,38 |  |  |  |
|  |  | Паронит | 0,59 |  |  |  |
|  |  | Кислород | 0,71 |  |  |  |
|  |  | Пропан | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Подшипник | 4,4 |  |  |  |
|  |  | Электроды | 0,85 |  |  |  |
| 4. | Ремонт наружной стены и кровли котельной | Смета | 352,40 |  | Май-сентябрь | инвестиции |
|  | Итого по котельной № 6 | 361,81 |  |  |  |
| Котельная № 11 (шк.№6) |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка теплотрассы |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Очистка и уборка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Ревизия насосов и их запорной арматуры | Сальниковая набивка | 0,48 |  | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Литол | 0,08 |  |  |  |
|  |  | Болты М 16 | 0,08 |  |  |  |
|  |  | Гайки М 16 | 0,05 |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 11 |  | 0,7 |  |  |  |
| Котельная № 13 ( БПК ) |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка теплотрасс |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Уборка и очистка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Выполнение графика ППР | Подшипник | 4,25 |  | Апрель- Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Литол | 0,41 |  |  |  |
|  |  | Смазка графитовая | 0,15 |  |  |  |
|  |  | Набивка сальниковая | 1,63 |  |  |  |
|  |  | Тех.пластина | 0,47 |  |  |  |
|  |  | Паронит | 0,73 |  |  |  |
|  |  | Электроды | 0,85 |  |  |  |
|  |  | Болты М12- М18 | 0,48 |  |  |  |
|  |  | Гайки М12- М18 | 0,17 |  |  |  |
|  |  | Кислород | 1,18 |  |  |  |
|  |  | Пропан | 0,38 |  |  |  |
|  |  | Кирпич огнеупорн. | 2,12 |  |  |  |
| 4. | Ревизия и ремонт насосного оборудования котельной и ЦТП- 5 и их запорной арматуры. | Подшипники 305-314 | 8,38 |  | Июнь- Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Сальниковая набивка | 0,48 |  |  |  |
|  |  | Тех.пластина | 0,14 |  |  |  |
|  |  | Паронит | 0,27 |  |  |  |
|  |  | Болты М 12- М 16 | 0,14 |  |  |  |
|  |  | Гайки М 12- М 16 | 0,06 |  |  |  |
| 5. | Химическая очистка пароводяных подогревателей | 50,0 |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 13 |  | 72,30 |  |  |  |
| Котельная № 15 ( РОК ) |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка магистральной трассы. |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Выполнение графика ППР | Подшипники | 3,67 |  | Апрель- Сентябрь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Паронит | 1,64 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 0,98 |  |  |  |
|  |  | Болты М8- М20 | 0,40 |  |  |  |
|  |  | Гайки | 0,12 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,24 |  |  |  |
|  |  | Литол | 0,33 |  |  |  |
|  |  | Электроды | 0,64 |  |  |  |
|  |  | Кислород | 0,71 |  |  |  |
|  |  | Пропан | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Цемент | 0,41 |  |  |  |
| 3. | Уборка и очистка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  | Итого по котельной № 15 | 9,32 |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
| ЦТП № 1 ( Камчатка ) |  |  |  |  |
| 1. | Уборка и очистка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,17 |  | Май- Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Болты, гайки | 0,20 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 0,81 |  |  |  |
|  |  | Подшипники | 1,9 |  |  |  |
|  |  | Паронит | 0,73 |  |  |  |
|  |  | Кислород | 0,47 |  |  |  |
|  |  | Пропан | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Электроды | 0,64 |  |  |  |
|  |  | Тех.пластина | 0,94 |  |  |  |
|  | Итого по ЦТП № 1 | 6,04 |  |  |  |
| ЦТП № 2 (Юн. Городок) |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка теплотрасс |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Очистка и уборка территории от мусора |  |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,17 |  | Июнь-Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Болты, гайки | 0,24 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 0,81 |  |  |  |
|  |  | Подшипники | 1,9 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,47 |  |  |  |
|  |  | Паронит | 0,54 |  |  |  |
|  |  | Кислород | 0,47 |  |  |  |
|  |  | Пропан | 0,19 |  |  |  |
|  | Итого по ЦТП № 2 | 4,78 |  |  |  |
| ЦТП № 3 (СПТУ-10) |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка теплотрасс |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Уборка и очистка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,66 |  | Май- | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Паронит | 0,91 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 0,98 |  | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Болты, гайки | 0,40 |  |  |  |
|  |  | Подшипники | 2,44 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,19 |  |  |  |
| 4. | Замена трубчатых подогревателей на пластинчатый теплообменник | 420 |  | Июль | инвестиции |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей ЦТП котельной №15 | Проект | 15882 |  | Май-Сентябрь | инвестиции |
|  | Итого по ЦТП №3 | 16307,6 |  |  |  |
| ЦТП № 4 (ШКОЛА №8) |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка теплотрасс |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Уборка и очистка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,41 |  | Май-Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Паронит | 0,37 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 0,81 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки | 0,40 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Электроды | 0,51 |  |  |  |
|  |  | Подшипники | 1,26 |  |  |  |
|  | Итого по ЦТП №4 | 3,95 |  |  | МУП «Теплоэнерго» |
| ЦТП № 5 (БПК) |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,41 |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Паронит | 0,46 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки | 0,40 |  |  |  |
|  |  | Подшипники | 1,57 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 1,30 |  |  |  |
|  | Итого по ЦТП №5 | 4,14 |  |  |  |
| ЦТП № 6 (Тубдиспансер) |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,41 |  | Май-Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Паронит | 0,37 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 0,81 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки | 0,40 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Электроды | 0,51 |  |  |  |
|  |  | Подшипники | 1,26 |  |  |  |
| 3. | Опрессовка трубопроводов |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  | Итого по ЦТП № 6 | 3,95 |  |  |  |
| ЦТП № 8 |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка теплотрасс |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Уборка и очистка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,41 |  | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Сальниковая набивка | 0,98 |  |  |  |
|  |  | Паронит | 1,37 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки | 1,12 |  |  |  |
|  |  | Подшипники | 2,56 |  |  |  |
|  |  | Тех. пластина | 0,47 |  |  |  |
|  |  | Электроды | 0,85 |  |  |  |
|  |  | Кислород | 0,71 |  |  |  |
|  |  | Пропан | 0,19 |  |  |  |
|  | Итого по ЦТП №8 | 8,7 |  |  |  |
| ЦТП № 9 |  |  |  |  |
| 1. | Опрессовка теплотрасс |  |  | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Уборка и очистка территории от мусора |  |  | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Выполнение графика ППР | Литол | 0,25 |  | Май- Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Паронит | 0,54 |  |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | 1,14 |  |  |  |
|  |  | Болты, гайки | 0,87 |  |  |  |
|  |  | Подшипники | 2,82 |  |  |  |
|  |  | Тех.пластина | 0,57 |  |  |  |
|  |  | Кислород | 0,94 |  |  |  |
|  |  | Пропан | 0,38 |  |  |  |
|  |  | Электроды | 1,06 |  |  |  |
|  | Итого по ЦТП №9 | 8,60 |  |  |  |
| Дополнительно по предприятию |  |  |  |  |
| 1. | Спец. одежда | 62,5 |  |  | МУП «Теплоэнерго» |
|  | Итого дополнительно по предприятию | 62,5 |  |  |  |
|  | Итого собственных средств | 170,48 |  |  |  |
|  | Итого за счет инвестиций | 16704,4 |  |  |  |
|  | Всего по плану | 16874,88 |  |  |  |
| ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ |
| 1 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Сурский водозабор | Капитальный ремонт н/агрегатов | 170,0 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май, июнь | МУП "ШПУ "Водоканал" |
|  |  |  | Ревизия задвижеек | 60,0 |  | июль |  |
| 2 | МУП "ШПУ "Водоканал" | ВОС | Капитальный ремонт эл. приводов задвижек | 50,0 | МУП "ШПУ "Водоканал" | июль | МУП "ШПУ "Водоканал" |
|  |  |  | Капитальный ремонт эл. Шкафов управления | 40,0 |  | июнь |  |
|  |  |  | Замена насоса дозатора | 75,0 |  | август |  |
|  |  |  | Ревизия системы отопления | 20,0 |  | сентябрь |  |
|  |  |  | Ревизия задвижек | 55,0 |  | Май, июнь |  |
|  |  |  | Кап. Ремонт н/агрегатов | 45,0 |  | Июнь, июль |  |
| 3 | МУП "ШПУ "Водоканал" | ОСК | Ревизия системы отопления | 25,0 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Сентябрь | МУП "ШПУ "Водоканал" |
|  |  |  | Кап.ремонт насосов | 70,0 |  | Сентябрь |  |
| 4 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Участок водопроводных сетей | Ремонт в/проводных калонок | 20,0 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май - август | МУП "ШПУ "Водоканал" |
|  |  |  | Ремонт пож. гирантов | 50,0 |  | Май - август |  |
|  |  |  | Ремонт колодцев | 30,0 |  | Май - август |  |
|  |  |  | Замена задвижек | 40,0 |  | Май - август |  |
|  |  |  | Ревизия задвижек | 25,0 |  | Май - август |  |
| 5 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Участок канализационных сетей | Ремонт колодцев | 30,0 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Август | МУП "ШПУ "Водоканал" |
|  |  |  | Ремонт насосов | 20,0 |  | Май - август |  |
| 6 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Участок артскважины | Замена глубинных насосных агрегатов | 47,0 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Август | МУП "ШПУ "Водоканал" |
|  |  |  | Установка частного преобразователя на СКВ. Черняховского | 70,0 |  | Апрель |  |
| 7 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Производственная база | Ремонт ворот в боксах 1-5 | 30,0 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Август | МУП "ШПУ "Водоканал" |
|  |  |  | Бокс №3: ремонт смотровой ямы | 15,0 |  | Июль |  |
|  |  | Итого: | 987,0 |  |  |  |
| ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ |
| 1 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Ветхие водопроводные сети | 300,0 | МУП "ШПУ "Водоканал" | - | МУП "ШПУ "Водоканал" |
|  |  | Итого: | 300,0 |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ |
| 1 | МУП "ШГЭС" | Произвести внеочередную проверку состояния кабельных линий 0.4 кВ, питающих многоквартирные жилые дома, больницы, детские дошкольные учреждения, школы, административные здания (линии, находящиеся на балансе городских электрических сетей). | 2,0 | МУП "ШГЭС" | Июнь-сентябрь | МУП "ШГЭС" |
| 2 | МУП "ШГЭС" | Произвести испытание головных участков кабельных линий 6 кВ. | 2,5 | МУП "ШГЭС" | Июнь-август | МУП "ШГЭС" |
| 3 | МУП "ШГЭС" | Капитально отремонтировать: трансформаторных подстанций воздушных линий 6 кВ воздушных линий 0.4 кВ | 271,3 | МУП "ШГЭС" | Июнь - ноябрь | МУП "ШГЭС" |
| 4 | МУП "ШГЭС" | Произвести ремонт и проверку отопительной системы производственной базы. | 1,5 | МУП "ШГЭС" | Сентябрь | МУП "ШГЭС" |
| 5 | МУП "ШГЭС" | Проверить неснижаемый запас материалов и оборудования. | 1,5 | МУП "ШГЭС" | Октябрь | МУП "ШГЭС" |
| 6 | МУП "ШГЭС" | Произвести сезонное обслуживание автотранспорта. | 1,5 | МУП "ШГЭС" | Октябрь | МУП "ШГЭС" |
| 7 | МУП "ШГЭС" | Для обогрева персонала во время движения к месту проведения работ, а также во время их выполнения произвести проверку и ремонт отопления фургонов | 1,5 | МУП "ШГЭС" | Октябрь | МУП "ШГЭС" |
| 8 | МУП "ШГЭС" | Произвести инструктаж всему персоналу предприятия о работе в зимних условиях. | - | МУП "ШГЭС" | Октябрь | МУП "ШГЭС" |
|  |  |  | 280,3 |  |  |  |
| МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
| База |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Заготовка песко-соляной смеси | 305,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-сентябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Ремонт ворот гаражей | 15,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-сентябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Замена труб отопительной системы | 22,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-сентябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Подготовка снегоуборочной техники | 194,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-сентябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Ремонт ограждения территории | 18,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-сентябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Установка пожарной сигнализации в административных зданиях. | 22,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Март - апрель | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Установка пожарной сигнализации в производственном корпусе (гараж). | 9,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Апрель - май | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
| Гостиница |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Косметический ремонт в номерах | 90,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-сентябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Ремонт системы тепловодоснажения | 20,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-сентябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Ремонт крыши гостиницы | 54,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-сентябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Установка пожарной сигнализации . | 72,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Май-июнь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
| Благоустройство |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Ремонт колодцев ливневой канализации | 25,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-октябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Ямочный ремонт дорог | 1000,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-октябрь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Установка дорожных знаков | 64,0 | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | май-июнь | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Посадка деревьев | 16,0 | Гор.бюджет | май-сентябрь | ООО «ДОРЭКС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Посадка кустарников | 28,0 | Гор.бюджет | май-сентябрь | ООО «ДОРЭКС» |
|  | МУП «ДОРКОМСЕРВИС» | Посадка цветов | 245,5 | Гор.бюджет | май-июль | ООО «ДОРЭКС» |
|  |  | Итого : | 609,0 |  |  |  |
|  | Всего по городу | 73563,98 |  |  |  |

# Text boxes

Чёваш Республики

+,м,рле хули

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ