Во исполнение совместного Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республикии  и Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 17 февраля 2006 года № 23/25 «О межведомственной противопаводковой комиссии», в целях предупреждения и принятия мер во избежание разрушений гидротехнических сооружений, мостов, дорог, опор  линий электропередач, объектов экономики района и защиты населения в период весеннего снеготаяния создать районную противопаводковую комиссию в следующем составе:

| Председатель: |
| --- |
| Сидоров В.М. | – зам. главы – начальник УКС и ЖКХ администрации района; |
| Члены: |
| Мустаев В.Н. | – зам главы -начальник отдела сельского хозяйства администрации района; |
| Данилов Р.В. | – главный специалист –эколог управления экономики, имущества и земельных отношений администрации района»; |
| Орлов В.М. | – начальник штаба по делам ГО и ЧС администрации района; |
| Михайлов В.А. | – начальник Чебоксарского РОВД (по согласованию); |
| Матвеев В.И. | – начальник ОГПН Чебоксарского района (по согласованию); |
| Бородавин А.В. | – ген. директор ОАО ПФ «Чебоксарскагропромтехсервис» (по согласованию); |
| Ильин В.Г. | – начальник ОАО «ПМК «Водстрой» (по согласованию); |
| Кириллов Л.Н. | – директор Кугесьского межрайонного узла электросвязи филиала ОАО «Волгателеком» Чувашской Республики (по согласованию); |
| Михайлов В.В. | – директор МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ»; |
| Александров В.К. Андреев Ю.Н. | – начальник Чебоксарской РЭС Северных электрических сетей АО «Чувашэнерго» (по согласованию); - главный специалист территориального отдела территориального управления «Роспотребнадзора» в г. Новочебоксарске (по согласованию) |

2.Утвердить план мероприятий по подготовке инженерных гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод 2007 года (прилагается).

3  Рекомендовать   главам сельских поселений  утвердить составы комиссий,  разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к пропуску  паводковых вод 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника штаба по делам ГО и ЧС администрации района Орлова В.М.

| Глава Чебоксарского района | А.П.Князев |
| --- | --- |

# Приложение к  распоряжению главы администрации Чебоксарского района                              от                                          № .

# План мероприятий

по  подготовке инженерных гидротехнических сооружений

к пропуску талых вод 2007 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Закрепить ответственных лиц за гидротехническими сооружениями на период интенсивного таяния снега, организовать дежурство на этих объектах | до 10 марта | Главы сельских поселений * |
| 2. | Обеспечить удаление с крыш административных зданий. производственных помещений, объектов соцкультбыта снежно-ледяных наростов для безопасности людей | постоянно | Главы сельских поселений*, руководители объектов экономики* |
| 3. | Очистить дороги и подъезды к гидротехническим сооружениям, складам зерна и минеральных удобрений, очистным сооружениям. | до 10 марта | Главы сельских поселений*, руководители объектов экономики* |
| 4. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными заболеваниями | во время снеготаяния | Главы сельских поселений*, руково-дители объектов экономики совмест- но со специалистами территориального управления «Роспотребнадзора»* |
| 5. | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников, складов ГСМ, минеральных удобрений. | во время снеготаяния | Главы сельских поселений*, руководители объектов экономики* |
| 6. | Подготовить аварийный запас материалов (камня, гравия, песка, и т.д.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.), спецодежды, машин и механизмов | до 10 марта | Главы сельских поселений*, руководители объектов экономики* |
| 7. | Сформировать аварийно-спасатель-ные бригады, силами которых заранее организовать обследование всех сооружений, опробовать затворы и другие механические оборудования ,устранить дефекты их работы | до 4 марта | Главы сельских поселений*, руководители предприятий, организаций и учреждений* |

* -мероприятия проводятся по согласованию с исполнителями.