**О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Новочебоксарске**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации с декабря 2014 г. собственники многоквартирных домов города платят взносы на капитальный ремонт.

Собираемость взносов за капитальный ремонт начиная с декабря 2014 г. по состоянию на 30 сентября 2018 г. – 426,3 млн. руб. из начисленных 496,0 млн. руб., что составляет 86% (2 место по Республике).

Показатели по сборам средств на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) говорят о том, что на счет Регионального Оператора в «общий котел» поступления с января 2018 по сентябрь 2018 г. составили 114,5 млн. руб. при начислении с декабря 2017 г. по июль 2018 г. – 110,0 млн. рублей что составляет 104 % (2 место по Республике).

Коэффициент собираемости взносов на капитальный ремонт МКД за сентябрь 2018 год составил 115 %, при начисленных за август 2018 год 12,1 млн. руб. собрано в сентябре 2018 г. – 14,0 млн. руб. (2 место по Республике).

Для повышения уровня собираемости взносов в 2018 году администрация совместно с управляющими компаниями продолжают разъяснительную работу и проводят встречи с населением, советами многоквартирных домов.

В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018 год проводятся ремонтные работы в **26 МКД** (с общей площадью 86 879,67 кв.м. и количеством жильцов 4 662 человек) на общую сумму 178 053,58 млн. руб., из них ремонт кровли в 7 МКД, в 19 МКД капремонт - системы ГВС, ХВС, ремонт системы канализации и водоотведения, системы электроснабжения и в 1 МКД замена 6 лифтов и лифтового оборудования.

В настоящее время в многоквартирных домах по 15 МКД работы завершены на 100 % (ул. 10 Пятилетки, д. 54, ул. Ж.Крутовой, д. 6, 11, 13, 16, ул. Коммунистическая д. 14, 16, пер. Химиков д.1, 6, 3, 5, 4, 2, ул. Молодежная, д.д. 14, Терешковой, д. 21 (ремонт кровли, система теплоснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации и водоотведения) и приняты в эксплуатацию.

По 11 домам прошел электронный аукцион и подрядные организации приступили к работе (ул. Советская, д. д. 18, 30, ул. Молодежная, д. д. 10, 17, ул. 10 Пятилетки, д. 46, ул. Ж.Крутовой, д. 14 б-р Зеленый, д. 31, ул. Солнечная, д. 34, ул. Комсомольская, д. 21, б-р Гидростроителей, д. 11, ул. Силикатная, д. 9).

Окончание работ по капитальному ремонту всех домов планируется в 2018 г.