ИНФОРМАЦИЯ

о ходе строительства  средней школы на  80ч. мест в

пос. Первомайский  Алатырского  района

Существующая  школа в  пос. Первомайский Алатырского района не отвечает требованиям безопасности  пребывания детей и в 2006 году Алатырской  межрайонной прокуратурой вынесено решение  о запрещении образовательной деятельности в данном здании школы. Строительство нового здания школы на 80 уч. мест начато в 2006 году. Проектно-сметная документация разработана проектным институтом Чувашагропромпроект». Имеет положительное заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы Минстроя Чувашии.

Сметная стоимость строительства школы ценах 2007года составляет 47,5 млн. рублей,  остаток сметной стоимости на 01.01.2007г. – 44,2  млн. рублей.

В 2007 году на строительство школы из республиканского бюджета выделено 27,0 млн.рублей, из бюджета района -2,7 млн.руб.

Строительство школы осуществляется генеральной подрядной организацией ОАО «Строительное управление №7».

На объекте ежедневно работают более 30 человек. На строительстве школы на условиях  субподряда привлечены строительные организации ООО «Спецводстрой» и ООО «Энергомонтаж». Ежедневно на работу выходят более 40 человек.

За январь-июль т.г. строительно-монтажные работы выполнены в объеме 28,0 млн.рублей.

В настоящее время ведутся работы по устройству полов, внутренние санитарно-технические, электромонтажные, отделочные работы и благоустройство территории.

Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Контроль за строительством осуществляется администрацией района,  проектным институтом «Чувашстройпроект» (авторский надзор).

Открытие школы с участием Президента Чувашской Республики  Н.В.Федорова предусматривается  31 августа  т.г.

| Сметная стоимость строительства в ценах 2007 года | 47544,4 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Профинансировано с начала строительства: | 2006 год | 2007 год | Всего |
| В том числе: |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 3000,0 | 27000,0 | 30000,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 2700,0 | 3000,0 |
| Потребность дополнительных средств |  |  | 14544,4 |