Информация

о ходе разработки муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

По состоянию на 6 июля 2010 года в Министерство поступило 26 муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2010-2015 годы и на период до 2020 года (далее Программы).

Минпромэнерго Чувашии на все представленные проекты муниципальных Программ, своевременно направило в адрес муниципалитетов свои замечания в соответствии с требованиями действующего Федерального законодательства. Основные замечания отражены по следующим направлениям:

- Не реализованы основные требования Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225 в части отражения в Программе целевых показателей;

- В мероприятиях не представлено исполнение основных требований 261-ФЗ «Об энергосбережении»;

- В целевых индикаторах паспорта Программ не представлен показатель, характеризующий проведение энергетического обследования, являющегося первоочередным мероприятием перед реализацией всего комплекса остальных мероприятий.

Представленные с учетом обозначенных выше замечаний Минпромэнерго Чувашии Программы большей частью соответствуют требованиям к муниципальным Программам, установленным Постановлением Правительства от 31 декабря №1225, однако с учетом дополнительных требований Министерства в части рекомендаций по включению в мероприятия внедрение когенерационных мощностей, муниципальные Программы требуют дальнейшей доработки.

Необходимо отметить первоочередную необходимость проведения энергетических обследований в реализации муниципальных Программ по энергосбережению, так как это мероприятие является системообразующим и на его основе формируются конкретные мероприятия, создается энергетический паспорт объекта, который позволяет детально оценить объем работ, необходимый для достижения основных целевых индикаторов. В соответствие с действующим Федеральным законодательством проведение аудита всех бюджетных учреждений должно быть завершено в срок до 31 декабря 2012 года. Однако для скорейшей реализации Программ Минпромэнерго сообщает о необходимости проведения этих работ в срок до 1 апреля 2012 года. Следует отметить необходимость формирования энергетических паспортов и для жилого фонда в части многоквартирных домов, для чего необходимо в Программах предусмотреть энергоаудит и по данному направлению со сроками проведения данных работ в срок до 31 декабря 2013 года.

Реализация комплексной Программы энергосбережения невозможна без приборного оснащения средствами учета потребляемых ТЭР, оснащение которыми необходимо провести всем бюджетным учреждениям в срок до 31 декабря 2010 года.

Для качественной реализации Программ помимо энергоаудита необходимо проводить обучение специалистов, ответственных за реализацию программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности, для этого в ЧГУ создан «Обучающий центр энергетической эффективности», зарегистрированный в Минэнерго России. Минпромэнерго совместно с Центром готовит ряд семинаров направленных на повышение квалификации заинтересованных специалистов и ответственных лиц.

Для мониторинга исполнения положений 261-ФЗ Минпромэнерго организует ежеквартальный сбор информации о потреблении ТЭР, оснащению приборами учета, назначении ответственных за энергосбережение, осуществлению мероприятий, направленных на увеличение количество публикаций в СМИ и выступлений властей на тему энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионе, внедрению возобновляемых и высокоэффективных источников энергии, обучению специалистов по направлению энергоэффективности, проведению энергоаудитов в бюджетных организациях. Вместе с этим необходимо отметить, до конца 2010 года всем бюджетным организациям необходимо обеспечить трехпроцентное снижение потребления всех видов энергоресурсов по сравнению с 2009 годом. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения

Все муниципальные Программы в соответствии с действующим законодательством должны быть утверждены до 1 августа 2010 года. К настоящему моменту 11 муниципальных образований утвердили свои Программы, остальные 15 дополняют свои проекты Программ в соответствии с замечаниями и планируют утвердить в срок до 30 июля 2010 года. Минпромэнерго напоминает о необходимости согласования в Министерстве всех муниципальных Программ по энергосбережению.

Для реализации одного из направлений по энергосбережению Министерством предлагалось включить в Программы мероприятия по внедрению когенерационных установок с предложением заполнить информационный лист, однако ряд районов не представили свои предложения, ограничившись отсутствием необходимости в подобной генерации энергоресурсов. Минпромэнерго сообщает о необходимости заполнения представленных форм для детального анализа возможности комплексного использования подобных технологий на территории Чувашской Республики при реализации как муниципальных Программ, так и Республиканской программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

На основании всех представленных муниципальных Программ Минпромэнерго будут внесены коррективы в Республиканскую целевую программу энергосбережения в Чувашской Республике на 2010–2015 годы и на период до 2020 года, которая будет дорабатываться в соответствии с действующим Федеральным законодательством, вышедшим в срок с момента вступления в силу действующей редакции.

Подводя итог:

Министерство рекомендует к 25 июля 2010 года привести все муниципальные Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в соответствие с действующим Федеральным и Региональным законодательством.

Утвердить Программы до 30 июля 2010 года.

Включить в муниципальные Программы энергосбережения мероприятия, направленные на внедрение когенерационных мощностей в случае обоснования возможности их использования.

Минпромэнерго Чувашии внести изменения в Республиканскую Программу по энергосбережению и повышения энергоэффективности.

Муниципальным образованиям провести энергоаудит бюджетных учреждений до 1 апреля 2012 года.

Муниципальным образованиям включить в Программы по энергосбережению проведение энергоаудита совместно с жилищной инспекцией жилых многоквартирных зданий до 31 декабря 2013 года.