Программные мероприятия к Энергетической стратегии Чувашской Республики

| № п/п | Название мероприятия | Цели | Задачи и содержание | Срок реализации | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка энергетических программ городских округов и муниципальных районов на период до 2010 и перспективу до 2020 г. | Обеспечение нормального функционирования энергетических комплексов, экономики и социальной инфраструктуры населенных пунктов республики. | Составление топливно-энергетических балансов городских округов и муниципальных районов в соответствии с их развитием и энергетической стратегией. Разработка генеральных схем газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения и планов модернизации и строительства энергетических объектов. Проведение энергетического мониторинга в бюджетной сфере и ЖКХ, утверждение ориентиров роста энергоэффективности. Выявление основных задач энергетической безопасности населенных пунктов. | 2006 г. | Минстрой Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, субъекты энергетики (по согласованию) |
| 2. | Разработка и реализация программ повышения эффективности и надежности газовых сетей | Повышение безопасности и степени резервирования подачи потребителю природного газа. | Кольцевание распределительных сетей после ГРС, развитие системы автоматизированного учета потребления природного газа и оперативного диспетчерского управления в распределительных сетях, замена изношенных газовых сетей и оборудования у потребителей. | 2006-2008 гг. | ОАО «Чувашсетьгаз», ООО «Чувашрегионгаз» (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов республики |
| 3. | Разработка и реализация первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого обеспечения потребителей электроэнергией | Поддержание технического уровня и развитие электрических сетей для передачи электрической энергии в необходимых объемах. | Обеспечение перетоков электроэнергии в нормальном режиме. Обеспечение перетоков в аварийных режимах. Развитие электросетевого хозяйства, систем диспетчеризации и противоаварийной автоматики. Использование передовых методов диагностики электрооборудования. Организация замены и восстановления оборудования в соответствии с данными технической диагностики. Внедрение энергоэффективных технологий и оборудования, и мероприятий энергосбережения и т.д. | 2006-2010 гг. | ОАО «Чувашэнерго», электросетевые предприятия, РДУ (по согласованию). |
| 4. | Разработка Программы развития теплофикации в Чувашской Республике | Оптимизация топливно-энергетического баланса энергоресурсов. обеспечение роста валового продукта. Обеспечение энергетической безопасности, снижение техногенного воздействия на окружающую среду. | Разработка и согласование среднесрочных планов развития генерирующих мощностей Чувашского филиала ОАО «ТГК-5». Повышение энергоэффективности ТЭЦ. Расширение зоны действия ТЭЦ: прокладка магистральных тепловых сетей к другим потребителям Стимулирование потребителей, получающих тепловую энергию от ТЭЦ. Выделение зон эффективной теплофикации. Разработка проектов и строительство новых источников по совместному производству электрической и тепловой энергии на основе ПГУ, ГТУ и ГПУ. Недопущение строительства котельных в зоне ТЭЦ. | 2007-2012г.г. | Минпромэнерго Чувашии, Минстрой Чувашии, Чувашский филиал ОАО « ТГК-5»(по согласованию), Республиканская служба по тарифам, администрации городских округов, специализированные организации. |
| 5. | Разработка программы развития электрических сетей. | Повышение надежности и устойчивости электроснабжения. | Строительство новых и модернизация существующих подстанций, линий электропредачи, замена коммутирующего и другого электротехнического оборудования. | 2006-2015 | Минпромэнерго Чувашии, ОАО «Чувашэнерго» электросетевые предприятия(по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов. |
| 6. | Реализация основных направлений при тарифном регулировании | Стимулирование повышения энергоэффективности, создание условия инвестиционной привлекательности в энергетическом комплексе, прекращение перекрестного субсидирования, сдерживание тарифов. | Повышение прозрачности деятельности субъектов регулирования, утверждение тарифов на основании: - данных энергоэкономических обследований; - экономически обоснованных планов очередности внедрения энергосберегающих мероприятий. | 2006-2008 гг. | Республиканская служба по тарифам |
| 7. | Организация контроля показателей энергоэффективности на промышленных предприятиях | Повышение энергоэффективности, создание системы контроля показателей на промышленных предприятиях для оперативного управления и планирования. | Разработка плана проведения энергомониторинга и энергетических обследований в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении». Внедрение систем АСКУЭ, передача на предприятия компьютерного обеспечения для контроля показателей энергоэффективности. Организация на предприятиях системы контроля показателей энергоэффективности. Организация на предприятиях системы внутреннего энергетического мониторинга и управления процессами внедрения энергосберегающих мероприятий. | 2006-2008г.г. | Минпромэнерго Чувашии, промышленные предприятия, энергосбытовые организации (по согласованию). |
| 8. | Организация планирования и системы контроля показателей энергоэффективности бюджетных организаций и объектов ЖКХ. | Снижение потребления энергетических ресурсов, повышение бюджетной эффективности. | Обеспечение ежегодного контроля в органах местного самоуправления показателей энергоэффективности и принятия оперативных мер по повышению энергоэффективности инженерных систем объектов финансируемых из бюджета. Передача в администрации органов местного самоуправления компьютерного обеспечения для контроля показателей энергоэффективности. Организация силами администраций органов местного самоуправления ежегодного определения показателей энергоэффективности. Составление топливно-энергетических балансов «котельная – тепловая сеть – здания». Стимулирование через тарифы внедрения энергоэффективных мероприятий. |  | Минпромэнерго Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрации органов местного самоуправления Чувашской Республики. |
| 9. | Мониторинг энергоэффективности предприятий энергетического комплекса | Повышение энергоэффективности предприятий и организаций, снижение технических и коммерческих потерь электрической энергии. | Составление топливно-энергетических балансов предприятий и распределения энергии по потребителям. Составление балансов по видам топлива. Определение наиболее выгодных видов топлива. Определение потребления электроэнергии за год всеми потребителями, подключенными к фидеру. Определение технических потерь по всему фидеру. Определение отпускаемой по данному фидеру электроэнергии. Определение небаланса электроэнергии по фидеру. Составление энергетических паспортов предприятий. Разработка планов повышения энергоэффективности предприятий. | Ежегодно | Минпромэнерго Чувашии, предприятия ТЭК (по согласованию). |
| 10. | Разработка мероприятий по устойчивому обеспечению потребителей тепловой энергией | Модернизация тепловых сетей для передачи тепловой энергии потребителям в объемах и показателях энергоэффективности, заданных Энергетической стратегией. Сдерживание роста тарифов. | Составление балансов «источник – тепловая сеть – здания» с целью перехода от фактических к нормализованным, а затем к энергоэффективным балансам. Постепенная модернизация котельных, тепловых сетей, внутридомовых сетей с учетом эффективности реализации энергосберегающих мероприятий. | Ежегодно | Теплоснабжающие организации (по согласованию). |
| 11. | Обследование электрических сетей подстанций и распределительных устройств (0,4-6-10 кВ) | Повышение надежности распределительных сетей, энергетической безопасности. | Выявление наиболее проблемных элементов. Постепенная модернизация оборудования, начиная с наиболее проблемных элементов. Использование сетевыми предприятиями передовых методов обследований. Проведение плановых ремонтных мероприятий по материалам обследований. | Ежегодно | Муниципальные предприятия районных электрических сетей (по согласованию), Ростехнадзор по Чувашии |
| 12. | Разработка и реализация программ по модернизации инженерного оборудования зданий муниципальных районов и городских округов. | Повышение энергетической безопасности, безопасности граждан, предупреждение пожаров, повышение качества электрической энергии у потребителя, создание технических условий для розничных рынков энергоносителей и воды. | Модернизация тепловых, газовых и электрических сетей. Замена однофазных двухпроводных сетей на однофазные трехпроводные, установка УЗО. Установка домовых узлов учета и регулирования потребления энергоносителей, поэтапное создание АСКУЭ в ЖКХ | 2006-2012г. | Администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, организации ЖКХ, энергосбытовые и сетевые предприятия (по согласованию). |
| 13. | Реализация программы по улучшению качества электроэнергии у потребителя | Улучшение качества электроэнергии у потребителя. | Осуществление организационных мероприятий: - выдача технических условий; - заключение договоров; - определение допустимого расчетного вклада в показатели качества электроэнергии и.т.д. Осуществление технических мероприятий: - реконструкция сетей; - модернизация ТП; - усиление нулевых проводников и т.д. Осуществление режимных мероприятий: - оптимальная загрузка линий; - выделение ударных нагрузок; - регулирование напряжения. | 2007 г | электросетевые предприятия, организации ЖКХ (по согласованию). |
| 14. | Подготовка персонала для предприятий энергетического комплекса и потребителей | Подготовка специалистов с высшем и среднетехническим образованием по основным направлениям в энергетическом комплексе и у потребителей владеющих современными технологиями, в том числе информационными. | Подготовка персонала для промышленности. Подготовка персонала для объектов ЖКХ. Подготовка персонала для электросетевых предприятий. Подготовка персонала для теплоснабжающих организаций. Подготовка персонала для газо- транспортирующих и газораспределительных предприятий | Ежегодно | Минобразования Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минстрой Чувашии, Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Другие общеобразовательные учреждения, субъекты энергетического комплекса и крупные потребители энергоносителей (по согласованию). |
| 15. | Разработка и применение информационных технологий, программно технических комплексов (ПТК), систем диагностики и защит энергетического оборудования. | Повышение эффективности и надежности, создание технических условий перехода от тарифного регулирования к договорным отношениям. | Разработка информационных технологий и ПТК для повышения энергоэффективности в промышленности (АСУ ТП, АСКУЭ и АСОДУ) Разработка информационных технологий для повышения энергетической безопасности с использованием методов неразрушающего контроля для диагностики. | 2006-2015г. | Минпромэнерго Чувашии, предприятия ТЭК (по согласованию). |
| 16. | Разработка программ сниженияэкологического воздействия на окружающую среду и использованию местных возобновляемых энергетических ресурсов | Снижение загрязнения окружающей среды, снижение энергетической зависимости. | Использование биологических и вторичных ресурсов для производства эффективных энергоносителей. Мониторинг эксплуатации ветроэнергетических установок, создание микро ГЭС на существующих гидротехнических сооружениях. | 2008-2010г. | Минпромэнерго Чувашии, предприятия лесоперерабатывающей отрасли, сельского хозяйства и промышленности (по согласованию). |