Предварительные итоги реализации в 2007 году мероприятий Республиканской программы развития лесопромышленного комплекса Чувашской Республики на 2005-2010 годы

- Выполнение индикаторов эффективности реализации Программы в 2006 году и задачи на 2007 год

| индикаторы | Ед. измер. | 2006 год (план) | 2006 год (факт) | январь-октябрь 2007 года (факт) | 2007 год (задача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывозка древесины | % к пред. году | 102 | 82,9 | 85,6 | 103,7 |
| Пиломатериалы |  | 108,3 | 67,5 | 89,9 | 108,9 |
| Бумага |  | 150 | 82,2 | 111,3 | 133,3 |
| Среднемесячная заработная плата, в т.ч.: обработка древесины целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | руб. | 3900 | 3928 6211 | 6639* 5457* 7277* | 8000 |

* за 9 месяцев 2007 года

- Государственная поддержка предприятий лесопромышленного комплекса

Оказана государственная поддержка из республиканского бюджета Чувашской Республики следующим предприятиям:

ООО «Домостроительная компания «Австро-Росса» - грант на реализацию перспективного инновационного проекта «Высокотехнологичное серийное производство многослойных стеновых каркасных панелей, стропильных и мансардных конструкций из дерева для быстровозводимого жилья и объектов промышленного, сельскохозяйственного, торгового и культурного назначения»;

ООО «Реал-Бизнес-Лес» - грант на реализацию перспективного инновационного проекта «Организация производства биотоплива (древесных гранул) и активированного угля методом глубокой переработки дровяной массы»;

ООО «Астек-Элара», ИП Васильеву В.Г., ЗАО «Сигоис», ООО «Мебель» – субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

ОАО «Лизинговая компания малого бизнеса» разработано 3 бизнес-плана для субъектов малого предпринимательства отрасли.

2 инвестиционных проекта предприятий отрасли включены в общереспубликанский каталог инвестиционных проектов, размещенный в сети Internet.

- Создание эффективной структуры управления лесным хозяйством

ЗАО «Сигоис» передано в долгосрочную аренду сроком на 15 лет Соловьевское лесничество Алатырского лесхоза общей площадью 14 тыс.га, с ежегодным объемом заготовок 32 тыс.кбм. древесины.

- Внедрение новых современных технологий

С начала 2007 года крупными и средними предприятиями отрасли инвестировано в основной капитал более 50 млн.рублей, в том числе предприятиями, занятыми обработкой древесины и изготовлением изделий из дерева – 10 млн.рублей, целлюлозно-бумажным производством, издательской и полиграфической деятельностью – 44,7 млн.рублей. Объем инвестиций увеличился к уровню аналогичного периода прошлого года в 2,7 раза