УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 14.06.2007  № 134

(приложение № 1)

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по оценке готовности муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период 2007/2008 года | июнь 2007 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов* |
| 2. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2007 г. | органы местного самоуправления* |
| 3. | Обеспечить эффективное использование средств, предусмотренных на капитальный ремонт жилищного фонда, и выполнение установленных объемов работ | до 20 декабря 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 4. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 5. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 6. | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период 2007/2008 года организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 7. | Обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 8. | Заключить контракты на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2007 г. | органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 9. | Обеспечить контроль за подготовкой энергоснабжающими организациями материалов, необходимых для утверждения нормативов удельного расхода топлива, нормативов технологических потерь электроэнергии и тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 10. | Создать запасы жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 11. | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 12. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, ГКЧС Чувашии |
| 13. | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 14. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 15. | Продолжить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению жилищного фонда, объектов социальной сферы приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов | постоянно | органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 16. | Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого вида топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 17. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления |
| 18. | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2007 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 19. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2007 г. | Минстрой Чувашии, ГКЧС Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 20. | Обеспечить представление информации о подготовке объектов жилищного фонда в Минстрой Чувашии | еженедельно с 1 июля 2007 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 21. | Обеспечить своевременное представление информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 22. | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |

* Мероприятия осуществляются по согласованию.

_____________