Программа работ по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры, благоустройству и озеленению к  праздничным мероприятиям, проводимым в 2006 году в рамках празднования Дня Республики  в городе Алатыре

| Наименование мероприятия | Един. измер. | Стоимость | Источники |  |  |  |  | Срок исполн. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федер. бюдж. | Республ. бюдж | Муницип. бюдж. |  | Внебюдж. источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Гагарина, Б.Хмельницкого, Первомайская, Горького, Московская, Ленина, Комсомола, Комиссариатская, Гончарова, Сурский тракт, ул.Жуковского | 15 км | 18,0 |  | 10,0 | 3,0 |  | 5,0 | 2 кв.2006г. | Минград ЧР, Администрация г.Алатырь |
| Ремонт асфальтового покрытия центральной площади с устройством бордюров | 4000 м.кв. | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  | 2 кв.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Строительство железнодорожного вокзала с привокзальной площадью и перекидным мостом |  | 111,0 |  | 55,0 |  | 1,.0 | 55,0 ОАО РЖД | 23.06.2006г. | Минград ЧР, ГУП РУКС ЧР, Администрация г.Алатырь |
| Реконструкция стадиона «Труд» с заменой конструктивных железобетонных элементов |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Реконструкция фасада Дворца культуры |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Ремонт фасада краеведческого музея |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Ремонт здания Детской школы искусств |  | 0,35 |  |  |  | 0,25 | 0,1 | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Реконструкция ЗАГСа |  | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |  | Администрация г.Алатырь |
| Ремонт здания администрации |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  | 01.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Реконструкция фасадов и благоустройство прилегающей территории магазинов, предприятий и организаций по ул.Московская, Ленина, Первомайская, Б.Хмельницкого, Гагарина, Горького |  | 15,7 |  |  |  |  | 15,7 | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь, Предприниматели, руководители предприятий, организаций |
| Реконструкция водопроводных и канализационных сетей |  | 11,3 |  | 10,0 |  | 1,3 |  | 23.06.2006г. | ГУП РУКС ЧР, Администрация г.Алатырь |
| Установка детских игровых комплексов в микрорайонах города |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Устройство дорожек с плиточным покрытием и освещения в детском парке с реконструкцией фонтана |  | 0,5 |  |  |  | 0,35 | 0,15 | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Реконструкция танцевальной площадки с открытой эстрадой в городском парке |  | 0,05 |  |  |  | 0,03 | 0,02 | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Установка малых архитектурных форм в парках и скверах города (парк Ветеранов, сквер Димитрова, сквер Крылова) |  | 0,4 |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Ремонт и реконструкция остановочных павильонов, светофоров и дорожных знаков |  | 0,2 |  |  |  | 0,05 | 0,15 | 01.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Озеленение улиц, парков и скверов города. Весенняя посадка древесных и кустарниковых культур. Устройство газонов с посевом травы, оформление цветников. |  | 0,5 |  |  |  | 0,4 | 0,1 | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Реставрация фасадов зданий в исторической части города |  | 0,75 |  | 0,25 |  | 0,5 |  | 23.06.2006г. | Минкультуры ЧР, Администрация г.Алатырь |
| Ремонт здания художественного музея |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Ремонт фасада здания Дома детского творчества |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Ремонт здания спортивной школы |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Устройство пешеходных дорожек по улицам города |  | 1,0 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 23.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Ремонт, замена, демонтаж старых опор связи и электроснабжения, колодцев подземных коммуникаций, тепловых камер |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 01.06.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Праздничное оформление города, проведение Дня Республики, пошив сценических костюмов, оформление сценических площадок |  | 0,9 |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 01.05.2006г. | Администрация г.Алатырь |
| Итого |  | 167,2 5 |  | 75,25 |  | 13,68 | 78,32 |  |  |

Глава города Алатыря                                                                                                                                      М.В.Марискин