Приложение 1

к письму Минприроды Чувашии

от 24.05.2007 № 6/2/2/12 - 1158

Информация

о ходе выполнения основных мероприятий Плана мероприятий по проведению в 2007 году в Чувашской Республике Дня дерева «Посади дерево и сохрани его», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.04.2007 № 106-р

(на 01.06.2007 г.)

| № п/п | Пункт Плана мероприятий | Основные мероприятия | Срок исполнения | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2.1. | Разработка программы работ по проведению Дня дерева "Посади дерево и сохрани его" с определением конкретной даты проведения Дня дерева по прилагаемой форме | план до 30 апреля 2007 г. | Разработан план мероприятий по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его», утвержден постановлением главы города Алатыря №408 от 19.04.2007г.; 25.05.2007 внесены дополнения в п.8. |
|  | 2.2. | Организация и проведение работ по закладке новых парков и садов, посадке зеленых насаждений различных категорий и благоустройству территорий городов и сельских населенных пунктов, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов и вдоль автомобильных дорог в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке | последняя декада апреля - первая декада мая 2007 г. | Заложены: новый детский сквер в мкр.Западный, в мкр Стрелка (в районе ПТУ), рябиновая аллея по уо.Комарова. Выполнены посадки в СЗЗ ОАО «Завод «Электроприбор», ОАО «Электроавтомат» и на закрепленных территориях организаций, учреждений, объектов торговли и других общественных зданий согласно разработанных эскизов, на улицах частного сектора |
|  | 2.3. | Организация и проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территории лесов, расположенных в границах городов и сельских населенных пунктов, и лесопарковых зон (уборка и вывоз мусора, вырубка сухостойных деревьев и др.) | II-III кварталы 2007 года | Вырублено 110 сухих деревьев не соответствующих нормативным и эстетическим требованиям по центральным улицам, на городском кладбище, кронирование вдоль линий эл.передач по ул.Юбилейная, Грибоедова, Дальняя, Лермонтова, Пушкина, Гоголя, Первомайская, Куйбышева, Интернационала и др., плановые работы по содержанию Алатырского дендрологического парка |
|  | 2.4. | Предоставление посадочного материала деревьев и кустарников бюджетным организациям для посадки в период проведения Дня дерева | последняя декада апреля - первая декада мая 2007 года | Посадочным материалом бюджетные организации обеспечивает Алатырский дендрологический парк |
|  | 2.5. | Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным в установленном порядке проектам | последняя декада апреля - первая декада мая 2007 года | Выполняется согласно эскизов и проектов благоустройства |
|  | 2.6. | Создание чистых зеленых зон вокруг детских садов и школ, устройство детских спортивных площадок | II-III кварталы 2007 года | На закрепленных территориях проводится регулярная уборка, подстрижка кустарников, разбивка цветников и газонов. Запланировано восстановление спортивных плоскостных сооружений на дворовых территориях многоквартирных жилых домов. Запроектировано размещение детских площадок в мкр.Стрелка и кв.Западный. Завезено игровое оборудование из них 2 городка |
|  | 2.7. | Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений общего пользования | II-III кварталы 2007 года | Мониторингом зеленых насаждений занимается МП «УЭ и ЖКХ», МУП «АКХ» также службы имеющие на балансе надземные и воздушные коммуникации |
|  | 2.8. | Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок | последняя декада апреля - первая декада мая 2007 года | Разъяснительная работа проводится в отделе архитектуры и природопользования. За всеми дошкольными, школьными и высшими учебными заведениями закреплены прилегающие территории, а также некоторые скверы, парки, уголки отдыха. |
|  | 2.10. | Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева "Посади дерево и сохрани его", в средствах массовой информации и организация выступлений профессиональных творческих коллективов и художественной самодеятельности при проведении работ по озеленению | II-IV кварталы 2007 года | Информация о проведении Дня дерева на территории г.Алатыря публикуется в газете «Алатырские вести», представителями администрации освещается на городском радио, на сайте администрации г.Алатырь открыт баннер «Сделаем улицы чище, а город краше» в котором размещено постановление главы города Алатыря «О проведении Дня Дерева «Посади Дерево и сохрани его», методические пособия по разбивке проектов благоустройства и озеленения территорий городских и сельских поселений. Проведено народное гуляние «День святой троицы», Фестиваль фольклерных детских коллективов, крестный ход – служба в Свято-Духовой пустыне. |

Главный архитектор										А.Н.Какуркин

Приложение 2

к письму Минприроды Чувашии

от 24.05.2007 № 6/2/2/12 - 1158

Наименование муниципального образования      ___________________________________________

Дата проведения Дня дерева весной 2007 г. ________________________________________

| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закладка новых парков/ площадь | шт./га | нет |
| 2. | Закладка новых скверов/ площадь | шт./га | 2 / 0.7 по ул.Комарова, мкр Стрелка |
| 3. | Закладка новых аллей/ площадь | шт./га | 1 /0.2 рябиновая аллея |
| 4. | Закладка новых садов/ площадь | шт./га | нет |
| 5. | Закладка памятных посадок/ площадь | шт. /га | нет |
| 6. | Реконструкция существующих парков/ площадь | шт./га | нет |
| 7. | Реконструкция существующих скверов/ площадь | шт./га | 1/0.4 обелиск |
| 8. | Реконструкция существующих аллей/ площадь | шт./га | нет |
| 9. | Реконструкция существующих садов/ площадь | шт./га | нет |
| 10. | Посажено деревьев всего/ площадь | шт./га | 1200/2.0 |
|  | в.т.ч. на склонах оврагов, балок и берегам водоемов | шт/га | нет |
|  | вдоль автомобильных дорог | шт/га | 800/1.4 |
|  | на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений | шт. /га | 400/0.6 |
| 11. | Посажено кустарников всего/ площадь | шт./га | 1100/0.03 |
|  | в.т.ч. на склонах оврагов, балок и берегам водоемов | шт/га | нет |
|  | вдоль автомобильных дорог | шт/га | 100/0.005 |
|  | на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений | шт. /га | 1000/0.025 |
| 12. | Закладка клумб | кв. м. | 8000 |
| 13. | Устройство газонов | кв. м. | 6000 |
| 14. | Установка малых архитектурных форм всего: | шт. | 122 |
|  | в том числе: скамеек | шт. | 40 кованых |
|  | урн | шт. | 50 |
|  | детских или спортивных городков. | шт. | Завезено игровое оборудование в количестве 24 шт, в том числе 2 городка |
| 15. | беседок и др | шт. | 8 остановочных павильонов по ул.Ленинградская, Транспортная, Комарова, Калинина |
| 16. | Благоустройство родников | шт. и указать их месторасположение | В городе имеется 1 благоустроенный родник в районе роддома, где проводятся регулярные уборки |
| 17. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 17 |
| 18. | Уборка и вывоз мусора | тонн | 330 / 1364 м3 |
| 19. | Инвентаризация и мониторинг зеленых насаждений | га | центральные улицы, места общего пользования |
| 20. | Количество населения принявшее участие в благоустройстве и озеленении (в весенних период) | шт. | 1500 |
| 21. | Освещение хода работ по озеленению в средствах массовой информации | шт. | 25 |

Главный архитектор									А.Н.Какуркин

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

от   30.05.2007г.    № 917

На  № 6/2/2/12-1158  от 24.05.2007г.

Зам. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

В.И.Краснову

Уважаемый Владимир Иванович!

Направляем в Ваш адрес информацию о выполнении основных мероприятий по проведению в 2007 году в Чувашской Республике Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» в г.Алатырь по прилагаемым формам.

Приложение:

форма 1 на 3л. в 1 экз.

форма 2 на 2л. в 1 экз.

# И.о.главы города Алатыря							Т.Б.Ежова

Алипова

20339

# Text boxes

429820, г. Алатырь

ул. Первомайская, 87

тел. 2-02-70