## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» в г.Алатырь на осень 2007 год.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения (населенный пункт) |  |  | Наименование объекта (парка, сквера, аллеи, сада и т.д., где планируются работы), местонахождение | Наименование предприятий, организаций всех форм собственности и учебнх заведений, принимающих участие в проведении мероприятий | Количество участников (чел) | Объемы работ (площадь озеленения (га), количество посаженных деревьев и кустарников (тыс.шт.), площадь цветников и газонов (кв.м.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территории города Алатыря , созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Посадка плакучей ивы по берегу водоема | осенью |  |  |  | Природно-ландшафтная зона «Прудок» по ул.Горшенина | МУП «АКХ» | 10 | 12 шт. |  |
| 1.2 | Посадки деревьев и кустарников | осенью |  |  |  | Ул.Сурский косогор | жители | 100 | 200 шт. |  |
| 1.3 | Посадка защитной лесной полосы (береза, рябина) | осенью |  |  |  | Южная граница города Алатыря | МП «УЭ и «ЖКХ» МУП «АКХ», администрация города, Алатырский дендрологический парк | 100 | 2000 шт. |  |
| 2.Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения, в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Посадки деревьев и кустарников | До начала заморозков |  |  |  |  | МП «УЭ и ЖКХ» МУП «АКХ», администрация |  |  |  |
|  | рябина |  |  |  |  | Ул.Гагарина |  |  | 500 шт |  |
|  | береза |  |  |  |  | Ул.Березовая |  |  | 300 шт |  |
|  | Ветла, ива |  |  |  |  | Ул.Южная |  |  | 300 шт |  |
|  | рябина |  |  |  |  | Ул. Комсомола |  |  | 150 шт |  |
|  | туя |  |  |  |  | Ул.Московская |  |  | 10 шт. |  |
| 3.Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разбивка новых скверов вблизи с новыми детскими площадками |  |  |  |  |  | Администрация города, ОАО «АКХ», ТОС |  |  |  |
|  | Рябина, клен русский |  |  |  |  | в мкр Стрелка |  | 50 | 100 шт. |  |
|  | Клен русский |  |  |  |  | Западный по ул.Комарова |  | 25 | 50 шт. |  |
|  | Рябина, клен русский | сентябрь, октябрь |  |  |  | Ул.Школьный проезд напротив д.с. «Колосок» | Школа №5 | 50 | 50 шт. |  |
| 3.2 | Посадка деревьев и кустарников | сентябрь, октябрь |  |  |  | Прилегающие территории- санитарно-защитные зоны ОАО «Электроавтомат»*, Алатырская бумажная фабрика*, городской полигон ТБО | ОАО «Электроавтомат»*, Алатырская бумажная фабрика*, МУП «АКХ» | 100 | 700 шт. |  |
|  |  |  |  |  |  | Прилегающие и дворовые территории многоквартирных жилых домов по ул.Московская, 125 ул.Горького 38, Советская,37; Мкр.Стрелка, 4, 6, 20 | МП «УЭ и ЖКХ», МУП ЖЕУ №1, АКХ, жители города | 50 | 200 шт. |  |
| 3.3 | Засев газонов в соответствии с проектами | сентябрь |  |  |  | В местах общего пользования, по ул.Московская напротив ЗАГС, нотариуса; по ул.Ленина торговый дом «Галант» и т.д. | МУП «АКХ» Организации, индивидуальные предприниматели* | 100 | 1500 м.кв. |  |
| 3.4 | Восстановление газонов с засыпкой землей и посевом после замены водопроводных сетей и установки бордюров | сентябрь |  |  |  | Ул.Комсомола, ул.Московская, ул.Комиссариатская | ООО «Лесовик –2»*, МУП «АКХ» |  | 3000 м.кв. |  |
| 3.5 | Уборка цветников | октябрь |  |  |  | В местах их размещения | МУП «АКХ», организации, индивидуальные предприниматели * |  | 8000 м.кв. |  |
| 4. Реализация адресных мер по оздоровлению окружающей среды, созданию зеленых насаждений и улучшению санитарно-гигиенического состояния территории школ и дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разбивка сквера | сентябрь, октябрь |  |  |  | Школьный проезд (напротив садика) | Центр образования №5 | 50 |  | 50 шт. |
| 4.2 | Посадки защитных и разделяющих полос из деревьев и кустарников | сентябрь, октябрь |  |  |  | Дошкольные, школьные учреждения на дворовых и прилегающих территориях | Управление образования и молодежной политики | 1000 |  | 500 шт. |
| 4.3 | Своевременная уборка территорий, замена засохших деревьев | сентябрь, октябрь |  |  |  | На закрепленных за школами территориях скверов и парков | Управление образования и молодежной политики | 3000 |  | 8 парков |
| 5. Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течении лета 2007 года и проведение работ по дополнению зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вырубка сухих и несоответствующих эстетическим требованиям, малоценных пород деревьев | Регуляр-но |  |  |  | Центральные улицы и по заявкам жителей | МП «УЭ и ЖКХ» | 10 |  | 200 шт. |
| 5.2 | Спилка тополей на высоте 5-6 м. | зима |  |  |  | ул.Горшенина | МП «УЭ и ЖКХ» |  |  | 200 шт. |
| 6. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений, созданных весной-осенью 2005-2006 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспеченность активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок в приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наблюдения за природными явлениями |  |  |  |  | Места общего пользования, территории учебных заведений | Учебные заведения, экологический клуб «Муравейник» * |  |  |  |
| 7.2 | Уроки биологии, экологии, культуры родного края, классные часы, внеклассные мероприятия | Согласно графика обучения |  |  |  | Учебные заведения | Управление образования и молодежной политики |  |  |  |
| 7.3 | Фитовыставки | сентябрь |  |  |  | Учебные заведения | Управление образования и молодежной политики |  |  |  |
| 7.4 | Конкурс плакатов | сентябрь |  |  |  | Учебные заведения | Управление образования и молодежной политики |  |  |  |
| 7.5 | Городская экологическая акция «Ты в сердце моем Алатырь» | 14.09 |  |  |  | Учебные заведения | Управление образования и молодежной политики |  |  |  |
| 8. Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | На сайте администрации создание банера Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» | регулярно |  |  |  |  | Отдел информатизации и связи администрации города |  |  |  |
| 9.2 | Систематическое выступление на радио по освещению | регулярно |  |  |  | радио | Ответственные работники администрации города |  |  |  |
| 9.3 | Специальная рублика День Дерева «Посади дерево и сохрани его» | Весна, осень |  |  |  | Газета «Алатырские вести» | Отдел информатизации и связи администрации города, РГУП «Алатырский издательский дом»* |  |  |  |

* - по согласованию

Главный архитектор  А.Н.Какуркин