РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Алатыря IV созыва «03»сентября 2009 г. №66/34-4

О городской целевой программе «Обеспечение населения города Алатыря качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»

В целях реализации Республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой 2009-2020 годы», утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 02.12.2008 года №123 «О республиканской целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой 2009-2020 годы»  Собрание депутатов города Алатыря

Р е ш и л о

1. Утвердить городскую целевую программу «Обеспечение населения города Алатыря качественной питьевой водой на 2009-2020 годы».

2. Координацию и контроль за выполнением мероприятий программы возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и транспорта – начальника отдела  ЖКХ - Добрынкина О.Н.

Глава города Алатыря 							М.В.Марискин

Какуркин

20339

Утверждено:

Решение Собрания депутатов

города Алатырь IV созыва

«03» сентября 2009 г.

№ 66/34-4

# Городская целевая программа

«Обеспечение населения города Алатыря качественной

питьевой водой на 2009 – 2020 годы»

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы   –     городская целевая программа «Обеспечение населения

города  Алатыря  качественной питьевой водой на 2009-2020

годы»

Основание для разработки  -    Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О

стратегии социально – экономического развития Чувашской

Республики до 2020 года»;

-  Указ президента Чувашской Республики от 02.12.2008 г. № 123 «О

республиканской целевой программе «Обеспечение населения

Чувашской Республики качественной питьевой водой 2009-2020.»

- Указ Президента Чувашской Республики от 21 мая 2001г.

№ 45 «О дальнейшем развитии общественной инфраструкту-

ры в Чувашской Республике»;

-  Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г.

№ 65 «О концепции охраны здоровья населения Чувашской

Республики на 2004 – 2010 годы»;

- Указ Президента Чувашской Республики от 23 сентября 2004 г.

№ 109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей

Чувашской Республики качественной питьевой водой».

Заказчик Программы             - администрация города  Алатыря.

Разработчик Программы       -  отдел жилищно-коммунального хозяйства

Цели Программы                   - улучшение обеспечения населения г. Алатырь питьевой водой

нормативного качества и в достаточном количестве;

- улучшение качества жизни и здоровья населения;

- восстановление, охрана и рациональное использование источ-

ников питьевого водоснабжения.

Задачи Программы              -  развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения;

-  повышение эффективности и надежности функционирования

систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, тех –

нических и санитарных мероприятий;

-  внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных

станциях;

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабже-

ния.

Система программных             - развитие системы водоснабжения города;

мероприятий                              - охрана и восстановление водных объектов – источников питьевого

водоснабжения.

Сроки реализации                      - 1 этап – 2009 - 2012 годы

2 этап -  2013 – 2015 годы

3 этап -  2016 – 2020 годы

Исполнители программных        - Минприроды Чувашии (по согласованию), Минстрой Чувашии (по

мероприятий                                    согласованию), администрация города Алатыря.

Объемы и источники                        - общий объем финансирования –                        1420.559 млн.руб.

финансирования                               -  в том числе:

- за счет федерального бюджета –                          203.515 млн.руб.

- за счет средств республиканского бюджета –     720.227 млн.руб.

- за счет средств местного бюджета –                      66.207 млн.руб.

-  за счет средств внебюджетных источников -     430.61   млн.руб.

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы                     - социальные:

обеспечение населения города Алатыря питьевой водой

нормативного качества и в достаточном количестве;

снижение заболеваемости населения.

- экологические:

снижение масштабов загрязнения водных объектов;

охрана и восстановление водных объектов.

- экономические:

сокращение потерь воды в системах водоснабжения.

Система организации контроля за

исполнением Программы                     контроль и координация выполнения мероприятий Программы

осуществляется ) с информированием главы администрации

города Алатыря к 10 февраля ежегодно до 2021 года и

информированием по согласованию Министерства природных ресурсов и экологии  Чувашской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Республики, Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики к 15 февраля ежегодно до 2021 года.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными

методами.

Городская целевая Программа «Обеспечение населения г. Алатырь качественной питьевой водой на 2009 – 2020 годы» разработана для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения.

Общая численность городского населения составляет 42000 человек. Источником водоснабжения городского хозяйственно-питьевого водопровода являются поверхностные воды р. Сура. Насосная станция первого подъема с ковшовым водозаборным устройством расположена на левом берегу р.Сура на окраине села Стемасы на расстоянии 5 км. выше по течению р.Суры от окраины г. Алатырь. Максимальная проектная производительность насосной станции первого подъема cоставляет 1,3 куб. м. в сек. Учет забираемой воды из р.Суры ведется расходомером переменного перепада давления ДС-01.

Вода от насосной станции первого подъема подается на очистную станцию городского водопровода, расположенную на юго-западной окраине города.

Водоподготовка осуществляется на очистных сооружениях производительностью 17,7 тыс. куб. м. в сутки. На площадке очистных сооружений имеются насосно-фильтровальная станция, два резервуара чистой воды по 1200 куб. м.  Фактический расход воды, рассчитанный по производительности насосов и времени их работы составляет 16 – 18 тыс. куб. м. в сутки, из них около 2,5 - 3 тыс. куб. м. на собственные нужды для промывки фильтров. Ступенчатое обеззараживание осуществляется жидким хлором.

Достаточно большая часть населения города для хозяйственно-питьевых целей использует воду из нецентрализованных источников, из них не отвечают санитарным нормам и правилам более 60 %. Вода из нецентрализованных источников не отвечает гигиеническим нормативам (29,6 % проб воды нестандартных в 2006 году и 31,0 % проб нестандартных в 2007 году по микробиологическим показателям).

Вода из  общественных колодцев и родников не имеет надежной защиты от загрязнения. Не удовлетворительное их санитарно-техническое состояние представляет высокую опасность в возникновении и распространении заболеваний людей кишечными инфекциями. Основные проблемы гигиены водоснабжения населения связаны с антропогенными и техногенными загрязнениями объектов водопользования, отсутствием необходимых водоохранных зон и не выполнением оздоровительных мероприятий в них, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Существующий водозабор на реке Сура заилен. Требуются мероприятия по регулярной очистке водозабора и предотвращению заиления  при эксплуатации, которые включают в себя строительство второй струенаправляющей дамбы и приобретению земснаряда  с постоянным базированием в районе ковшового водозабора.

Необходимо также выполнить обустройство зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения  и водопроводных сооружений города.

Для защиты поверхностных источников водоснабжения от негативного воздействия ливневых и талых вод необходимы берегоукрепительные, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Протяженность водопроводной сети в г. Алатырь составляет 77,5 км. Более 50% от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70% до 100%.

Город Алатырь имеет хозяйственно-бытовую канализацию, в которой по двум коллекторам (центральный и западный) поступают сточные воды от капитальной жилой и общественно-коммунальной застройки, также сточные воды промпредприятий, прошедшие при необходимости предварительную очистку на локальных сооружениях.

По системе напорно-самотечных коллекторов сточные воды подаются на очистные сооружения канализации, расположенные на правом берегу р. Алатырь, в 5 км. от устья и состоят из блока сооружений механической очистки (здание решеток, песколовка, отстойник), блока биологической очистки – биопрудов и иловых площадок. Очистные сооружения введены в действие в 1969 году, проектная производительность  17,7 тыс куб. м. в сутки. Фактический расход составляет 10 тыс. куб. м. в сутки. В период дождей эти расходы увеличиваются до 15 тыс. куб. м. в сутки, то есть на 50%.

Укрупненный расчет стоимости очистных сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ценах 2009 года |
| 1. | Блок очистных сооружений | 17000 м3/сутки | 383.000 |

2. Цель, основные задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является улучшение обеспечения населения г.Алатырь питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения  за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Достижение целей Программы предусматривается в три этапа.

На первом этапе (2009 – 2012 годы) намечается осуществление следующих мероприятий: реконструкция и очистка акватории р. Сура в районе ковшового водозабора, внедрение современных методов и оборудования доочистки питьевой воды; внедрение системы обеззараживания воды гипохлоритом натрия; обустройство зон санитарной охраны водоисточников и водопроводных сооружений для г. Алатырь.

На втором этапе (2013 – 2015 годы) намечены берегоукрепительные работы и противооползневые мероприятия на р. Сура.

На третьем этапе ( 2016 – 2020 годы) намечаются мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения и уличной водопроводной сети, реконструкция канализационных очистных сооружений с блоком доочистки.

3. Система программных мероприятий.

Мероприятия по реализации городской целевой Программы «Обеспечение населения г. Алатырь качественной питьевой водой на 2009 – 2020 годы» изложены в приложении к настоящей Программе по разделам:

Раздел I. Развитие системы водоснабжения г. Алатырь.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения города предусматривают:

Реконструкция  водозаборных сетей и ковшового водозабора на реке Сура, реконструкция сооружений водоочистки с внедрением системы обеззараживания воды гипохлоритом натрия;

реконструкция и очистка акватории р. Суры в районе ковшового водозабора;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и уличной водопроводной сети;

Общая сумма затрат по разделу составляет – 251.824  млн.руб.

Раздел II. Охрана и восстановление водных объектов – источников питьевого

водоснабжения.

В целях охраны и восстановления водных объектов Программой предусматривается:

реконструкция канализационных очистных сооружений с блоком доочистки мощностью 17 тыс. куб. м.;

берегоукрепительные работы и противооползневые мероприятия на р. Сура;

обустройство зон санитарной охраны водоисточников и водопроводных сооружений.

Общая сумма затрат по разделу составляет -  1168.735 млн.руб.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников (таблица № 1)

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по разделам и видам затрат приведены в приложении к Программе.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации и уточняется ежегодно.

Таблица 1

( млн. рублей)

| Источники финансирования | 2009-2020 г.г. | 2009-2012 г.г. | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г,г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего из них за счет: федерального бюджета республиканского бюджета Чувашской Республики местного бюджета внебюджетных источников | 1420.559 203.515 720.227 66.207 430.61 | 316.14 51.22 49.02 44.1 171.8 | 528.402 152.295 224.707 11.0 140.4 | 576.017 - 446.5 11.107 118.41 |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

5. Механизм реализации Программы.

Заказчиком Программы является администрация города Алатыря. Заказчик ежегодно согласовывает с Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, а в последующем направляет в установленном порядке в Министерство финансов Чувашской Республики и в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики предложения по объемам финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных Программой.

Намеченные Программой показатели реализуются администрацией г. Алатырь.

Для привлечения средств организаций и других внебюджетных источников будут активно использоваться такие формы поддержки как предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов для финансирования инвестиционных проектов за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидирования процентных ставок по заемным средствами лизинговым услугам за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также концессии.

Исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются заказчиком на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и Законом Чувашской Республики «О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд Чувашской Республики».

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Заказчик Программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и представительным органом местного самоуправления и обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ и эффективности использования финансовых средств.

7. Оценка эффективности социально-экономических и экологических

последствий реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит значительно улучшить состояние водных объектов – источников питьевого водоснабжения, довести водопотребление до необходимого объема и качества.

Результатами выполнения программных мероприятий являются:

удовлетворение объема водопотребления населения;

соответствие качества воды санитарным нормам в источниках питьевого водоснабжения и потребляемой питьевой воды;

ввод в действие мощностей систем водоснабжения города;

сброс в водные объекты нормативно очищенных сточных вод;

создание значительного количества рабочих мест.

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения города Алатыря питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а следовательно улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровления социально-экологической обстановки в г. Алатырь.

Приложение

к городской целевой Программе

«Обеспечение населения города Алатыря

качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации городской программы «Обеспечение населения города Алатыря качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»

| № п/п | Наименование направлений , видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ | Ответственные исполнители | Сроки начала и окончания работ (годы) | Источники финансирования | Всего (млн. рублей) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| I. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований |  |  |
| 1 | Строительство водозаборов подземных вод по результатам поисково-разведочных работ |  | Минприроды Чувашии (по согласованию) | 2013-2014 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 3.807 - 3.807 - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0.672 - 0.672 - - | 3.135 - 3.135 - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 2. | Внедрение современных методов и оборудования доочистки питьевой воды Модернизация и реконструкция насосных станций 1го. и 2го. подъема) | 17700 м3/сут. | ООО «Сети» (по согласованию) | 2011 - 2012 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 9.000 - - - 9.000 | - - - - - | 5.000 - - - 5.000 | 4.000 - - - 4.000 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 3. | Внедрение системы обеззараживания питьевой воды раствором гипохлоритом натрия. | 17700 м3/сут. | ООО «Сети» (по согласованию) | 2010- 2011 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 3.500 - - - 3.500 | - - - - - | 2.000 - - - 2.000 | 1.500 - - - 1.500 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 4. | Строительство станции улавливания и повторного использования промывных вод ОСВ | 800 м3/сут. | ООО «Сети» (по согласованию) | 2010-2014 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 50.000 - - - 50.000 | - - - - - | 10.000 - - - 10.000 | 10.000 - - - 10.000 | 10.000 - - - 10.000 | 10.000 - - - 10.000 | 10.000 - - - 10.000 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и уличной водопроводной сети: реконструкция водопроводных сетей: по ул. Дзержинского, Советская по ул. Покровского; по ул. 40 лет Победы, Почтовая; по ул. Осипенко, Комиссариатская по ул.Горшенина, Ленина, Пл. Октябрьской революции; по ул. Московская, Гончарова, Кирова, Первомайская; строительство водопровода: по ул. Советская, Лермонтова, Гоголя; по ул.III Интернационала Московская; по ул. Профсоюзпая Соловьиная, Весенняя, Симбирская, Линейная, Хозяйственная, Родниковая Васильковая, Звездная, мкр.Южный-1,2; по ул. Солнечная, Трудовая, Каштановая, Парковая, мкр. Юго-Западный; по ул. .Большая Луговая, К.Иванова, Молодежная; Строительство водопроводных и канализационных сетей юридическими и физическими лицами | 33.0 км. | Минстрой Чувашии (по согласованию) администрация города Алатыря | 2016 – 2020 2016 -2017 2017 2017 – 2018 2018 - 2019 2017- 2018 2019 2019 2018 2020 2017 2016 2010-2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 170.017 - 155.900 3.117 11.000 18.905 - 18.500 0.405 - 4.720 - 4.700 0.020 - 13.100 - 13.00 0.100 - 23.450 - 23.00 0.450 - 23.625 23.00 0.625 12.600 12.00 0.600 21.700 - 21.000 0.700 - 8.400 - 8.300 0.100 - 14.004 - 14.000 0.004 - 10.313 - 10.200 0.113 - 8.200 - 8.200 - - 11.000 - - - 11.000 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.000 - - - 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 1.000 - - - 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 1.000 - - - 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 1.000 - - - 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 1.000 - - - 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 1.000 - - - 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 24.400 - 23.200 0.200 1.000 15.200 - 15.000 0.200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.200 - 8.200 - - 1.000 - - - 1.000 | 37.938 - 36.400 0.538 1.000 3.705 - 3.500 0.205 - 4.720 - 4.700 0.200 - 8.000 - 8.000 - - - - - - - 10.200 - 10.000 0.200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.313 - 10.200 0.113 - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 38.125 - 36.300 0.825 1.000 - - - - - - - - - - 5.100 - 5.000 0.100 - 10.200 - 10.000 0.200 - 13.425 - 13.000 0.425 - - - - - - - - - - - 8.400 - 8.300 0.100 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 32.950 - 31.000 0.950 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - 13.250 - 13.000 0.250 - - - - - - 8.400 - 8.000 0.400 - 10.300 - 10.000 0.300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 | 30.604 - 29.000 0.604 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.200 - 4.000 0.200 - 11.400 - 11.000 0.400 - - - - - - 14.004 - 14.000 0.004 - - - - - - - - - - - 1.000 - - - 1.000 |
| 6. | Проектирование систем водоснабжения и водоотведения |  |  | 2010-2012 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 5.500 5.500 | - - - - - | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 | 0.500 - - - 0.500 |
| 7 | Разработка гидравлических схем водоснабжения и водоотведения города Алатыря |  | ООО «Сети» (по согласованию) | 2010-2011 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 10.000 - - - 10.000 | - - - - - | 5.000 - - - 5.000 | 5.000 - - - 5.000 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
|  | II. Охрана и | восстановление водных | объектов – источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Берегоукрепительные работы и противооползневые мероприятия на р. Сура | 0.6 км | Минприроды Чувашии (по согласованию) администрация г. Алатыря | 2012 - 2014 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 290.735 203.515 87.220 - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 74.740 51.220 23.520 - - | 118.530 82.970 35.560 - - | 97.465 69.325 28.140 - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 2. | Обустройство зон санитарной охраны водоисточников и водопроводных сооружений для г.Алатырь |  | Минприроды Чувашии (по согласованию) администрация города, ООО «Сети» (по согласованию) | 2010 -2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 430.000 - 90.3 27.09 312.61 | - - - - - | 39.000 - 8.500 2.700 28.600 | 39.000 - 8.500 2.700 28.600 | 39.000 - 8.500 2.700 28.600 | 39.000 - 8.500 2.700 28.600 | 39.000 - 8.500 2.700 28.600 | 39.000 - 8.500 2.700 28.600 | 39.000 - 8.500 2.700 28.600 | 39.000 - 8.500 2.700 28.600 | 39.000 - 8.500 2.700 28.000 | 39.000 - 8.500 2.700 28.000 | 39.000 - 8.500 2.700 27.810 |
| 3. | Реконструкция канализационных очистных сооружений с блоком доочистки | 17000 куб.м. в сут. | Минстрой Чувашии (по согласованию) администрация города Алатыря | 2016 - 2018 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 383.000 - З83.000 - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 100.000 - 100.000 - - | 130.000 - 130.000 - - | 153.000 - 153.000 - - | - - - - - | - - - - - |
| 4 | Реконструкция станции перекачки сточных вод - 2шт. | 6000 куб.м. в сут. | ООО «Сети» (по согласованию) | 2010-2011 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 14.000 - - - 14.000 | - - - - - | 7.000 - - - 7.000 | 7.000 - - - 7.000 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 5 | Перекладка аварийного коллектора Ф 500мм. ул.Свердлова - ОСК | 2.8 км. | ООО «Сети» (по согласованию) | 2010-2011 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 15.000 - - - 15.000 | - - - - - | 8.000 - - - 8.000 | 7.000 - - - 7.000 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 6 | Очистка акватории реки Суры в районе ковшового водозабора, устройство второй струенаправляющей дамбы и приобретение земснаряда | 35000 куб.м. | Администрация города Алатыря | 2009-2010 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные средства | 36.000 - - 36.000 - | 10.500 - - 10.500 - | 25.500 - - 25.500 - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |