Информация о реализуемых инвестиционных проектах

на территории г. Алатыря на 1.07.2011года

| Название проекта | Общая стоимость проекта | Краткое описание степень готовности | Инициатор проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция обособленного подразделения «Алатырский комбикормовый завод» производственной мощностью выпускаемой продукции – 40 тонн в час, | 623,84 млн.рублей | По состоянию на 1.01.2011года выполнено строительно-монтажных работ в сумме 203,1 млн.рублей, монтируется итальянское оборудование – 283,93 млн.рублей. Планируется создать 150 рабочих мест. | ООО «Чебоксарская птицефабрика» |
| Модернизация и техническое перевооружение производства согласно плану технического развития | 62,89 млн. рублей | За 2010год на техперевооружение производства вложено 5,8 млн.рублей инвестиций | ОАО «Завод «Электроприбор» |
| Разработка серии неполяризованных герконовых реле с двумя переключающими контактами на базе геркона МКС-14 104 для коммутации токов до 0,5А | 23,5млн.рублей | Срок исполнения проекта 2010-2013годы, за 2010год вложено 2,5 млн. инвестиций. | ОАО «Завод «Электроприбор» |
| Производство электрических изделий ОАО «Электроавтомат» | 16,27 млн.рублей | Ведётся подготовка производства, срок реализации 2 кв.2011г | ОАО «Электроавтомат» |
| Организация сборки выключателей автоматических совместно с компанией ETI(Словения) с производством устройств на их основе. | 36,7 млн.рублей | Срок реализации 2012год, ведется подготовка договоров | ОАО «Электроавтомат» |
| Организация сборки выключателей автоматических совместно с компанией С & S (Индия) с производством устройств на их основе | 15,9 млн.рублей | 2 квартал 2011года, ведется подготовка производства | ОАО «Электроавтомат» |
| Создание производства по обогащению кварцевых песков и производству сухих строительных смесей в г. Алатырь Чувашской Республики. Строительство фабрики по производству сухих строительных смесей | 331,9 млн. рублей | Затраты составили 32 млн. рублей, в т.ч. за 2010год вложено 18 млн. инвестиций. Проведены организационно-технические мероприятия: формирование земельного участка, подготовлена нормативно-правовая база. Проведены 2 заключения экспертизы ПСД. Выдано разрешение на строительство. Заключен договор с подрядной организацией. | ООО «Алатырский горно-обогатительный комбинат» |
| Строительство объекта "Минимолокозавод мощностью 10т переработки молока в сутки" | 40,0 млн. рублей | По разработанной проектно-сметной документации получено заключение экспертизы, выделен земельный участок, заключен договор аренды земельного участка, выдано разрешение на строительство. Имеется договор на производство подрядных работ. За 2010год вложено 3,1 млн.рублей инвестиций | ООО "Алатырский Продукт" |
| Модернизация производственных мощностей ООО «Алатырская бумажная фабрика» | 120,0 | 1 этап –реконструкция бумагоделательной машины № 1. Всего вложено 56,727 млн. рублей инвестиций. | ООО «Алатырская бумажная фабрика» |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (ул. Юбилейная ТК-21 -ТК – 39 квартала «Стрелка», | 3,64 млн.рублей | Реконструкция теплосетей 150 п.м. выполнена в 2010году | МУП «АПОК и ТС» |
| реконструкция торговых сооружений и павильонов центрального рынка по ул. Гончарова | 29,0 млн. рублей | В 2010 году освоено 4,0 млн. рублей, в том числе на строительство павильона «Одежда, обувь» торговой площадью более 300 кв. метров – 3,6 млн. рублей | УРК МУП "Алатырьторгсервис" |
| магазин по ул. Первомайская, 7 | 11,0 млн. рублей | В 2010 году освоено 7,0 млн. рублей; дата ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2011 года, общей площадью 100 кв. метров | ООО "Спектр" |
| Строительство торгово-развлекательного центра общей площадью 1314,7 кв. метров по ул. Комиссариатская, 2 | 25,0 | В 2010 году освоено 1,0 млн. рублей; дата ввода в эксплуатацию – 2012 год. | Данилушкина Е.Н. |
| Строительство (реконструкция здания старого незавершённого строительства) спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Московская | 22,0 | В 2010 году освоено 2,5 млн. рублей; дата ввода в эксплуатацию – 2012 год. | Абубекеров Ю.Ф. |
| Строительство (реконструкция старого здания) гостиничного комплекса по ул. Горшенина | 20,0 | В 2010 году освоено 6,0 млн. рублей; дата ввода в эксплуатацию – 2012 год. | Таланова В.Ф. |

Начальник отдела экономики администрации г. Алатыря                                                      А.А.Данилин