Информация о реализации инвестиционных проектов в рамках КИП г. Алатыря  на 1.07.2012 года

| Название проекта | Общая стоимость проекта, млн. рублей | Инициатор проекта | Создание рабочих мест план/факт | Краткое описание, степень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство комбикормового завода в г. Алатыре | 721,88 | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | 150 / 53 | За 2011 год освоено инвестиций 300,0 млн. рублей, в т.ч. смонтировано итальянское оборудование на сумму 283,93 млн. рублей. Введены основные фонды на 773 млн.рублей. Построен корпус приема зернового мучнистого сырья, производственный корпус готовой продукции зернового мучнистого сырья с установкой линии по затариванию продукции на автотранспорт, котельная и элеватор, установлены автомобильные и железнодорожные весы, новое оборудование итальянской фирмы «Frogola». 1 очередь объекта введена в эксплуатацию в октябре 2011 г., создано 50 рабочих мест. На 1 января 2012 года произведено и отгружено потребителям продукции на 50 млн. рублей. На 1 июля 2012 года произведено и отгружено для внутреннего потребления ООО «Агрохолдинг «Юрма» 14,2 тыс. тонн комбикормов на сумму163 млн. рублей, среднесписочная численность работающих составила 52 человека. В 2012 году планируется произвести продукции на 400,2 млн.рублей. В т.г. продолжится реализация 2-ой очереди проекта: создание цеха предварительных смесей с линией минеральных добавок, лаборатории (монтаж и наладка оборудования), строительство галереи между производственным корпусом, элеватором и весами-дозаторами, складов напольного хранения на 3000 кв.м., обустройство территории и дорог на общую сумму свыше 40 млн. рублей. |
| Создание производства по обогащению кварцевого песка для стекловарения и выпуска сухих строительных смесей с последующим развитием стекольного производства | 2366,74 | ООО «Алатырский горно-обогатительный комбинат» | 608 / 35 | Проведены организационно-технические мероприятия: формирование земельного участка, подготовка нормативно-правовой базы. Принято постановление главы города Алатыря о предоставлении земельного участка от 4.06.2007 г. №546, по ул. Промышленная, 8; кадастр № 21: 03: 01; 01:05:0013 Выдано разрешение на строительство объектов Алатырского горно-обогатительного комбината № RU21301000 «7» от 13 августа 2010 г. Под строительство зданий и сооружений выделено 2,37 га земли на территории индустриального парка г. Алатырь. Заключен договор с подрядной строительной организацией. Объем вложенных инвестиций в строительство Алатырского горно-обогатительного комбината составил за 2010-2012гг 198 млн. рублей, В настоящее время полностью произведены земельные работы для котлована, построен фундамент для производственного корпуса фабрики. Завершается монтаж каркаса основного производственного корпуса, введен в действие 2-х-этажный административно-хозяйственный корпус, приобретены: автокран, фронтальный погрузчик. Заключен договор на освоение лесонасаждений в карьере. Разработана рабочая документация на монтаж и отладку технологического оборудования, приобретены два автомобиля марки КРАЗ-6510. Предусмотрено создание 608 рабочих мест. Временных рабочих мест, созданных на период реализации инвестиционного проекта –35. |
| Строительство мини-молокозавода на базе модульных цехов для выпуска цельномолочных продуктов | 40 | ООО «Алатырский продукт» | 75 / 0 | Реализация проекта приостановлена из-за смены собственника и инвестора. |
| Строительство мини-хлебопекарни | 100 | ООО «Хлебница» | 100 / 60 | На I июля 2012 года отгружено хлебобулочной и кондитерской продукции на 5,0 млн. рублей, прирост объемов промышленного производства составил 4,7% к соответствующему периоду 2011 года. |
| Развитие инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк г. Алатыря» | 957,24 | Администрация города Алатыря |  | 1. Строительство и реконструкция сетей канализации и сооружений - 27 апреля 2012 г. объявлен открытый аукцион на выполнение работ по строительству и реконструкции сетей канализации и сооружений для индустриального парка г. Алатырь Чувашской Республики (№ 0115300036712000016) дата проведения аукциона - 28 мая 2012 г. Стоимость работ по торгам 377,008 млн. руб. (без учета строительного и авторского надзора). Победителем аукциона признано ООО «Спецводстрой», подписан муниципальный контракт 4 июня 2012 г. №2012 52619. По состоянию на 1июля 2012 г. за счет средств федерального бюджета подрядчику перечислены средства в размере 15,8 млн. рублей. 2. Строительство сетей водоснабжения - подписан муниципальный контракт №2012.7941 от 14.02.2012 (ООО «Спецводстрой» сумма 122 млн.719тыс.рубл.) Также подписан муниципальный контракт 2012.7288 от 14.02.2012г на осуществление строительного контроля в процессе строительства сетей (ООО «Спецводстрой» сумму 391,7 тыс.руб). По состоянию на 1.07.2012г выполнены работы по прокладке п/э напорных труб диаметром 200 мм.-5,2 км., напорных п/э труб диаметром 300 мм. – 1,1 км. на общую сумму 37 677,85 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета профинансированы работы в объеме 35 000,0 тыс.руб. 3. Строительство сетей газоснабжения с блочно-модульными котельными - 25 января 2012 г. был объявлен открытый аукцион на выполнение работ. 13 марта т.г. подведены итоги, согласно которым к торгам не был допущен ни один участник. Повторный аукцион был объявлен 28 февраля 2012г. (№0115300036712000008). Итоги подведены, муниципальный контракт подписан 5 мая 2012 г. № 2012.36119 на сумму 49 млн. 353,96 тыс.рублей. Подрядная организация ООО «Сельский комфорт». В настоящее время завершается сборка блочно-модульной котельной мощностью 15,0МВт., построен фундамент. По состоянию на 1июля 2012 года подрядной организации перечислен аванс в размере 10 млн. руб. По строительству объектов индустриального парка за счет внебюджетных источников финансирования проводится следующая работа: ведутся проектно-изыскательские работы для подготовки проектно-сметной документации строительства сетей электроснабжения и электроосвещения. На 2012 год предусмотрена реконструкция трансформаторной подстанции в объеме 5 млн. рублей. Разработана проектно-сметная документация на «Строительство подъездных путей к индустриальному парку г. Алатырь с выполнением инженерных изысканий» на сумму 1 млн. рублей. Муниципальный контракт заключен с ЗАО «Институт Чувашгипроводхоз». Ведутся проектно-изыскательские работы и подготовка проектно-сметной документации по реконструкции железнодорожной ветки с железнодорожными весами на 2012 год в сумме 24 млн. рублей. |
| Строительство и реконструкция дорог местного значения с отводами ливневых и грунтовых вод | 290,8 | Администрация города Алатыря | 110 / 49 | За 2011 г. на строительство и реконструкцию дорог было направлено 5,1 млн. рублей из городского бюджета. Построена автомобильная дорога, которая соединила новый железобетонный мост через р. Суру и поселок Зеленый. Протяженность участка автодороги составляет 450 метров. Также велись работы по строительству дороги по улице Троицкая. В 2012 году из средств дорожного Фонда Чувашской Республики городу на строительство и реконструкцию дорог выделено 39 млн. рублей. Подготовлены проекты реконструкции участков дорог по улицам Стрелецкая, Лермонтова, Троицкая, Гагарина, Осипова и другим, согласно которым, в эксплуатацию они будут сданы вместе с тротуарами, современным уличным освещением, общей протяженностью 2,33км.. |
| Строительство кафе по ул. Б. Хмельницкого, д.34 общей площадью 288 кв. метров | 12 | И.П. Пазухин А.Н. | 11/12 | Кафе «Медведь» по ул. Б. Хмельницкого, 34, общей площадью 288 кв. метров на 46 посадочных мест введено в действие в IV квартале 2011 года. |
| Реконструкция объектов на тер-ритории рынка. Строительство крытых павильонов. Приведение рынка в соответствие с требованиями законодательства | 74 | УРК МУП «Алатырьторгсервис» | 15/10 | Сметная стоимость более 10 млн. рублей. Ввод здания общей площадью свыше 600 кв.м. планируется в июле 2012 года. |
| Строительство магазинов «Хлеб» по ул. Юбилейная, Тельмана, 7 | 7,0 | ОАО «Алатырский хлебозавод» | 5/5 | Построены и введены в действие 2 магазина общей площадью 237 кв. метров: «Хлебушко-эконом» - микрорайон «Стрелка», «Хлебушко» булочно-кондитерский |
| Организация швейного производства по пошиву мужской одежды | 7 | ООО «Лекс-Фэшн» | 80/72 | В I квартале 2011 г. открылось новое швейное предприятие «Лекс-Фэшн». Оно входит в крупнейшее швейное объединение - холдинг, 78% всех выпускаемых изделий составляет государственный заказ. Спецодежду на швейной фабрике выпускают для работающих на объектах «Газпрома», РЖД, МВД, таможни и других структур. На 1июня 2012 г. численность работающих составила 72 человека, отгружено продукции за январь-май на 14,05 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата составляет 12,8 тыс.рублей. Для выхода предприятия на полную производственную программу необходимо решить проблему привлечения рабочих кадров. Для улучшения социально-бытовых условий работающих предприятие планирует строительство общежития и столовой. |
| Строительство торгового комплекса общей площадью более 1300 кв. метров в новом микрорайоне «Южный» | 300,0 | ООО «Голицын-2», администрация г. Алатыря | 0 | Начата подготовка оформления документации по выделению земельного участка и заключению договора аренды земельного участка. |
| Строительство торгово-развлека-тельного центра на берегу р. Сура (ул. Комиссариатская) общей площадью 1315 кв. метров | 25,5 | И.П. Н.Е. Добрышкина | 22/12 | Ведется реконструкция здания под размещение торгово-развлекательного центра. В 1 квартале 2012 г. торгово-развлекательного центр с боулингом введен в эксплуатацию, до конца текущего года реконструкция зданий и сооружений центра будет продолжена, планируется объем подрядных работ 1,8 млн. рублей и монтаж оборудования 2,2 млн. рублей. |
| Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Московская | 24,5 | И.П. Ю.Ф. Абубекеров | 28/19 | Введена в действие 1 очередь - торговый центр «Все для дома». Готовность объекта в целом – около 90%. Объем вложения инвестиций составил 15 млн. рублей. |
| Проведение модернизации системы теплоснабжения города, реконструкция тепловых сетей и трасс микрорайонов «Стрелка», «Центр», «Бугор» - 1 этап – 247 км | 97,44 | администрация г. Алатыря, МУП «ПОК и ТС» | 27/21 | Выполнена реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 по ул. Юбилейная от ТК № 27 до ТК № 31 квартала «Стрелка» города Алатырь протяженностью 0,56 тыс. метров. Выполнены работы на сумму 6,98 млн. рублей. |
| Децентрализация теплоснабжения и строительство автономных блочно-модульных газовых котельных с прокладкой и реконструкцией квартальных тепловых сетей | 50,0 | администрация г. Алатыря, МУП «ПОК и ТС» | 5/5 | Автономная блочно-модульная газовая котельная мощностью 3,6 Мвт введена в 2010 г. по ул. Московская. В настоящее время ведется подготовка проектов на строительство еще двух автономных блочно-модульных газовых котельных мощностью 5,5МВт по ул. Транспортная, Горького, проводится экспертиза проектов. |
| Модернизация и капитальный ремонт школ и детских дошкольных учреждений, МУДОД «Дом детского творчества» | 32,69 | администрация г. Алатыря | 0 | В 2011 г. из муниципального бюджета выделено 3,3 млн. рублей на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, содержание инженерных сетей, установку тепловых и энергосберегающих счетчиков учреждениях образования. После капитального ремонта в Доме детского творчества начал функционировать выставочный зал. На 2012 г. подготовлены проекты капитального ремонта школ №№ 2, 3 и 11. Из средств федерального бюджета выделено на эти цели 3,15 млн. рублей с софинансированием из городского бюджета. Кроме того в программе текущего года предусмотрен ремонт детских дошкольных учреждений №№ 1 и 5. |
| Рекультивация существующей городской свалки бытовых отходов. Проектирование и строительство полигона для твердых бытовых отходов, организация селективного сбора твердых бытовых отходов | 74 | администрация г. Алатыря | 25/0 | Выполнены работы по формированию земельного участка на территории Восходского сельского поселения Алатырского района. Ведется работа по проведению топографо-геодезических изысканий по строительству нового межмуниципального полигона твердых бытовых отходов. |
| ИП Патраев И.А. Производство металлических конструкций и изделий | 0,336 | Патраев И.А. | 2/2 | Приобретено оборудование: кран-балка, сварочные аппараты, шлифовальные машины, отбойные молотки на 300тыс.рублей |
| ИП Шитникова О.С. Организация мастерской по изготовлению национальных и портретных кукол, прочей сувенирной продукции | 0,336 | Шитникова О.С. | 1/1 | Выполнен ремонт помещения для размещения салона «АЛАТЫРСКИЙ СУВЕНИР», приобретено оборудование: стеллажи для сувенирной продукции, разделочный стол и швейная машина |
| ООО «Благоустройство +» | 0,598 | Савинов А.А. |  | Выполнен ремонт производственного помещения, приобретено оборудования для уплотнения отходов ТБО- Пресс ПГП-4 |