План мероприятий

администрации г.Алатырь по реализации Указа Президента Чувашской Республики Н.В.Федорова

от 22 сентября 2004г. №107 «О годе парков и садов»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Виды работ | Местонахождение объекта | Пло-щадь, га |  | Наличие проектной докумен-тации | Стои-мость тыс. руб | Источник финансирования (тыс.рублей) |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р.Б. | М.Б. | В.И. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| I. Общие задачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Месячники по озеленению и санитарной очистке городских территорий |  | - Разбивка цветников, клумб, приобретение и посадка саженцев кустарников и деревьев; - Санитарная очистка улиц, парков, скверов, придомовых территорий, территорий производствен-ного, коммунального и социально-культурного назначения; - Вырубка сухих деревьев. | Микрорайоны, улицы, места общего пользования, скверы, парки, прилегающие территории предприятий, организаций, учреждений | 17 |  | Составить смету |  |  |  |  |  | В течение года, каждая пятница недели санитарный день | Управление строительства, архитектуры и природополь-зования, МП «УЭ и ЖКХ», руководители предприятий, организаций, учреждений, граждане города |
| 1.2 | 1.Разработка проектно-сметной документации по благоустройству, реконструкции и развитию сущест-вующих парков и скверов, новых проектов ланд-шафтной архитектуры. |  | - Эскизные проекты; - Рабочие проекты; - Методические рекомендации. | Микрорайоны города, территории парков, садов, скверов |  |  | нет | 100 |  | 50 | 50 |  | в течение года | Управление строительства, архитектуры и природопользования |
| 1.3 | Проведение смотра-конкурса «На лучшее озеленение и благоустройство территорий» среди предприятий, органи-заций, учреждений и домовладений . |  |  | Городские территории | 120 |  | Эскизные проекты | 20 |  | 10 | 10 |  | до 24.06.05 | Управление строительства, архитектуры и природопользования, МП «УЭ и ЖКХ» |
| II. Мероприятия по центральной части города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство, озеленение парка «Ветеранов» |  | - Разбивка «аллеи Боевой славы» с посадкой деревьев и кустарников - Установка орудий времен Великой Отечественной войны; - Облицовка постаментов под орудия природным камнем; - Оформление центральных ворот. | улица Первомайская | 0,9 |  | Эскизный проект | 250 |  | 200 | 50 |  | до 01.05.05 | Управление строительства, архитектуры и природопользования, МП «УЭ и ЖКХ», ЖЭУ №1, ЖЭУ №2 |
| 2.2 | Благоустройство сквера «Героев Советского Союза М.Боронина и В.Ветвинского» |  | -Реконструкция постамента памятника; - Укладка тротуара, установка скамеек, урн, ограждений; - Подрезка высоких тополей. | улица Горшенина | 0,36 |  | Эскизный проект | 100 |  | 50 | 50 |  | до 01.05.05 | МП «УЭ и ЖКХ», ООО «Нива» |
| 2.3 | Благоустройство и развитие парковой зоны «Прудок» |  | - Произвести посадку тюльпанов, плакучей ивы, частичная вырубка и подрезка тополей; - Посадка саженцев; - Оформление надводной части фонтана | улица Московская | 0,8 |  | Рабочий проект | 40 |  | 40 |  |  | до 01.05.05 | МУП «АКХ», ЖЭУ №2, отдел культуры |
| 2.4 | Реконструкция «Детского парка» |  | -Установка детских аттракционов, малых архитектурных форм, фонтана, освещения и т.д. согласно проекта | «Центральный детский парк» | 1,1 |  | Рабочий проект | 700 | 100 | 500 | 100 |  | до 24.06.04 | Управление строительства, архитектуры и природопользования, отдел культуры |
| 2.5 | Разбивка «Аллеи новорожденных» |  | - Посадка саженцев; -Установка малых архитектурных форм; -Устройство пешеходных дорожек. | улица Московская (р-н Роддома) | 0,5 |  | Эскизный проект | 100 |  | 50 | 50 | до 01.09.05 |  | Управление строительства, архитектуры и природопользования, отдел здравоохране-ния |
| III. Мероприятия по исторической части города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройс-тво Обелиска погибшим в ВОВ 1941-1945 г.г. | - Уборка территории от зарослей; - Установка скамеек, урн, разбивка цветников; - Реконструкция тротуаров; - Реставрационные работы на архитектурных формах. |  | ул.Площадь Октябрьской революции | 0,6 | нет |  | 700 |  | 600 | 100 |  | до 09.05.05 | Отдел культуры |
| 3.2 | Разбивка «Аллеи молодоженов» | - Очистка, вырубка зарослей, посадка деревьев и кустарников; |  | ул. Площадь Октябрьской революции | 0,5 |  | нет |  |  |  |  |  | до 09.05.05 | Управление строительства, архитектуры и природополь-зования |
| 3.3 | Озеленение и благоустройст-во улицы Ленина | - Посадка деревьев, кустарников, разбивка цветников; -Устройство тротуаров из брусчатки, оформление фасадов |  | улица Ленина |  |  | Эскизный проект |  |  |  |  |  | до 24.06.05 | Предприни-матели, руководители, учреждения и организации, расположенные по ул.Ленина |
| 3.4 | Благоустройст-во «Городского парка» | - Обрезка деревьев, кустарников; - Ремонт пешеходных дорожек; -Установка малых архитектурных форм -Установка фонарного освещения |  | улица Ленина | 0,7 |  | нет | 200 |  | 150 | 50 |  | до 09.05.05 | Отдел культуры |
| 3.5 | Благоустройст-во «Сквера АК. Крылова» | - Посадка кустарников, разбивка цветников, установка фонарного освещения, ремонт тротуаров |  | ул.Площадь Октябрьской революции | 0,6 |  | Эскизный проект | 40 |  | 20 | 20 |  | до 09.05.05 | ОАО «завод «Электропр-бор» |
| IV. Мероприятия по микрорайону «Стрелка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройст-во «Парка Победы» | -Санитарная очистка территории; -Установка малых архитек-турных форм, светильников; - Реставрация памятника воинам ВОВ |  | микрорайон «Стрелка» | 0,56 |  | нет | 30 |  | 30 |  |  | до 09.05.05 | МП «УЭ и ЖКХ», отдел образования |
| 4.2 | Озеленение внутриквар-тальных территорий школ, садиков | -Посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников и клумб; -Установка малых архитек-турных форм; - Вырубка переросших деревьев |  | микрорайон «Стрелка» | 0,6 |  | нет | 50 |  | 50 |  |  | В течение года | Управление строительства, архитектуры и природополь-зования, МП «УЭ и ЖКХ», МУП «Водоканал», ТОС «Стрелка», ЖЭУ №1, жители микрорайона |
| V. Мероприятия по микрорайону «Западный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройст-во «Парка 450-летию города Алатыря» | -Очистка территории от зарослей, уборка высохших саженцев, посадка деревьев лиственных пород; |  | улица Транспортная | 3,4 |  | Эскизный проект | 20 |  | 10 | 10 |  | до 24.06.05 | Отдел образования |
| 5.2 | Озеленение внутриквар-тальных территорий школ, садиков | -Посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников и клумб; -Установка малых архитек-турных форм; - Вырубка переросших деревьев |  | микрорайон «Западный» |  |  | Эскизный проект |  |  |  |  |  | В течение года | Управление строительства, архитектуры и природопользования, МП «УЭ и ЖКХ», МУП «Водоканал», ТОС «Западный», ЖЭУ №1, жители микрорайона |
| 5.3 | Озеленение Хухренского оврага | Посадка плодовых деревьев и кустарников, саночистка водоема |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  | В течение года |  |
| 5.4 | Продолжение работ в аллее «Алатырского землячества» | -Установка светильников; -групповая посадка деревьев и кустарников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.Мероприятия по созданию зон отдыха и санитарно-защитных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация санитарно-защитных зон | - Произвести посадку зеленых насаждений; |  | На прилегающих территориях промышлен-ных предприятий |  |  | Разрабо-тать проекты СЗЗ |  |  |  | Средства пред-прия-тий |  | В течение года | Руководители предприятий |
| 6.2 | Организация зон отдыха, озеленение городских территорий | - Произвести рядовую посадку деревьев, кустарников, разбивка цветников и клумб, установка малых архитектурных форм, организация газонов |  | На подведомст-венных территориях предприятий, учреждений, организаций, жилых массивов, согласно утвержденных планов мероприятий |  |  | Разрабо-тать эскизные проекты с согласованием с заинтересованными службами города |  |  |  |  |  | В течение года | Руководители предприятий, организаций, учреждений, структурных подразделений администрации с участием жителей города |
| 6.3 | Алатырский «Дендрологи-ческий парк» | Произвести плановые посадки деревьев и кустарников |  |  |  |  | Методи-ческие рекомен-дации |  |  |  |  |  | В течение года | Алатырский Дендрологи-ческий парк |
| 6.4 | Благоустройс-тво пляжа на р.Сура | -Санитарная очистка; - организация службы спасения; - установка раздевалок, навесов, урн и т.д. - обеспечение питьевой водой, инвентарем; - лабораторное обследование. |  | река Сура |  |  | Разрабо-тать проект |  |  |  |  |  | до 01.06.05 | Отдел культуры, МУП «АКХ», АЦГСЭН |
| 6.5 | Инвентариза-ция бесхозных строений, соо-ружений и индивидуаль-ных жилых домов. | -Выявление собственников; -мероприятия по восстановлению или очистке территории от изношенных зданий и руин. |  | На территории города |  |  | нет |  |  |  |  |  | В течение года | Управление строительства, архитектуры и природополь-зования |

И.о. начальника управления

строительства, архитектуры

и природопользования                                                                                                          А.Н. Какуркин