Утвержден

постановлением администрации

Батыревского района

№  ____от  _____

(приложение №1)

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010/2011 гг.

по Батыревскому району

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по оценке готовности района к работе в осенне-зимний период 2010/2011 г | до 1 июня 2010 г. | Администрация района, администрации сельских поселений района* |
| 2 | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей. | до 15 сентября 2010 г. | Учреждения социальной сферы, администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации* |
| 3 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | До 1 сентября 2010г. | Администрации сельских поселений района* |
| 4 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | До 15 сентября 2010г. | Администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации* |
| 5 | Завершить комиссионную проверку, приемку и оформление паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг. организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | До 1 октября 2010 г. | Администрации сельских поселений района*, учреждения социальной сферы*, энергоснабжающие организации* |
| 6 | Заключить контракты на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | До 1 августа 2010г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района* |
| 7 | Создать запасы жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | До 1 октября 2010г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации |
| 8 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации |
| 9 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 1 октября 2010г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации |
| 10 | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | До 1 октября 2010г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации |
| 11 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива ( каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | До 1 октября 2010г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации |
| 12 | Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива | постоянно | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района* |
| 13 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | С 1 октября 2010г. | Администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации |
| 14 | Проводить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению объектов социальной сферы, жилищного фонда приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды | До 15 октября 2010г. | Администрации сельских поселений,* энергоснабжающие организации* |
| 15 | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 1 сентября 2010 г. | Администрация района, администрации сельских поселений района* |
| 16 | Обеспечить представление информации администрации района о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля по 30 сентября 2010г. | Администрации сельских поселений района* |
| 17 | Обеспечить предоставление сведений в администрацию района: о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 июля по 1 ноября 2010г. | Администрации сельских поселений*, энергоснабжающие организации*, учреждения социальной сферы* |
|  | О работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2 – ЖКХ (зима) | По состоянию на 1 декабря 2010г. |  |
|  | О наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме №3 –ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 ноября 2010г. по 1 апреля 2011г. |  |
| 18 | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в администрацию района | С даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрации сельских поселений района* |

* - мероприятия, указанные в настоящем плане мероприятий реализуются по согласованию с исполнителями

Приложение № 4

к постановлению администрации Батыревского района

от ____________   № _____

О Б Ъ Е М Ы

выполнения ремонта жилищного фонда на 2010 год

| № пп | Наименование сельского поселения | Капитальный ремонт внутридомовых систем, тыс. пог. метров | Ремонт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | электроснабжения | тепловых узлов, един. | Кровель, тыс. кв. м. |

| 1. | Батыревское | 0,2 | 0,10 | 0,10 | - | - | 1,8 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 0,2 | 0,10 | 0,10 | - | - | 1,8 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Батыревского района

от ______________   № _____

О Б Ъ Е М Ы

замены неисправных котлов в период подготовки

к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года

(единиц)

| № пп | Наименование сельского поселения | Всего | В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Батыревское | 2 | 2 |
|  | Итого: | 2 | 2 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Батыревского района

от ______________   № _____

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих  тепловых и водопроводных сетей

на 2010 год

(км)

| № пп | Наименование сельского поселения | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении | Ветхие водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Батыревское | 0,05 | 0,05 | - | - |
|  | Итого: | 0,05 | 0,05 | - | - |