|  |  | а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

реализации приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Чувашской Республике на 2006-2007 годы

по Батыревскому району

| № пп | Наименование работ | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Показатель выполнения | Целевое значение показателя выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Нормативно-правовое обеспечение формирования рынка доступного жилья |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | 2. Нормативные правовые акты, рекомендуемые к принятию органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Принятие нормативных правовых актов о формировании и порядке деятельности комиссий по подготовке правил землепользования и застройки | органы местного самоуправления* | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Нормативные правовые акты в данной области будут приниматься после утверждения генеральных планов поселений | определение правового режима земельных участков |
| 1.2.2. | Принятие генеральных планов поселений, городских округов, правил землепользования и застройки, иных нормативных правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности | органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Ведутся предпроектные работы и сбор исходных данных для проектирования генеральных планов | устойчивое развитие территорий |
| 1.2.3. | Установление системы критериев, используемых для определения доступности потребителям товаров и услуг организаций коммунального комплекса | органы местного самоуправления | 01.04.2007 | 31.12.2007 | 5 | обеспечение доступности потребителям товаров и услуг |
| 1.2.4. | Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | органы местного самоуправления | 01.03.2006 | 01.06.2006 | - | обеспечение населения качественными коммунальными услугами |
| 1.2.5. | Порядок утверждения представительным органом муниципального образования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | органы местного самоуправления | 01.03.2006 | 01.06.2006 | - | обеспечение населения качественными коммунальными услугами |
| 1.2.6. | Утверждение представительным органом муниципального образования программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований) | органы местного самоуправления | 01.03.2006 | 01.07.2007 | - | обеспечение развития коммунальной инфраструктуры |
| 1.2.7. | Внесение изменений в уставы муниципальных образований в части наделения их полномочиями по регулированию надбавок к ценам (тарифам) | органы местного самоуправления, Республиканская служба по тарифам | 01.03.2006 | 01.04.2006 | Внесены изменения в Уставы муниципальных образований района в части наделения их полномочиями по регули-рованию надбавок к ценам(тарифам). Жилой фонд района передан в сельские поселения. | обеспечение развития коммунальной инфраструктуры |
| 1.2.8. | Об органе регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, наделенного полномочиями по установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, регулирование которых осуществляется указанным органом | органы местного самоуправления | 01.03.2006 | 01.06.2006 | Батыревское сельское посе-ление | обеспечение развития коммунальной инфраструктуры |
| 1.2.9. | Согласование производственных программ организаций коммунального комплекса | органы местного самоуправления, Республиканская служба по тарифам |  | ____ | Производственная программа организациями коммунального комплекса на 2006-2007 годы не разработана и не согласова- на | обеспечение развития коммунальной инфраструктуры |
|  | на 2006 год |  | 01.03.2006 | 01.06.2006 |  |  |
|  | на 2007 год |  | 01.03.2006 | 01.09.2006 |  |  |
| 1.2.10. | Установление нормативов потребления коммунальных услуг | органы местного самоуправления | в течение 3-х месяцев после принятия нормативного правового акта Российской Федерации | _____ | Установлены нормативы потреблёния коммунальных услуг на водоснабжение, во-доотведение, теплоснабжение | обеспечение эффективности коммунальных услуг |
| 1.2.11. | Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом | органы местного самоуправления | 01.03.2006 | 01.07.2006 | Размеры платы утверждаются решением Собрания депутатов Батыревского сельского поселения на основании представленной расчётной калькуляции себестоимости, согласованный в органах местного самоуправления | обеспечение условий для проживания и поддержания жилого дома в надлежащем состоянии |
| 1.2.12. | Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам средств местных бюджетов на капитальный ремонт многоквартирных домов | органы местного самоуправления | 15.03.2006 | 15.05.2006 | На конкурсной основе, а также по котировочным листам определяется подрядчик на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. | оказание государственной поддержки и обеспечение комфортности проживания населения |
| 1.2.13. | Порядок выполнения органами местного самоуправления обязанности по внесению управляющим организациям части платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги, если размер вносимой нанимателями таких жилых помещений платы меньше, чем размер платы, установленный общим собранием собственников помещений в таком многоквартирном доме | органы местного самоуправления | 15.03.2006 | 15.12.2006 | Идёт формирование Управле- ния управляющей компании | обеспечение комфортности проживания населения |
| 1.2.14. | Установление нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | органы местного самоуправления |  | установлены органами местного самоуправления | В январе 2006 года постанов-лениями глав всех 19 сельских поселений утверждены нормы предотавления жилья по договорам социального найма –17кв.м. общей площади | улучшение жилищных условий граждан |
| 1.2.15. | Установление учетной нормы площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | органы местного самоуправления |  | установлены органами местного самоуправления | !0,0 кв.м. на человека в каждом сельском поселении | улучшение жилищных условий граждан |
| 1.2.17. | Порядок предоставления жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда | органы местного самоуправления | 01.03.2006 | 01.05.2006 | Таковых на учёте нет | обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в специализированных жилых помещениях |
| 2. | # Приоритет: Повышение доступности жилья |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Определение объема ежегодного финансирования республиканской программы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2010 годы» и утверждение объемов финансирования в республиканском бюджете Чувашской Республики и местных бюджетах | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии, органы местного самоуправления |  | ________ | По району: 2006г-150,0т.рб 2007г-500,0т.рб 2008г-500,0т.рб 2009г-350,0т.рб 2010г-250,0т.рб | государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
|  | на 2007 год |  | 01.04.2006 | 31.12.2006 | 150.0т.руб. |  |
|  | на 2008 год |  | 01.04.2007 | 31.12.2007 | 500.0т.руб. |  |
| 2.9. | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья | органы местного самоуправления | 01.05.2006 | 31.12.2007 | Программа «молодая семья» по новой схеме пока не работает в районе и поэтому не выдано ни одного свидетельства |  |
| 2.11. | Ведение единого реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств на приобретение жилья | Минобразования Чувашии, Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 01.05.2006 | 31.12.2007 | Программа «молодая семья» по новой схеме пока не работает в районе и поэтому не выдано ни одного свидетельства | систематизация поэтапного учета реализации свидетельств |
| 2.12. | Осуществление контроля за реализацией подпрограммы на республиканском и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий | Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Со стороны администрации района проводится постоянный контроль целевого использования бюджетных средств в сельских поселениях, в том числе с выездом на места | эффективная реализация подпрограммы, обеспечение прозрачности использования бюджетных средств |
| 2.13. | Проведение мониторинга реализации подпрограммы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Обстоятельно –один раз, по сельским поселениям -12 | определение результатов реализации подпрограммы, обеспечение прозрачности использования бюджетных средств |
| 2.14. | Организация в республиканских и местных средствах массовой информации работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Ежегодное сокращение обращений граждан по данной проблемы достигается посредством размещения информации на сайте администрации района, в районной газете, по местному радио и ежедневный приём граждан в администрациях района и поселений | расширение числа участников подпрограммы, разъяснение условий реализации подпрограммы |
| 2.15. | Подготовка отчетов, информационно-аналитических материалов о реализации подпрограммы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 01.04.2006 | 31.12.2007 | Ежемесячные, ежекварталь-ные, годовые отчёты и отчёты на 1 июля и 1 октября представляются в органы госстатистики, а также информации, отчёты, сведения представляются в Минстрой, минобразования и Минздрав-соцразвития ЧР своевремен-но.отчёты | эффективное функционирование системы мониторинга подпрограммы |
| 3.5. | Организация в республиканских и местных средствах массовой информации работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | Минстрой Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Федеральной миграционной службы по Чувашской Республике, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Ежегодное сокращение обращений граждан по данной проблемы достигается посредством размещения информации на сайте администрации района, в районной газете, по местному радио и ежедневный приём граждан в администрациях района и поселений | расширение числа участников подпрограммы, разъяснение условий реализации подпрограммы |
| 4. | Приоритет: Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Разработка и предоставление в Росстрой заявок на участие в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления |  |  | - | участие Чувашской Республики в конкурсном отборе |
|  | на 2006 год |  | 01.02.2006 | 15.03.2006 |  |  |
|  | на 2007 год |  | в сроки, определенные Минрегионразвития России |  |  |  |
| 4.9. | Осуществление контроля за реализацией подпрограммы на республиканском и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Постоянно в пределах своих полномочий | оперативное руководство ходом реализации подпрограммы |
| 4.10. | Проведение мониторинга реализации подпрограммы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | проводится | определение результатов реализации подпрограммы |
| 4.11. | Организация в республиканских и местных средствах массовой информации работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Ежегодное сокращение обращений граждан по данной проблемы достигается посредством размещения информации на сайте администрации района, в районной газете, по местному радио и ежедневный приём граждан в администрациях района и поселений | развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, увеличение объемов ввода жилья |
| 4.12. | Подготовка отчетов, информационно-аналитических материалов о реализации подпрограммы для представления государственному заказчику (Росстрою) | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Отчеты представляются своевременно в установленные сроки | эффективное функционирование системы мониторинга подпрограммы |
| 4.14. | Разработка и принятие программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, органы местного самоуправления | 01.03.2006 | 01.05.2006 | В 2005 году районным со-бранием депутатов принята Программа «Переселение граждан Батыревского района из ветхого и аварийного жи- лищного фонда (2005-2010гг) | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |
|  | на 2006 год |  | 01.01.2006 | 15.03.2006 | 18 |  |
|  | на 2007 год |  | 01.01.2007 | 15.03.2007 | 20 |  |
| 4.16. | Определение объема ежегодного финансирования программы и утверждение объемов финансирования в республиканском бюджете Чувашской Республики и местных бюджетах | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии, органы местного самоуправления |  | ______ | ________ | привлечение средств бюджетов на реализацию программы |
|  | на 2007 год |  | 01.04.2006 | 31.12.2006 |  |  |
|  | на 2008 год |  | 01.04.2007 | 31.12.2007 |  |  |
| 4.20. | Осуществление контроля за реализацией подпрограммы на республиканском и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Ежеквартальные проверки целевого использования бюджетных средств с выездом на места | эффективное и постоянное руководство реализацией подпрограммы, исключение возможности нецелевого использования бюджетных средств |
| 4.21. | Проведение мониторинга реализации подпрограммы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Совместно с Минстроем ЧР | определение результатов реализации подпрограммы, обеспечение прозрачности использования бюджетных средств |
| 4.22. | Организация в республиканских и местных средствах массовой информации работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 01.01.2006 | 31.12.2007 | Регулярно | освещение хода реализации подпрограммы |
| 4.23. | Подготовка отчетов о реализации подпрограммы информационно-аналитических материалов для представления государственному заказчику (Росстрою) | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления |  | в установленные Росстроем сроки | Согласно типовой инструкции | эффективность реализации подпрограммы и достижение поставленных целей |