ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Дня Республики 2010 года

в Батыревском районе

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений на 600 м3/сутки в с.Батырево | 24 июня 2010 г. | Администрация Батыревского района, подрядчики |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водоснабжения с.Батырево | 24 июня 2010 г. | ГУП ЧР «Жилремстрой», администрация Батыревского района, подрядчик |
| 4 | Ввод в эксплуатацию стадиона в с.Батырево | 24 июня 2010 г. | ГУП ЧР «РУКС», администрация Батыревского района, подрядчик |
| 5 | Ремонт и устройство съездов в с.Батырево по автодороге «Калинино - Батырево – Яльчики» | Май-июнь 2010 г. | Чувашупрдор |
| 6 | Ввод в эксплуатацию 24-квартирного жилого дома по ул.Ленина, 31 в с.Батырево | 24 июня 2010 г. | ООО «Булат» |
| 7 | Ввод в эксплуатацию 15-квартирного жилого дома со встроенными офисными и торговыми помещениями по ул.Ленина, 34 в с.Батырево | 24 июня 2010 г. | ООО «Стройкомфорт» |
| 8 | Отделка фасадов и кровель зданий и сооружений | апрель-май 2010 г. | предприятия, учреждения, организации |
| 9 | Ремонт фасадов и кровель многоквартирных жилых домов | апрель-май 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 10 | Строительство тротуара по улице Советская с.Батырево | Май-июнь 2010 г. | Чувашупрдор, Батыревское сельское поселение |
| 11 | Ремонт внутрипоселковых дорог | Май-июнь 2010 г. | главы сельских поселений, подрядчики по конкурсу |
| 12 | Ремонт остановочных павильонов общественного транспорта на а/д «Цивильск – Ульяновск», а/д «Калинино - Батырево – Яльчики», а/д «Цивильск – Ульяновск» - Яманчурино, а/д «Чкаловское – Большое Чеменево» | Май-июнь 2010 г. | Упрдор «Волга», Чувашупрдор |
| 13 | Обновление дорожных знаков, вывесок населенных пунктов на остановочных павильонах | Май-июнь 2010 г. | Упрдор «Волга», Чувашупрдор |
| 14 | Озеленение территорий сельских поселений | апрель-май 2010 г. | главы сельских поселений |
| 15 | Покупка и установка остановочных павильонов общественного транспорта в с.Батырево | Май-июнь 2010 г. | ИП Трофимов Ю.М., Чувашупрдор |
| 16 | Благоустройство парка культуры и отдыха с.Батырево | апрель-май 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 17 | Реконструкция центральной сцены на поляне «Солнечная» | май 2010 г. | администрация Батыревского района |
| 18 | Устройство съезда с а/д «Цивильск – Ульяновск» на поляну «Солнечная» | май 2010 г. | Упрдор «Волга», администрация Батыревского района |
| 19 | Установка, обновление въездных знаков в населенные пункты, на границах поселений вдоль основных дорог | Май-июнь 2010 г. | главы сельских поселений, подрядчики по конкурсу |
| 20 | Ввод в эксплуатацию административного здания дополнительного офиса Чувашского РФ ОАО «Россельхозбанк» в с.Батырево | июнь 2010 г. | ОАО «Россельхозбанк» |
| 21 | «Реконструкция здания районного Дома культуры под Культурно-досуговый центр Батыревского района в с.Батырево» | май 2010 г. | МУК «Культурно-досуговый центр Батыревского района» |
| 22 | Завершение оформления въездных знаков «Батыревский район» с чувашской символикой на границе с Комсомольским и Шемуршинским районами с устройством цветочных клумб | Май 2010 г. | Долгоостровское сельское поселение, Шыгырданское сельское поселение |
| 23 | Капитальный ремонт автодорог местного значения | Май-июнь 2010 г. | Главы сельских поселений |
| 24 | Ремонт а/б покрытия улиц в с.Батырево: ул.Канашская, ул.Дружбы (подъезд к рынку «Юхма») | Май-июнь 2010 г. | Батыревское с/поселение |
| 25 | Ремонт а/б покрытия площадок в с.Батырево: перед зданием райпо, рестораном «Нива», столовой №2, кафе «Юность», «Пельменная», магазинами «Универмаг», «Ромашка» (Мясная лавка), продмаг №2 (Самообслуживание), продмаг №3, продмаг №4 | Май-июнь 2010 г. | Батыревское райпо |
| 26 | Ремонт а/б покрытия площадок в с.Батырево: перед зданием ООО «Булат», ДЭП-147, ЗАО МСО «Батыревская», «Автозапчасти», ЧРО ВДПО, магазином «Электропарк», «Дуслык», «Водолей», зданием ОАО «Батыревская сельхозтехника», учреждениями, предприятиями торговли в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | ООО «Булат», ДЭП-147, МСО «Батыревская», ИП Вахитов А. ЧРО ВДПО, ИП Андреев, ИП Калмыков М.М., ИП Ялуков С.А., ОАО «Батыревская сельхозтехника», учреждения, предприятия торговли |
| 27 | Ремонт а/б покрытия площадок в с.Батырево: перед зданием КДЦ, районной прокуратуры, вечерней школы, ОСБ №4440 Сбербанка, Аптека №43, МУП «Батыревское БТИ», казначейства | Апрель –июнь 2010 г. | МУК «Культурно-досуговый центр Батыревского района», прокуратура, отдел образования, Сбербанк, Аптека №43, БТИ, казначейство |
| 28 | Ремонт а/б покрытия площадки перед зданием гостиницы «Юхма», реконструкция сквера гостиницы в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | ООО «Теплоэнергосервис» |
| 29 | Ремонт номеров гостиницы «Юхма» в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | ООО «Теплоэнергосервис» |
| 30 | Создание зоны отдыха возле культурно-досугового центра в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | МУК «Культурно-досуговый центр Батыревского района» |
| 31 | Строительство комплексной детской площадки в пешеходной зоне по ул.Комарова в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | ООО «Булат», Батыревское сельское поселение |
| 32 | Строительство детских игровых, спортивных площадок на придомовых территориях многоквартирных домов в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 33 | Реконструкция и ремонт общественных туалетов Батыревской автостанции, ресторана «Нива» в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | АвтоВАС (Батыревская автостанция), Батыревское райпо |
| 34 | Установка общественных туалетов в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 35 | Благоустройство территорий, озеленение, ремонт туалетов предприятий, учреждений и организаций | Апрель –июнь 2010 г. | предприятия, учреждения, организации |
| 36 | Установка урн в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение, предприятия, учреждения, организации |
| 37 | Покраска контейнеров мусоросборников в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение, ООО «Управляющая компания «Уют» |
| 38 | Установка уличных скамеек в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 39 | Озеленение участка на въезде в с.Батырево посадка декоративного кустарника, разбивка клумб | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 40 | Разбивка цветника по ул.Дружбы в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 41 | Посадка и ремонт аллей деревьев в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 42 | Разбивка газонов и цветочных клумб, установка цветочных вазонов согласно схемам в с.Батырево | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 43 | Благоустройство полигона ТБО | Апрель –июнь 2010 г. | Батыревское сельское поселение |
| 44 | Ремонт ограждений вдоль центральных улиц населенных пунктов | ноябрь 2009 г. -июнь 2010 г. | главы сельских поселений |
| 45 | Декоративная стрижка деревьев и кустарников | февраль-март 2010 г. | главы сельских поселений |
| 46 | Санитарная очистка, благоустройство улиц, дворов и территорий населенных пунктов, придорожных полос автомобильных дорог | октябрь-июнь 2009 г. | главы сельских поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 47 | Снос ветхих и аварийных зданий и сооружений | ноябрь 2009 г. -май 2010 г. | главы сельских поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 48 | Разработка проекта реконструкции парка культуры и отдыха с.Батырево | ноябрь 2009 г. | Батыревское сельское поселение |
|  | Поляна «Солнечная» |  |  |
| 49 | Ремонт гостевой трибуны, разгрузочной площадки ипподрома, строительство зрительской трибуны | Апрель – июнь 2010 г. | По согласованию |
| 50 | Установка малых сцен – 2 шт | Апрель – июнь 2010 г. | По согласованию |
| 51 | Ремонт борцовского помоста, помоста тяжелоатлетов, штаба праздника и др.объектов | Апрель – июнь 2010 г. | По согласованию |
| 52 | Установка летнего ресторана, столовой, др. объектов общественного питания | Апрель – июнь 2010 г. | По согласованию |
| 53 | Ремонт подъездных путей, стоянки для автомобилей, въездных ворот, ограждений | Апрель – июнь 2010 г. | По согласованию |
| 54 | Оборудование зоны отдыха у водоема | Апрель – июнь 2010 г. | По согласованию |
| 55 | Оборудование автогородка | Апрель – июнь 2010 г. | По согласованию |
| 56 | «Агроинновации сегодня». Выставка современных технологий на предприятиях АПК | 24.06.2010 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК |
| 57 | Подведение итогов весенне-полевых работ и зимовки скота | 24.06.2010 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК |
| 58 | Чествование лучших по профессии и лучших предприятий по итогам 2009 года | 24.06.2010 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК |
| 59 | «Чудо-ярмарка» выставка народных ремесел и мастеров сельских поселений Батыревского района | 24.06.2010 | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 60 | Концерт участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» | 24.06.2010 | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 61 | Концерт творческих коллективов Батыревского района | 24.06.2010 | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 62 | Парад спортсменов. Открытый спортивный фестиваль Батыревского района (спортивные мероприятия в рамках спортивного фестиваля бега рысистых лошадей, скачки, большая эстафета, велоспорт, национальная борьба, тяжелая атлетика) | 24.06.2010 | Отдел образования, отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
|  | с. Батырево, центральная площадь |  |  |
| 63 | «День веселых затей» Районный детский праздник | 24.06.2010 | Отдел образования, отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 64 | «Золотые руки». Выставка детских изделий декоративно-прикладного творчества (пешеходная зона по ул.Комарова) | 24.06.2010 | Отдел образования, отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 65 | «Мечта несется в небеса» Фестиваль воздушных змеев (пешеходная зона по ул.Комарова) | 24.06.2010 | Отдел образования, отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 66 | Детский спортивный праздник. (Эстафета дошколят, эстафета спортивный семей, пляжный волейбол (юноши, девушки) большая эстафета учащихся школ) | 24.06.2010 | Отдел образования |
| 67 | «Росток надежды» - фестиваль детских коллективов Батыревского района | 24.06.2010 | Отдел образования, отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 68 | «Моя милая Родина» Конкурс детских рисунков на асфальте (Площадка перед ФСК «ПАТТАР») | 24.06.2010 | Отдел образования |
| 69 | «Музыка моего двора» Фестиваль гитаристов (Парк культуры и отдыха) | 24.06.2010 | Отдел образования, отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 70 | «Золотые голоса». Праздничный концерт эстрадной песни звезд Чувашской эстрады (Центральная площадь) | 24.06.2010 | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела |
| 71 | Открытие отделения врача общей практики в отдельно стоящем здании в с. Батырево | Июнь 2010 г. | МУЗ «Батыревская ЦРБ» |
| 72 | Проведение районного конкурса операторов машинного доения коров и техников по искусственному осеменению на базе ОАО «Агрофирма им. Ленина» | 15.05.2010 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК |
| 73 | Открытие ярмарки товаров народного потребления Поляна «Солнечная» | 24.06.2010 | Отдел экономики и имущественных отношений |
| 73 | Выставка-продажа кулинарных и хлебобулочных изделий Батыревского райпо, ИП Владимировой Л.И., с. Батырево, ул. Советская, 171 Грачева В.П. с. Батырево, пр. Ленина, 32 | 24.06.2010 | Отдел экономики и имущественных отношений, хозяйствующие субъекты |
| 74 | Выставка - продажа столярных изделий ИП Суханова П.М. поляна Солнечная | 24.06.2010 | Отдел экономики и имущественных отношений, ИП Суханов П.М. |
| 75 | Посещение базы предприятия и торгово-гостиничного комплекса «Булат» с. Батырево, ул. Мира, 13 | 24.06.2010 | Отдел экономики и имущественных отношений, ООО «Булат» |
| 76 | Посещение цеха по производству полуфабрикатов СХПК «АЗИРРА» с. Шыгырдан, ул. Кирова, 11 | 24.06.2010 | Отдел экономики и имущественных отношений, СХПК «АЗИРРА» |
| 77 | День малого предпринимательства | Март- апрель 2010 года | Отдел экономики и имущественных отношений, предприниматели |
| 78 | Пуск в эксплуатацию магазина предпринимателя Быковой Е.П. с. Батырево, ул. Дружбы, д.4 | Январь 2010 года | Отдел экономики и имущественных отношений, ИП Быкова Е.П. |
| 79 | Презентация тротуарных плит из сверхпрочного бетона предпринимателя Шрша И.М., с. Шыгырдан, ул М.Джалиля, д.9 | Июнь 2010 года | Отдел экономики и имущественных отношений, Шрша И.М. |
| 80 | Презентация продукции ООО « Агролес», с. Батырево, ул. Мичурина, 72 | Май 2010 года | Отдел экономики и имущественных отношений, ООО «Агролес» |
| 81 | Выставка - дегустация продукции ООО «Союз», с. Батырево, ул. Дружбы, д.3 | Апрель 2010 года | Отдел экономики и имущественных отношений, ООО «Союз» |
| 82 | Районный конкурс рисунков и сочинений учащихся общеобразовательных школ «Я горжусь своим районом» | Подведение итогов 10.05.2009 | Отдел образования |
| 83 | Фотоконкурс «Мой любимый край» | 05-10.04.2010 г. | Отдел образования |
| 84 | Выставка-продажа сувениров, игрушек детских объединений | 24.06.2010 г. | Отдел образования |
| 85 | Конкурс среди учреждений образования района «Самое благоустроенное учреждение образования» | 10-24.06.2010 г. | Отдел образования |