Районная целевая программа

Паспорт программы

| Наименование Программы. | Районная целевая программа обеспечения населения Батыревского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009 -2020гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 года №8 «О Стратегии социально- экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; Указ Президента Чувашской Республики от 02.12.2008 г №123 « О республиканской целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 гг.»; Указ Президента Чувашской Республики №65 от 18.06.2004 г. «О Конценпции охрана здоровья населения Чувашской Республики на 2005-2010 гг.»; Районная целевая программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Батыревского района на 2008-2012 гг.», принятая собрание депутатов Батыревского района 06.06.2008 г. №3 |
| Заказчик программы | Администрация Батыревского района, Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. |
| Основные разработчики программы. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района. |
| Цели и задачи Программы. | Улучшение обеспечения населения Батыревского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, сокращение затрат энергоресурсов, повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, развитие систем транспортировки и распределения воды, развитие систем водоотведения. |
| Срок реализации Программы. | 2009-2013 годы-1 этап 2013-2020 годы- 2 этап. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий. | Развитие системы водоснабжения. Развитие систем водоотведения сельских населенных пунктов. Охрана и восстановление объектов - источников питьевого водоснабжения |
| Исполнители программных мероприятий | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; Администрация Батыревского района; Администрации сельских поселений Батыревского района; ООО «Водоканал». |
| Объемы и источники Финансирования. | Общий объем финансирования- 2961,17 млн. руб.в том числе республиканский бюджет- 2748,4 млн. руб., местный бюджет- 3,76 млн. руб., внебюджетные средства -209,01 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | Социальные: обеспечение населения Батыревского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; снижение заболеваемости населения. Экологические: снижение масштабов загрязнения водных объектов; охрана и восстановление водных объектов. Экономические: сокращение потерь воды в системах водоснабжений. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль и координация выполнения мероприятий осуществляется отделом строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района. Исполнители программных мероприятий у 1 августа и 1 февраля ежегодно до 2020 года предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы |

Утверждена

Собранием депутатов Батыревского района.

Районная целевая программа «Обеспечения населения Батыревского района питьевой водой на 2009-2020 годы».

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Одной из приоритетных проблем Батыревского района Чувашской Республики является обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшение условий деятельности и повышение уровня жизни населения. Общая численность населения в районе составляет - 40,531 тыс. человек, в том числе в с.Батырево -  6025 тысяч человек. В настоящее время использование воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района составляет 14,7% от потребного. Хозяйственно-питьевое водоснабжение района в основном представлено подземными источниками, так как нет поверхностных источников. Из подземных источников для хозяйственно-питьевых нужд забирается 2,15 тысяч кубических метров в сутки воды. Существующие водопроводные системы, в основном не используются населением для питьевых целей, из-за неудовлетворительных органолептических показателей воды. Для питьевых целей используется вода из шахтных колодцев, родников. В Батыревском районе 81,7% воды из общественных колодцев и родников не имеет надежной защиты от загрязнения и неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние, которые представляют угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями. Количество шахтных колодцев по району -560, родников -2.

По обследованию специалистов в районе не обнаружены залежи качественной питьевой воды. В трех населенных пунктах (Шаймурзино, Тарханы, Первомайское) имеется залежи воды. При подключении всех потребителей количество добытой воды недостаточна для обеспечения водой вышеназванные населенные пункты. В некоторых деревнях имеется существующие водопроводы, которые требуют капитального ремонта или полной его замены. Результаты санитарно-химических исследований воды из скважин водопроводов за 2001-2008 годы не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Контроль качества показал, что в 71% отобранных проб общая минерализация воды характеризуется содержанием сухого остатка -3076,0 мг/дбЗ (при норме 1000 мг/дм3), содержанием сульфатов до 1800,3 мг/дм3. Общая жесткость в 30% проб 11,26 ммоль/дм3. Эти показатели превосходят нормативные требования. По данным центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вода из существующих артезианских скважин водопроводов за 2008 год не соответствует требованиям СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода» - гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. В районе централизованное питьевое водоснабжение осуществляется крайне недостаточно. Общий объем воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд составляет 2,15 тыс. м3 в сутки, в основном из подземных источников. Удельное водопотребление на одного жителя равно 53,0 литров в сутки. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления на 1 жителя в сельских населенных пунктах составляет 180 л/сутки .

Разработана и утверждена схема водоснабжения района, проведены необходимые поисково-разведочные работы. Для обеспечения питьевой водой населения Шемуршинского, Батыревского и Комсомольских районов ведется строительство группового водопровода на р. Карла Шемуршинского района. Из-за большого объема строительства группового водовода, проектирование распределена на несколько пусковых комплексов. Разработаны проектно-сметные документации 1-4 пусковых комплексов. Проектные работы продолжаются.

Водоснабжение с. Батырево. На территории села пресные воды, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют. Подземные воды нижнетатарских отложений, поступающие в существующие артскважины с. Батырево, имеют повышенную минерализацию: концентрация сухого остатка 2500-3000 мг/л, сульфатов 1400-1900 мг/л. Эта вода используется для технического водоснабжения предприятий и населением для стирки белья, мытья полов. Для питьевых нужд населением используется вода из шахтных колодцев, которая не соответствует СанПиН « Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по содержанию нитратов, железа, мутности, сухому остатку. С 2002 года ведется строительство систем водоснабжения с очисткой воды до требований СанПиН. В 2009 году планируется подача воды до первых потребителей. Централизованная система канализации в с. Батырево отсутствует. В настоящее время работает только очистные сооружения Батыревской ЦРБ, которым требуется капитальный ремонт. Разработана проектно-сметная документация по строительству очистных сооружений на 600 куб.м./ сутки в с. Батырево  с сетями канализации. Очистные сооружения запланировано запустить в 2010 году.

Учитывая большой ущерб здоровью от потребления недоброкачественной питьевой водой, необходимо вложить значительные финансовые средства в обеспечении населения района питьевой водой нормативного качества в достаточном объеме.

2.   Основные цели и задачи Программы, сроки реализации.

Главными целями Программы являются улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. Для достижения этих целей необходимо: решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развитие хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Программу предусматривается выполнить поэтапно. На первом этапе (2009-2013гг.) осуществить:

-завершение строительства и ввод в эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения с. Батырево, начатых  до 2008 года;

-землеотвод и подготовка проектно-сметной документаций по водоснабжению населенных пунктов района;

- водоснабжение населенных пунктов включенных в 1 и 3 пусковые комплексы группового водовода ;

-проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения;

-создание предприятия по эксплуатации построенных объектов.

На втором этапе: (2013-2020гг.)

-Строительство сетей водоснабжения во всех населенных пунктах района;

-проектирование и строительство систем водоотведения в крупных населенных пунктах;

-рациональное использование и модернизация построенных объектов водоснабжения и водоотведения.

3.   Система программных мероприятий.

3.1 Развитие систем водоснабжения населенных пунктов района.

Водоснабжение с. Батырево из подземных источников с очисткой в опреснительной установке, с целью обеспечения населения питьевой водой нормативного  качества, западной жилой и общественной зоны с.Батырево ( проект – ПИ «Чувашгражданпроект» в 2002 году). Водоснабжение восточной части с. Батырево по проекту ЗАО «Чувашгипроводхоз» с последующим кольцеванием с существующим водопроводом. Системы водоснабжения населенных пунктов развиваются по  групповому водоводу на  территории Батыревского района, с источником от водохранилища на р.Карла, расположенного  на территории Шемуршинского района. Проектирование ведется с учетом географической местности, т. е. по принципу территориального разделения. Подготовлены проекты водоснабжения первого и третьего комплекса. На первый пусковой комплекс включены населенные пункты Сугуты и Батырево. На третий комплекс включены населенные пункты Татарские Сугуты, Алманчиково, Кзыл Чишма, Красномайск, Новые Чепкасы и Шыгырдан. На четвертый комплекс включены населенные пункты Тойсинского направления. На пятый комплекс включены населенные пункты до с. Шаймурзино, на шестой до Бахтигильдино. Основным принципом для включения в республиканскую инвестиционную программу является желание 60% населения населенного пункта о проведении водоснабжения в дома. Оплата внутридомовых сетей водоснабжения и устройства водоотведения за счет собственников помещений (населения). Водоснабжение муниципальных учреждений, объектов социальной сферы производится согласно разработанным план-программам муниципальных учреждений.

3.2  Развитие систем очистки сточных вод и водоотведения сельских населенных пунктов.

Начато строительство очистных сооружений на 600 куб.м./сутки в с. Батырево. Завершение объекта запланировано на 2010 год. Подготовлена проектно-сметная документация по строительству сетей канализации по  с. Батырево. До 2020 года планируется строительство очистных сооружений в с. Шыгырданы и Сугуты.

3.3 Охрана и восстановление водных объектов- источников питьевого водоснабжения. Планируется строительство и восстановление зон санитарной очистки в существующих артскважинах.

Ожидаемые результаты реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит коренным образом изменить состояние водных объектов - источников питьевого водоснабжения, довести водопотребление до необходимого объема и качества.

Результатами выполнения программных мероприятий является:

-общий объем водопотребления в населенных пунктах района 7,6тыс.мЗ в сутки;

-соответствие СанПиН и качества воды в источниках питьевого водоснабжения и потребляемой питьевой воды;

-ввод в действие мощностей систем водоснабжения в населенных пунктах района;

-создание новых рабочих мест;

Конечным результатом Программы является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а именно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в районе.

| Мероприятия по реализации районной целевой программы «Обеспечение населения Батыревского района качественной питьевой водой на 2009-2020гг.» |
| --- |
| № пп | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий с указанием местоположения, мощность | Источники финансирования | Сроки работ | В том числе по годам | Всего |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Развитие систем водоснабжения населенных пунктов Батыревского района |
|  | Строительство группового водовода по Батыревскому району | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2009-2013 | 23,05 23,0 0,05 | 200,6 - 200,6 - |  | 250,2 250,0 0,2 | 295,2 295,0 0,2 | 325,2 325,0 0,2 - | 195,2 150,0 0,2 - | 55,2 55,0 0,20 - | 52,2 52,2 | 52,2 52,2 | 52,2 52,2 | 52,2 52,2 | 1508,45 1298,6 1,05 208,8 |
|  | Строительство, реконструкция и восстановление локальных систем водоснабжения | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2009-2016 | 0,7 0,7 | 0,0 | 0,0 | 202,76 202,35 0,41 | 129,22 129,0 0,22 | 337,02 336,4 0,62 | 281,04 280,57 0,47 | 14,89 14,8 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,63 963,12 2,51 |
| 1 | Водоснабжение с.Батырево 14,7км. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2002-2013 | 0,7 0,7 | 40,1 40,0 0,1 | 0,0 | 7,60 7,0 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,7 47,0 0,7 |
| 2 | Водоснабжение с.Сугуты 22,4 км | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2005-2013 |  |  |  | 20,1 20,0 0,1 | 22,3 22,3 |  |  |  |  |  |  |  | 42,4 42,3 0,1 |
| 3 | Водоснабжение д.Кзыл-Чишма 7,9 км. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2012 |  |  |  | 16,25 16,2 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,25 16,2 0,05 |
| 4 | Водоснабжение с.Алманчиково 11,3 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2012 |  |  |  | 23,07 23,0 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,07 23,0 0,07 |
| 5 | Водоснабжение с.Шыгырдан 58,4 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2012-2013 |  |  |  | 45,1 45,0 0,1 | 74,7 74,5 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 119,8 119,5 0,3 |
| 6 | Водоснабжение д.Красномайск 7,4км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2012 |  |  |  | 15,1 15,05 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,1 15,05 0,05 |
| 7 | Водоснабжение д.Тат.Сугуты 15,6 км | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2012 |  |  |  | 31,83 31,8 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,83 31,8 0,03 |
| 8 | Водоснабжение д.Нов.Чепкасы 1,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2012 |  |  |  | 3,5 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 3,5 |
| 9 | Водоснабжение д.Н.Ахпердино 13,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 36,66 36,6 0,06 |  |  |  |  |  | 36,66 36,60 0,06 |
| 10 | Водоснабжение д.Козловка –Булаково 4,4 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 16,76 16,75 0,01 |  |  |  |  |  |  | 16,76 16,75 0,01 |
| 11 | Водоснабжение с. Ст.Ахпердино 8,8км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 18,02 18,0 0,02 |  |  |  |  |  |  | 18,02 18,0 0,02 |
| 12 | Водоснабжение с. Тойси 11,0 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 22,41 22,4 0,01 |  |  |  |  |  | 22,41 22,40 0,01 |
| 13 | Водоснабжение д. Ст. Тойси 9,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 20,45 20,40 0,05 |  |  |  |  |  | 20,45 20,40 0,05 |
| 14 | Водоснабжение дд. Тат. Тимяши, М. Шихирданы 3,3 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014- 2015 |  |  |  |  |  | 11,28 11,25 0,03 | 6,25 6,25 |  |  |  |  |  | 17,53 17,50 0,03 |
| 15 | Водоснабжение д. Н. Бахтиарово 6,1 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 12,51 12,50 0,01 |  |  |  |  |  | 12,51 12,50 0,01 |
| 16 | Водоснабжение д.Кзыл Камыш 4,3 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2013 |  |  |  |  | 12,22 12,2 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 12,22 12,20 0,02 |
| 17 | Водоснабжение с. Тарханы 9,3 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 18,99 18,95 0,04 |  |  |  |  |  | 18,99 18,95 0,04 - |
| 18 | Водоснабжения д. Шаймурзино 10,2 км | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2012 |  |  |  | 20,81 20,8 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,81 20,80 0,01 - |
| 19 | Водоснабжение с. Первомайское 13,9 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014-2015 |  |  |  |  |  | 4,8 4,8 | 23,6 23,55 0,05 |  |  |  |  |  | 28,6 28,55 0,05 |
| 20 | Водоснабжение д. Сидели 6,1 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 15,04 15,0 0,04 |  |  |  |  |  | 15,04 15,00 0,04 |
| 21 | Водоснабжение д. В.Б.Шигали 3,1 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 8,520 8,500 0,020 |  |  |  |  |  | 8,52 8,50 0,02 |
| 22 | Водоснабжение д. Бахтигильдино 5,6 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 13,16 13,15 0,01 |  |  |  |  |  | 13,16 13,15 0,01 |
| 23 | Водоснабжение с. Балабаш Баишево10,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 21,42 21,40 0,02 |  |  |  |  |  | 21,42 21,40 0,02 |
| 24 | Водоснабжение д. Б. Нурусово 3,7 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 9,960 9,900 0,060 |  |  |  |  |  | 9,960 9,900 0,060 |
| 25 | Водоснабжение с. Норваш Шигали 13,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 27,54 27,50 0,04 |  |  |  |  |  | 27,540 27,500 0,040 |
| 26 | Водоснабжение д. П. Шигали 8,0 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 16,36 16,30 0,06 |  |  |  |  |  |  | 16,36 16,30 0,06 |
| 27 | Водоснабжение д. В. Турмышево 3,4 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 11,52 11,50 0,02 |  |  |  |  |  |  | 11,52 11,50 0,02 |
| 28 | Водоснабжение д. Н. Турмышево 4,7 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 12,93 12,90 0,03 |  |  |  |  |  |  | 12,930 12,900 0,030 |
| 29 | Водоснабжение д. В. Атыково 4,7км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 12,84 12,80 0,04 |  |  |  |  |  |  | 12,840 12,800 0,040 |
| 30 | Водоснабжене д. Сигачи 8,6 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 17,68 17,65 0,03 |  |  |  |  |  |  | 17,68 17,650 0,03 |
| 31 | Водоснабжение с. Чеменево 8,2 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 17,98 17,97 0,010 |  |  |  |  |  |  | 17,98 17,97 0,010 |
| 32 | Водоснабжение д. М. Чеменево 1,9км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 7,140 7,140 |  |  |  |  |  |  | 7,140 7,140 |
| 33 | Водоснабжение д. Бакашево 6,5км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 13,87 13,85 0,02 |  |  |  |  |  |  | 13,87 13,850 0,02 |
| 34 | Водоснабжение д. Кокшаново 4,0км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 13,69 13,65 0,04 |  |  |  |  |  |  | 13,690 13,650 0,040 |
| 35 | Водоснабжение д. Н. Атыково 3,1км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 12,22 12,20 0,020 |  |  |  |  |  |  | 12,220 12,200 0,020 |
| 36 | Водоснабжение д. Полевое Чекурово 3,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 11,28 11,25 0,03 |  |  |  |  |  |  | 11,280 11,250 0,030 |
| 37 | Водоснабжение д.Долгий-Остров 10,1км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014-2015 |  |  |  |  |  | 3,88 3,88 | 16,84 16,82 0,02 |  |  |  |  |  | 20,72 20,70 0,02 |
| 38 | Водоснабжение д. Новое Котяково 5,9 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 13,14 13,10 0,04 |  |  |  |  |  | 13,14 13,10 0,04 |
| 39 | Водоснабжение д. Чувашские Ишаки 3,9км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 13,38 13,35 0,03 |  |  |  |  |  | 13,38 13,350 0,03 - |
| 40 | Водоснабжение д. Старое Котяково 7,2 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015 |  |  |  |  |  |  | 14,62 14,60 0,02 |  |  |  |  |  | 14,62 14,60 0,02 |
| 41 | Водоснабжение д. Малое Батырево 7,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 15,37 15,35 0,02 |  |  |  |  |  |  | 15,37 15,35 0,02 |
| 42 | Водоснабжение д. Туруново 8,3 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 16,90 16,85 0,05 |  |  |  |  |  |  | 16,90 16,85 0,05 |
| 43 | Водоснабжение д. Яншихово 5,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 15,98 15,95 0,03 |  |  |  |  |  |  | 15,98 15,95 0,03 |
| 44 | Водоснабжение д. Тигашево 6,5 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 13,27 13,25 0,02 |  |  |  |  |  |  | 13,27 13,25 0,02 |
| 45 | Водоснабжение д. Малые Арабузи 4,3 км. | Всего : Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 11,64 11,60 0,04 |  |  |  |  |  |  | 11,64 11,60 0,04 |
| 46 | Водоснабжение д. П. Бикшики 12,8 км. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 26,28 26.25 0,03 |  |  |  |  |  |  | 26,280 26,250 0,030 |
| 47 | Водоснабжение д. Именево 5,5 км. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2014 |  |  |  |  |  | 14,88 14,85 0,030 |  |  |  |  |  |  | 14,880 14,850 0,030 |
| 48 | Водоснабжение д. Абамза 6,1 км. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  | 7,00 7,00 | 14,82 14,80 0,02 |  |  |  |  | 21,82 21,80 0,02 |
| Охрана и восстановление водных объектов- источников питьевого водоснабжения |
| Охрана и восстановление водных объектов |
| 49 | Облесение прибрежных защитных полс водных объектов | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2009-2020 | 0,01 0,01 | 0,015 0,015 | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | 0,02 0,02 | 0,03 0,03 | 0,015 0,015 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | 0,03 0,03 | 0,21 0,21 |
| Очистка бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |
| 50 | Очистные сооружения в с. Батырево на 600м3/сут. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2007-2010 | 62,18 62,08 0,1 | 124,7 124,6 0,1 |  | 40,0 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,88 226,68 0,2 |
| 51 | Очистные сооружения в с. Шыгырдан на 600м3/сутки | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 70,0 | 95,0 95,0 | 165,0 165,0 |
| 52 | Очистные сооружения в с. Сугуты на 300м3/сутки | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюдж. Местный бюджет Внебюджетные средст. | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 45,0 | 50,0 50,0 | 95,0 95,0 |
|  | Итого по району | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 62,18 62,08 0,1 | 124,7 124,6 0,1 |  | 40,0 40,0 |  |  |  |  |  |  | 115,0 115,0 | 145,0 145,0 | 486,88 486,68 0,2 |