Приложение №1

Утверждено:

Распоряжением главы

Вурнарского   района

Чувашской Республики

№___  от «__» _____________2011 года

# П Л А Н

работы комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод в 2011 году.

| № п\п | Наименование мероприятий |  | Сроки проведения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Создание комиссии по пропуску паводковых вод |  | 08. 02. 2011 | Главы городского, сельских поселений, руководители предприятий |
| 2 | Разработка мероприятий по пропуску весеннего паводка, с составлением перечня объектов возможного подтопления или разрушения |  | 08.02. 2011 | Главы городского, сельских поселений поселений, дорожные организации |
| 3 | Наблюдение за состоянием дорог и искусственных сооружений на период паводка |  | На весь период | Вурнарское ДРСУ, противопаводковые комиссии |
| 4 | Проведение обследования гидросооружений, с составлением акта обследования Проведение заседание комиссии |  | до 01. 04. 2011 г. | Инженерная служба, главы городского и сельских поселений, противопаводковая комиссия |
| 5 | Приведение в готовность к весеннему паводку складов, гидротехнических сооружений, животноводческих помещений | Подготовка животноводческих хозяйств к бесперебойной работе в период весенней распутицы, обеспечение необходимого запаса кормов и принятие необходимых мер по обеспечению устойчивости их зданий и сооружений при воздействии негативных факторов в угрожающий период паводка | Постоянно | Руководители с/х предприятий, главы городского и сельских поселений, противопаводковая комиссия. |
|  |  | Уточнение перечня зданий, сооружений и помещений животноводческих хозяйств, расположенных в зоне вероятного затопления и подтопления |  |  |
|  |  | Подготовка подъездных путей к объектам АПК, выполнение водоотводных мероприятий и создание запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварий |  |  |
|  |  | Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды от разрушительного воздействия паводковых вод |  |  |
|  |  | Проверка состояния и, при необходимости, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению водоотводных дамб, нагорно-ловчих каналов и других сооружений, предотвращающих смыв удобрений, ядохимикатов, размыв отстойников, хранилищ ГСМ |  |  |
|  |  | Создание во всех сельскохозяйственных организациях и предприятиях специальных противопаводковых механизированных бригад, обеспечение их круглосуточного дежурства в угрожающий период паводка |  |  |
|  |  | Организация круглосуточного мониторинга паводковой ситуации и на его основе прогнозирование чрезвычайной обстановки |  |  |
|  |  | Подготовка пунктов временного содержания и обеспечение мер по эвакуации скота, сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, семян, кормов в случае катастрофического подъема уровня поверхностных вод |  |  |
| 6 | Вывезти из зон возможных подтоплений скот, семена, корма |  | до 01.04.2011 г. | Руководители с/х предприятий |
| 7 | Организовать дежурство на ответственных участках на автомобильных дорогах, на крупных гидросооружениях, на объектах жизнеобеспечения района |  | На весь период | Ответственные руководители предприятий и учреждений района |
| 8 | Удаление с крыш зданий и сооружений ледяных наростов, снега. |  | Постоянно | Предприятия ЖКХ, руководители с/х предприятий, районный отдел образования |
| 9 | Подведение итогов по пропуску паводковых вод в 2011 году |  | Май 2011 | Паводковая комиссия, ответственные руководители предприятий и учреждений района. |