Утверждено:

Решением Собрания Депутатов

Вурнарского района

«15» июля 2005 г. № _____

Муниципальная Программа «Обеспечение населения Вурнарского района  качественной питьевой водой на 2005- 2008 годы».

Паспорт программы

Наименование Программы   - Муниципальная программа "Обеспечение

населения Вурнарского района качественной

питьевой водой на 2005-2008 годы».

________________________________________________________________________

Основание для разработки - Указ Президента Чувашской Республики от 21 мая

2001  г.  N   45   "О   дальнейшем    развитии

общественной   инфраструктуры   в    Чувашской

Республике";

Указ  Президента  Чувашской  Республики  от 18

июня 2004 г. N 65 "О Концепции охраны здоровья

населения  Чувашской  Республики  на 2004-2010

годы";

Указ  Президента  Чувашской  Республики  от 23

сентября 2004 г. N 109 "О дополнительных мерах

по  обеспечению  жителей  Чувашской Республики

качественной питьевой водой"

Разработчики Программы   - Администрация Вурнарского района;

Отдел капитального строительства, архитектуры и

жилищно- коммунального хозяйства  Вурнарского

района

Основные цели            - Улучшение  обеспечения   населения Вурнарского

района   качественной питьевой водой норматив-

ного качества и в достаточном количестве, улуч-

шение на этой основе состояния здоровья населе-

ния.

Восстановление,    охрана    и    рациональное

использование источников питьевого  водоснабже-

ния.

Основные мероприятия  -    Развитие систем водоснабжения и водоотведения

населённых пунктов

Сроки реализации         - 2005-2008 годы

Объемы    и    источники - общий  объем финансирования -612.9 млн.рублей,

финансирования             в том числе

за  счет средств федерального бюджета – 281.6

млн. рублей;

за   счет   средств  республиканского  бюджета

Чувашской Республики – 243.66 млн. рублей;

за  счет средств местных бюджетов – 38.95 млн.

рублей;

за  счет внебюджетных источников  – 48.69 млн.

рублей;

Ожидаемые       конечные - Социальные:

результаты реализации      Обеспечение   населения     питьевой

водой  нормативного  качества  и в достаточном

количестве;

Снижение заболеваемости населения

экологические:

снижение    масштабов    загрязнения    водных

объектов;

охрана и   восстановление   водных   объектов

экономические:

сокращение    потерь    воды     в    системах

водоснабжения

1. Содержание проблемы

Муниципальная Программа «Обеспечение населения Вурнарского района качественной питьевой водой на 2005- 2008 годы» разработана для обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения.

Вурнарский район характеризуется густонаселенностью. Общая численность населения в районе по состоянию на 1 января 2004 г. составляет 44.3 тыс. человек, в том числе в п. Вурнары – 12.3 тыс. человек  и сельское – 32.0 тыс. человек .

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды каждому жителю района составляет в среднем 180 л, городскому жителю - 250 л, сельскому - 46 л, что соответствует 75% потребности городского населения и 54% - сельского.

В районе всего 100 населенных пунктов. В посёлке Вурнары, в деревнях Санарпоси, Кольцовка, и в с. Калинино частичное централизованное водоснабжение. В других населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Остальных  населенных пунктах  Вурнарского района обеспечивается питьевой водой из шахтных колодцев.

Отсутствуют утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод. Существующие водозаборы работают на неутвержденных запасах подземных вод. Подземные источники  не обеспечивают население водой питьевого качества в достаточном объеме.

Более половины населения  пос.Вурнары обеспечиваются питьевой водой из поверхностных источников - реки  Малый Цивиль. Общий водозабор из поверхностных источников для хозяйственно-питьевых нужд  составляет 417 тыс.куб. метров в год.

В результате техногенного загрязнения в поверхностных источниках питьевого водоснабжения содержатся органические соединения, соли тяжелых металлов, нефтепродукты и другие вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

По данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вурнарском районе проб воды водоемов первой категории не отвечает по санитарно-химическим показателям, гигиеническим требованиям и нормативам.

Наиболее защищенными источниками питьевого водоснабжения являются подземные источники. По состоянию на 1 января 2004 г. на территории республики выявлено и разведано 3 месторождений (1 участок) пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вместе с тем гидрологическая изученность территории района остается недостаточной. В связи с включением норматива по содержанию бора в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" проведены анализы на содержание бора в подземных источниках,были обнаружены различной концентрации хлорорганические и фосфороорганические инсектициды и др. Результаты показали превышение их концентраций, в связи с чем ранее утвержденные запасы подземных вод подлежат переоценке в отношении качества.

Из подземных источников для хозяйственно-питьевых нужд забирается 244 тыс.куб. метра воды в год. Перечень утвержденных эксплуатационных запасов показывает, что обеспечить потребный объем воды можно только при проведении дополнительных поисково-разведочных работ.

По состоянию на 1 января 2004 г. действующих водозаборных скважин в районе насчитывается 9.

В п. Вурнары,водоснабжение осуществляется из водозаборов, расположенных на селитебных территориях, из-за чего возникает вероятность загрязнения водоносных горизонтов,.

В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных сооружений, качество питьевой воды во многих населенных пунктах не удовлетворяет гигиеническим нормативам. Удельный вес проб не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, отмечен на территориях Вурнарского района - 84,4%,  при среднереспубликанском показателе 20,3%.

По микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам 1,6% проб воды в источниках централизованного водоснабжения.

Из-за несвоевременного проведения аварийно-восстановительных работ, ежегодных профилактических промывок, дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, а особенно в сельской местности, происходит вторичное микробное загрязнение питьевой воды. Об этом свидетельствует несоответствие качества воды гигиеническим нормативам в коммунальных водопроводах, к примеру 1,6% проб воды в районе  не соответствует по микробиологическим показателям.

Четверть населения в районе использует для хозяйственно-питьевых целей воду из децентрализованных источников. Вода из общественных колодцев, родников не имеет надежной защиты от загрязнения, и неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние представляет угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями. По микробиологическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам 38.6% проб.

Для предотвращения загрязнения поверхностных водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, необходимо проведение мероприятий по недопущению загрязнения их стоками с селитебных и промышленных территорий. Также необходимо обустройство водоохранных зон водных объектов с выносом объектов-загрязнителей.

Для защиты поверхностных источников водоснабжения от негативного воздействия ливневых и талых вод необходимы берегоукрепительные, противоэрозионные и противооползневые мероприятия. Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.

Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений в районе составляет 1600 тыс.куб. метра в сутки. Требуют срочной модернизации 64,6% мощностей.

Сегодня уровень износа инженерных коммуникаций в районе составляет 60 и более процентов, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отслужили свой срок полностью.

Протяженность водоводов предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 5.8 км, из них 1,4   нуждаются в замене; протяженность уличной водопроводной сети - 20 км, из которых 4.3 км,  изношены и требуют срочной замены. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды.

В районе централизованные системы канализации имеется в п. Вурнары. В большинстве населенных пунктах функционируют локальные очистные сооружения канализации, которые нуждаются в реконструкции. Канализационные сети предприятий ЖКХ имеют протяженность 20 км,  с физическим износом 70% и более нуждаются в срочной замене. Установленная пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 1600 куб. метра в сутки, их средний износ составляет 58 процентов. Требуют срочной модернизации . Предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2700 куб.м/сут. в пос. Вурнары Вурнарского района ЧР.

2. Цель, основные задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы являются улучшение обеспечения населения Вурнарского района Чувашской Республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Достижение целей Программы предусматривается в два этапа.

На первом этапе (2005-2006 годы) намечается осуществление следующих мероприятий: проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплутационных запасов подземных вод , реконструкция водозаборных скважин и водопроводов, завершение строительства и реконструкции очистных сооружений канализации, начатое до 2005 года, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения.

На втором этапе (2007-2008 годы) намечено расширить работы и завершить запланированные мероприятия по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения в сельских населенных пунктов, по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации и ливневых стоков, а также по охране и улучшению состояния водных объектов - источников питьевого водоснабжения, которые позволят обеспечить коренное улучшение водоснабжения населения.

Планируемые объёмы и источники финансирования на осуществление программных мероприятий на 2005-2008 годы.

| И№№ п/п | Програмные мероприятия | Всего,млн. руб.(в текущих ценах) | Источник финансирования,млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства с республиканского бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |
| 1 | Раздел 1 | 277.9 | 173.6 | 100.1 | 1.0 | 3.2 |
| 2 | Раздел 2 | 190.05 | 48.0 | 91.5 | 24.95 | 31.89 |
| 3 | Раздел 3 | 144.95 | 60.0 | 52.06 | 13.0 | 13.6 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 612.9 | 281.6 | 243.66 | 38.95 | 48.69 |

Приложение

К Вурнарской районной программе

«Обеспечение населения Вурнарского района Чувашской Республики»

качественной питьевой водой на 2005-2008 годы"

| Cогласовано: Заместитель министра- Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики ______________ С.И. Глотов «____» _______________2005г. | Cогласовано: Заместитель министра природопользования Чувашской Республики ______________ Е.В. Юшин «____» _______________2005г. |  |
| --- | --- | --- |

Мероприятия

по реализации муниципальной Программы "Обеспечение населения Вурнарского района  качественной питьевой водой на 2005-2008 годы"

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  N   |Наименование направлений, видов  ра-|Мощность,|   Ответственные   |Сроки  |    Источники финансирования     |Всего  |в том числе по годам|

|  пп  |бот и конкретных мероприятий (объек-|объем ра-|    исполнители    |начала |                                 |(млн.  |————————————————————|

|      |тов) с указанием местоположения     |бот      |                   |и окон-|                                 |рублей)| 2005 | 2006 | 2007-|

|      |                                    |         |                   |чания  |                                 |       |      |      | 2008 |

|      |                                    |         |                   |работ  |                                 |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |(годы) |                                 |       |      |      |      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|  1   |                2                   |    3    |         4         |    5  |                6                |   7   |   8  |   9  |  10  |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   I. Развитие систем водоснабжения городов, поселков городского типа                                                                           |

|                           и районных центров                                                                                                   |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|1.1.  |пос.Вурнары                         |         |                   |2005-  |Всего                            |  276,5|  25,0| 103,8| 147,7|

|      |Строительство водохранилища на р.Ма-| 12.6 млн|Администрация  рай-|2008   |федеральный бюджет               |  173,6|  25,0|  60,0|  88,6|

|      |лый  Цивиль,  в  том числе расчистка| куб.м.  |она                |       |республиканский  бюджет Чувашской|   99,1|      |  40,0|  59,1|

|      |ложа водохранилища, строительство   |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |насосных станций,основного водовода |         |                   |       |местные бюджеты                  |    0,6|      |   0,6|      |

|      |до пос.Вурнары и станций очистки воды         |                   |       |внебюджетные средства            |    3,2|      |   3,2|      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|1.2   |Обустройство  зон  санитарной охраны|         |                   |2005-  |Всего                            |   1.4 |   -  | 1.4  |      |

|      |водоисточников  и  водопроводных со-|         |администрация  рай-|2008   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |оружений                                      она                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|   1.0 |      | 1.0  |      |

|      |                                   ,|         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      | пос.Вурнары,                       |         |                   |       |местные бюджеты                  |   0.4 | -    | 0.4  |  -   |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |   -   | -    |      |      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     II. Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов                                                                              |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.   |Гидрогеологическое      обоснование,|69  шт.  |администрация райо-|2006-  |Всего                            |   2,2 |      |  2,2 |      |

|      |строительство  и реконструкция водо-|         |на,                |2007   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |заборных скважин                    |         |                   |       |республиканский  бюджет Чувашской|       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |   1,2 |      |  1,2 |      |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |   1,0 |      |  1,0 |      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|11.   |Строительство,  реконструкция и вос-|14   км  |                   |2005-  |Всего                            | 113.0 !      | 35.5 | 77.5 !

|      |становление централизованных локаль-|         |                   |2008   |федеральный бюджет               |  26.0 !      ! 7.0  | 19.0 |

|      |ных систем водоснабжения            |         |администрация райо-|       |республиканский  бюджет Чувашской|  56.5 |      | 19,0 | 37,5 |

|      |                                    |         |на                 |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |  18,0 |      |  6,0 | 12,0 |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |  12,5 |      |  3,0 |  9,5 |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|12.   |Проектирование  систем водоснабжения|         |                   |2005-  |Всего                            |   1,0 |      |   0.5|  0,5 |

|      |и водоотведения п.Вурнары           |         |                   |2007   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |республиканский  бюджет Чувашской|   1,0 |      |   0.5|  0,5 |

|      |                                    |         |администрация райо-|       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |на                 |       |местные бюджеты                  |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |       |      |      |      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|13.   |Строительство  групповых  водопрово-|    10км |                   |2005-  |Всего                            |  73,5 |  0.5 | 60.5 | 12,5 |

|      |дов, в том числе:                   |         |                   |2008   |федеральный бюджет               |  34.0 |      | 30.0 | 4,0  |

|      |                                    |         |                   |       |республиканский  бюджет Чувашской|  34,0 |      | 30,0 | 4,0  |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |   5,5 |   0,5|  0.5 |  4,5 |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |       |      |      |      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|13.1. |Вурнарский район                    |10 км    |                   |2005-  |Всего                            |   73,5|   0,5|  60,5|  12,5|

|      |Проектирование и строительство груп-|         |администрация райо-|2007   |федеральный бюджет               |   34,0|      |  30,0|   4,0|

|      |повых водопроводов                  |         |на                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|   34,0|      |  30,0|   4,0|

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |    5,5|   0,5|   0,5|   4,5|

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |       |      |      |      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|14.   |Обустройство  зон  санитарной охраны|         |                   |2006-  |Всего                            |    0.3|      |   0,1|   0,2|

|      |водозаборов  и  водопроводных соору-|         |администрация райо-|2008   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |жений в районе                      |         |на                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |    0,2|      |  0.05|   0,1|

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |    0,1|      |  0.05|   0,1|

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|      |Итого по разделу II                 |         |                   |2005-  |Всего                            |190.05 | 0.55 | 98.3 |  91.2|

|      |                                    |         |                   |2008   |федеральный бюджет               |  60.0 |      | 37.0 |  23.0|

|      |                                    |         |                   |       |республиканский  бюджет Чувашской|  91.5 |      | 49.5 |  42.0|

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |  24.95| 0.55 |  7.75|  16.65

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |  13.6 |      |  4.05|   9.55

|      |                                    |         |                   |       |                                 |       |      |      |      |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|       III. Охрана и восстановление водных объектов - источников                                                                                |

|                        питьевого водоснабжения                                                                                                 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    3.1. Очистка бытовых сточных вод                                                                                            |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|15.2. |пос.Вурнары:                        |1500     |                   |2005-  |Всего                            |   78,5|   0,5|  27,0|  51,0|

|      |Строительство   очистных  сооружений|м3/сут.  |администрация райо-|2008   |федеральный бюджет               |   30,0|      |  10,0|  20,0|

|      |канализации                         |         |на                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|   36,0|      |  16,0|  20,0|

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |   12,5|   0,5|   1,0|  11,0|

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |       |      |      |      |

|      |————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|      |Cтроительство локальных очистных со-|600      |                   |2007-  |Всего                            |   28,5|      |      |  28,5|

|      |оружений ОАО "Вурнарский завод СОМ" |м3/сут.  |администрация райо-|2008   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |                                    |         |на                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |   28,5|      |      |  28,5|

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|17.   |Строительство систем водоотведения в|         |                   |2005-  |Всего                            |  35,0 |      | 10.2 | 24.8 |

|      |сельских населенных пунктах района:     600   |администрация райо-|2008   |федеральный бюджет               |  18.0 |      |  6.0 |  12,0|

|      |с.Калинино,с.Кольцовка,д.Санарпоси, |м3/сут.  |на                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|  16.0        |  4.0 | 12,0 !

|      |д. Абызово, д.Б.Яуши, Алгазино, Тузи          |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |Сярмусы,д. Янгорчино,д.В.Кибеки     |         |                   |       |местные бюджеты                  |   0.5 |      |      |  0.5 |

|      |                                    !         |                   |       |внебюджетные средства            |   0.5 |      |  0.2 |   0.3|

|      |                                    !         |                   |       |                                 |       |      |      |      |

|      |                                    !         |                   !       !                                 |       |      |      |      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|      |Итого по разделу 3.1.               |         |                   |2005-  |Всего                            | 142.0 | 0.5  | 37.2 |104.3 |

|      |                                    |         |                   |2008   |федеральный бюджет               |  48.0        | 16.0 | 32.0 |

|      |                                    |         |                   |       |республиканский  бюджет Чувашской|  52.0 |      | 20.0 | 32.0 |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |  13.0 | 0.5  |  1.0 | 11.5 |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |  29.0 |      |  0.2 | 28.8 |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |       |      |      |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|              3.2. Охрана и восстановление водных объектов                                                                                      |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.   |Облесение  прибрежных защитных полос|0.8тыс.га|                   |2005-  |Всего                            |  0.9  |      |   0.3|   0.6|

|      |водных объектов республики          |         |администрация райо-|2008   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |                                    |         |на                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |       |      |      |      |

|         |                   |       |внебюджетные средства            |  0.9  !      |   0.3|   0.6|

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|19.   |Залужение  прибрежных защитных полос|0.5тыс.га|                   |2005-  |Всего                            |  1.8  |      |   0.6|   1.2|

|      |водных объектов по республике       |         |администрация райо-|2008   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |                                    |         |на                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |  1.8           0.6     1.2

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|20.   |Установление границ водоохранных зон|5   тыс. |                   |2005-  |Всего                            |   0.25|      |  0.08|  0.17|

|      |на реках района                     |га       |администрация райо-|2008   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |                                    |         |на                 |       |республиканский  бюджет Чувашской|   0.06|      |  0.01|  0.05

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |   0.19|      |  0.07|  0.12

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|21.   |Укрепление  берегов рек и водохрани-|         |                   |2005-  |Всего                            |       |      |      |      |

|      |лищ, в том числе:                   |         |                   |2008   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |республиканский  бюджет Чувашской|       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |       |      |      |      |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|21.1. |Итого по разделу 3.2.               |         |                   |2005-  |Всего                            |  2.95 |      | 0.98 | 1.97 |

|      |                                    |         |                   |2008   |федеральный бюджет               |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |республиканский  бюджет Чувашской|  0.06 |      | 0.01 | 0.05 |

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  |              |             |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            |  2.89 |      | 0.97 | 1.92 |

|——————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————|—————————————————————————————————|———————|——————|——————|——————|

|      |Итого по разделу III                |         |                   |2005-  |Всего                            |144.95   0.5  |38.18  106.27

|      |                                    |         |                   |2008   |федеральный бюджет               | 48.0  |      |16.0  | 32.0 |

|      |                                    |         |                   |       |республиканский  бюджет Чувашской| 52.06 |      |20.01 | 32.05|

|      |                                    |         |                   |       |Республики                       |       |      |      |      |

|      |                                    |         |                   |       |местные бюджеты                  | 13.0  | 0.5  | 1.0  | 11.5 |

|      |                                    |         |                   |       |внебюджетные средства            | 31.89        | 1.17 | 30.72|

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                                                Утверждено:

Председатель Межведомственной                                                                                                                                                                                                                                           Решение Собрания депутатов

комиссии по реализации республиканской                                                                                                                                                                                                                           Вурнарского района

целевой программы «Обеспечение населения                                                                                                                                                                                                                     «15» июля 2005 г.

Чувашской Республики качественной питьевой

водой на 2005-2008 годы»                                                                                                                                                                                                                                                         №______

С.Э. Дринев

«_____»______________________2005г.

Муниципальная Программа

водообеспечения и водоотведения  Вурнарского района

на 2005-2008 г.г.

| Наименование населенных пунктов | Количество | Водоснабжение | Кол-во скважин, шт. | Протяженность водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дворов | Населения (чел.) |  |  |  |
| Наименование населенных пунктов района для реализации Программы на период 2005-2008 годы. |
| п.Вурнары | 4788(1684/3104) | 12300 | Центральный водопровод, шахтные колодцы | 9 | 21 |
| д. Усландыр-Янишево | 51 | 126 | шахтные колодцы, | - | - |
| д. Санарпоси | 157 | 459 | Частич.централь. водопровод | 1 | Износ 100% |
| д. Сявалкасы | 121 | 373 | Шахтные колодцы | 1(не действ.) | - |
| д. Сугут Торбиково | 115 | 318 | шахтные колодцы | 1 | - |
| д. Тузи Сярмусы | 139 | 381 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Ойкасы | 42 | 128 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Чирш-Хирлепы | 51 | 119 | Шахтные колодцы | 1(не действ.) | - |
| д. Напольное Тугаево | 107 | 294 | Шахтные колодцы | - | - |
| с. Калинино | 140 | 1561 | Центральный водопровод, шахтные колодцы | 2 из них: 1/не действ/ | Износ 100% |
| д. Хорнзор | 261 | 781 | Шахтные колодцы | - | - |
| Наименование населенных пунктов для дальнейшей реализации Программы после 2008 г. |
| д.Азим Сирма | 154 | 466 | шахтные колодцы | - | - |
| Д. Бурдасы | 526 | 1291 | шахтные колодцы |  |  |
| д. Кадыши | 77 | 158 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Вурманкасы | 249 | 635 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Сендимиркино | 253 | 682 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Альменево | 95 | 245 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Ермошкино | 126 | 418 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Кивсерт Мураты | 40 | 109 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Муньялы | 76 | 178 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Пуканкасы | 95 | 285 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Мачамуши | 60 | 158 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Синьялы | 77 | 217 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Ямбахтино | 150 | 402 | Шахтные колодцы | 1/не действ/ | - |
| д. Кожар Яндоба | 101 | 268 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Кольцовка | 168 | 461 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Мамалаево | 107 | 272 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Булатово | 85 | 229 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Сявалкас Хирпоси | 107 | 272 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Малые Яуши | 41 | 134 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Кюмель Ямаши | 170 | 381 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Вурман Кибеки | 111 | 311 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Ойкас Кибеки | 166 | 432 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Новые Яхакасы | 224 | 713 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Тузи Мурат | 64 | 151 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Троицкое | 53 | 135 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Тимерчкасы | 61 | 147 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Ст. Яхакасы | 167 | 396 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Орауши | 267 | 647 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Алгазино | 156 | 450 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Янгорчино | 268 | 846 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Шинеры | 210 | 564 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Ишлей | 51 | 102 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Чирш-Шинеры | 181 | 465 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Шоркасы | 75 | 176 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Авыр Сирма | 48 | 120 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Б.Хирлепы | 76 | 211 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Ильдымкасы | 34 | 83 | Шахтные колодцы | - | - |
| д Пайки | 19 | 68 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Хумуши | 95 | 271 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Кивъялы | 59 | 164 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Ослаба | 92 | 260 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Хирпоси | 235 | 626 | Шахтные колодцы | - | - |
| д.Рунги | 113 | 278 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Ст. Шорданы | 87 | 246 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Тувалькино | 60 | 159 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Эпшики | 68 | 188 | Шахтные колодцы | - | - |
| д. Тузи Мурат | 64 | 151 | -«- | - | - |
| д. Алгазино | 156 | 450 | -«- | - | - |
| д. Айгиши | 105 | 275 | -«- | - | - |
| д. Малды Кукшум | 46 | 129 | -«- | - | - |
| д. Абызово | 242 | 631 | -«- | - | - |
| д. Анаткас Абызово | 132 | 317 | -«- | - | - |
| д.Апнеры | 260 | 616 | -«- | - | - |
| д. Б. Торханы | 99 | 295 | -«- | - | - |
| д. Альмен Сунары | 82 | 269 | -«- | - | - |
| д. Артеменькино | 36 | 65 | -«- | - | - |
| д. Кожиково | 35 | 71 | -«- | - | - |
| д.Тюмбеки | 48 | 148 | -«- | - | - |
| д.Чиршкас Мураты | 102 | 369 | -«- | - | - |
| д.Кумаши | 84 | 250 | Шахтный колодец | - | - |
| д.Тюлюкасы | 33 | 65 | -«- | - | - |
| д. Большие Яуши | 231 | 687 | -«- | - | - |
| д.Ойкас Яуши | 106 | 355 | -«- | - | - |
| д.Синьял Яуши | 113 | 295 | -«- | - | - |
| д.Волонтер | 59 | 94 | -«- | - | - |
| д.Киберли | 34 | 75 | -«- | - | - |
| раз. Чаркли | 139 | 229 | -«- | - | - |
| д. Ершипоси | 242 | 584 | -«- | - | - |
| с. Кошлауши | 52 | 121 | -«- | - | - |
| д. Кюстюмеры | 206 | 564 | -«- | - | - |
| д. Одиково | 172 | 466 | -«- | - | - |
| д.Хора Сирма | 107 | 187 | -«- | - | - |
| с. Кукшум | 126 | 395 | -«- | - | - |
| д.Хорн- Кукшум | 65 | 191 | -«- | - | - |
| д.Чалым Кукшум | 121 | 329 | -«- | - | - |
| д.Кюльхири | 235 | 647 | -«- | - | - |
| д.Малдыкасы | 90 | 253 | -«- | - | - |
| д.Кумбалы | 92 | 247 | -«- | - | - |
| д.Мулакасы | 41 | 134 | -«- | - | - |
| д. Синь Алдыши | 73 | 178 | -«- | - | - |
| д.Кивсерт Янишево | 69 | 162 | -«- | - | - |
| д.Синь Сурьял | 50 | 130 | -«- | - | - |
| с.Янишево | 96 | 251 | -«- | - | - |

Исп. Ильин В.В.  тел. 2-13-84

Приложение №1 к муниципальной Программе

« Обеспечение населения Вурнарского района

качественной питьевой водой на 2005-2008 годы»

Протокол социологического опроса

сельского населения Вурнарского района о необходимости устройства вводов питьевой воды в жилые дома в рамках исполнения Указа Президента Чувашской Республики №109 от 23 сентября 2004 года «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой».

| № | Наименование населен. пунктов | Водоснабжение,% | Желаемый уровень комфорта,% | Водоотведение,% /канализация/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из шахтного колодца | Из центрального водопровода с вводом в дом | Из водоза борных колонок | мойка | санузел | ванная | В уличный канализац. коллектор с очистными сооружен. | В индивид сборник стоков |
|  | п.Вурнары |  | 100 | - | 100 | 93.3 | 84.9 | 86.7 | 13.3 |
|  | д. Усландыр-Янишево | 17 | 83 | - | 80 | 45 | 14 | - | 100 |
|  | д. Санарпоси | 2 | 98 | - | 100 | 76 | 72 | 22 | 78 |
|  | д. Сявалкасы |  | 100 | - | 100 | 85 | 71 | 23 | 77 |
|  | д. Сугут Торбиково | 2,1 | 77,9 | - | 87 | 66 | 21 | 12 | 88 |
|  | д. Тузи Сярмусы | 1,1 | 98,9 | - | 100 | 51 | 30 | 16 | 84 |
|  | д. Ойкасы |  | 100 | - | 100 | 32 | 28 | - | 100 |
|  | д. Чирш-Хирлепы |  | 100 | - | 98 | 36 | 19 | 15 | 85 |
|  | д. Напольное Тугаево | 37,2 | 62,8 | - | 89 | 42 | 21 |  | 100 |
|  | с. Калинино |  | 100 | - | 100 | 67 | 81 | 22 | 78 |
|  | д. Хорнзор | 1,4 | 98,6 | - | 92 | 79 | 49 | - | 100 |
|  | д.Азим Сирма | 1,8 | 98,2 | - | 83 | 40 | 14 | 19 | 81 |
|  | Д. Бурдасы | 2,2 | 97,8 | - | 87 | 72 | 57 | 5 | 95 |
|  | д. Кадыши |  | 100 | - | 100 | 44 | 21 | - | 100 |
|  | д. Вурманкасы | 3,6 | 96,4 | - | 71 | 53 | 29 | 17 | 83 |
|  | Сендимиркино | 2.0 | 98 | - | 86 | 38 | 72 | - | 100 |
|  | д. Ермошкино | 5,4 | 94,6 | - | 71.7 | 63 | 19 | 13 | 87 |
|  | д.Мачамуши | 1.8 | 98.2 | - | 100 | 32 | 11 | - | 100 |
|  | д. Кожар Яндоба | 3.6 | 96.4 | - | 89 | 19 | 16 | - | 100 |
|  | д. Кольцовка | - | 100 | - | 100 | 60 | 40 | 12 | 82 |
|  | д. Мамалаево | 6.1 | 93.9 | - | 56 | 43 | 33 | - | 100 |
|  | д. Малые Яуши | 2.0 | 98 | - | 70 | 56 | 57 | - | 100 |
|  | д.Вурман Кибеки | 3.3 | 96.7 | - | 54.8 | 48 | 38 | 32 | 68 |
|  | д.Ойкас Кибеки | 3.0 | 97 | - | 64 | 50 | 22 | 23 | 77 |
|  | д. Тимерчкасы | 4.4 | 95.6 | - | 80.8 | 46 | 16 | 28 | 72 |
|  | д.Орауши | 6.4 | 93.6 | - | 87 | 13.9 | 28 | 16 | 84 |
|  | д.Алгазино | 4.1 | 95.9 | - | 90 | 15 | 67 | 20 | 80 |
|  | д.Янгорчино | 9.8 | 90.2 | - | 98 | 57 | 57 | 21 | 79 |
|  | д. Шинеры | 7.8 | 92.2 | - | 86.8 | 22 | 44 | 9 | 91 |
|  | д. Б.Хирлепы | 12 | 88 | - | 100 | 45 | 32 | 35 | 65 |
|  | д. Хумуши | 6.6 | 93.4 | - | 88.7 | 40 | 33 | 25 | 75 |
|  | д. Хирпоси | 5.6 | 91.4 | - | 87.6 | 41 | 32 | 18 | 82 |
|  | д. Тувалькино | 4.5 | 95.5 | - | 75.1 | 32 | 29 | - | 100 |
|  | д. Алгазино | 4.7 | 95.3 | - | 98 | 29 | 53 | 31 | 69 |
|  | д. Абызово | 2.7 | 97.3 | - | 89 | 31 | 27 | 27 | 73 |
|  | д. Анаткас Абызово | 2.7 | 97.3 | - | 89 | 31 | 27 | - | 100 |
|  | д.Апнеры | 2.9 | 97.1 | - | 70 | 55 | 33 | - | 100 |
|  | д. Б. Торханы | 1.9 | 98.1 | - | 90 | 54 | 32 | - | 100 |
|  | д. Артеменькино | 3.6 | 96.4 | - | 67 | 46 | 28 | - | 100 |
|  | д.Кумаши | 5 | 95 | - | 58 | 54 | 51 | - | 100 |
|  | д. Большие Яуши | 4.4 | 95.6 | - | 70 | 38 | 50 | 14 | 86 |
|  | д.Ойкас Яуши | 4.8 | 95.2 | - | 69 | 37 | 49 | 15 | 85 |
|  | раз. Чаркли | 4.6 | 95.4 | - | 68 | 36 | 48 | - | 100 |
|  | д. Ершипоси | 3.9 | 96.1 | - | 71 | 38 | 52 | 10 | 90 |
|  | д. Кюстюмеры | 5.2 | 94.8 | - | 81 | 41 | 40 | 27 | 77 |
|  | с. Кукшум | 6.6 | 93.4 | - | 69 | 39 | 39 | - | 100 |
|  | д.Кюльхири | 6.1 | 93.9 | - | 89 | 50 | 47 | - | 100 |
|  | д.Малдыкасы | 2.7 | 97.3 | - | 90 | 60 | 57 | 12 | 88 |
|  | д.Кумбалы | 3.4 | 96.6 | - | 78.4 | 71 | 66 | - | 100 |