| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ ЙЫШĂНУ 28.02.2011 5 № Йěпреç поселокě |  | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ 28.02.2011 № 5 поселок Ибреси |

| Об утверждении районной целевой программы «Установка общедомо-вых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2011 год» в новой редакции |  |
| --- | --- |

В связи с приведением в соответствие с республиканской целевой программой "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009-2015 годы ", принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.01.2009 года № 25 и в целях упорядочения расчетов за электрическую энергию, тепловую энергию и холодное водоснабжение, а также выполнения нормативно-технических требований в части  регулирования режимов теплопотребления жилищного фонда, Собрание депутатов Ибресинского района решило:

1.Утвердить районную целевую программу «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2011 год» в новой редакции (прилагается).

2. Решение Собрания депутатов Ибресинского района от  16.02.2009 года № 28/6 «Об утверждении районной целевой программы «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009-2015 годы " признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания главой Ибресинского  района.

Глава Ибресинского района  -

председатель Собрания депутатов

Ибресинского района                                                                           А. А. Яковлев

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Ибресинского района

Чувашской Республики

от  28.02.2011   № 5

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2011 год»

##### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Основания для разработки Программы | – | районная целевая программа «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2011 год» ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №261 от 23 ноября 2009 г ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- | --- | --- |
|  | – | Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 1 декабря 2008 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; протокол заседания Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 37 «О реформировании жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | – | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | – | Отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики |
| Исполнители программных мероприятий | – | Отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики, управляющие организации (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию), жилищные кооперативы (по согласованию), иные специализированные потребительские кооперативы (по согласованию) |
| Цель Программы | – | завершение к 2012 году установки общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на территории Ибресинского района Чувашской Республики |
| Задачи Программы | – | сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения; снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду; стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
| Целевые индикаторы Программы | – | доведение к 2012 году доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения, до 100 % |
| Сроки реализации Программы | – | 2011г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 5189,56 тыс. рублей, в том числе средства: |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики –тыс. рублей 0процентов); |
|  |  | бюджета Ибресинского городского поселения –986,02 тыс. рублей (19 %); |
|  |  | внебюджетных источников –4203,54 тыс. рублей (81%) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности | – | обеспечение экономии потребления энергоресурсов и воды до 20% от существующего уровня потребления; |
|  |  | эффективное использование энергетических ресурсов и воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики |
|  |  | Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 2 февраля до 2012 года и ежеквартально до 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе их реализации в отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики ежегодно до 2012 года к 7 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации мероприятий Программы. |

# Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа.

Одними из основных приоритетов жилищной политики в Ибресинском районе являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление энергоресурсов. С 2005 года на территории Ибресинского района осуществлялось оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения (далее – приборы учета). Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета в настоящее время достиг 66%, в том числе холодного водоснабжения – 48%, теплоснабжения и горячего водоснабжения – 50%, электроснабжения – 100%.

Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи за энергоресурсы и воду в среднем до 20%. Экономия воды достигается установкой современной эффективной водоразборной арматуры и приборов регулирования для поддержания оптимального давления в сети.

Программа направлена на обеспечение реального контроля потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. Она не может быть реализована только усилиями органов местного самоуправления без привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики и требует значительных бюджетных расходов.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергосбережения и привести в соответствие платежи населения с фактически использованными объемами тепловой энергии и воды.

# II. Цель, задачи и сроки реализации Программы.

Целью Программы является завершение к 2012 году установки приборов учета в многоквартирных домах на территории Ибресинского района Чувашской Республики.

Задачи Программы:

сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета;

снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Мероприятия Программы будут реализованы в  2011 году.

В рамках реализации Программы планируется осуществить завершение установки приборов учета тепла  в 34 многоквартирных домах, установка приборов учета потребления холодной воды в 37 многоквартирных домах,  обеспечив экономию потребления энергоресурсов и воды до 20 процентов от существующего уровня потребления.

# III. Система программных мероприятий.

Исполнителями программных мероприятий являются отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы.

Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода «Демонстрационные  объекты». Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсированно устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

Введение приборного учета потребления электрической, тепловой энергии и воды в рамках Программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ в многоквартирных домах. Именно учет позволяет дать информацию о реальном потреблении ресурсов, достичь экономии финансовых средств за счет исключения излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Сочетанием учета и энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосберегающий эффект.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства:

- республиканского бюджета Чувашской Республики;

- бюджета Ибресинского района Чувашской Республики;

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- внебюджетных источников, в том числе средства управляющие организации, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов.

Общий объем финансирования Программы в 2011 году составит 5189,556 млн. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в табл. 1.

Примерный расчет потребности в финансовых средствах на установку приборов учета приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

###### Таблица 1

Распределение

средств по источникам финансирования Программы

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | - |  |
| Бюджет Ибресинского городского поселения | 986,02 | 986,02 |
| Внебюджетные источники | 4203,54 | 4203,54 |
| Итого | 5189,56 | 5189,56 |

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Объемы проведения работ по установке приборов учета с указанием муниципальных образований и объектов определяются ежегодно на очередной финансовый год, на основе результатов анализа проведенных в предыдущем году работ, подготовительных мероприятий.

V. Механизм реализации Программы.

Заказчиком Программы является администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

Заказчик Программы осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

участие в отборе проектов по Ибресинскому району на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора:

наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации;

обеспечение софинансирования предлагаемых проектов с привлечением средств из местного бюджета и внебюджетных источников.

Заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет общий контроль за реализацией Программы.

Координацию работ по реализации Программы будет осуществлять отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики. К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг исполнителей, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 2 февраля до 2012 года и ежеквартально до 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе их реализации в отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

Отдел строительства и ЖКХ администрации Ибресинского района Чувашской Республики ежегодно до 2012 года к 7 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

VI. Оценка эффективности реализации Программы.

Программой предусматривается создание условий, способствующих устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставлению качественных коммунальных услуг населению.

Приборы учета планируется устанавливать в многоквартирных домах, где объемы потребления тепловой энергии и воды достаточны для окупаемости работ за 2 года. Расчеты проведены в денежном выражении с применением коэффициента инфляции.

Целесообразность выполнения работ определяется по результатам предварительного энергетического обследования объекта.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество теплоэнергоресурсов и воды, которое, как правило, значительно ниже расчетного. Опыт установки приборов учета в жилых домах показал, что разница между потреблением расчетным и фактическим может достигать:

по холодному водоснабжению до 20%;

по горячему водоснабжению до 10 %;

по тепловой энергии до 7%.

Установка приборов учета в многоквартирных домах позволит привести уровень платежей населения за теплоэнергоресурсы и воду в соответствие с фактическими объемами их использования.

Оперативный контроль за потреблением теплоэнергоресурсов и воды существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять многоквартирные дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их.

Подключение многоквартирных домов к автоматизированной системе контроля и коммерческого учета холодного, горячего водоснабжения и отопления предоставляет возможность сформировать оптимальную систему взаиморасчетов между ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами; обеспечить прозрачность отношений между ними; создать условия, снижающие вероятность возникновения спорных вопросов и конфликтов, а также обеспечить оперативный контроль за уровнем расхода и своевременного выявления предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Расчет окупаемости Программы показывает, что ежегодное потребление тепловой энергии многоквартирными домами, которые охвачены данной Программой, составляет29,076 тыс. Гкал. Увеличение стоимости 1 Гкал тепловой энергии (с НДС) прогнозируется в среднем на16 процентов в год:

на 2010 год –765.3 1,16 = 887.75рублей;

на 2011 год –  1029.76рубля;

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение расхода тепловой энергии не менее чем на 3 процента, или на 872.2 Гкал, в год.

Экономия по годам составит:

в 2010 году (50процента установленных приборов учета) – 0,5  872.2 Гкал  887.75 рублей/Гкал = 387.1 тыс. рублей;

в 2011 году (100процентов установленных приборов учета) –1 872.2 Гкал  1029.76 рубль/Гкал = 898.15тыс. рублей;

в

Экономия от установленных приборов учета в 2012 году составит 1285.25 тыс. рублей;

2) снижение расхода холодной воды не менее чем на 10 процентов, или на 17,4 тыс. куб. метров, при тарифе 23.97 рублей за куб. метр – экономия в 2012 году составит 1338,7 тыс. рублей;

Затраты на установку приборов учета будут равны 3979.649тыс. рублей, а экономия от установки приборов учета к 2012 году составит приблизительно 
2.6млн. рублей, то есть произведенные затраты окупятся уже к 2015 году.

Реализация настоящей Программы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов.

Социально-экономическая эффективность Программы будет выражена в повышении качества жизни и здоровья населения за счет комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Показателем экономической эффективности Программы является достижение индикаторов Программы (табл. 2).

Таблица 2

##### Индикаторы эффективности реализации Программы

| Индикаторы | Планируемые показатели по годам, процентов |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета в том числе: | 66 | 100 |
| холодной воды | 48 | 100 |
| тепловой энергии | 50 | 100 |
| электрической энергии | 100 | 100 |

Источниками информации о показателях являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.

В результате реализации Программы к 2012 году предусматривается доведение уровня оснащенности приборами учета многоквартирных домов, включенных в Программу, до 100%, а также экономии тепловой энергии и воды – до 20%.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

____________

- Приложение № 1

к районной целевой программе  «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2011 год»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий по реализации районной целевой 
программы «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, 
водоснабжения в многоквартирных домах на 2011год»

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в отборе проектов для финансирования установки общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения с учетом срока окупаемости по объемам энергопотребления. | ежегодно | Администрация Ибресинского района |
| 2. | Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения | 2011г. | управляющие организации*, товарищества собственников жилья*, жилищные кооперативы*, иные специализированные потребительские кооперативы* |

* Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

Установка общедомовых приборов учета потребления электрической,

тепловой энергии и воды

| Годы | Количество приборов, единиц | Оснащенность приборами, процентов | ##### Финансовые средства, тыс. рублей, в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Чувашской Республики | бюджет Ибресинского района | внебюджетные источники | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 34 | 48 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 37 | 100 | 0,0 | - |  | 333,59 |  | 1422,82 | 1755,872 |
| Всего | 71 | 100 | 0,0 | - |  | 333,59 |  | 1422,82 | 1755,872 |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 34 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 34 | 100 | 0,0 | - | 652,43 |  |  | 2781,25 | 3433.684 |
| Всего | 68 |  | 0,0 | - | 652,43 |  |  | 2781,25 | 3433.684 |
| Итого |  |  | 0,0 | - |  |  | 986,02 | 4203,54 | 5189,56 |

- Приложение № 2

к районной целевой программе «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2011 год»

Р А С Ч Е Т

потребности в финансовых средствах на установку

общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения

в многоквартирных домах на 2011 год

В каждом из многоквартирных домов, включенных в районную целевую программу «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2010–2012 годы», на вводах электрической энергии, трубопроводов тепловой энергии и холодной воды планируется смонтировать приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения (далее – приборы учета) с использованием вычислителя, который за счет оснащения адаптерами сотовой связи позволит передавать оперативную информацию на диспетчерские пункты. Диспетчерские пункты автоматизированного сбора и обработки информации программируются на системный опрос всех объектов, анализ информации и выдачу как оперативных сведений, так и различных форм отчетности.

Помимо передачи накопленных и текущих данных диспетчерские системы программируются на выполнение постоянного контроля состояния датчиков, приборов и узлов учета в целом, а также предотвращение несанкционированного воздействия на достоверность информации. Функционирование системы учета основывается на принципе сбора, анализа и использования информации диспетчерскими пунктами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, специализированных потребительских кооперативов, а также взаимной связи и обмена информацией с диспетчерскими пунктами ресурсоснабжающих организаций.

В настоящем приложении учтены практика и опыт использования различных типов приборов учета тепловой энергии, эксплуатируемых на объектах гг. Чебоксары, Новочебоксарска, и выявлены наиболее рациональные варианты.

Вычислитель модели ВКТ-7-01 ЗАО «Теплоком» (г. Санкт-Петербург) позволяет вести учет и регистрацию параметров по двум тепловым вводам, имеет 6 каналов измерения расхода теплового носителя и 5 каналов измерения температуры.

В качестве основного выбран расходомер ПРЭМ-2 электромагнитного принципа действия производства ЗАО «Теплоком» (г. Санкт-Петербург). В домах, где существует опасность затопления, планируется использовать расходомер марки УРЖ2КМ ЗАО «Тесс-инжиниринг» (г. Чебоксары).

Датчики температуры выбраны на основе подобранного термопреобразователя КТС-Б-001 производства ОАО «Эталон» (г. Владимир), положительно зарекомендовавшего себя в эксплуатации. Осуществление связи и обмена информацией с диспетчерскими пунктами ресурсоснабжающих организаций планируется на базе программного комплекса ООО «Кливер Мониторинг Энергии» (г. Санкт-Петербург). Этот программный комплекс используется в ООО «Коммунальные технологии», и по нему наработаны опыт и практика эксплуатации.

Примерный расчет потребности в финансовых средствах на установку приборов учета расхода холодной воды

| Расходомер УРЖ2КМ или водосчетчик турбинный ВМГ РП-1.6 МПа, Т50/150 град | Стоимость установки одного прибора учета, тыс. рублей | Количество устанавливаемых приборов учета, единиц | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 47,456 | 37 | 1755,872 |

Примерный расчет потребности

в финансовых средствах на установку приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

| Вычислитель ВКТ-7-01, расходомерРУС-1, термопреобразователь КТС -Б | Стоимость установки одного прибора учета, тыс. рублей | Количество устанавливаемых приборов учета, единиц |  | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислитель ВКТ-7-01, расходомерРУС-1-50/50, термопреобразователь КТС -Б | 98.714 | 16 |  | 1579.424 |
| Вычислитель ВКТ-7-01, расходомерРУС-1-65\65, термопреобразователь КТС -Б | 102.254 | 14 |  | 1431.556 |
| Вычислитель ВКТ-7-01, расходомерРУС-1-80\80, термопреобразователь КТС -Б | 104.142 | 2 | 280.284 |  |
| Вычислитель ВКТ-7-01, расходомерРУС-1-100\100, термопреобразователь КТС -Б | 107.210 | 2 | 214.420 |  |
| ИТОГО | - | 34 | 3433.684 |  |

:

;

- Приложение № 3

к районной целевой программе «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2011 год»

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации районной целевой программы

«Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения

в многоквартирных домах на 2011 год»

Оценка эффективности реализации районной целевой программы «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009–2015 годы» определяется на основе установленного индикатора.

Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения, рассчитывается по следующей формуле:

Yосн = (Акд / Пкп)  100,

где:

Yосн – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения, процентов;

Акд – количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения;

Пкп – количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные формы федерального государственного статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная).

_____________

- Приложение № 4

к районной целевой программе

- «Установка общедомовых приборов учета

- электро-, тепло-, водоснабжения в

- многоквартирных домах на 2011 год

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка общедомовых приборов учета энергоресурсов  включенных в районную целевую программу «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2011 год»

| № п/п | Адреса МКД где планируется установка приборов учета в т.ч. по программе капремонта ЧР | Год установки | Холодного водоснабжения |  |  | Тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | кол-во (шт.) | сумма (тыс.руб.) | марка | кол-во (шт.) | сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | п. Ибреси, ул.В-Интернационалистов д.17 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.В-Интернационалитов ,д.19 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.В-Интернационалитов,д.21 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.В-Интернационалитов.д.23 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Дмитрова,д.13 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Кирова.д.28А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 107.210 |
|  | п. Ибреси ул. Коминтерна ,д.10 | 2011 |  | - | - |  | 1 | 98.714 |
|  | п.Ибреси ул. Комсомольская д.8 | 2011 |  | - | - |  | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Кооперативная,д. 4 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 1022.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Кооперативная.д.23 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Кооперативная,д.25 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Кооперативная,д.31 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 107.210 |
|  | п. Ибреси, ул.Кооперативная,д.6 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул. Маресьева,д. 17 | 2011 | УРЖ2КМ | - | - | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Маресьева ,д. 5 | 2011 | УРЖ2КМ | - | - | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Маресьева ,д. 51 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Маресьева ,д. 53 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Маресьева ,д. 65 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Маресьева ,д. 9 | 2011 | УРЖ2КМ | - | - | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Мира.д.27А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Мира,д.7А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Почтовая,д.1 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Пионерская,д.22 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Пионерская,д.27 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Пионерская,д.29 | 201 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | П.Ибреси,ул.Советская,д.36 | 2011 |  | 1 | 47,456 |  | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.СХТ,д.22 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Школьная,д.5 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.13 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 104.142 |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.15 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 104.142 |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.15А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.19А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 98.714 |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.25А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.8А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | 1 | 102.254 |
|  | п. Ибреси, ул.Илларионова,д.3 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | - | - |
|  | п. Ибреси, ул.Илларионова,д.3А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | - | - |
|  | п. Ибреси, ул.Мира,д.41 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | - | - |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.69 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | - | - |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.71 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | - | - |
|  | п. Ибреси, ул.Энгельса,д.6 1 | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 | - | - |
|  | п.Ибреси ул. Герцена,д.2 | 2011 |  | 1 | 47,456 |  | - | - |
|  | п. Ибреси, ул.Мира,д.31А | 2011 | УРЖ2КМ | 1 | 47,456 | РСТМ.407629,001 |  |  |
|  | ИТОГО | 2011 | УРЖ2КМ | 37 | 1755,872 | РСТМ.407629,001 | 34 | 3433,684 |

СПИСОК многоквартирных домов в которых необходимо установить счетчики холодной воды

| № п.п | адрес | кол-во лицевых счетов, всего | Общая площадь | Приватиз.квартиры | их площадь | Муницип.квартиры | их площадь | Стоимость установки тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В-Интернационалитов-17 | 43 | 2255,12 | 29 | 1534,23 | 14 | 720,89 | 47,546 |
| 2 | В-Интернационалитов-19 | 24 | 1274,94 | 19 | 1005,94 | 5 | 269 | 47,546 |
| 3 | В-Интернационалитов-21 | 24 | 1280,17 | 23 | 1232,37 | 1 | 47,8 | 47,546 |
| 4 | В-Интернационалитов-23 | 24 | 1229,42 | 19 | 976,92 | 5 | 252,5 | 47,546 |
| 5 | Герцена-2 | 17 | 724,17 | 16 | 667,29 | 1 | 56,88 | 47,546 |
| 6 | Дмитрова-13 | 16 | 720,55 | 14 | 635,45 | 2 | 85,1 | 47,546 |
| 7 | Кирова-28а | 24 | 1239,01 | 22 | 1138,01 | 2 | 101 | 47,546 |
| 8 | Кооперативная-23 | 21 | 803,89 | 14 | 589,09 | 7 | 214,8 | 47,546 |
| 9 | Кооперативная-25 | 24 | 1254,48 | 24 | 1254,48 | 0 | 0 | 47,546 |
| 10 | Кооперативная-31 | 69 | 3427,74 | 58 | 2868,17 | 11 | 559,57 | 47,546 |
| 11 | Кооперативная-4 | 81 | 4373,87 | 67 | 3684,77 | 14 | 689,1 | 47,546 |
| 12 | Кооперативная-6 | 60 | 2636,78 | 43 | 2034,04 | 17 | 602,74 | 47,546 |
| 13 | Маресьева - 51 | 29 | 1226,34 | 21 | 887,64 | 8 | 338,7 | 47,546 |
| 14 | Маресьева - 53 | 28 | 1256,15 | 27 | 1207,48 | 1 | 48,67 | 47,546 |
| 15 | Маресьева - 65 | 16 | 855,14 | 13 | 679,84 | 3 | 175,3 | 47,546 |
| 16 | Мира-27 | 22 | 886,83 | 21 | 861,13 | 1 | 25,7 | 47,546 |
| 17 | Мира-31а | 18 | 805,86 | 16 | 717,06 | 2 | 88,8 | 47,546 |
| 18 | Мира-41 | 8 | 383,77 | 7 | 330,27 | 1 | 53,5 | 47,546 |
| 19 | Мира-7а | 24 | 1218,9 | 16 | 811,6 | 8 | 407,3 | 47,546 |
| 41 | Почтовая-1 | 60 | 3230,9 | 60 | 3230,9 | 0 | 0 | 47,546 |
| 42 | Пионерская-22 | 26 | 1325,93 | 23 | 1151,23 | 3 | 174,7 | 47,546 |
| 43 | Пионерская-27 | 31 | 1460,25 | 13 | 659,07 | 18 | 801,18 | 47,546 |
| 44 | Пионерская-29 | 44 | 2211,95 | 44 | 2211,95 | 0 | 0 | 47,546 |
| 46 | Советская-36 | 26 | 748,72 | 0 | 0 | 26 | 748,72 | 47,546 |
| 51 | СХТ-22 | 24 | 1252,8 | 19 | 953,2 | 5 | 299,6 | 47,546 |
| 52 | Школьная-5 | 8 | 368,62 | 2 | 92,92 | 6 | 275,7 | 47,546 |
| 53 | Энгельса-13 | 24 | 1293,49 | 20 | 1045,65 | 4 | 247,84 | 47,546 |
| 54 | Энгельса-15 | 33 | 1721,19 | 25 | 1321,29 | 8 | 399,9 | 47,546 |
| 55 | Энгельса-15а | 27 | 1206,17 | 27 | 1206,17 | 0 | 0 | 47,546 |
| 56 | Энгельса-19а | 27 | 1311,56 | 23 | 1117,36 | 4 | 194,2 | 47,546 |
| 57 | Энгельса-25а | 27 | 1304,73 | 25 | 1199,83 | 2 | 104,9 | 47,546 |
| 63 | Энгельса-61 | 12 | 495,25 | 9 | 378,95 | 3 | 116,3 | 47,546 |
| 67 | Энгельса-69 | 12 | 480,6 | 9 | 382,3 | 3 | 98,3 | 47,546 |
| 68 | Энгельса-71 | 8 | 313,7 | 5 | 203,7 | 3 | 110 | 47,546 |
| 69 | Энгельса-8а | 35 | 1654,64 | 34 | 1622,54 | 1 | 32,1 | 47,546 |
| 70 | Илларионова-3 | 25 | 1391,36 | 25 | 1391,36 | 0 | 0 | 47,546 |
| 71 | Илларионова-3а | 31 | 1400,55 | 23 | 1037,8 | 8 | 362,75 | 47,546 |
|  |  | 1680 | 77311,98 | 1314 | 61703,18 | 366 | 15608,8 | 1755,872 |

СПИСОК многоквартирных домов в которых необходимо установить тепловые счетчики

| № п.п | адрес | кол-во лицевых счетов, всего | Общая площадь | Приватиз.квартиры | их площадь | Муницип.квартиры | их площадь | стоимость установки т/счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В-Интернационалитов-17 | 43 | 2255,12 | 29 | 1534,23 | 14 | 720,89 | 98.714 |
| 2 | В-Интернационалитов-19 | 24 | 1274,94 | 19 | 1005,94 | 5 | 269 | 98.714 |
| 3 | В-Интернационалитов-21 | 24 | 1280,17 | 23 | 1232,37 | 1 | 47,8 | 98.714 |
| 4 | В-Интернационалитов-23 | 24 | 1229,42 | 19 | 976,92 | 5 | 252,5 | 102.254 |
| 5 | Дмитрова-13 | 16 | 720,55 | 14 | 635,45 | 2 | 85,1 | 98.714 |
| 6 | Кирова-28а | 24 | 1239,01 | 22 | 1138,01 | 2 | 101 | 107.210 |
| 7 | Коминтерна 10 | 19 | 810,86 | 6 | 229,54 | 13 | 581,32 | 98.714 |
| 8 | Комсомольская-8 | 8 | 267,69 | 8 | 267,69 | 0 | 0 | 98.714 |
| 9 | Кооперативная-23 | 21 | 803,89 | 14 | 589,09 | 7 | 214,8 | 102.254 |
| 10 | Кооперативная-25 | 24 | 1254,48 | 24 | 1254,48 | 0 | 0 | 98.714 |
| 11 | Кооперативная-31 | 69 | 3427,74 | 58 | 2868,17 | 11 | 559,57 | 102.254 |
| 12 | Кооперативная-4 | 81 | 4373,87 | 67 | 3684,77 | 14 | 689,1 | 107.210 |
| 13 | Кооперативная-6 | 60 | 2636,78 | 43 | 2034,04 | 17 | 602,74 | 102.254 |
| 14 | Маресьева - 17 | 16 | 828,76 | 12 | 655,06 | 4 | 173,7 | 98.714 |
| 15 | Маресьева - 5 | 12 | 502,55 | 8 | 346,15 | 4 | 156,4 | 98.714 |
| 16 | Маресьева - 51 | 29 | 1226,34 | 21 | 887,64 | 8 | 338,7 | 98.714 |
| 17 | Маресьева - 53 | 28 | 1256,15 | 27 | 1207,48 | 1 | 48,67 | 98.714 |
| 18 | Маресьева - 65 | 16 | 855,14 | 13 | 679,84 | 3 | 175,3 | 102.254 |
| 19 | Маресьева - 9 | 18 | 835,74 | 11 | 492,73 | 7 | 343,01 | 102.254 |
| 20 | Мира-27 | 22 | 886,83 | 21 | 861,13 | 1 | 25,7 | 98.714 |
| 21 | Мира-7а | 24 | 1218,9 | 16 | 811,6 | 8 | 407,3 | 102.254 |
| 22 | Почтовая-1 | 60 | 3230,9 | 60 | 3230,9 | 0 | 0 | 98.714 |
| 23 | Пионерская-22 | 26 | 1325,93 | 23 | 1151,23 | 3 | 174,7 | 102.254 |
| 24 | Пионерская-27 | 31 | 1460,25 | 13 | 659,07 | 18 | 801,18 | 102.254 |
| 25 | Пионерская-29 | 44 | 2211,95 | 44 | 2211,95 | 0 | 0 | 102.254 |
| 26 | Советская-36 | 26 | 748,72 | 0 | 0 | 26 | 748,72 | 98.714 |
| 27 | СХТ-22 | 24 | 1252,8 | 19 | 953,2 | 5 | 299,6 | 102.254 |
| 28 | Школьная-5 | 8 | 368,62 | 2 | 92,92 | 6 | 275,7 | 98.714 |
| 29 | Энгельса-13 | 24 | 1293,49 | 20 | 1045,65 | 4 | 247,84 | 104.142 |
| 30 | Энгельса-15 | 33 | 1721,19 | 25 | 1321,29 | 8 | 399,9 | 104.142 |
| 31 | Энгельса-15а | 27 | 1206,17 | 27 | 1206,17 | 0 | 0 | 102.254 |
| 32 | Энгельса-19а | 27 | 1311,56 | 23 | 1117,36 | 4 | 194,2 | 98.714 |
| 33 | Энгельса-25а | 27 | 1304,73 | 25 | 1199,83 | 2 | 104,9 | 102.254 |
| 34 | Энгельса-8а | 35 | 1654,64 | 34 | 1622,54 | 1 | 32,1 | 102.254 |
|  | Итого | 994 | 48275,88 | 790 | 39204,44 | 204 | 9071,44 | 3433,684 |