13. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Размещение жилой застройки

Объем жилищного строительства на первую очередь определился исходя из расчетной численности населения города – 52,0 тыс. человек и с учетом современных темпов строительства и возможности их наращивания.

Темпы строительства жилого фонда на этот проектный период приняты в среднем на уровне 17 тыс. м2 общей площади. Обеспеченность населения  составит 19,5 м2 общ. пл./человека.

Объем убыли жилого фонда принят с учетом принятой «Программы ликвидации ветхого жилья»№ и с учетом предлагаемых к реконструкции районов города до 2010г.

Предусматриваемое выбытие жилого фонда по жилым образованиям

на проектные периоды:

Таблица 13.1

| Наименование жилых образований | 1 очередь-2010г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тыс. м2 общ. пл. | Тыс. чел |
| Северный р-н (за ж/д) | 14,2 | 1,2 |
| Западный | 5,5 | 0,4 |
| Центральный район | 4,3 | 0,3 |
| Итого | 24,0 | 1,9 |

В том числе ветхий аварийный фонд, подлежащий ликвидации до 2010г. – 18,5 тыс. м2 общ. пл, в котором проживает 1,6 тыс. человек.

Для размещения жителей из сносимого фонда потребуется предоставить:

-  на 1 очередь 36,0 тыс. м2 общ. пл.( при жил обеспеченности 19 м2/чел).

В проекте предлагается ряд мероприятий по организации промышленной зоны, что позволит значительно сократить количество жилого фонда, попадающего в сантитарно – защитную зону.

С целью уменьшения количества жилого фонда, попадающего в зону вредности предлагается перенести в восточную промзону мясокомбинат и агропромхимию, от которых попало 86,4 тыс. м2 общ.пл, в том числе многоэтажный фонд – 74,1 тыс. м2, 2- этажный фонд – 12,0 тыс. м2 общ. пл. С выносом этих предприятий весь этот фонд окажется вне санитарно – защитной зоны.

Кроме того, с территории существующего предприятия «Лакокраска» предлагается вынести вредные производства в промышленную зону, что также значительно сократит количество жилого фонда, попадающего в зону вредности от него (на 3,0 тыс. м2 общ. л.).

Предлагается частичный снос жилого фонда, попадающий в зону вредности от  железной дороги 4,0 тыс. м2 общ. пл. Практически весь этот фонд отнесен к категории ветхого. На месте этого фонда предлагается начать организацию общественно – деловой зоны.

Таблица 13.2

## Распределение жилищного фонда г.Канаша по жилым образованиям

на  2010 г., тыс.м2общ. пл. /чел.

| Жилые образования | 1-2эт. Индивидуальный фонд | 2-3 эт. Блокированный с прикв. участками | 2- эт. Многоквартирный фонд | 3- этажный фонд | 4- этажный фонд | 5- этажный фонд | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Северный р-н до ж/д |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ.сохран.жил.ф | 17,5 0,9 | - | - | - | - | 16,0 0,8 | 33,5 1,7 |
| Новое стр-во | - | - | - | - | - | 50,3 2,6 | 50,3 2,6 |
| Итого жил.ф | 17,5 0,9 | - | - | - | - | 66,3 3,4 | 83,8 4,3 |
| Южный р-н за ж/д |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ.сохр.жил.ф. | 121,3 6,1 | - | 66,8 3,5 | 33,8 1,9 | 106,0 5,6 | 508,6 26,7 | 836,5 43,8 |
| Новое строительство | 20,0 0,8 | 11,0 0,3 | 10,0 0,5 | 6,0 0,3 | - | 38,7 2,0 | 85,7 3,9 |
| Итого жил.ф | 141,3 6,9 | 11,0 0,3 | 76,8 4,0 | 39,8 2,2 | 106,0 5,6 | 547,3 28,7 | 922,2 47,7 |
| ВСЕГО по городу: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ.сохран.жил.ф. | 138,8 7,0 | - | 66,8 3,5 | 33,8 1,9 | 106,0 5,6 | 524,6 27,5 | 870,0 45,5 |
| Новое строительство | 20,0 0,8 | 11,0 0,3 | 10,0 0,5 | 6,0 0,3 | - | 89,0 4,6 | 136,0 6,5 |
| ВСЕГО жил.ф | 158,8 7,8 | 11,0 0,3 | 76,8 4,0 | 39,8 2,2 | 106,0 5,6 | 613,6 32,1 | 1006,0 52,0 |
| Примыкающие к городу деревни: |  |  |  |  |  |  |  |
| М.Бикшихи,всего,в том числе: | 67,6 3,0 | - | - | - | - | - | 67,6 3,0 |
| Сущ.сохран.жил.ф. | 34,0 1,7 | - | - | - | - | - | 34,0 1,7 |
| Новое строительство | 33,6 1,3 | - | - | - | - | - | 33,6 1,3 |
| Келте –Сюле, всего, в том числе: | 17,3 0,7 | - | - | - | - | - | 17,3 0,7 |
| Сущ.сохран.жил.ф. | 1,8 0,09 | - | - | - | - | - | 1,8 0,09 |
| Новое строительство | 15,5 0,6 | - | - | - | - | - | 15,5 0,6 |
| Б.Бикшихи , всего, в том числе: | 69,0 2,8 | - | - | - | - | - | 69,0 2,8 |

| Сущ.сохран.жил.ф. | 31,2 1,4 | - | - | - | - | - | 31,2 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | 37,8 1,4 | - | - | - | - | - | 37,8 1,4 |
| Асхва, всего, в том числе: | 51,4 2,2 | - | - | - | - | - | 51,4 2,2 |
| Сущ.сохран.жил.ф. | 27,0 1,4 | - | - | - | - | - | 27,0 1,4 |
| Новое строительство | 24,4 0,8 | - | - | - | - | - | 24,4 0,8 |
| Сугайкасы, , всего, в том числе: | 63,0 2,7 | - | - | - | - | - | 63,0 2,7 |
| Сущ.сохран.жил.ф. | 30,5 1,5 | - | - | - | - | - | 30,5 1,5 |
| Новое строительство | 32,5 1,2 | - | - | - | - | - | 32,5 1,2 |
| ВСЕГО | 268,3 11,4 | - | - | - | - | - | 268,3 11,4 |

Примечание: * В данной таблице учтен жилой фонд поселков Канашского района непосредственно примыкающий к городской селитебной застройке для учета при расчете варианта подключения этого фонда к городским инженерным централизованным сетям.

# Структура нового строительства жилого фонда

На период 1 очереди строительства до 2010 г.:

5- этажная – 65%

2-3 этажная многоквартирная  – 12%

2- 3этажная блокированная с приквартирными участками (3 сотки) –8%

коттеджная – 15%

Таблица 13.3

Расчет территории для размещения нового жилищного строительства

на 2010г.

| Жилой фонд | Объем ввода жилого фонда, тыс.м2 | Плотность, м2/га | Плотность, чел/га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2эт. Коттеджный на свободных территориях* | 18,0 | 1000 | 35 | 19 |
| 2-3 эт. блокир. С прикварт. уч. | 11,0 | 5500 | 150 | 2 |
| 2-3этажный . многокварт. | 16,0 | 3200 | 160 | 5 |
| 5-этажн. | 89,0 | 5600 | 290 | 15,8 |
| Итого | 134,0 | 4260 | 154 | 41,8 |

Примечание:* часть нового усадебного строительства ( 2,0 тыс. м2 общ. пл.) размещается на существующих территориях усадебной застройки за счет сноса  ветхого фонда и уплотнения.

Размещение нового жилищного строительства по жилым образованиям на 1 очередь,га.

Таблица 13.4

| Жилые образования | 1-2эт. Индивидуальный фонд | 2-3 эт. Блокированный с прикв. участками | 2-3 эт. Многоквартирный фонд | 5- этажный фонд | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Северный м-н (Тополиный) | - | - | - | 9 | 9 |
| Западный м-н | - | - | - | 1 | 1 |
| Южный м-н |  |  |  | 1 | 1 |
| Восточный м-н | - | - | - | 4,8 | 4,8 |
| Центральный р-н: -вдоль ул. 30 – лет Победы | - | 2 | 5 | - | 7 |
| -р-н усадебной застройки на юге | 17 | - | - | - | 17* |
| - западная часть | 2 | - | - | - | 2 |
| Итого | 19 | 2 | 5 | 15,8 | 41,8 |

Примечание: * 7 га из указанных, занимаемых под усадебное строительство являются районными землями внутри города, предлагаемые к включению в городскую черту в связи с острым дефицитом территорий для усадебного строительства в городе.

Размещение нового жилищного строительства:

- на реконструируемых территориях –  17га.

- на свободных территориях – 22,8 га

- на территориях садово-огородных участков – 2 га

Стоимость строительства многоквартирного жилья (105,0 тыс. м2 общ.пл.) составит 777 млн. руб. в ценах 2002г. (7,4 тыс. руб./м2) и будет осуществляться как за счет бюджетных средств, так и может осуществляться при долевом участии застройщиков и за счет средств инвесторов. Стоимость строительства индивидуального фонда не приводится, так как предполагается вестись за счет индивидуальных средств застройщиков.

### Объекты культурно – бытового назначения

В генеральном плане  на 1 очередь намечено строительство  следующих новых объектов обслуживания:

- новую детскую поликлинику на 150 посещ/день в больничном городке,

- новый корпус больницы на 120 коек,

- реконструкция бывшего здания госпиталя под хирургический корпус,

- реконструкция тубдиспансера,

- строительство дома – интерната рядом с больничным городком на 60 мест,

- строительство дома – престарелых и  взрослых инвалидов рядом с парковой зоной в юго-западной части города на 350 мест,

- организация вспомогательной школы в закрывающейся школе в центральной части города,

- строительство здания прокуратуры рядом со зданием суда,

- строительство нового дворца бракосочетания,

- культурно – досугового центра в южном и восточном многоэтажных микрорайонах с размещением библиотекти (20,0 тыс. экземпляр), досугового центра, видеозала,

- размещение торгово - бытовых центров в южном и восточном многоэтажных микрорайонах,

- организация колхозного рынка по продаже сельхозпродукции, в том числе скота на месте татарского рынка,

- строительство нового бассейна по Янтиковскому шоссе на 350 м2 зеркала воды,

- организация спортивного ядра в парковой зоне с открытыми и крытыми спортивными площадками,

- организация гостиницы в центральном районе в здании бывшего дома престарелых.

К объектам социальной значимости  можно отнести объекты здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры. Финансирование этих объектов большей частью производится за счет бюджетных средств.

Организация остальной части объектов может финансироваться за счет частных инвестиций.

Кроме того, предлагается начать формирование общественно – деловой зоны вдоль железной дороги на реконструируемой территории с размещением новых административных зданий, офисов в основном за счет средств инвесторов.

Намечено начать организацию торгово – выставочного комплекса (авторынка рядом с автовокзалом). Эти комплексы могут застраиваться как частично за счет бюджетных средств, так и за счет частных инвесторов.

Ввиду того, что практически все объекты обслуживания в городе строятся по индивидуальным проектам конкретная стоимость их должна уточнятся по мере разработки рабочей документации.

В таблице ориентировочной стоимости строительства первоочередных объектов обслуживания приводится минимально необходимые средства для решения обспечения социально значимыми объектами обслуживания.

Городской транспорт

Согласно архитектурно-планировочным решениям на период первой очереди строительства  намечается:

• строительство 1,5 км улиц вокруг нового района от ул. Чернышевского до Янтиковского шоссе;

• реконструкция улиц Шмидта и Гагарина протяжением 1,6 км проходящих вдоль улицы 30 лет Победы на участке от проспекта Ленина до ул. Чернышевского;

• реконструкция улиц: Кооперативная на участке от ул. Железнодорожной до ул. Полевой, Полевая на участке от ул. Кооперативной до ул. Свободы, улица Свободы на участке от ул. Полевой до ул. Железнодорожной. Общее протяжение данных улиц составит 1,7 км;

• реконструкция улиц Железнодорожной от ул. Лесной до ул. 30 лет Победы и ее продолжения — ул. Канашкая от ул. 30 лет Победы до ул. Некрасова. Общее протяжение данных улиц составит 1 км;

• для хранения  увеличивающегося  индивидуального транспорта могут быть отведены места на любой из территорий, предусматриваемых на расчетный срок.Проектом рекомендуется площадка в восточном промрайоне размером 3,2 га на 1000 машин;

• строительство СТО в районе автовокзала;

• окончание строительства АЗС на Ульяновском шоссе в западном районе.

Необходимые затраты на первоочередное строительство и реконструкцию улично – дорожной сети составят порядка 20 млн.руб.

Водоснабжение

##### Проектные предложения

##### Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В настоящем проекте рассматриваются два варианта развития систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от удельных норм расхода воды. (см. таблицы №1 и №2). Первый вариант принят в соответствии с нормами СНиП (числитель), второй вариант (знаменатель) учитывает снижение удельного водопотребления в результате проведения мероприятий:

- реконструкция водопроводных и канализационных сетей;

- замена арматуры и санитарно-технического оборудования;

- установка водомеров;

- изменение порядка расчетов с населением;

- увеличение платы за воду;

- проведение разъяснительной работы с населением и др. мероприятия.

Снижение удельного водопотребления по второму варианту возможно на 
I очередь – на 10%. В удельные нормы водопотребления включены все расходы

воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Проектом предусматривается:

- в проектируемых 2-5 этажных жилых и общественных зданиях полное санитарно-техническое благоустройство, с централизованным горячим водоснабжением..

- в проектируемых 1-2 этажных зданиях индивидуального фонда санитарно-техническое благоустройство с местными водонагревателями.

Расходы воды на нужды промпредприятий из системы коммунального водопровода приняты на I очередь равными данным о существующем водопотреблении

Расходы воды для нужд пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85. Расход воды на наружное пожаротушение на I очередь составит 70 л/с ( 2 пожара по 35 л/с).

Дополнительно принят расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с ( 2 струи по 5 л/с ).

Пожарный запас воды для 3-х часового тушения составит

(70+10)*3,6*3=864 м3

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах чистой воды. Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

##### Источники водоснабжения

В настоящее время источником водоснабжения города являются подземные воды. Развитие водоснабжения предусматривается также за счет подземных вод, (подробная характеристика водоносных горизонтов приведена в разделе «Водные ресурсы»).

В связи с отсутствием в г. Канаше как поверхностных, так и подземных источников, пригодных для централизованного водоснабжения, в прилегающих к городу районах Канашском и Янтиковском проведены гидрогеологические изыскания. На 6 участках проведена разведка и утверждены запасы подземных вод в количестве 60,3 тыс. м3/сут. ( ГКЗ СССР, протокол № 10962 от 23.11.1990 г.).

Все разведанные участки расположены на значительном удалении от города – от 6 км до 28 км.

Суммарный водоотбор подземных вод на эксплуатируемых участках Канашского месторождения за 2001 год составил 18,3 тыс. м3/сут.

Бахтиаровский и Высоковский участки в ведении МПУ «Водоканал», Ухманский участок – Канашского вагоноремонтного завода, Чиршкасинский участок – Канашского сыродельного комбината.

##### Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения принимается объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения города сохраняется прежней, с развитием сетей и сооружений водопровода. Все площадки нового строительства присоединяются к существующим сетям.

Как вариант, рассматривается подключение деревень, расположенных на незначительном удалении от города, к городской водопроводной системе.

Для полива предлагается использовать очищенную на КОС воду, с доведением ее качества до требований ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Расходы хозяйственно-питьевой воды при этом составят – 17.6 тыс. м3/сут., с поливом – 20.2 тыс. м3/сут.

В качестве основных принимаются Бахтиаровский водозабор производительностью 9,0 – 10,0 тыс. м3/сут. и Высоковский водозабор, проектная мощность которого 10,0 тыс. м3/сут. В связи с тем, что строительство водовода от Высоковского водозабора не закончено, вода подается по временному водоводу на водозабор Вагоноремонтного завода, порядка 3,0 тыс. м3/сут.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

Канализация

Проектные предложения.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления.

Проектные расходы стоков определены, также как и расходы воды, по двум вариантам: по нормам СНиП и сниженным нормам на 10% на I очередь.

Расходы сточных вод от промышленных предприятий приняты на I очередь по данным о существующем водоотведении.

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки и поверхностные стоки отводятся по самостоятельным сетям.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации всего города, с подключением сетей от всех проектных площадок I очереди к существующим сетям.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях.

Схема канализации сохраняется существующей, со строительством дополнительных сетей от новых жилых районов I очереди и прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Для прилегающих канализуемых деревень, с небольшими объемами стоков и незначительным удалением от города, целесообразно подключение к городской системе канализации.

По экологическим и экономическим соображениям создание локальных очистных сооружений в указанных населенных пунктах менее предпочтительно. Выбор варианта отведения и очистки стоков в деревнях возможен после технико-экономического обоснования.

При завершении строительства нового дополнительного блока КОС мощностью 10 тыс. м3/сут., рядом с существующими КОС, общая производительность КОС с нормативной очисткой составит 20 тыс. м3/сут., что достаточно для расходов стоков города и примыкающих деревень на I очередь.

Ориентировочные объемы работ и стоимость сетей

водоснабжения и канализации I очереди строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I . Хозяйственно-питьевой водопровод II. Хозяйственно-бытовая канализация. | км. | 7,0 | 17,0 |
| 2 | Уличные сети самотечные d ср.= 300 мм | км. | 6,0 | 20,0 |

Объемы работ приведены в границах города, без учета затрат на строительство головных сооружений ВОС и КОС и водовода «Высоковка-Канаш».

# Электроснабжение

Электроснабжение города на I очередь сохранится от существующей системы внешних электрических сетей напряжением 220-110 кВ. Для повышения уровня надежности электроснабжения потребителей необходим перевод всех городских электрических сетей 6 кВ на единое напряжение 10 кВ. В связи с этим рекомендуется разработать схему реконструкции городских электрических сетей г. Канаш  специализированной организацией.

На подстанции 110/35/10 кВ «Лесная» предусматривается установка трансформаторов с целью обеспечения новых потребителей. Ориентировочная стоимость установки двух новых трансформаторов составит 10 млн. руб.

# Теплоснабжение

Теплоснабжение новой многоэтажной застройки намечается от существующих источников тепла: ТЭЦ ВРЗ, котельной №6 автовокзала, центральной котельной  за счет имеющихся свободных мощностей.

Отопление и горячее водоснабжение новой 2-3 этажной застройки  возможно от поквартирных обогревателей на газовом топливе. Ориентировочная стоимость их установки 6,0 млн. руб, что возможно за счет индивидуальных средств.

Теплоснабжение новой общественной застройки (вдоль железной дороги) намечается от центральной котельной. Стоимость прокладки магистральных тепловых сетей на I очередь составит 8,3 млн.руб, реконструкция аварийных участков тепловых сетей по ул. Фрунзе – 5,7 млн. руб.

#### Газоснабжение

Газоснабжение г. Канаш будет развиваться на базе природного газа. На I очередь предусматривается перевод на газ котельной д/с №98 и котельной СПТУ №22. Необходима газификация нового строительства усадебного фонда в юго-западном районе.

Инженерная подготовка территории

Ориентировочные объемы и стоимости работ на I очередь

Таблица 13.6

| №№пп. | # Наименование работ | Единицы измерения | Объемы работ | Стоимость единицы измерения, тыс. руб. | Стоимость работ на I очередь, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Закрытые водостоки | Км | 13,3 | 80 | 1,1 |
| 2 | Напорные коллекторы | Км | 0,2 | 90 | 0,02 |
| 3 | Очистные сооружения дож- девой канализации | Объект | 2 | 1500 | 3,0 |
| 4 | Насосные станции | Объект | 2 | 30,0 | 0,06 |
| 5 | Расчистка, дноуглубление водоемов | Тыс.м3 | 31 | 10 | 0,31 |
| 6 | Благоустройство склонов оврагов, закрепление дна и вершин | Га | 5 | 40 | 0,2 |
| 7 | Засыпка отвершков оврагов | Тыс.м3 | 65 | 5 | 0,32 |
| 9 | Благоустройство русла реки Аниш | Км | 2,1 | 90 | 0,2 |
| 10 | Благоустройство русел ручь- ев | км | 1,6 | 90 | 0,15 |
|  | Всего в ценах 1984 г. |  |  |  | 5,18 |
|  | Всего в ценах 2003 г. |  |  |  | 363 млн. руб. |

Ориентировочные стоимости приведены по «Сборнику укрупненных показателей затрат по инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов и строительства», 1986 г. с учетом опыта проектирования специализированных организаций. Все объемы и стоимости работ должны быть окончательно определены на следующих стадиях проектирования.

Зеленые насаждения

Таблица 13.7

Объекты зеленого строительства на первую очередь

| № | Место расположения | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | на первую очередь нарастающим итогом |
| I. | Зеленые насаждения общего пользования, в том числе: | 46,8 | 86,0 |
| I.1 | Общегородские зеленые насаждения, в том числе: | 46,8 | 74,7 |
| 1 | Центральный городской парк | 39,8 | 40,0 |
| 2 | Сквер у городской администрации | 2,0 | 0,2 |
| 3 | Сквер Афганцев | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Бульвар по ул.Пушкина | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Бульвар по ул.30-летия Победы | 2,0 | 1,5 |
| 6 | *Сквер по ул.Ленина у ДК ВРЗ | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Зеленые карманы по ул.Ленина, Московская,К.Маркса |  | 1,7 |
| 8 | *Сад у Никольской церкви |  | 2,0 |
| 9 | *Скверы по ул.Железнодорожной |  | 0,5 |
| 10 | *Зеленая зона с прудом у предприятия «Лакокраска» с выходом на ул.Красноармейскую |  | 2,0 |
| 11 | **Зеленая зона вдоль р.Аниш |  | 17,0 |
| 12 | Зеленая зона с прудами в продолжении ул.Л.Толстого |  | 2,0 |
| 13 | Зеленые насаждения у центрального стадиона |  | 1,0 |
| 14 | Зеленые насаждения по ул.Лесная |  | 2,5 |
| 15 | *Зеленые насаждения вокруг стадиона ВРЗ |  | 1,0 |
| I.2 | Зеленые насаждения жилых районов, в том числе: |  | 11,3 |
| 1 | Квартал многоэтажной застройки на юго-восточной окраине |  | 1,8 |
| 2 | Квартал многоэтажной застройки по ул.Железнодорожной и Кооперативной |  | 1,5 |
| 4 | Сквер жилого микрорайона по ул.Трудовая |  | 1,5 |
| 5 | Сад жилого района у автовокзала |  | 0,5 |
| 6 | Скверы внутри кварталов района БАМа |  | 1,0 |
| 7 | Сквер внутри квартала между ул.Чернышевского и Янтиковским шоссе |  | 1,0 |
| 8 | Создание зеленой зоны вокруг старого кладбища |  | 2,5 |
| 9 | Сквер и зеленая зона у городской больницы |  | 1,0 |
| 10 | Сквер на ул.Кирова (у дет.сада) | 0,3 | 0,5 |
| II. | ***Озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том числе: | 1,5 | 22,3 |
| 1 | Скверы у ВРЗ | 1,5 | 2,0 |
| 2 | Озеленение СЗЗ вокруг полигона ТБО |  | 5,0 |
| 3 | Благоустройство СЗЗ завода резцов |  | 1,5 |
| 4 | Озеленение СЗЗ у автоагрегатного завода |  | 1,5 |
| 5 | Озеленение СЗЗ у завода автопогрузчиков |  | 0,8 |
| 6 | Озеленение СЗЗ у завода «Эллара» |  | 1,5 |
| 7 | СЗЗ вокруг городских КОС |  | 5,0 |
| 8 | СЗЗ около мебельной фабрики |  | 3,0 |
| 9 | СЗЗ вокруг ДРСУ-3 |  | 2,0 |

* Зеленые насаждения могут создаваться и реконструироваться за счет средств частных инвесторов и предприятий.

**Благоустройство зеленой зоны вдоль р.Аниш предлагается  по специальному проекту реконструкции существующих садовых посадок с переводом их в систему зеленых насаждений общего пользования.

***Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется за счет средств предприятий.

На первую очередь площадь зеленых насаждений планируется 86 га. Из них уже имеющиеся составляют 46,8 га. Таким образом, предстоит создать заново еще 39,2 га зеленых насаждений.

Работы по озеленению оцениваются по стоимости в пределах от 2,5 до 4,0 рублей за 1 м2 в ценах 1984 г. Коэффициент для перевода в цены 2003 г. для Чувашской республики равен  54,44 («Ценообразование и нормирование в строительстве» № 5, 2003 г.).

Полный комплекс работ по  озеленению и благоустройству вновь создаваемых насаждений на первую очередь оценивается примерно в 36 млн.руб. без учета п.11 в табл.13.7.

Кроме того, предусматривается озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон на площади 20,8 га за счет средств предприятий (стоимость - примерно 34 млн.руб.).

Общая стоимость работ по озеленению за счет средств бюджета составит на первую очередь ориентировочно 36 млн.руб.

Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана воздушного бассейна

- Перевод котельных на газ (д/с №98 и котельной СПТУ №22).

- Оснащение производственных предприятий современным газопылеулавливающим оборудованием.

- Разработать тома ПДВ на всем предприятиям-загрязнителям.

- Оснащение АЗС оборудованием для заправки автотранспорта газовым топливом.

- Организация санитарно-защитных зон за счет предприятий (см.выше «Зеленые насаждения»).

- На магистральных улицах упорядочить организацию движения транспорта и ограничить движение грузового транспорта в жилой застройке.

Охрана поверхностных и подземных вод

- Расширение новой линии городских очистных сооружений с полной биологической очисткой.

- Организация поверхностного стока – устройство ливневой канализации с очистными сооружениями.

- Расчистка прудов и водотоков.

- Разработать проект благоустройства зеленой зоны вдоль русла р.Аниш в соответствии с «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» (Постановление Правительства РФ от 23.11.1996, № 1404), по которому  минимальная ширина прибрежных защитных полос составляет 35 м и требует особого регламента использования.

- Регулярное проведение режимных наблюдений на эксплуатируемых водозаборах. Наблюдения за состоянием подземных вод необходимо модернизировать введением автоматизации обработки первичной информации.

Санитарная очистка

#### Организация селективного сбора отходов с отдельным сбором предметов, являющихся носителями токсичности

- Выполнение мероприятий по санации свалки

- Прекращение вывоза на полигон жидких отходов

- Внедрение технологии уплотнения свалочных масс (после извлечения утильных фракций)

- Организация переработки вторичного полимерного сырья

- Обновление парка мусоровозов и ассенизационных машин

- Оснащение МУП ПО ЖКХ новыми сменными контейнерами

#### Общепланировочные и организационные мероприятия

Вынос особо опасных производств  из зоны жилой застройки:

- ГУП «Канашская сельхозхимия»

- Фабрика валяной обуви «Север»

- Цех вредного производства ОАО «Лакокраска»

- Мясокомбинат

Организация СЗЗ предприятий

Таблица 13.5

Ориентировочные стоимости строительства  I очереди по городу в целом:

Млн. руб.

| - Жилищное строительство | 777,0 |
| --- | --- |
| - Объекты культурно-бытового назначения за счет бюджетных средств | 120,0 |
| - Дорожное строительство | 20,0 |
| - Водопровод и канализация | 37,0 |
| - Электроснабжение | 10,0 |
| - Теплоснабжение | 14,0 |
| - Озеленение* | 36,0 |
| - Инженерная подготовка | 363,0 |
| - Неучтенные затраты –5% | 68,0 |
| ИТОГО (округл.) | 1445,0 |

Примечание:

* Жилищное строительство будет осуществляться как за счет бюджетных средств, так и может осуществляться при долевом участии застройщиков и за счет средств частных инвесторов и предприятий. Социальное жилье необходимо предусматривать не менее 40% (310,8 млн. руб.).Стоимость строительства индивидуального фонда не приводится, так как предполагается вестись полностью за счет индивидуальных средств застройщиков.

** организация части зеленых насаждений возможно за счет частных инвестиций или средств предприятий.